КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

( С С Н )

Выпуск 1

Работы геологического содержания

Часть 2

Cъемки геологического содержания

и поиски полезных ископаемых

Москва, ВИЭМС

1992

УДК 550.83:550.814.003.12:657.47

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. ССН. Вып.1 Работы геологического содержания. Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых. (ВНИИ экон. минерального сырья и геол.-развед. работ (ВИЭМС). - М.: ВИЭМС, 1992. - с.

Содержит нормы длительности, нормативные затраты труда исполнителей, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечни основных производственных фондов.

Сметные нормы предназначены для расчета единичных и комплексных расценок и определения на их основе сметной стоимости съемок геологического содержания и поисков полезных ископаемых.

Методическое руководство и координацию работ по разработке ССН осуществляли: В.Х. Ахмет (отв. исполнитель ССН), М.А. Комаров (научный руководитель), А.Ф. Морозов, В.М. Питерский.

### В разработке данной части выпуска 1 принимали участие; Г.С. Ведерников (руководитель и отв. исполнитель выпуска 1), Л.Б. Ковалева (отв. исполнитель части 2), Р.П. Моторина, В.П. Феликс.

### ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и на предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. Сборники сметных норм (ССН) предназначены для расчета норм основных расходов, по которым определяются расценки - единичные, укрупненные (УКР) и порайонные (ПКР), используемые для составления смет на геологоразведочные и геоэкологические работы.

Комплект сборников включает следующие выпуски и их отдельные части.

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно-разведочные работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7. Лабораторные работы.

Выпуск 8. Торфоразведочные работы.

Выпуск 9. Топографо-геодезические работы.

Выпуск 10.Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

3. При разработке ССН использованы:

- действующие инструкции, методические указания и руководства по проведению отдельных видов работ;

- статистические данные, полученные из организаций отрасли;

- действующие квалификационные и единые тарифно-квалификационные справочники;

- действующие нормативные акты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

4. В сборниках приведены нормы для разновидностей работ, имеющих массовый характер распространения и применяемых на всех стадиях и этапах проведения геологоразведочных и геоэкологических работ. Перечни разновидностей работ, указанные в отдельных выпусках, рассмотрены на специализированных рабочих комиссиях или группах и утверждены центральной методической комиссией при бывшем Мингео СССР.

5. Каждый сборник включает: введение, где приведены общие сведения для всех выпусков и частей; общие положения, в которых указаны сведения, касающиеся специфики разновидностей работ, помещенных в данный выпуск или его части; сметные нормы (нормативные материалы); пример расчета единичной сметной расценки.

6. Данная часть выпуска 1 сборника содержит:

- нормы длительности выполнения физического показателя работы (1 проекта, 10 км наземного маршрута, 1 чертежа и др.);

- формулу для расчета норм выработки;

- нормативные затраты труда исполнителей по должностям и профессиям на физический показатель;

- перечни используемых материалов и нормы их расхода на расчетный показатель;

- перечни используемых малоценных и быстроизнашивающихся предметов и их нормы износа на расчетный показатель;

- перечни основных производственных фондов (основное оборудование и аппаратурно-технические средства);

- коэффициенты, учитывающие отклонения от принятых условий проведения работ;

- другие данные, характерные для отдельных разновидностей работ.

7. Количественные значения трудовых норм установлены для условий, которые характеризуются:

- выполнением работ исправными средствами труда;

- выполнением работ численно и квалификационно укомплектованными коллективами согласно содержанию работы, обслуживаемому оборудованию и машинам, правилам охраны труда и техники безопасности;

- рациональными для разновидностей работ и условий их выполнения формами организации труда и производства, а также технологией.

8. Приведенные в сборниках значения числовых показателей (глубина, расстояние и др.), для которых указано "до" следует принимать включительно.

9. При расчете норм длительности принята 40-часовая рабочая неделя. В случае проведения работ в горной местности с абсолютными высотами более 2300 м или в подземных горных выработках и шурфах глубиной более 5 м, нормы длительности подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю путем умножения на коэффициент К= 1.11.

10. Нормативными материалами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются (СФР) исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

11. По всем разновидностям работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления СФР.

12. Сборники не могут использоваться для нормирования труда.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Настоящий документ содержит нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых, выполняющиеся согласно действующим инструкциям, методическими указаниями и руководствам по их проведению.

14. Понятием “съемки геологического содержания" объединяются:

- полистная геологическая съемка (ГС) масштабов 1:200000 (1:100000) и 1:50000 (1:25000);

- групповая геологическая съемка (ГГС) масштабов 1:200000 и 1:50000 (1:25000);

- геологическое доизучение ранее заснятых площадей (ГДП) масштабов 1:200000 и 1:50000 (1:25000) и подготовка к изданию геологической карты;

- глубинное геологическое картирование (ГГК) масштабов 1:1000000, 1:200000 и 1:50000;

- геолого-минерагеническое картирование (ГМК) масштаба 1:200000;

- полистные совместные геологическая и гидрогеологическая съемки (ГГ) масштабов 1:200000, 1:100000 и 1:50000;

- полистные совместные геологическая, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки (ГГИ) масштабов 1:200000,1:100000 и 1:50000;

- полистная гидрогеологическая съемка (Г) масштабов 1:200000, 1:100000, 1:50000;

- групповая гидрогеологическая съемка (ГГГС) масштаба 1:200000

- гидрогеологическое доизучение ранее заснятых площадей (ГГДП) масштаба 1:200000;

- полистные совместные гидрогеологическая съемка и съемка рыхлых четвертичных образований (ГЧ) масштабов 1:200000, 1:100000 и 1:50000;

- полистные совместные гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки и геологическая съемка рыхлых четвертичных образований (ГИЧ) масштабов 1:200000,1:100000 и 1:50000;

- полистные совместные гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки (ГИ) масштабов 1:200000, 1:100000 и 1:50000;

- полистная инженерно-геологическая съемка (И) масштабов 1:200000, 1:100000, 1:50000 и 1:25000;

- геологическое картирование масштабов 1:10000 и 1:5000 в процессе поисковых работ (стадия 3).

15. Термином "поиски полезных ископаемых" в данном случае объединяются поиски, выполняющиеся комплексом методов совместно со съемками геологического содержания по единому проекту, и поисковые работы стадии 3, осуществляемые самостоятельно.

16. В зависимости от разновидности съемок геологического содержания в рациональный комплекс поисковых методов, сопровождающих эти исследования, в соответствии с действующими нормативными документами включаются поиски методом геологического обследования и поиски обломочно-речным, шлиховым, геохимическими и радиометрическими методами.

17. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых имеют комплексный характер и представляют собой сложную и многообразную научно-производственную работу, целью которой является обеспечение всех отраслей народного хозяйства систематизированной, в том числе картографической геологической, гидрогеологической или инженерно-геологической информацией, а также выявление месторождений и проявлений полезных ископаемых.

18. Съемки и поиски проводятся в сочетании с другими ГРР (буровыми, горными, аэрогеологическими, геофизическими, опытными, опробовательскими и др.). Для расчета единичных сметных расценок на эти работы используются разные выпуски (части) ССН или другие нормативные акты.

19. Настоящим документом охвачены нормативные материалы на:

- проектирование работ;

- предполевые работы;

- полевые работы (аэровизуальные маршруты; наземные маршруты при съемках геологического содержания; наземные поисковые маршруты при поисках разными методами, кроме геохимических; геологическое картирование масштаба 1:5000; полевая камеральная обработка материалов);

- камеральную обработку материалов (промежуточную и окончательную).

20. Нормативные материалы на подготовительные работы, на полевые работы общего характера (геологическая документация горных выработок, геологическая и инженерно-геологическая документация керна горных пород, изучение водопунктов, переходы и переезды исполнителей при проведении полевых работ),на машинописные и чертежно-оформительские работы приведены в ССН, вып. 1, ч. 1, на геохимические работы - в ССН, вып. 1, ч. 3.

21. Трудовые нормы (нормы длительности и нормативные затраты труда каждого исполнителя работы по должностям и профессиям) рассчитаны исходя из рациональной организации производства и труда, 40 -часовой рабочей недели при работе в одну смену и типовом ее содержании, принятом в соответствии с действующими методическими и другими нормативными документами. В зависимости от конкретных условий содержание работы может частично изменяться, но без корректировки норм.

22. При установлении трудовых норм учтены нормообразующие факторы, определяющие длительность выполнения конкретной работы и ее трудоемкость. Эти факторы сгруппированы в отдельные таблицы по категориям сложности условий или типам территории исследований (табл. 1-14) или указаны в виде конкретных числовых значений в нормативных таблицах.

23. Трудовые нормы определены на одного исполнителя или группу исполнителей (производственную группу или партию) соответствующей должности или профессии, полностью овладевших техникой проведения работ. Наименование должностей служащих и профессий рабочих при индивидуальной работе или профессионально-должностной и количественный состав производственных групп и партий указаны в таблицах или пунктах.

24. Трудовыми нормами учтено перемещение исполнителей только в пределах рабочего места. Перемещение исполнителей с одного рабочего места на другое, а также подход или подъезд к рабочему месту при проведении полевых работ и передвижения, связанные с возвращением к месту базирования после выполнения работы, нормируются отдельно (ССН, вып. 1, ч. 1).

25. При отклонении фактических условий выполнения работ от расчетных к трудовым нормам применяются поправочные коэффициенты, указанные в табл. 65.

26. Поправочные коэффициенты к трудовым нормам применяются и в случаях отклонения числовых значений измерителя, на который рассчитаны нормы (табл. 37, 49, 105, пп. 49, 58, 168, 174).

27. При необходимости иметь норму выработки на конкретную разновидность работ используется следующая формула для расчета:

Нв=ИНд,

где 	Нв - сменная норма выработки, выраженная количеством измерителя, на который установлена норма длительности;

И - измеритель, на который установлена норма длительности;

Нд - норма длительности выполнения измерителя конкретной разновидности работ, смена.

28. Нормы расхода материалов (кроме топографической и бланковой основ) и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов даны на расчетный показатель - 1 месяц работы основного исполнителя, производственной группы или партии определенного состава.

29. Нормативные материалы для расчета амортизационных затрат представлены перечнем основных производственных фондов, используемых в процессе выполнения конкретной разновидности работ.

30. При расчете единичной сметной расценки на составление предварительных, полевых и окончательных карт (схем), а также на проведение маршрутов дополнительно учитывается стоимость готовой топографической или готовой бланковой основ, на которых представляются карты (схемы) или с использованием которых выполняются маршруты. Затраты на изготовление и тиражирование топографической и бланковой основ (при отсутствии готовых) и МАКС , необходимых для выполнения конкретной разновидности работ, определяются СФР.

31. С целью сокращения текста при описании содержания работы подготовительно-заключительные операции и операции, связанные с обслуживанием рабочего места, указаны без расшифровки.

В подготовительно-заключительные операции включены: выдача и получение задания на выполнение конкретной работы, инструмента, материалов, разных документов, включая технологические; ознакомление с работой и технологической документацией, включая выполнение необходимых выписок и выкопировок; инструктаж о порядке выполнения работы и по безопасному ее проведению; заточка и правка инструмента в начале работы; прием и сдача инструмента, разных документов и выполненной работы.

К операциям, связанным с обслуживанием рабочего места отнесены: необходимые перемещения орудий и предметов труда в пределах рабочего места; осмотр (проверка) орудий труда; замена изношенного инструмента и других предметов; заточка затупившегося инструмента в период выполнения задания; подналадка и смазка орудий труда в процессе работы; чистка (мойка) орудий труда после выполнения работы; уборка рабочего места.

Т а б л и ц а 1

ТИПЫ ТЕРРИТОРИЙ

по степени изученности (геологической, поисковой, гидрогеологической, инженерно-геологической, геофизической, геохимической)

| Тип территории по степени изученности | Характеристика типа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Территории в стадийном порядке полностью покрытые съемками геологического содержания более мелких масштабов, чем проектируемые, и обеспеченные соответствующими картами и сопровождающими их материалами, регламентированными действующими нормативными документами. Проведены опережающие или сопровождающие съемки геофизические и геохимические исследования. В пределах территории поисковые, поисково-оценочные и разведочные стадии работ не выполнялись |
| 2 | То же, но на части (до 30%) территории проведены поисковые, поисково-оценочные и разведочные стадии работ или некоторые из них, выполненные в соответствии с требованиями к такого рода работам |
| 3 | Территории в стадийном порядке покрытые съемками геологического содержания: полностью более мелких масштабов, чем проектируемые, и частично более крупных масштабов. Обеспечены соответствующими картами и сопровождающими их материалами, регламентируемыми действующими нормативными документами. Проведены опережающие или сопровождающие съемки, геофизические и геохимические исследования. На более 30% территории выполнены поисковые, поисково-оценочные и разведочные стадии работ или некоторые из них. Могут быть материалы по месторождениям полезных ископаемых |

Примечание. Гидрогеологические и инженерно-геологические съемки сопровождались и опытными работами.

Т а б л и ц а 2

КАТЕГОРИИ

сложности геологического строения местности при изучении дочетвертичных и магматических четвертичных образований

| Категория сложности | Характеристика категории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местность преимущественного распространения |  |  |  |  |  |  |
|  | осадочных горных пород | вулканогенно-осадочных горных пород |  | вулканогенных горных пород | интрузивных горных пород | метаморфических горных пород |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Толщи горных пород, резко отличающихся, залегающие горизонтально или пологонаклонно. Особенности картируемых геологических подразделений выдержанные |  |  |  | - | - |  |
| 2 | Толщи горных пород, резко отличающихся, залегающие пологонаклонно или собранные в простые складки. Особенности картируемых геологических подразделений не выдержанные, но имеются маркирующие горизонты |  |  |  | Однородные интрузивные массивы простого петрографического состава | - |  |
| 3 | Толщи горных пород сходного состава с нечеткими геологическими границами. Складчатость простая. Немногочисленные разрывные нарушения. Возможны интрузивные массивы |  |  |  | Однородные интрузивные массивы сложного петрографического состава. Имеются немногочисленные разрывные нарушения, дайки и жилы | - |  |
| 4 | Толщи горных пород фациально изменчивые. Складчатость сложная. Многочисленные разрывные нарушения. Имеются интрузивные массивы, дайки и жилы |  |  | Толщи горных пород фациально изменчивые. Многочисленные разрывные нарушения. Имеются интрузивные массивы, дайки и жилы | Разновозрастные интрузивные массивы разного петрографического состава Имеются разрывные нарушения, многочисленные дайки и жилы | Толщи горных пород низкой степени метаморфизма (фация зеленых сланцев). Складчатость простая. Немногочисленные разрывные нарушения |  |
| 5 | Толщи горных пород, смятые в сложные складки, осложненные многочисленными разрывными нарушениями и прорванные большим количеством интрузивных тел |  |  | Толщи горных пород, прорванные большим количеством интрузивных тел. Множество разрывных нарушений | Разновозрастные интрузивные массивы близкого петрографического состава. Значительное количество разрывных нарушений, даек и жил | Толщи горных пород средней степени метаморфизма (фации эпидот-амфиболитовая и амфиболитовая). Складчатость сложная. Многочисленные разрывные нарушения |  |
| 6 | - |  | - | - | Разновозрастные и многофазные интрузивные массивы разного петрографического состава. Большое количество разрывных нарушений, даек и жил | Толщи горных пород высокой степени метаморфизма (фация гранулитовая и эклогитовая) или породы, подвергшиеся диафторезу, или интенсивно гидротермально и метасоматически измененные породы. Складчатость сложная. Большое количество разрывных нарушений даек и жил |  |

Т а б л и ц а 3

КАТЕГОРИИ

сложности геологического строения местности при изучении рыхлых четвертичных образований

| Категория сложности | Характеристика категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы картируемых геологических подразделений | Особенности картируемых геологических подразделений | Неотектонические движения, гравитационные и криогенные деформации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В основном совпадают с геоморфологическими границами | Выдержаны | Не затрудняют изучение геологического строения |
| 2 | То же | Не выдержаны | То же |
|  | То же | Выдержаны | Затрудняют изучение геологического строения |
|  | То же | Не выдержаны | То же |
| 3 | В основном не совпадают с геоморфологическими границами | Выдержаны | Не затрудняют изучение геологического строения |
|  | То же | Не выдержаны | То же |
|  | То же | Выдержаны | Затрудняют изучение геологического строения |
|  | То же | Не выдержаны | То же |

Т а б л и ц а 4

КАТЕГОРИИ

сложности гидрогеологических условий местности

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Преобладают выдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы). Подземные воды преимущественно пластовые в литологически однородных горных породах. Химический состав подземных вод сравнительно однородный. Количество естественных и искусственных водопроявлений невелико |
| 2 | Преобладают не выдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы). Подземные воды в основном пластовые в литологически неоднородных горных породах. Подземные воды таликовых зон территории сплошного распространения многолетнемерзлых горных пород. Химический состав подземных вод неоднородный. Естественные и искусственные водопроявления развиты умеренно |
| 3 | Разные типы подземных вод со сложной взаимосвязью. Карстовые подземные воды. Подземные воды территории островного распространения многолетнемерзлых горных пород. Химический состав подземных вод весьма неоднородный. Близкое (преимущественно до 5 м) залегание грунтовых вод при невыдержанном их уровне. Широко развиты естественные или искусственные водопроявления, заболоченность, верховодка |

Т а б л и ц а 5

КАТЕГОРИИ

сложности инженерно-геологических условий местности

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Преобладают литологически однородные горные породы, находящиеся в талом состоянии. Геоморфологические условия простые однородные. Уровни грунтовых вод выдержаны по площади. Современные экзогенные геологические процессы не развиты |
| 2 | Преобладают литологически неоднородные горные породы. Температура многолетнемерзлых горных пород ниже -3С. Геоморфологические условия неоднородные. Уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания. Современные экзогенные геологические процессы имеют незначительное распространение. Деформации существующих сооружений редки и незначительны |
| 3 | Литологически неоднородные горные породы. Температура многолетнемерзлых горных пород до -3С. Геоморфологические условия сложные. Уровень грунтовых вод имеет значительные колебания. Современные экзогенные геологические процессы развиты широко. Деформации существующих сооружений часты и значительны |

Т а б л и ц а 6

КАТЕГОРИИ

сложности геоморфологических условий местности

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Равнинная слаборасчлененная местность с однообразными формами рельефа (рельеф песчаных пустынь, молодых морских равнин, т.д.). Террасы малочисленны и легко прослеживаются. Генетические типы четвертичных образований ясно выражены в формах рельефа |
| 2 | Местность с рельефом, образованным в течение нескольких эрозионных циклов. Террасы многочисленны, в большинстве случаев хорошо выражены и выдержаны. На водораздельных пространствах сохранились фрагменты древней гидросети и простые формы ледниковой деятельности (кары, короткие троги). Местность с рельефом образованным в основном процессами выветривания, развевания, карстообразования или неотектоники. Гидросеть развита слабо |
| 3 | Местность с эрозионным рельефом древнего происхождения. Возможно широкое развитие древних погребенных долин. Имеются признаки перераспределения речной сети . Местность расположена вдоль границ устойчивого поднятия. Местность с широким развитием ледниковых форм |

Т а б л и ц а 7

КАТЕГОРИИ

сложности ландшафтно-геологических условий местности

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Плотность расположения ландшафтно-физиономических контуров (количество контуров на 1 номенклатурном листе топографической основы, на которой составляется ландшафтно-индикационная карта) - менее 60 или разнообразие ландшафтно-физиономических контуров (количество типов контуров на одном топографическом листе) - менее 10 |
| 2 | То же, соответственно 60-90 или 10-15 |
| 3 | То же, соответственно более 90 или более 15 |

Т а б л и ц а 8

КАТЕГОРИИ

сложности составления стратиграфических или гидрогеологических колонок

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Количество стратиграфических или гидрогеологических подразделений - до 10 |
| 2 | То же, 11 - 15 |
| 3 | То же, 16 - 20 |
| 4 | То же, более 20 |

Т а б л и ц а 9

КАТЕГОРИИ

проходимости местности при пеших переходах производственных

| Категория проходимости | Характеристика категории (типа местности по категориям проходимости) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Равнины (равнинный и холмистый рельеф): Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5: обнаженные покрытые мелкоземом, реже дресвой и щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; открытые с твердым снежным настом; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Солончаки: корковые в сухое время; луговые Сухие дельты: обнаженные суглинистые с редким кустарником; открытые задернованные с низким травостоем. Такыры в сухое время Равнины и горы: Морской или озерный пляж непересеченный песчаный после дождей или в полосе осушки Равнинные поверхности террас непересеченные: обнаженные покрытые мелкоземом, гравием или галькой; открытые задернованные с низким травостоем; открытые с твердым снежным настом поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника |
| 2 | Равнины: Водоразделы плоские и плоско-волнистые или увалистые и склоны крутизной до 5: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10: обнаженные покрытые мелкоземом реже дресвой и щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Дно балок и понижений (впадин) сухое с луговой или степной растительностью Солончаки сухие (шоры) Сухие дельты: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем. Равнины и горы: Морской или озерный пляж пересеченный песчаный после дождей или в полосе осушки Поймы рек непересеченные луговые сухие. Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные: обнаженные покрытые мелкоземом, гравием или галькой; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника |
| 3 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5: распаханные с рыхлым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Дно балок и понижений (впадин) сухое, поросшее кустарником или залесенное. Местность с балочным рельефом при густой балочной сети открытая задернованная, поросшая травой. Низкобугристые пески закрепленные, покровные пески сухие. Сухие дельты распаханные с рыхлым пахотным слоем. Сухие русла обнаженные галечные. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые, задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Равнины и горы: Морской или озерный пляж непересеченный песчаный сухой гравийный или мелкогалечный. Поймы рек сухие: пересеченные луговые; непересеченные кустарниковые или лесные. Равнинные поверхности террас непересеченные: распаханные с рыхлым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником |
| 4 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5: открытые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; заболоченные или занятые болотами травяными, моховыми или кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Грядовые пески закрепленные. Дно балок и понижений (впадин) заболоченное с луговой растительностью или занятое болотами травяными или травяно-моховыми. Местность с балочным рельефом при очень густой балочной сети, открытая задернованная, поросшая травой. Местность с овражно-балочным рельефом при густой овражно-балочной сети открытая. Низкобугристые пески полузакрепленные. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15: открытые, задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Дно троговых (ледниковых) долин открытое, задернованное с высоким травостоем. Равнины и горы: Лайда непересеченная. Морской или озерный пляж: пересеченный песчаный сухой гравийный или мелкогалечный; непересеченный галечно-валунный. Поймы рек: непересеченные луговые заболоченные; занятые болотами травяными или травяно-моховыми; пересеченные сухие кустарниковые или лесные. Прибрежные лагунные отмели. Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; заболоченные или занятые болотами травяными, моховыми или кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие: лесом средней густоты или с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником |
| 5 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5: заболоченные или занятые болотами травяными кочковатымии или кустарничковыми мелкобугристыми; поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Высокобугристые и ячеистые пески закрепленные. Грядовые пески полузакрепленные. Дно балок и понижений (впадин) заболоченное, поросшее кустарником. Местность с овражно-балочным рельефом при очень густой овражно-балочной сети открытая. Местность с овражным рельефом при густой овражной сети обнаженная. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15,поросшие: лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-200: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Дно троговых (ледниковых) долин обнаженное или поросшее редким кустарником. Дно каньонов, ущелий и V-образных долин. Склоны крутизной 11-15 обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 21-25: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Равнины и горы: Лайда пересеченная. Морской или озерный пляж: пересеченный галечно-валунный. Поймы рек заболоченные: непересеченные кустарниковые; пересеченные луговые. Равнинные поверхности террас непересеченные: заболоченные или занятые болотами травяными, кочковатыми или кустарничковыми мелкобугристыми; поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. |
| 6 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5 заболоченные или занятые болотами лесными с ровной поверхностью. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Высокобугристые и ячеистые пески полузакрепленные. Местность с овражным рельефом при очень густой овражной сети обнаженная. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20, поросшие: лесом средней густоты или с редким кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Склоны крутизной 16-20 обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 21-25: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Склоны крутизной 26-30: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем. Равнины и горы: Поймы рек пересеченные кустарниковые заболоченные. Равнинные поверхности террас: непересеченные заболоченные или занятые болотами лесными с ровной поверхностью; пересеченные, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником |
| 7 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5: заболоченные или занятые болотами лесными кочковатыми; занятые болотами кустарничковыми крупно-бугристыми или грядово-мочежинными. Барханные пески (поля) незакрепленные. Дно балок заболоченное залесенное. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Водоразделы с резкими формами в низкогорье открытые. Склоны крутизной 21-25: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником; обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 26-30: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Равнины и горы: Равнинные поверхности террас непересеченные: занятые болотами кустарничковыми мелкобугристыми; заболоченные или занятые болотами лесными кочковатыми |
| 8 | Горы: Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником Водоразделы с мягкими формами в высокогорье: обнаженные покрытые щебнем и дресвой, реже мелкоземом; открытые задернованные с низким травостоем. Склоны крутизной 21-25, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Склоны крутизной 26-30: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 31-35: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие редким лесом без кустарника или с редким кустарником или только редким кустарником. Равнины и горы: Поймы рек непересеченные лесные заболоченные |
| 9 | Горы: Водоразделы с резкими формами в среднегорье, открытые. Склоны крутизной 26-30, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Склоны крутизной 31-35, поросшие редким лесом с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты. Равнины и горы: Поймы рек пересеченные лесные заболоченные |
| 10 | Равнины: Местность с овражным рельефом при исключительно густой овражной сети обнаженная. Горы: Склоны крутизной 26-30, поросшие лесом средней густоты или редким с густым кустарником или только густым кустарником Склоны крутизной 31-35 обнаженные покрытые глыбами |

Примечание. Характеристику форм и типов рельефа, по которым дано наименование типов местности по проходимости (графа 2), а также их количественную оценку (например, непересеченные или пересеченные поймы рек; низкобугристые или высокобугристые пески и т.д.) см. в нормативном документе "Единая классификация местности по проходимости и нормативы времени на пешее передвижение исполнителей при проведении геологоразведочных работ" (М., ВИЭМС, 1989).

Т а б л и ц а 10

КАТЕГОРИИ

сложности проектирования поисковых работ

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поисковые работы на перспективных площадях в пределах территорий с известными месторождениями полезных ископаемых |
| 2 | Поисковые работы в пределах территорий, где предшествующими исследованиями установлена возможность обнаружения месторождений, подтвержденная наличием перспективных проявлений полезных ископаемых или их прямых поисковых признаков |
| 3 | Поисковые работы на ранее опоискованных территориях в результате переоценки геологического строения, а также вследствие обнаружения на соседних территориях продуктивных толщ, фаций, структур или открытия на них перспективных проявлений полезных ископаемых, приуроченных к геологическим телам и структурным элементам, протягивающимся в пределы изучаемой площади |

Т а б л и ц а 11

КАТЕГОРИИ

обнаженности горных пород при проведении наземных съемочных и поисковых маршрутов

| Категория обнаженности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Местность, где обнаружения коренных горных пород занимают менее 20% длины маршрута |
| 2 | То же, 20-60% |
| 3 | То же, более 60% |

Т а б л и ц а 12

КАТЕГОРИИ

сложности геологического изучения объектов

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Горные породы простого минералогического состава, неизмененные |
| 2 | Горные породы сложного минералогического состава, неизмененные |
| 3 | Горные породы, затронутые процессами метаморфизма; коры выветривания с выдержанной зональностью |
| 4 | Горные породы сложного минералогического состава, трудно диагностируемые; коры выветривания с невыдержанной зональностью |
| 5 | Горные породы ороговикованные, мигматизированные или скарнированные |
| 6 | Горные породы, подвергшиеся глубокой гидротермально-метасоматической переработке; рудные тела сложного минералогического состава или строения |

Примечания. 1. Под "объектом" понимается естественное обнажение горных пород или геологический разрез, вскрываемый горной выработкой (буровой скважиной).

2. Категория объекта повышается на одну при количестве границ пачек горных пород более 9 на 100 м разреза.

Под "границей пачек" понимаются стратиграфические, литологические, петрографические и тектонические границы.

3. Категория объекта повышается на одну, если на один метр разреза приходится более 5 разновидностей горных пород или наблюдается прожилково-вкрапленная минерализация.

4. Категория объекта повышается на две, если применимы одновременно второе и третье примечания.

Т а б л и ц а 13

КАТЕГОРИИ

промывистости горных пород (ручные работы)

| Категория промывистости | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Песок и алеврит. Гравийник, дресва, галечник или щебень с заполнителем из песка (до 50% породы), супеси (до 30%), суглинка (до 20%) или глины (до 10%). Песок с включениями гравия, дресвы или щебня |
| 2 | Гравийник, дресва, галечник или щебень с заполнителем из глинистого песка (40-50 % породы), супеси (более 30 до 50%), суглинка (более 20 до 40%) или глины (более 10 до 30%). Супесь с включениями (до 50 %) гравия, дресвы, гальки или щебня |
| 3 | Гравийник, дресва, галечник или щебень с заполнителем из суглинка (более 40 до 50% породы) или глины (более 30 до 50%). Суглинок с включениями (до 50 %) гравия, дресвы, гальки или щебня |
| 4 | Глина с включениями (до 50%) гравия, дресвы, гальки или щебня |

Т а б л и ц а 14

OПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ М А К С

| Баллы сложности фактора | Факторы, влияющие на сложность дешифрирования, и их характеристика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | структурные особенности толщ горных пород | литологические особенности горных пород | геоморфологические особенности территории | гидрогеологические особенности грунтовых вод | степень развития ЭГП на территории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Горизонтальное или пологонаклонное залегание | Выдержанные | Элементы рельефа в основном совпадают с геологическими границами | Глубина залегания и минерализация пространственно слабо изменчивы | Развиты слабо |  |
| 2 | Простая складчатость, осложненная немногочисленными разрывными нарушениями | Невыдержанные | Связь между рельефом и геологическими границами устанавливается не всегда | То же, но изменчивы | Развиты умеренно |  |
| 3 | Сложная складчатость многочисленные разрывные нарушения | Сильно изменчивые | Элементы рельефа не совпадают с геологическими границами | То же, но исключительно изменчивы | Развиты широко |  |

Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС устанавливается исходя из суммы баллов сложности каждого фактора:

1 категория - сумма баллов 5 - 7

2 категория - сумма баллов 8 - 11

3 категория - сумма баллов 12 - 15

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

(нормативные материалы)

## 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОТ

32. Проектирование - научно-производственная работа, итогом которой является проект и смета .

### 1.1. Составление проекта

33. Проект - документ, обосновывающий постановку конкретных работ, их перечень и объем, методику (технологию) и технические условия проведения. Он может уточняться (дополняться) и изменяться в зависимости от получаемых результатов. Однако основой составления проекта являются материалы подготовительных работ.

Разработка проекта включает:

- составление графической части проекта;

- составление текстовой части проекта;

- машинописные и чертежно-оформительские работы;

34. В подразделе приводятся нормативные материалы только на составление графической и текстовой частей проекта. Нормативные материалы на машинописные и чертежно-оформительские работы представлены в ССН, вып. 1, ч.1.

#### 1.1.1. Составление графической части проектов

35. Нормативными материалами охвачено составление графической части проектов на съемки геологического содержания (п.14) и поиски полезных ископаемых (п. 15).

36. Графическая часть проектов в зависимости от разновидности проектируемых работ представляется определенным набором чертежей, перечень и исполнители которых указаны в табл. 15.

37. Составление, перечисленных в табл. 15 чертежей, выполняется при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (п. 31).

Т а б л и ц а 15

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ,

составляющих графическую часть проектов, и их исполнители

| № чертежа | Наименование чертежа и его масштаб | Исполнитель работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обзорная карта территории исследований; 1:1 000 000, 1:500 000 | Техник-геолог (техник-гидрогеолог) II категории - 1 |
| 2 | Схема геологической (гидрогеологической, инженерно-геологической, геофизической, геохимической) изученности территории исследований; 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000 | То же |
| 3 | Схема обеспеченности территории исследований МАКС; 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000 | То же |
| 4 | Оценочная карта; 1:1000 000; 1:500 000 | Геолог ( гидрогеолог) 1 категории -1 |
| 5 | Карта фактического материала ранее проведенных исследований; 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 | Геолог (гидрогеолог) - 1 |
| 6 | Предварительная геологическая карта с проявлениями полезных ископаемых; 1:200 000 | Геолог 1 категории - 1 |
| 7 | Предварительная геологическая карта поверхности; 1:50 000, 1:25 000 | То же |
| 8 | Предварительная геологическая карта поверхности; 1:10 000, 1:5 000 (для "открытых" территорий) | То же |
| 9 | Регистрационная карта полезных ископаемых; 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 | Техник-геолог 1 категории - 1 |
| 10 | Предварительная геолого-геофизическая карта основного уровня изучения; 1:1 000 000, 1:200 000, 1:50 000 | Геолог 1 категории - 1 |
| 11 | Регистрационная карта прямых признаков изучаемого полезного ископаемого (рудной формации); 1:200 000 | Техник-геолог 1 категории - 1 |
| 12 | Предварительная гидрогеологическая карта; 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000 | Гидрогеолог 1 категории - 1 |
| 13 | Предварительная инженерно-геологическая карта; 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 | Гидрогеолог (геолог) 1 категории - 1 |
| 14 | Предварительная геоморфологическая карта; 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 | Геолог (гидрогеолог) II категории-1 |
| 15 | Предварительная ландшафтно-индикационная карта; | То же |
| 16 | Схема предварительного комплексного дешифрирования МАКС; | Геолог (гидрогеолог) 1 категории-1 |
| 17 | Предварительная сводная стратиграфическая колонка | Геолог 1 категории - 1 |
| 18 | Предварительная гидрогеологическая колонка | Гидрогеолог 1 категории - 1 |
| 19 | Схема расположения предполагаемых опорных (ключевых) участков и разрезов, наземных и аэровизуальных маршрутов, мест заложения горных выработок и т.д.; 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 | Геолог (гидрогеолог) 1 категории -1 |
| 20 | Схема типизации территории исследований по сложности ее геологического строения (гидрогеологических или инженерно-геологических условий); 1:1 000 000, 1:500 000 | Геолог (гидрогеолог)- 1 |
| 21 | Проектные типовые или индивидуальные геолого-технические разрезы буровых скважин | Геолог (гидрогеолог) II категории - 1 |
| 22 | Проектные типовые разрезы шурфов, канав (траншей) | То же |

Примечание. Составление чертежей выполняется при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (п. 31).

38. Чертежи (табл. 15) №№ 1-4, 20 составляются на готовой бланковой основе; №№ 5-10, 12-16, 19 - на готовой топографической основе в масштабе работ; № 11 - на готовой топографической основе в масштабе работ в рамке одного топографического листа масштаба 1:50 000; №№ 17, 18, 21, 22 - на миллиметровке.

39. Содержание работы (вне зависимости от вида чертежей). Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Изучение и анализ собранных и систематизированных источников информации, включая отдешифрированные МАКС по территории (объекту) исследований и смежным территориям (ССН, вып. 1, ч. 1, подразделы 1.1 - 1.4) с необходимым отбором и обобщением нужной информации. Разработка условных обозначений (кроме составления схемы предварительного комплексного дешифрирования МАКС). Нанесение в карандаше на составляемый чертеж соответствующей нагрузки, изображаемой условными обозначениями, с последующим закреплением ее тушью рабочим черчением. Вычерчивание тушью рабочим черчением рамок и зарамочного оформления, включая условные обозначения. Раскраска (при необходимости) чертежа цветными карандашами.

40. При составлении предварительных карт (геологической, гидрогеологической, инженерно-геологической) в содержание работы дополнительно включаются: монтаж карт ранее выполненных съемок, приведенных к масштабу работ; переинтерпретация геофизических материалов с учетом геологических (гидрогеологических и др.) данных и результатов дешифрирования МАКС; переинтерпретация материалов предшествующих геохимических работ; составление и вычерчивание тушью рабочим черчением одного геологического (гидрогеологического, инженерно-геологического) разреза.

41. При составлении схемы предварительного комплексного дешифрирования МАКС в дополнение к указанному в п. 39 вводится: уточнение и дополнение системы условных обозначений, обобщение результатов предварительного дешифрирования отдельных снимков (ССН, вып. 1, ч. 1, подраздел 1), включая увязку результатов дешифрирования.

42. Трудовыми нормами учтено, что проектируемые разновидности работ обеспечены материалами обязательных опережающих исследований и сопровождаются геофизическими и геохимическими работами, регламентированными действующими методическими нормативными документами.

43. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы, приняты:

- при составлении чертежей №№ 1-4, 20, 21 (табл.15) - 1 чертеж размером 15х20 см (3,0 дм2 );

- при составлении чертежей №№ 5-7, 9-16, 19 - 1 чертеж по площади, соответствующей 1 номенклатурному листу топографической основы , на которой составляется карта (схема);

- при составлении чертежа № 8 - 1 чертеж в масштабе работ на
10 км2 территории исследований;

- при составлении чертежей №№ 17, 18 - 1 чертеж размером 15х30 см (4.5 дм2 );

- при составлении чертежа № 22 - 1 чертеж размером 10х15 см
(1.5 дм2 );

44. Трудовые нормы на составление графической части проектов представлены в табл. 16-41 и пп. 47-51 и приемлемы для каждой разновидности проектируемых работ, выполняемой только по одному проекту.

45. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 41, 42.

46. Основные производственные фонды в процессе составления графической части проектов не используются.

47. Норма длительности составления обзорной карты (1-го чертежа
№ 1 размером 3.0 дм2) равна 0,81 смены.

Т а б л и ц а 16

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы геологической (гидрогеологической, инженерно-геологической, геохимической или геофизической) изученности, территории исследований или обеспеченности ее МАКС, смена

Измеритель - 1 чертеж № 2 или № 3 (размером 3,0 дм2)

| № строки | Масштаб чертежа | Количество ранее проведенных исследований или комплектов МАКС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:1000000 | 1,18 | 1,36 | 1,57 |
| 2 | 1: 500000 | 1,31 | 1,52 | 1,75 |
| 3 | 1: 200000 | 1,39 | 1,61 | 1,85 |

Т а б л и ц а 17

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления оценочной карты, смена

Измеритель - 1 чертеж № 4(размером 3,0 дм2)

| Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2,33 | 2,68 | 3,08 |

Т а б л и ц а 18

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления карты фактического материала ранее проведенных исследований при визуальном переносе местоположений объектов информации с имеющихся карт фактического материала, смена

Измеритель - 1 чертеж № 5(1 номенклатурный лист)

| Количество переносимых местоположений объектов информации |  |  |
| --- | --- | --- |
| менее 160 | от 161 до 300 | более 300 |
| 3,86 | 4,33 | 4,97 |

Примечание. Под объектом информации понимаются важнейшие естественные обнажения горных пород и водопроявления (водопункты), участки и линии детального изучения разрезов геологических подразделений, шурфы, канавы, буровые скважины, профили геофизических исследований, пункты находок ископаемых органических остатков, пункты археологических находок, пункты отбора проб горных пород и руд для определения их радиологического возраста, химического и минералогического состава, физических свойств, пункты (участки) проведения опытных гидрогеологических работ, пункты (участки) режимных наблюдений.

Т а б л и ц а 19

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геологической карты поверхности с проявлениями полезных ископаемых в масштабе 1:200000, смена

Измеритель - 1 чертеж № 6(1 номенклатурный лист)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 6,97 | 7,78 | 8,66 | 9,74 | 11,03 | 12,60 |
| 2 | 2 | 7,54 | 8,44 | 9,42 | 10,60 | 12,02 | 13,73 |
| 3 | 3 | 8,33 | 9,32 | 10,43 | 11,76 | 13,36 | 15,28 |

Т а б л и ц а 20

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геологической карты рыхлых четвертичных образований с проявлениями полезных ископаемых в масштабе 1:200000, смена

Измеритель - 1 чертеж № 6(1 номенклатурный лист)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл. 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 4,64 | 5,31 | 6,06 |
| 2 | 2 | 4,98 | 5,70 | 6,50 |
| 3 | 3 | 5,51 | 6,32 | 7,20 |

Т а б л и ц а 21

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геологической карты поверхности, смена

Измеритель - 1 чертеж № 7(1 номенклатурный лист)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Масштаб чертежа - 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6,36 | 7,14 | 7,98 | 9,02 | 10,23 | 11,70 |
| 2 | 2 | 6,90 | 7,76 | 8,70 | 9,82 | 11,16 | 12,76 |
| 3 | 3 | 7,63 | 8,58 | 9,64 | 10,90 | 12,40 | 14,20 |
| Масштаб чертежа - 1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 6,73 | 7,56 | 8,45 | 9,56 | 10,92 | 12,51 |
| 5 | 2 | 7,29 | 8,21 | 9,17 | 10,39 | 11,91 | 13,65 |
| 6 | 3 | 8,06 | 9,07 | 10,20 | 11,55 | 13,23 | 15,17 |

Т а б л и ц а 22

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геологической карты поверхности, смена

Измеритель - 1 чертеж № 7(1 номенклатурный лист)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл. 1) | Масштаб чертежа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:50 000 |  |  | 1:25 000 |  |  |
|  |  | Категория сложности геологического строения местности (табл. 3) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 4,38 | 5,00 | 5,70 | 4,79 | 5,47 | 6,27 |
| 2 | 2 | 4,63 | 5,30 | 6,05 | 5,13 | 5,87 | 6,72 |
| 3 | 3 | 5,03 | 5,76 | 6,59 | 5,67 | 6,48 | 7,43 |

Т а б л и ц а 23

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геологической карты поверхности при проектировании поисковых работ на "открытых" территориях, смена

Измеритель - 1 чертеж № 8(10 км2 площади)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Масштаб чертежа - 1:10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7,67 | 8,44 | 9,28 | 10,22 | 11,24 | 12,36 |
| 2 | 2 | 8,21 | 9,03 | 9,91 | 10,95 | 12,00 | 13,20 |
| 3 | 3 | 8,75 | 9,62 | 10,58 | 11,64 | 12,81 | 14,09 |
| Масштаб чертежа - 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 8,00 | 8,75 | 9,68 | 10,65 | 11,71 | 12,88 |
| 5 | 2 | 8,56 | 9,41 | 10,35 | 11,39 | 12,53 | 13,79 |
| 6 | 3 | 9,17 | 10,08 | 11,06 | 12,20 | 13,42 | 14,76 |

Примечание. Определение понятия "открытой" территории дано в п.117.

Т а б л и ц а 24

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления регистрационной карты полезных ископаемых, смена

Измеритель - 1 чертеж № 9(1 номенклатурный лист)

| Количество переносимых местоположений объектов информации |  |  |
| --- | --- | --- |
| до 5 | 6 - 10 | Более 10 |
| 0,41 | 0,57 | 0,70 |

Примечание. Под объектом информации понимаются проявления, ореолы и месторождения полезных ископаемых, выявленные ранее проведенными исследованиями и отображенные условными знаками на соответствующих картах.

Т а б л и ц а 25

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геолого-геофизической карты основного уровня изучения, смена

Измеритель - 1 чертеж № 10 (1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:1 000 000 | 1,91 | 2,24 | 2,60 |
| 2 | 1:200 000 | 1,56 | 1,83 | 2,16 |
| 3 | 1:50 000 | 1,30 | 1,51 | 1,75 |

48. Нормы длительности составления регистрационной карты прямых признаков изучаемого полезного ископаемого (рудной формации) в масштабе 1:200 000 - одного чертежа № 11 (1 номенклатурный лист) - равны нормам длительности составления регистрационной карты полезных ископаемых (табл.24).

Т а б л и ц а 26

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной гидрогеологической карты, смена

Измеритель - 1 чертеж № 12(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1:200 000 | 5,23 | 5,91 | 6,75 | 5,75 | 6,44 | 7,44 | 6,39 | 7,18 | 8,27 |
| 2 | 1:100 000 | 5,12 | 5,78 | 6,60 | 5,60 | 6,28 | 7,23 | 6,18 | 6,93 | 8,00 |
| 3 | 1:50 000 | 5,00 | 5,66 | 6,46 | 5,44 | 6,10 | 7,04 | 5,96 | 6,67 | 7,71 |

Т а б л и ц а 27

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной инженерно-геологической карты, смена

Измеритель - 1 чертеж № 13(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности инженерно-геологических условий местности (табл. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | 1:200000 | 6,00 | 6,80 | 7,72 | 6,60 | 7,41 | 8,53 | 7,30 | 8,22 | 9,50 |
| 2 | 1:100000 | 5,88 | 6,62 | 7,59 | 6,42 | 7,22 | 8,30 | 7,12 | 7,98 | 9,19 |
| 3 | 1:50000 | 5,71 | 6,50 | 7,36 | 6,26 | 7,00 | 8,08 | 6,84 | 7,66 | 8,85 |
| 4 | 1:25000 | 6,17 | 7,04 | 7,88 | 6,56 | 7,47 | 8,42 | 7,16 | 8,14 | 9,18 |

Т а б л и ц а 28

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной геоморфологической карты, смена

Измеритель - 1 чертеж N 14

( 1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Категория сложности геоморфологических условий местности (табл. 6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200 000 | 3,72 | 4,29 | 4,95 |
| 2 | 1:100 000 | 4,03 | 4,68 | 5,48 |
| 3 | 1:50 000 | 4,33 | 5,00 | 5,86 |
| 4 | 1:25 000 | 4,64 | 5,40 | 6,34 |

Т а б л и ц а 29

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной ландшафтно-индикационной карты, смена

Измеритель - 1 чертеж № 15(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб карты | Категория сложности ландшафтно-геологических условий местности (табл. 7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:1 000 000 (1:500 000) | 7,11 | 9,45 | 12,96 |
| 2 | 1:200 000-1:25 000 | 4,94 | 6,56 | 9,00 |
| 3 | 1:10 000 (1:5 000) | 7,70 | 10,24 | 14,04 |

Т а б л и ц а 30

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы предварительного комплексного дешифрирования МАКС при проектировании съемок геологического содержания, смена

Измеритель - 1 чертеж № 16(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб карты | Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС (табл. 14) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:1 000 000 (1:500 000) | 1,80 | 2,16 | 2,52 |
| 2 | 1:200 000- (1:25 000) | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| 3 | 1:10 000 (1:5 000) | 1,95 | 2,34 | 2,73 |

Т а б л и ц а 31

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной сводной стратиграфической колонки, смена

Измеритель - 1 чертеж № 17(размер чертежа 4,5 дм2)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности составления стратиграфических и гидрогеологических колонок (табл. 8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1,94 | 2,24 | 2,59 | 2,99 |
| 2 | 2 | 2,22 | 2,55 | 2,95 | 3,40 |
| 3 | 3 | 2,56 | 2,96 | 3,42 | 3,94 |

Т а б л и ц а 32

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной гидрогеологической колонки, смена

Измеритель - 1 чертеж № 18(размер чертежа 4,5 дм2)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности составления стратиграфических и гидрогеологических колонок (табл. 8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1,48 | 1,70 | 1,95 | 2,23 |
| 2 | 2 | 1,63 | 1,87 | 2,14 | 2,46 |
| 3 | 3 | 1,82 | 2,10 | 2,41 | 2,76 |

Т а б л и ц а 33

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы расположения предполагаемых опорных участков и разрезов, наземных и аэровизуальных маршрутов, мест заложения горных выработок при проектировании ГС дочетвертичных и четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 чертеж № 19(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1:200 000 | 2,77 | 3,02 | 3,32 | 3,69 | 4,11 | 4,71 |
| 2 | 1:50 000 | 2,73 | 2,96 | 3,25 | 3,63 | 4,07 | 4,63 |
| 3 | 1:25 000 | 3,14 | 3,46 | 3,85 | 4,31 | 4,89 | 5,57 |

Т а б л и ц а 34

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы расположения предполагаемых опорных участков и разрезов, наземных и аэровизуальных маршрутов, мест заложения горных выработок при проектировании ГС рыхлых четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 чертеж № 19(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Категория сложности геологического строения местности (табл. 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200 000 | 2,70 | 3,02 | 3,46 |
| 2 | 1: 50 000 | 2,72 | 3,04 | 3,50 |
| 4 | 1: 25 000 | 3,13 | 3,55 | 4,07 |

Т а б л и ц а 35

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы расположения предполагаемых ключевых участков наземных и аэровизуальных маршрутов, сети геофизических исследований, мест заложения горных выработок пунктов (участков) наблюдения за режимом подземных вод при проектировании гидрогеологической съемки (Г), смена

Измеритель - 1 чертеж № 19(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл. 4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200 000 | 4,05 | 4,53 | 5,19 |
| 2 | 1:100 000 | 4,06 | 4,56 | 5,25 |
| 3 | 1: 50 000 | 4,69 | 5,32 | 6,11 |

Т а б л и ц а 36

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы расположения предполагаемых ключевых участков и разрезов, наземных и аэровизуальных маршрутов, сети геофизических исследований, мест заложения горных выработок при проектировании инженерно-геологической съемки (И), смена

Измеритель - 1 чертеж № 19(1 номенклатурный лист)

| № строки | Масштаб чертежа | Категория сложности инженерно-геологических условий местности (табл. 5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200 000 | 2,84 | 3,17 | 3,63 |
| 2 | 1:100 000 | 2,85 | 3,19 | 3,68 |
| 3 | 1: 50 000 | 3,29 | 3,73 | 4,27 |
| 4 | 1: 25 000 | 3,65 | 4,14 | 4,74 |

49. Для составления чертежа № 19 при проектировании ГДП или ГГДП на одном номенклатурном листе топоосновы используются нормы длительности, указанные в таблицах 33-35, с коэффициентами 0,92 ГДП и 0,86 ГГДП. Затраты труда начальника геологической или гидрогеологической партии не изменяются (п.51).

50. Для составления чертежей №№ 6, 7, 10, 12-16 и 19 в случае проектирования ГС, ГГС, ГДП, ГГГС или ГГДП на нескольких номенклатурных листах топоосновы берутся нормы длительности из табл. 19-22, 25, 26, 28-30, 33-35 с учетом изложенного в п. 49, которые умножаются на поправочные коэффициенты (табл. 37). При расчете затрат труда начальника геологической или гидрогеологической партии коэффициенты, указанные в табл. 37 не применяются.

Т а б л и ц а 37

КОЭФФИЦИЕНТЫ

к нормам длительности составления чертежей №№ 6, 7, 10, 12-16 и 19 при проектировании ГС, ГГС, ГДП, ГГГС или ГГДП на нескольких номенклатурных листах топоосновы

| Количество номенклатурных листов топоосновы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-14 | 15-18 | 19 и более |
| 1,21 | 1,41 | 1,64 | 1,94 | 2,30 | 2,73 |

Т а б л и ц а 38

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы типизации территории исследований по сложности ее геологического строения, гидрогеологических или инженерно-геологических условий, смена

Измеритель - 1 чертеж № 20(1 размер чертежа 3,0 дм2)

| Количество выделенных типизированных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1,22 | 1,43 | 1,68 | 1,96 |

Т а б л и ц а 39

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления проектных типовых или индивидуальных геолого-технических разрезов буровых скважин, смена

Измеритель - 1 чертеж № 21(размер чертежа 3,0 дм2)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Количество слоев на длину чертежа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 4-6 | 7-10 | 11 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
| 2 | 2 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 |
| 3 | 3 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 |

Т а б л и ц а 40

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления проектных типовых разрезов, шурфов, канав (траншей), смена

Измеритель - 1 чертеж № 22(размер чертежа 1,5 дм2)

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Количество слоев на длину чертежа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 4-6 | 7-10 | 11 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| 2 | 2 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| 3 | 3 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |

51. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя работы по составлению конкретного чертежа (табл. 15) численно равны норме длительности составления этого чертежа (пп. 47 и 48, табл. 16-40). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии - 0,04 чел.-смены.

Т а б л и ц а 41

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на составление графической части проектов

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | № чертежа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-4,20 | 5-16,19 | 17,18,21, 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт. | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 2 | Бумага миллиметровая | Рулон (20 м) | - | - | 0,25 |
| 3 | Карандаш простой | шт. | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 4 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Линейка чертежная | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
| 7 | Резинка ученическая | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 8 | Ручка чертежная | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 11 | Тушь разных цветов | флакон | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 12 | Угольник чертежный | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Т а б л и ц а 42

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при составлении графической части проектов (чертежи №№ 1-22)

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | шт. | 1 |
| 2 | Курвиметр | 4,17 | шт. | 1 |
| 3 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт. | 1 |
| 4 | Стул конторский | 4,00 | шт. | 1 |
| 5 | Тубус для карт | 2,78 | шт. | 1 |
| 6 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт. | 1 |

#### 1.1.2. Составление текстовой части проектов

52. В подраздел включены нормативные материалы на составление текстовой части проектов на проведение съемок геологического содержания и поисков полезных ископаемых (пп. 15, 16).

53. Текстовая часть проектов на проведение любой разновидности ГРР состоит из следующих разделов: геолого-экономическая характеристика территории (объекта) исследований; обзор, анализ и оценка ранее проведенных исследований; геологическая, гидрогеологическая, геохимическая и геофизическая характеристики территории (объекта) исследований; методика проектируемых работ; охрана недр и окружающей природной среды; перечень, объемы и условия проведения проектируемых работ.

54. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Просмотр и обобщение ранее изученных перед составлением графической части проекта источников информации. Выбор и обоснование методики проектируемых работ и определение их объемов. Написание разделов проекта, включая составление таблиц с данными для установления сметной стоимости (объем работ, состав и затраты труда исполнителей, наименование и количество приобретаемых и изготовляемых материалов). При использовании ПКР расчет затрат труда к проекту не прилагается.

55. Работа выполняется одним геологом (гидрогеологом) 1 категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

56. Трудовыми нормами учтено, что проектируемые разновидности работ обеспечены материалами обязательных опережающих исследований и сопровождаются геофизическими и геохимическими работами, регламентированными действующими методическими нормативными документами.

57. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы, приняты:

- при составлении текстовой части проектов на съемки геологического содержания, кроме ГМК - 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе работ;

- при составлении текстовой части проектов на съемки геологического содержания на ГМК - 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе 1:50 000;

- при составлении текстовой части проектов на съемки геологического содержания на поисковые работы - 10 км2 территории, на которой проектируются эти исследования.

58. В табл. 43-48 приведены нормы длительности составления текстовой части проектов на съемки геологического содержания ГС, ГДП, ГГК, ГМК, Г, И, а также поисковые работы (стадия 3). Нормы длительности составления текстовой части проектов на совместные съемки определяются путем применения коэффициентов комплексирования к сумме норм длительности выполнения этой работы при съемках, входящих в комплекс: для совместных съемок ГГ, ГГИ, ГИЧ, ГЧ, ГИ коэффициент комплексирования- 0,70; для совместных съемок типа ГС +ГГК - 0,85; для совместных съемок типа ГДП+Г или ГДП+И - 0,75.

59. В случаях проектирования любых съемок на нескольких номенклатурных листах (в т.ч. групповые съемки) к нормам длительности составления текстовой части проектов соответствующих разновидностей съемок применяются поправочные коэффициенты (табл. 49).

60. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 50 и п. 63.

61. Основные производственные фонды в процессе составления текстовой части проектов не используются.

Т а б л и ц а 43

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления текстовой части проектов на ГС дочетвертичных и четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип территории по степени изученности (табл.1) - 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 3 | 7,54 | 8,47 | 9,63 |
| 2 | 4 - 7 | 8,43 | 9,45 | 10,82 |
| 3 | более 7 | 9,71 | 10,96 | 12,60 |
| Тип территории по степени изученности (табл.1) - 2 |  |  |  |  |
| 4 | 1 - 3 | 8,51 | 9,57 | 10,87 |
| 5 | 4 - 7 | 9,53 | 10,68 | 12,23 |
| 6 | более 7 | 10,97 | 12,36 | 14,14 |
| Тип территории по степени изученности (табл.1) - 3 |  |  |  |  |
| 7 | 1 - 3 | 9,72 | 10,91 | 12,42 |
| 8 | 4 - 7 | 10,87 | 12,19 | 13,95 |
| 9 | более 7 | 12,53 | 14,10 | 16,22 |

Т а б л и ц а 44

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления текстовой части проектов на ГС

рыхлых четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Тип территории по степени изученности (табл.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности геологического строения местности (табл.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | 1-3 | 6,48 | 7,24 | 8,20 | 6,93 | 7,74 | 8,77 | 7,64 | 8,54 | 9,67 |
| 2 | 4-7 | 7,08 | 7,95 | 9,81 | 7,57 | 8,50 | 10,50 | 8,35 | 9,38 | 11,56 |
| 3 | более 7 | 7,86 | 8,87 | 10,24 | 8,41 | 9,49 | 10,95 | 9,27 | 10,46 | 12,08 |

Т а б л и ц а 45

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления текстовой части проектов на ГДП, ГМК или ГГК дочетвертичных и четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4-5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип территории по степени изученности (табл.1) - 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 3 | 6,18 | 6,94 | 7,90 |
| 2 | 4 - 7 | 6,91 | 7,77 | 8,89 |
| 3 | более 7 | 7,96 | 8,98 | 10,33 |
| Тип территории по степени изученности (табл.1) - 2 |  |  |  |  |
| 4 | 1 - 3 | 6,98 | 7,84 | 8,92 |
| 5 | 4 - 7 | 7,81 | 8,78 | 10,04 |
| 6 | более 7 | 9,00 | 10,14 | 11,67 |
| Тип территории по степени изученности (табл.1) - 3 |  |  |  |  |
| 7 | 1 - 3 | 7,97 | 8,95 | 10,19 |
| 8 | 4 - 7 | 8,91 | 10,02 | 11,47 |
| 9 | более 7 | 10,26 | 11,58 | 13,33 |

Т а б л и ц а 46

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления текстовой части проектов на поисковые работы (стадия 3), смена

Измеритель - 10 км2 территории

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 | 4-5 | 6 |  | 1-3 | 4-5 | 6 |  | 1-3 | 4-5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 7 |  | 7 | 10 | 11 |
| 1 | 1 – 3 | 4,15 | 4,57 | 5,02 |  | 4,69 | 5,15 | 5,67 |  | 5,35 | 5,90 | 6,47 |
| 2 | 4 - 7 | 4,80 | 5,28 | 5,81 |  | 5,42 | 5,96 | 6,55 |  | 6,19 | 6,81 | 7,50 |
| 3 | более 7 | 5,61 | 6,17 | 6,78 |  | 6,34 | 6,97 | 7,66 |  | 7,23 | 7,96 | 8,74 |

Т а б л и ц а 47

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления текстовой части проектов на съемку Г, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл. 4) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 3 | 8,67 | 10,41 | 9,69 | 11,65 | 11,17 | 13,55 |
| 2 | 4 - 7 | 9,79 | 11,75 | 10,96 | 13,17 | 12,62 | 15,23 |
| 3 | более 7 | 11,18 | 13,41 | 12,50 | 15,03 | 14,41 | 17,43 |

Т а б л и ц а 48

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления текстовой части проектов на съемку И, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Тип территории по степени изученности (табл. 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | Категория сложности инженерно-геологических условий местности (табл. 5) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 – 3 | 7,88 | 9,46 | 8,81 | 10,59 | 10,15 | 12,32 |
| 2 | 4 - 7 | 8,90 | 10,68 | 9,96 | 11,97 | 11,47 | 13,84 |
| 3 | более 7 | 10,16 | 12,19 | 11,36 | 13,66 | 13,10 | 15,84 |

62. Затраты труда (в человеко-сменах) основного исполнителя работы по составлению текстовой части проектов (п. 55) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 43-48). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии - 0,15 человеко-смены.

Т а б л и ц а 49

КОЭФФИЦИЕНТЫ

к нормам длительности составления текстовой части проектов при отклонении от принятых значений измерителя

| Количество номенклатурных листов топоосновы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-14 | 15-18 | 19 и более |
| 1,13 | 1,23 | 1,35 | 1,50 | 1,68 | 1,89 |

Т а б л и ц а 50

НОРМЫ РАСХОДА

материалов при составлении текстовой части проектов

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт. | 1,0 |
| 2 | Бумага писчая | кг | 3,0 |
| 3 | Карандаш простой | шт. | 1,0 |
| 4 | Линейка чертежная | шт. | 0,15 |
| 5 | Папка для бумаг | шт. | 2,0 |
| 6 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0,15 |
| 7 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 2,0 |

63. Материальные ценности, относящиеся к статье расхода "Износ": стол однотумбовый - 1, стул - 1, с месячным износом соответственно 2,0 и 3,0 % .

## 2. ПРЕДПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

64. В настоящем разделе приведены нормативные материалы на составление карт (схем) и прочих материалов, неохваченных разделом
1 "Проектирование", но являющихся необходимыми для качественного выполнения полевых работ.

65. К подготовительным работам относятся также рекогносцировочные наземные маршруты и составление рабочей опорной легенды, сметная стоимость которых определяется СФР.

66. В зависимости от разновидности проектируемых работ в предполагаемый период составляется определенный комплект карт (схем), перечень, масштаб и исполнители которых представлены в табл. 51.

Т а б л и ц а 51

ПЕРЕЧЕНЬ

карт или схем (чертежей), составляемых в предполевой период, их масштаб и исполнители

| № чертежа | Наименование чертежа и его масштаб | Исполнитель работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема геологической интерпретации геофизических данных; 1:200000, 1:50000,1:25000 | Геолог 1 категории - 1 |
| 2 | Карта переинерпретации материалов предшествующих геохимических работ; 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 | То же |
| 3 | Схематические структурные карты маркирующих горизонтов (для районов типа ПП0) | Геолог -1 |
| 4 | Предварительная минерагеническая карта; 1:200 000 | Геолог 1 категории - 1 |
| 5 | Схема гидрогеологической интерпретации геофизических данных; 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000 | Гидрогеолог 1 категории - 1 |
| 6 | Погоризонтные гидрогеологические карты; 1:200000 | То же |
| 7 | Предварительная карта гидрогеологического и инженерно-геологическог районирования для мелиоративного строительства; 1:200000, 1:50000 | - " - |

67. К прочим материалам предполевых работ относятся: сводные каталоги буровых скважин, колодцев, родников, проявлений ЭГП; сводные таблицы минерализации и химического состава подземных вод, водообильности водоносных горизонтов (комплексов); сводные таблицы физико-механических свойств литологических (петрографических) типов горных пород. Работа выполняется техником-геологом (техником-гидрогеологом)
1 категории.

68. Составление чертежей (табл. 51) и прочих материалов (п. 67) выполняется при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (п. 31).

69. Чертежи (табл. 51) составляются на готовой топографической основе, прочие материалы (п. 67) - на готовых бланках таблиц или каталогов.

70. Содержание работы (вне зависимости от вида графических и табличных материалов). Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Изучение и анализ собранных и систематизированных фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории (объекту) исследований и смежным территориям (ССН, вып. 1, ч. 1, подразделы 1.1, 1.2, 1.4) с необходимым отбором и обобщением нужной информации.

71. При составлении чертежей в содержание работы дополнительно к указанному в п. 70 вводится: разработка условных обозначений; нанесение в карандаше на составляемый чертеж соответствующей нагрузки, изображаемой условными обозначениями, с последующим закреплением ее тушью рабочим черчением; перенос результатов предварительного дешифрирования МАКС; вычерчивание тушью рабочим черчением рамок и зарамочного оформления, включая условные обозначения и разрезы; раскраска (при необходимости) чертежа цветными карандашами.

72. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы, приняты:

- при составлении чертежей - 1 чертеж по площади соответствующий 1 номенклатурному листу топографической основы, на которой составляется карта (схема);

- при составлении сводных каталогов - 10 страниц при количестве вписываемых объектов информации на каждой странице равном 15;

- при составлении сводных таблиц - 10 страниц при количестве строк на каждой странице, равном 20.

73. Трудовые нормы на составление карт (схем) и прочих материалов в предполевой период указаны в табл.52-62 и пп.76 и 77.

74. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов приведены в табл.63, 64.

75. Основные производственные фонды в процессе составления карт (схем) и прочих материалов в предполевой период не используются.

Таблица 52

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы геологической интерпретации геофизических данных при ГС, ГГС и ГДП дочетвертичных и четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 чертеж № 1

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл.2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Масштаб чертежа - 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1,14 | 1,16 | 1,26 | 1,40 | 1,58 | 1,83 |
| 2 | 2 | 1,20 | 1,28 | 1,41 | 1,56 | 1,77 | 2,02 |
| 3 | 3 | 1,38 | 1,49 | 1,63 | 1,82 | 2,06 | 2,37 |
| Масштаб чертежа - 1:50 000,1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0,74 | 0,79 | 0,68 | 0,95 | 1,10 | 1,25 |
| 5 | 2 | 0,81 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 1,23 | 1,38 |
| 6 | 3 | 0,95 | 1,04 | 1,14 | 1,28 | 1,40 | 1,63 |

Таблица 53

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы геологической интерпретации геофизических данных при ГС рыхлых четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 чертеж № 1

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл.3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб чертежа- 1:200 000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,54 | 0,60 | 0,73 |
| 2 | 2 | 0,59 | 0,67 | 0,80 |
| 3 | 3 | 0,68 | 0,81 | 0,97 |
| Масштаб чертежа - 1:50 000, 1:25 000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0,46 | 0,54 | 0,66 |
| 5 | 2 | 0,52 | 0,60 | 0,75 |
| 6 | 3 | 0,61 | 0,73 | 0,88 |

Таблица 54

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления карты геологической интерпретации материалов предшествующих геохимических работ при ГС, ГГС или ГДП дочетвертичных и четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 чертеж № 2

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл.2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Масштаб чертежа - 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,94 | 1,02 | 1,13 | 1,29 | 1,41 | 1,58 |
| 2 | 2 | 1,05 | 1,15 | 1,26 | 1,42 | 1,67 | 1,84 |
| 3 | 3 | 1,22 | 1,33 | 1,47 | 1,61 | 1,88 | 2,09 |
| Масштаб чертежа - 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0,64 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,96 | 1,09 |
| 5 | 2 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,23 |
| 6 | 3 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,44 |
| Масштаб чертежа - 1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | 1,21 |
| 8 | 2 | 0,80 | 0,86 | 0,97 | 1,06 | 1,20 | 1,34 |
| 9 | 3 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,24 | 1,39 | 1,56 |

Таблица 55

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления карты интерпретации материалов предшествующих геохимических работ при ГС и ГГС рыхлых четвертичных образований, смена

Измеритель - 1 чертеж № 2

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности геологического строения местности (табл.3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб чертежа - 1:200 000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,55 | 0,66 | 0,80 |
| 2 | 2 | 0,64 | 0,74 | 0,87 |
| 3 | 3 | 0,73 | 0,85 | 1,02 |
| Масштаб чертежа - 1:50 000, 1:25 000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0,51 | 0,61 | 0,73 |
| 5 | 2 | 0,56 | 0,68 | 0,80 |
| 6 | 3 | 0,67 | 0,79 | 0,94 |

Таблица 56

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схематической структурной карты одного маркирующего горизонта (для районов типа ПП0), смена

Измеритель - 1 чертеж № 3

| Количество опорных точек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 25 | 25-50 | 51-75 | 76-100 | более 100 |
| 2,38 | 2,69 | 3,05 | 3,48 | 4,00 |

Таблица 57

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной минерагенической карты рыхлых четвертичных образований с проявлениями в масштабе 1:200 000, смена

Измеритель - 1 чертеж № 4

| № строки | Количество рудных формаций | Тип территории по степени изученности (табл.1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1-2 | 5,77 | 6,25 | 6,86 |
| 2 | 3-5 | 6,53 | 7,10 | 7,79 |

Таблица 58

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления схемы гидрогеологической интерпретации геофизических данных при Г, смена

Измеритель - 1 чертеж № 5

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл.4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб чертежа - 1:200 000, 1:100 000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,70 | 0,81 | 1,04 |
| 2 | 2 | 0,76 | 0,91 | 1,16 |
| 3 | 3 | 0,88 | 1,06 | 1,35 |
| Масштаб чертежа- 1:50 000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0,47 | 0,56 | 0,69 |
| 5 | 2 | 0,52 | 0,62 | 0,76 |
| 6 | 3 | 0,61 | 0,72 | 0,89 |

Таблица 59

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления погоризонтных гидрогеологических карт в масштабе
1:200 000, смена

Измеритель - 1 чертеж № 6

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл.1) | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл.4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 3,89 | 4,38 | 5,04 |
| 2 | 2 | 4,39 | 4,90 | 5,70 |
| 3 | 3 | 4,97 | 5,50 | 6,43 |

Таблица 60

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления предварительной карты гидрогеологического и инженерно-геологического районирования для мелиоративного строительства, смена

Измеритель - 1 чертеж № 7

| № строки | Количество разновидностей работ, входящих в комплекс | Тип территории по степени изученности (табл.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| Масштаб чертежа - 1:200 000, 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3,25 | 3,68 | 4,14 | 3,45 | 3,93 | 4,43 | 3,77 | 4,28 | 4,83 |
| 2 | 2 | 3,61 | 4,08 | 4,60 | 3,83 | 4,36 | 4,92 | 4,18 | 4,75 | 5,36 |
| 3 | 3 | 4,01 | 4,53 | 5,10 | 4,25 | 4,84 | 5,46 | 4,65 | 5,27 | 5,95 |
| Масштаб чертежа - 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 3,93 | 4,48 | 5,01 | 4,17 | 4,75 | 5,36 | 4,56 | 5,18 | 5,85 |
| 5 | 2 | 4,36 | 4,97 | 5,56 | 4,63 | 5,27 | 5,95 | 5,06 | 5,75 | 6,49 |
| 6 | 3 | 4,84 | 5,52 | 6,17 | 5,14 | 5,85 | 6,60 | 5,62 | 6,38 | 7,21 |

76. Затраты труда (в чел.сменах) основного исполнителя работы по составлению чертежей (табл. 51) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 52-60). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии - 0,04 человеко -смены.

Таблица 61

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления сводных каталогов буровых скважин, колодцев, шурфов, родников или проявлений ЭГП , смена

Измеритель - 10 страниц

| Количество заполняемых граф |  |  |
| --- | --- | --- |
| до 10 | 11-20 | более 20 |
| 1.18 | 1.38 | 1.62 |

Таблица 62

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

составления сводных таблиц минерализации и химического состава подземных вод, водообильности водоносных горизонтов (комплексов) или физико-механических свойств литологических (петрографических) типов горных пород, смена

Измеритель - 10 страниц

| Количество заполняемых граф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
| 1.33 | 1.58 | 1.85 | 2.16 |

77. Затраты труда (в чел.сменах) основного исполнителя работы по составлению сводных каталогов или сводных таблиц (п. 67) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 61,62). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии - 0,04 чел.-смены.

Таблица 63

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на составление чертежей, сводных каталогов и таблиц

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Чертежи №№ 1-7 | Сводные каталоги и таблицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блокнот большого размера | шт. | 0,2 | 1,0 |
| 2 | Бумага писчая | кг | - | 2,0 |
| 3 | Карандаш простой | шт. | 1,0 | 0,15 |
| 4 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0,1 | - |
| 5 | Линейка чертежная | шт. | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Папка для бумаг | шт. | - | 1,00 |
| 7 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0,10 | - |
| 8 | Резинка ученическая | шт. | 0,15 | - |
| 9 | Ручка чертежная | шт. | 0,15 | - |
| 10 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 0,5 | 1,00 |
| 12 | Тушь разных цветов | флакон | 1,0 | - |
| 13 | Угольник чертежный | шт. | 0,15 | 0,15 |

Таблица 64

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при составлении чертежей, сводных каталогов и таблиц

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Чертежи №№ 1-7 | Каталоги и таблицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | шт. | 1 | - |
| 2 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Стул конторский | 4,00 | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Тубус для карт | 2,78 | шт. | 1 | - |
| 5 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт. | 1 | - |

## 3. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

78. Нормативные материалы представлены на следующие разновидности полевых работ:

- аэровизуальные маршруты;

- наземные маршруты при съемках геологического содержания и поисковых работах;

- геологическое картирование масштаба 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3);

- наземные поисковые маршруты;

- полевая камеральная обработка материалов.

79. Трудовые нормы рассчитаны на выполнение перечисленных работ в полевой период, регламентированный соответствующими климатическими условиями, при пешем передвижении исполнителей в процессе проведения наземных маршрутов, без учета так называемых "холостых ходов" к началу маршрута и после его выполнения, а также связанных с устройством баз и подбаз (п. 24).

80. Трудовые нормы предусматривают, что полевые работы проводятся на местности с абсолютной высотой до 1500 м, при температуре воздуха на рабочем месте от +5 до +30 С, крутизне склоновых поверхностей
до 35, скорости ветра до 14 м/с, при пешем передвижении по сухим грунтам с грузом до 20 кг.

81. При выполнении работ на местности с абсолютной высотой более 1500 м трудовые нормы корректируются коэффициентами, указанными в табл. 65.

Т а б л и ц а 65

КОЭФФИЦИЕНТЫ

к трудовым нормам при выполнении работы в горной местности с абсолютной высотой более 1500 м

| Абсолютная высота местности. м | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Более 1500 до 2000 | 1.05 |
| Более 2000 до 3000 | 1.10 |
| Более 3000 до 3500 | 1.18 |
| Более 3500 до 4000 | 1.25 |
| Более 4000 до 4500 | 1.33 |
| Более 4500 | 1.45 |

### 3.1. Аэровизуальные маршруты

82. Количество, протяженность (в км) и направления аэровизуальных маршрутов обосновываются проектом работ исходя из их целевого назначения, всестороннего изучения и анализа материалов предшествующих исследований.

83. Аэровизуальные маршруты выполняются производственной (летной) группой в количестве 4-х исполнителей: начальник геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальник отряда, совмещающий обязанности штурмана, два специалиста (геологи, гидрогеологи) 1 категории, один техник (геолог или гидрогеолог) 1 категории, совмещающий работу фотографа.

84. Аэровизуальные маршруты делятся на обзорные (рекогносцировочные) и картировочные. Процесс их проведения состоит из двух организационно обособленных и технологически законченных частей: собственно аэровизуальные маршруты (наблюдения) и обработка результатов аэровизуальных маршрутов.

85. Обзорные собственно аэровизуальные маршруты проводятся на высоте 300-400 м при скорости полета 120-150 (в среднем 135) км /ч, картировочные - на высоте 100-250 м при скорости полета 80 -100 (в среднем 90) км/ч. Оптимальная продолжительность одного полета - 4 часа.

86. Собственно аэровизуальные маршруты выполняются на арендованных самолетах или вертолетах в соответствии с действующими правилами эксплуатации воздушных судов для аэровизуальных работ.

87. Содержание работы при собственно аэровизуальных маршрутах. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Разработка условных обозначений, кодов и сигналов. Просмотр АС под стереоскопом. Нанесение на топооснову (фотосхему) линии маршрута, опорных ориентиров по маршруту, а также нужных для работы данных, полученных в периоды подготовительных и предполевых работ. Непосредственные аэровизуальные наблюдения, фиксируемые нанесением условных знаков на маршрутную карту (аэрофотосхему), записями в дневнике (полетном журнале) или на ленте магнитофона, фотографированием перспектив или важных объектов.

88. Содержание работы при обработке результатов аэровизуальных маршрутов. Закрепление тушью на маршрутной карте (аэрофотосхеме) элементов наблюдения, расшифровка сокращений и условных обозначений в дневнике и на маршрутной карте (аэрофотосхеме), перенос записей на ленте магнитофона в дневник (в случаях использования этой аппаратуры), заполнение журнала аэровизуальных наблюдений.

89. Нормативные материалы представлены для каждой части процесса проведения аэровизуальных маршрутов с учетом всего вышеизложенного.

90. При расчете сметной стоимости работ на собственно аэровизуальные маршруты учитываются затраты, связанные с арендой и эксплуатацией воздушного судна, а также доплаты персоналу производственной (летной) группы, выполняющему эту работу.

91. Затраты на перегон воздушного судна с аэродрома базирования к месту работы и обратно обосновываются проектом работ на транспортировку грузов.

92. Нормативные материалы указаны в пп.93-95 и табл. 66-70.

93. Нормы длительности выполнения 100 км собственно аэровизуального маршрута (наблюдения) равны 0,185 смены (обзорный маршрут) и 0,278 смены (картировочный маршрут), в том числе: полетное время соответственно 0,11 смены и 0,16 смены.

Таблица 66

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

обработки результатов аэровизуальных маршрутов при геологосъемочных и поисковых работах, смена

Измеритель - 100 км маршрутов

| № строки | Вид аэровизуального маршрута | Равнинная местность |  | Горная местность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | незалесенная | залесенная | незалесенная | залессенная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обзорный маршрут | 0,37 | 0,43 | 0,39 | 0,46 |
| 2 | Картировочный маршрут | 0,55 | 0,66 | 0,60 | 0,70 |

Таблица 67

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

обработки результатов аэровизуальных маршрутов при гидрогеологических съемках, смена

Измеритель - 100 км маршрутов

| № строки | Вид аэровизуального маршрута | Равнинная местность |  | Горная местность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | незалесенная | залесенная | незалесенная | залессенная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обзорный маршрут | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,27 |
| 2 | Картировочный маршрут | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,41 |

Таблица 68

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

обработки результатов аэровизуальных маршрутов при инженерно-геологических и совместных съемках, смена

Измеритель - 100 км маршрутов

| № строки | Вид аэровизуального маршрута | Равнинная местность |  | Горная местность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | незалесенная | залесенная | незалесенная | залессенная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обзорный маршрут | 0,44 | 0,51 | 0,47 | 0,55 |
| 2 | Картировочный маршрут | 0,65 | 0,76 | 0,70 | 0,80 |

94. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной (летной) группе (п. 83), проводящей аэровизуальные маршруты, численно равны нормам длительности выполнения этой работы (п. 93, табл. 66-68).

Таблица 69

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на проведение аэровизуальных маршрутов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Собственно маршруты | Обработка результатов маршрутов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Карандаш простой | шт. | 4 | 4 |
| 2 | Карандаш "стеклограф" | -"- | 1 | - |
| 3 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | - | 0,4 |
| 4 | Кассета магнитофонная | шт. | 3 | – |
| 5 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | - | 0,04 |
| 6 | Резинка ученическая | шт. | - | 1 |
| 7 | Ручка чертежная | шт. | - | 0,4 |
| 8 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | - | 0,5 |
| 9 | Стержень для шариковой ручки | шт. | - | 1 |
| 10 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 3 | - |
| 11 | Транспортир | шт. | - | 0,25 |
| 12 | Тушь разных цветов | флакон | - | 1 |
| 13 | Угольник чертежный | шт. | - | 0,25 |
| 14 | Фотопленка | упаковка | 8 | - |

Таблица 70

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении аэровизуальных маршрутов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Собственно маршрут | Обработка результатов маршрутов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кровать походная | 4,17 | шт. | - | 4 |
| 2 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4,17 | комплект | - | 4 |
| 3 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2,78 | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт. | - | 1 |
| 5 | Cтул походный складной | 8,34 | шт. | - | 4 |
| 6 | Сумка полевая кирзовая | 8,34 | шт. | 4 | 4 |
| 7 | Фотоаппарат | 2,78 | шт. | 1 | - |

95. Основные производственные фонды в процессе собственно аэровизуальных маршрутов: магнитофон - 1, а в процессе обработки результатов аэровизуальных маршрутов: палатка 4-местная - 1 и магнитофон - 1.

### 3.2. Наземные маршруты при съемках геологического содержания и поисковых работ

96. В разделе приводятся нормативные материалы на проведение наземных геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических маршрутов, количество, протяженность (в км) и направления которых определяются проектом на основе тщательного изучения и анализа материалов предшествующих работ и дешифрирования МАКС.

97. Нормативные материалы установлены под типовые составы производственных (маршрутных) групп (табл. 71-73), обеспечивающие выполнение определенного объема исследований и связанных с ними работ (изучение и описание объектов наблюдения, отбор образцов и проб, земляные работы, бурение скважин ручным комплектом типа бура-геолога).

Таблица 71

ТИПОВОЙ СОСТАВ

производственной (маршрутной) группы геологической (гидрогеологической, инженерно-геологической) партии при проведении наземных маршрутов в процессе съемочных работ масштабов 1:1 000 000 - 1:25 000

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Геолог (гидрогеолог) | 1 | 1 |
| Радиометрист 3-го разряда | 1 | - |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 1 | 1 |
| ИТОГО | 3 | 2 |

Таблица 72

ТИПОВОЙ СОСТАВ

производственной (маршрутной) группы геологической партии при проведении наземных геологических маршрутов по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Геолог 1 категории | 1 | 1 |
| Техник-геолог II категории | 1 | 1 |
| Радиометрист 3-го разряда | 1 | - |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 1 | 1 |
| ИТОГО | 4 | 3 |

Таблица 73

ТИПОВОЙ СОСТАВ

производственной (маршрутной) группы поисковой партии при проведении наземных геологических (поисково-съемочных) маршрутов в процессе геолкартирования масштаба 1:10 000

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Геолог | 1 | 1 |
| Радиометрист 3-го разряда | 1 | - |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 1 | 1 |
| ИТОГО | 3 | 2 |

Таблица 74

КАТЕГОРИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

(геологов, гидрогеологов) в зависимости от сложности работы

| № п/п | Разновидность съемки геологического содержания | Фактор, определяющий сложность работы | Категория фактора | Категория специалистов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГС, ГГС, ГДП, ГМК дочетвертичных и четвертичных образований | Сложность геологического строения местности при изучении дочетвертичных и магматических четвертичных образований (табл.2) | 1-2 | без категории |
|  |  |  | 3-4 | II |
|  |  |  | 5-6 | I |
| 2 | ГС, ГГС рыхлых четвертичных образований | Сложность геологического строения местности при изучении рыхлых четвертичных образований (табл.3) | 1 | без категории |
|  |  |  | 2 | II |
|  |  |  | 3 | I |
| 3 | Г, ГГГС, ГГДП | Сложность гидрогеологических условий местности (табл.4) | 1 | без категории |
|  |  |  | 2 | II |
|  |  |  | 3 | I |
| 4 | Съемка И | Сложность инженерно - геологических условий местности (табл.5) | 1 | без категории |
|  |  |  | 2 | II |
|  |  |  | 3 | I |

98. Наземные маршруты, проводящиеся производственной группой, руководимой геологом (гидрогеологом), выполняются при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической, инженерно-геологической) партии или начальника поисковой партии, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (пп.31 и 105).

#### 3.2.1. Наземные геологические маршруты

99. Подраздел представлен нормативными материалами на наземные геологические (поисково-съемочные) маршруты при съемочных работах масштабов 1:1 000 000 - 1:25 000, наземные геологические (поисково-съемочные) маршруты при поисковых работах масштаба 1:10 000 (на "открытых" территориях) и наземные геологические маршруты по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов, которые выполняются производственными группами определенного состава (табл. 71-73).

100. Содержание работы общее для всех разновидностей наземных геологических маршрутов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Просмотр аэрофотоснимков под стереоскопом. Ориентирование на местности. Подчистка естественных обнажений горных пород. Географическая, геоморфологическая и высотная привязка начального пункта маршрута и объектов наблюдения по маршруту. Радиометрические исследования (в случае проведения). Просмотр и сокращение образцов и проб. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Написание выводов по маршруту. Регистрация образцов и проб в соответствующих журналах.

101. В зависимости от разновидности наземного геологического маршрута в содержание работы дополнительно к указанному в п. 100 включается:

- при проведении геологических маршрутов в процессе съемок и поисковых работ: общий осмотр объекта наблюдения (естественных обнажений горных пород, водопроявлений, ЭГП и др.); проходка копушей (при необходимости); расчистка места выхода родников или устройство водоотводных канавок для измерения расхода воды из родников; изучение и описание объектов наблюдения (включая зарисовку и фотографирование, отбор образцов и проб горных пород и проб воды на полевой химический анализ, этикетирование и упаковку образцов и проб, измерение температуры воды из водопроявлений и воздуха, поисковую оценку проявлений полезных ископаемых, перемещения исполнителей в пределах объекта наблюдения, связанные с их изучением); геологическая документация копушей; непрерывное геологическое и геоморфологическое изучение и описание местности по маршруту между объектами наблюдения с проверкой результатов дешифрирования МАКС, интерпретацией геофизических данных, ведением гидрогеологических и инженерно-геологических наблюдений, фиксированием особенностей фотоизображения разновидностей горных пород и структурных элементов; непрерывное прослеживание по долинам и руслам рек (ручьев) обнаруженных обломков руд и горных пород со следами околорудных изменений с изучением и описанием горных пород в русловом аллювии; указание мест заложения канав и шурфов; отражение и закрепление тушью на маршрутной карте (аэрофотоснимке) точек наблюдения, установленных границ, элементов залегания, геологических символов, мест находок ископаемых органических остатков; раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью знаков литологии на маршрутную карту;

- при проведении маршрутов по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов: общий осмотр естественных обнажений горных пород по маршруту; непрерывное изучение и описание естественных обнажений горных пород (включая определение азимута и угла наклона хода, зарисовку и фотографирование, отбор образцов и проб, их этикетирование и упаковку, проверку результатов дешифрирования МАКС, фиксирование особенностей фотоизображения разновидностей горных пород и структурных элементов); закрепление тушью на маршрутной карте (аэрофотоснимке) местоположения разреза горных пород; пересчет видимых мощностей слоев (пластов); вычерчивание тушью рабочим черчением абриса и колонки с вынесением всех необходимых данных;

- при проведении съемок рыхлых четвертичных образований на территории с широким распространением торфа, глинистых и песчаных горных пород вместо проходки копушей в маршруте предусмотрено бурение скважин ручным комплектом типа бура-геолога и их геологическая документация.

102. Нормативными материалами учтен отбор следующих образцов и проб горных пород:

- при проведении геологических маршрутов в процессе съемок дочетвертичных и четвертичных образований и поисковых работ: геологические образцы; сколки горных пород для изготовления шлифов (аншлифов); образцы рудных обломков и обломков горных пород-спутников; образцы горных пород на микрофауну и микрофлору; пробы горных пород для определения их абсолютного возраста, химического, гранулометрического минералогического состава; штуфы;

- при проведении геологических маршрутов по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов: образцы и пробы горных пород перечислены выше, а также палеонтологические и палеоботанические образцы и пробы на палеомагнитный анализ;

- при проведении геологических маршрутов в процессе съемок рыхлых четвертичных образований: пробы на палеонтологический, гранулометрический и минералогический анализы; образцы рудных обломков и обломков горных пород-спутников из русловых аллювиальных образований.

103. Наземные геологические маршруты выполняются при следующих условиях:

- "привязка" объектов наблюдения - визуальная;

- проходка копушей, подчистка естественных обнажений, расчистка мест выхода родников или устройство водоотводных канавок - по рыхлым немерзлым горным породам;

- площадь сечения копушей - 0,16 м2 , глубина - 0,5 м;

- диаметр бурения скважин - 30 мм, средняя глубина - 3,0 м, масса бурового комплекта - 15,0 кг, грунты немерзлые;

- отбор образцов и проб горных пород - вручную при помощи молотка и зубила;

- отбор проб воды - посредством бутылки вместимостью 0,5 л;

- расход воды из родников измеряется мерным сосудом или переносной водосливной рамкой;

- обозначение образцов и проб, их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналов установленной формы.

104. Нормативные материалы указаны в табл. 75-79 и пп.105 и 116.

105. Затраты труда (в человеко-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей наземные геологические маршруты (см. табл.71-73), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл.75-77). Затраты труда начальника геологической партии - 0,10 человеко - смены.

Таблица 75

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения наземных геологических (поисково-съемочных) маршрутов при съемках дочетвертичных и четвертичных образований, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| № строки | Категория проходимости местности (табл.9) | Категория обнаженности горных пород (табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Категория сложности геологического строения местности (табл.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Масштаб съемки - 1:1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.33 | 1.24 | 1.36 | 1.50 | 1.62 |
| 2 | 2-3 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.13 | 1.23 | 1.33 | 1.45 | 1.36 | 1.48 | 1.63 | 1.78 |
| 3 | 4-5 | 1.23 | 1.31 | 1.40 | 1.50 | 1.32 | 1.44 | 1.49 | 1.62 | 1.49 | 1.63 | 1.77 | 1.98 |
| 4 | 6-7 | 1.44 | 1.53 | 1.64 | 1.75 | 1.55 | 1.69 | 1.75 | 1.88 | 1.74 | 1.86 | 2.02 | 2.23 |
| 5 | 8-9 | 1.69 | 1.80 | 1.92 | 2.05 | 1.82 | 1.98 | 2.05 | 2.20 | 2.04 | 2.16 | 2.32 | 2.57 |
| 6 | 10 | 1.98 | 2.11 | 2.25 | 2.41 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | 2.58 | 2.39 | 2.53 | 2.72 | 2.93 |
| Масштаб съемки -1:500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1.07 | 1.18 | 1.23 | 1.35 | 1.15 | 1.25 | 1.34 | 1.47 | 1.39 | 1.52 | 1.65 | 1.79 |
| 8 | 2-3 | 1.18 | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.27 | 1.38 | 1.47 | 1.60 | 1.52 | 1.66 | 1.80 | 1.96 |
| 9 | 4-5 | 1.38 | 1.47 | 1.53 | 1.65 | 1.48 | 1.61 | 1.65 | 1.79 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.18 |
| 10 | 6-7 | 1.61 | 1.72 | 1.80 | 1.94 | 1.74 | 1.89 | 1.93 | 2.07 | 1.94 | 2.08 | 2.22 | 2.46 |
| 11 | 8-9 | 1.89 | 2.02 | 2.11 | 2.27 | 2.03 | 2.22 | 2.27 | 2.43 | 2.28 | 2.41 | 2.56 | 2.84 |
| 12 | 10 | 2.22 | 2.37 | 2.48 | 2.67 | 2.38 | 2.57 | 2.66 | 2.85 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.24 |
| Масштаб съемки -1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 1.25 | 1.35 | 1.41 | 1.53 | 1.35 | 1.42 | 1.53 | 1.66 | 1.62 | 1.74 | 1.89 | 2.03 |
| 14 | 2-3 | 1.38 | 1.43 | 1.53 | 1.64 | 1.48 | 1.57 | 1.68 | 1.81 | 1.78 | 1.90 | 2.06 | 2.22 |
| 15 | 4-5 | 1.62 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 1.74 | 1.84 | 1.89 | 2.02 | 1.96 | 2.08 | 2.24 | 2.47 |
| 16 | 6-7 | 1.90 | 1.96 | 2.07 | 2.19 | 2.04 | 2.16 | 2.22 | 2.34 | 2.28 | 2.38 | 2.55 | 2.78 |
| 17 | 8-9 | 2.23 | 2.30 | 2.43 | 2.56 | 2.39 | 2.53 | 2.60 | 2.74 | 2.68 | 2.75 | 2.93 | 3.21 |
| 18 | 10 | 2.61 | 2.70 | 2.85 | 3.01 | 2.81 | 2.93 | 3.05 | 3.22 | 3.14 | 3.23 | 3.44 | 3.67 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 1.39 | 1.51 | 1.57 | 1.70 | 1.49 | 1.60 | 1.71 | 1.86 | 1.79 | 1.95 | 2.10 | 2.26 |
| 20 | 2-3 | 1.53 | 1.61 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.77 | 1.87 | 2.02 | 1.96 | 2.13 | 2.29 | 2.47 |
| 21 | 4-5 | 1,79 | 1,88 | 1,96 | 2,09 | 1,92 | 2,07 | 2,10 | 2,26 | 2,16 | 2,34 | 2,49 | 2,76 |
| 22 | 6-7 | 2,09 | 2,21 | 2,30 | 2,45 | 2,25 | 2,43 | 2,47 | 2,61 | 2,52 | 2,67 | 2,84 | 3,10 |
| 23 | 8-9 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,87 | 2,64 | 2,85 | 2,89 | 3,06 | 2,96 | 3,10 | 3,27 | 3,59 |
| 24 | 10 | 2,88 | 3,04 | 3,17 | 3,37 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,59 | 3,47 | 3,64 | 3,83 | 4,10 |
| Масштаб съемки - 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 1.88 | 2.11 | 2.28 | 2.55 | 2.02 | 2.24 | 2.48 | 2.78 | 2.43 | 2.73 | 3.05 | 3.38 |
| 26 | 2-3 | 2.07 | 2.24 | 2.48 | 2.74 | 2.22 | 2.46 | 2.72 | 3.02 | 2.66 | 2.97 | 3.33 | 3.70 |
| 27 | 4-5 | 2.42 | 2.61 | 2.84 | 3.12 | 2.60 | 2.88 | 3.05 | 3.38 | 2.93 | 3.26 | 3.62 | 4.12 |
| 28 | 6-7 | 2.83 | 3.07 | 3.34 | 3.66 | 3.05 | 3.38 | 3.58 | 3.91 | 3.40 | 3.72 | 4.12 | 4.64 |
| 29 | 8-9 | 3.33 | 3.61 | 3.92 | 4.28 | 3.57 | 3.96 | 4.20 | 4.58 | 4.00 | 4.31 | 4.74 | 5.36 |
| 30 | 10 | 3.91 | 4.23 | 4.60 | 5.03 | 4.20 | 4.60 | 4.93 | 5.38 | 4.69 | 5.06 | 5.57 | 6.12 |
| Масштаб съемки - 1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 2.20 | 2.49 | 2.78 | 3.20 | 2.36 | 2.63 | 3.02 | 3.50 | 2.84 | 3.20 | 3.72 | 4.25 |
| 32 | 2-3 | 2.42 | 2.64 | 3.02 | 3.45 | 2.59 | 2.90 | 3.31 | 3.80 | 3.11 | 3.50 | 4.04 | 4.66 |
| 33 | 4-5 | 2.83 | 3.08 | 3.46 | 3.93 | 3.04 | 3.39 | 3.72 | 4.25 | 3.42 | 3.84 | 4.41 | 5.19 |
| 34 | 6-7 | 3.31 | 3.62 | 4.07 | 4.61 | 3.56 | 3.98 | 4.36 | 4.92 | 3.98 | 4.39 | 5.02 | 5.84 |
| 35 | 8-9 | 3.89 | 4.25 | 4.78 | 5.39 | 4.17 | 4.67 | 5.12 | 5.77 | 4.68 | 5.08 | 5.78 | 6.75 |
| 36 | 10 | 4.57 | 4.99 | 5.61 | 6.33 | 4.90 | 5.41 | 6.01 | 6.76 | 5.47 | 5.97 | 6.78 | 7.71 |
| Масштаб съемки - 1:10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | - | - | - | - | 3.58 | 4.20 | 4.94 | 5.81 | 5.44 | 6.40 | 7.51 | 8.83 |
| 38 | 2-3 | - | - | - | - | 4.00 | 4.70 | 5.53 | 6.47 | 6.19 | 7.24 | 8.47 | 9.90 |
| 39 | 4-5 | - | - | - | - | 4.65 | 5.47 | 6.40 | 7.53 | 6.93 | 8.15 | 9.49 | 11.16 |
| 40 | 6-7 | - | - | - | - | 5.21 | 6.09 | 7.16 | 8.38 | 7.75 | 9.12 | 10.73 | 12.61 |
| 41 | 8-9 | - | - | - | - | 5.84 | 6.83 | 8.03 | 9.40 | 8.81 | 10.36 | 12.18 | 14.33 |
| 42 | 10 | - | - | - | - | 6.72 | 7.90 | 9.29 | 10.93 | 10.07 | 11.78 | 13.85 | 16.29 |

Таблица 76

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения наземных геологических (поисково-съемочных) маршрутов при съемках рыхлых четвертичных образований, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| № п/п | Категория проходимости местности (табл.9) | Категория обнаженности горных пород (табл.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности геологического строения местности (табл.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без бурения скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1,11 | 1,28 | 1,37 | 1,20 | 1,36 | 1,45 | 1,28 | 1,44 | 1,59 |
| 2 | 2 - 3 | 1,25 | 1,42 | 1,54 | 1,37 | 1,53 | 1,68 | 1,48 | 1,66 | 1,86 |
| 3 | 4 - 5 | 1,47 | 1,65 | 1,79 | 1,60 | 1,80 | 1,96 | 1,74 | 1,95 | 2,17 |
| 4 | 6 - 7 | 1,72 | 1,94 | 2,10 | 1,87 | 2,11 | 2,30 | 2,04 | 2,28 | 2,52 |
| 5 | 8 - 9 | 2,02 | 2,28 | 2,47 | 2,20 | 2,48 | 2,70 | 2,40 | 2,68 | 2,96 |
| 6 | 10 | 2,37 | 2,67 | 2,90 | 2,58 | 2,91 | 3,17 | 2,82 | 3,15 | 3,45 |
| C бурением скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1,78 | 1,88 | 2,05 | 1,50 | 1,56 | 1,67 | - | - | - |
| 8 | 2 - 3 | 1,92 | 1,99 | 2,18 | 1,68 | 1,77 | 1,88 | - | - | - |
| 9 | 4 - 5 | 2,05 | 2,16 | 2,37 | 1,88 | 1,94 | 2,08 | - | - | - |
| 10 | 6 - 7 | 2,41 | 2,53 | 2,78 | 2,15 | 2,25 | 2,42 | - | - | - |
| 11 | 8 - 9 | 2,82 | 2,97 | 3,26 | 2,52 | 2,62 | 2,83 | - | - | - |
| 12 | 10 | 3,31 | 3,49 | 3,82 | 2,96 | 3,08 | 3,33 | - | - | - |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без бурения скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 1,23 | 1,42 | 1,55 | 1,33 | 1,51 | 1,64 | 1,41 | 1,60 | 1,79 |
| 14 | 2 - 3 | 1,38 | 1,57 | 1,73 | 1,51 | 1,70 | 1,90 | 1,65 | 1,83 | 2,10 |
| 15 | 4 - 5 | 1,62 | 1,83 | 2,02 | 1,76 | 2,00 | 2,20 | 1,93 | 2,15 | 2,45 |
| 16 | 6 - 7 | 1,90 | 2,15 | 2,37 | 2,07 | 2,34 | 2,58 | 2,26 | 2,53 | 2,84 |
| 17 | 8 - 9 | 2,23 | 2,52 | 2,78 | 2,43 | 2,74 | 3,03 | 2,65 | 2,97 | 3,34 |
| 18 | 10 | 2,62 | 2,96 | 3,27 | 2,85 | 3,22 | 3,56 | 3,11 | 3,49 | 3,90 |
| C бурением скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 1,96 | 2,07 | 2,33 | 1,65 | 1,72 | 1,90 | - | - | - |
| 20 | 2 - 3 | 2,12 | 2,19 | 2,48 | 1,85 | 1,95 | 2,14 | - | - | - |
| 21 | 4 - 5 | 2,26 | 2,37 | 2,70 | 2,08 | 2,14 | 2,36 | - | - | - |
| 22 | 6 - 7 | 2,65 | 2,78 | 3,17 | 2,37 | 2,47 | 2,75 | - | - | - |
| 23 | 8 - 9 | 3,11 | 3,27 | 3,72 | 2,78 | 2,89 | 3,23 | - | - | - |
| 24 | 10 | 3,65 | 3,84 | 4,35 | 3,26 | 3,39 | 3,79 | - | - | - |
| Масштаб съемки - 1: 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без бурения скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 1,45 | 1,71 | 1,97 | 1,57 | 1,82 | 2,08 | 1,67 | 1,93 | 2,27 |
| 26 | 2 - 3 | 1,63 | 1,90 | 2,20 | 1,78 | 2,05 | 2,41 | 1,93 | 2,21 | 2,67 |
| 27 | 4 - 5 | 1,91 | 2,21 | 2,56 | 2,08 | 2,41 | 2,79 | 2,27 | 2,60 | 3,11 |
| 28 | 6 - 7 | 2,24 | 2,66 | 3,01 | 2,44 | 2,82 | 3,28 | 2,66 | 3,05 | 3,60 |
| 29 | 8 - 9 | 2,63 | 3,04 | 3,53 | 2,86 | 3,31 | 3,86 | 3,12 | 3,58 | 4,23 |
| 30 | 10 | 3,09 | 3,57 | 4,15 | 3,36 | 3,89 | 4,54 | 3,67 | 4,21 | 4,97 |
| C бурением скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 2,29 | 2,69 | 3,16 | 1,93 | 2,24 | 2,58 | - | - | - |
| 32 | 2 - 3 | 2,47 | 2,85 | 3,36 | 2,16 | 2,54 | 2,90 | - | - | - |
| 33 | 4 - 5 | 2,63 | 3,08 | 3,65 | 2,42 | 2,78 | 3,20 | - | - | - |
| 34 | 6 - 7 | 3,09 | 3,62 | 4,29 | 2,76 | 3,22 | 3,72 | - | - | - |
| 35 | 8 - 9 | 3,62 | 4,25 | 5,03 | 3,24 | 3,75 | 4,36 | - | - | - |
| 36 | 10 | 4,25 | 5,00 | 5,88 | 3,80 | 4,41 | 5,13 | - | - | - |
| Масштаб съемки - 1: 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без бурения скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | 1,58 | 1,84 | 2,10 | 1,71 | 1,96 | 2,22 | 1,82 | 2,08 | 2,43 |
| 38 | 2 - 3 | 1,77 | 2,05 | 2,35 | 1,94 | 2,21 | 2,57 | 2,10 | 2,38 | 2,85 |
| 39 | 4 - 5 | 2,08 | 2,38 | 2,74 | 2,27 | 2,60 | 2,99 | 2,47 | 2,80 | 3,32 |
| 40 | 6 - 7 | 2,44 | 2,79 | 3,22 | 2,66 | 3,04 | 3,51 | 2,90 | 3,29 | 3,85 |
| 41 | 8 - 9 | 2,86 | 3,28 | 3,78 | 3,12 | 3,57 | 4,13 | 3,40 | 3,86 | 4,52 |
| 42 | 10 | 3,36 | 3,85 | 4,44 | 3,66 | 4,20 | 4,85 | 4,00 | 4,54 | 5,28 |
| C бурением скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1 | 2,51 | 2,93 | 3,41 | 2,12 | 2,44 | 2,78 | - | - | - |
| 44 | 2 - 3 | 2,71 | 3,10 | 3,62 | 2,37 | 2,76 | 3,13 | - | - | - |
| 45 | 4 - 5 | 2,89 | 3,35 | 3,94 | 2,66 | 3,03 | 3,45 | - | - | - |
| 46 | 6 - 7 | 3,40 | 3,94 | 4,63 | 3,04 | 3,51 | 4,01 | - | - | - |
| 47 | 8 - 9 | 3,98 | 4,63 | 5,43 | 3,56 | 4,08 | 4,71 | - | - | - |
| 48 | 10 | 4,67 | 5,44 | 6,35 | 4,18 | 4,80 | 5,54 | - | - | - |

Таблица 77

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения наземных геологических маршрутов по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов, смена

Измеритель - 100 м разрезов

| Категория сложности геологического изучения объекта (табл.12) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 - 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,74 | 2,00 | 2,29 | 2,66 | 3,06 |

Таблица 78

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на проведение наземных геологических маршрутов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Геологические марш руты при изучении дочетвертичных и четвертичных образований |  | Геологические марш руты при изучении рыхлых четвертичных образований |  | Геологические маршруты по составлению опорных стратиграфических разрезов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт. | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 2 | Батарея для радиометра | -"- | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Бланки разных этикеток | пачка (1000шт) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | Бутылка стеклянная вместимостью 0.5 л | шт. | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | - | - |
| 6 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 7 | Вата техническая | кг | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| 8 | Журналы регистрационные разные | шт. | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| 9 | Запасные части к радиометру | комплект | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - |
| 10 | Карандаш простой | шт. | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 |
| 11 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
| 12 | Лампочка для карманного фонаря | шт. | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | Лейкопластырь узкий | коробка | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 15 | Марля | м | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | Мешки для проб | шт. | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | Мешочки для образцов | -"- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
| 18 | Парафин | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 19 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 20 | Пробки укупорочные | шт. | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - |
| 21 | Резинка ученическая | -"- | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.50 |
| 22 | Ручка чертежная | -"- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 23 | Ручка шариковая (без стержня) | -"- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 24 | Свечи стеариновые | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| 26 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.60 |
| 27 | Транспортир | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 28 | Тушь разных цветов | флакон | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 |
| 29 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 30 | Фотопленка | упаковка | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | Черенок для лопаты | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 32 | Черенок для молотка | шт. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 33 | Черенок для топора (топорище) | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 34 | Шпагат | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |

Таблица 79

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении

наземных геологических маршрутов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Геологические маршруты при изучении дочетвертичных и четвертичных образований |  | Геологические маршруты при изучении рыхлых четвертичных образований |  | Геологические маршруты по составлению опорных стратиграфических разрезов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Барометр - анероид | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бинокль полевой | 2.38 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Бур геолога | 2.38 | комплект | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 4 | Брусок наждачный | 8,34 | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Зубило слесарное | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Капельница для кислоты | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Компас горный | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Катушка - рулетка с хлопушкой | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Линейка логарифмическая | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Лопата штыковая | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Лупа | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Метр складной | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Мерный сосуд вместимостью 1л | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4.17 | комплект | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Напильники слесарные разные | 8.34 | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 20 | Нож почвенный | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Пила-ножовка по дереву | 8.34 | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 22 | Рулетка тесмяная | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Рюкзак брезентовый | 8.34 | шт. | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 24 | Секундомер | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 25 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2.78 | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 26 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Стул походный раскладной | 8.34 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 28 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Термометр пращевой | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 30 | Термометр родниковый | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Топор | 4.17 | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 32 | Фонарь карманный | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Фотоаппарат | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Ящик вьючный | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### 3.2.2. Наземные гидрогеологические маршруты

106. Основой для проведения наземных гидрогеологических маршрутов является готовая геологическая карта масштаба, соответствующего масштаба выполняемых съемок или крупнее.

107. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Просмотр аэрофотоснимков под стереоскопом. Ориентирование на местности. Общий осмотр объекта наблюдения (естественного выхода подземных вод, обнажения горных пород, ЭГП и др.). Расчистка места выхода родников или устройство водоотводных канавок для измерения расхода воды из родников. Подчистка естественных обнажений горных пород. Географическая, геоморфологическая и высотная привязка начального пункта маршрута и объектов наблюдения по маршруту. Изучение и описание объектов наблюдения, включая зарисовку и фотографирование, измерение расхода воды из родников, температуры воды и воздуха, гидрометрические измерения, отбор проб воды на полевой химический анализ, отбор геологических образцов, оценку степени трещиноватости горных пород, характеристику растительности, радиометрические исследования (в случае их проведения), перемещение исполнителей в пределах объекта наблюдения, связанные с его изучением. Непрерывное гидрогеологическое и геоморфологическое изучение и описание местности по маршруту между объектами наблюдения с проверкой результатов дешифрирования МАКС, необходимыми геологическими и ландшафтными наблюдениями, интерпретацией геофизических данных, фиксированием особенностей фотоизображения элементов дешифрирования. Выбор мест заложения разведочных выработок. Отражение с последующим закреплением тушью на маршрутной карте (аэрофотоснимке) точек привязки наблюдения линии маршрута, установленных границ и т.д. Раскраска цветными карандашами контуров на маршрутной карте. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Написание выводов по маршруту. Регистрация образцов и проб в соответствующих журналах.

108. Гидрогеологические маршруты проводятся производственной (маршрутной) группой определенного состава (табл.71) с соблюдением следующих условий: "привязка" объектов наблюдения- визуальная; расчистка мест выхода родников, устройство водоотводных канавок или подчистка естественных обнажений - по рыхлым немерзлым горным породам; отбор проб воды - посредством бутылки вместимостью 0,5 л; отбор геологических образцов горных пород - в ручную с помощью молотка и зубила; расход воды измеряется мерным сосудом или переносной водосливной рамкой; обозначение образцов и проб, их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналов установленной формы.

109. Нормативные материалы представлены в табл.80, 82, 83 и пп.110, 116.

Таблица 80

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения наземных гидрогеологических маршрутов

при съемках геологического содержания, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| № п/п | Категория проходимости местности (табл.9) | Категория обнаженности горных пород (табл.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 0,87 | 0,95 | 1,05 |
| 2 | 2 - 3 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 1,01 | 1,03 | 1,09 | 1,20 |
| 3 | 4 - 5 | 0,89 | 0,97 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,19 | 1,22 | 1,28 | 1,41 |
| 4 | 6 - 7 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,22 | 1,27 | 1,40 | 1,44 | 1,50 | 1,66 |
| 5 | 8 - 9 | 1,22 | 1,34 | 1,47 | 1,44 | 1,49 | 1,65 | 1,70 | 1,76 | 1,95 |
| 6 | 10 | 1,43 | 1,57 | 1,73 | 1,70 | 1,75 | 1,94 | 1,89 | 2,07 | 2,29 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0,89 | 0,97 | 1,07 | 0,97 | 1,04 | 1,16 | 1,13 | 1,28 | 1,48 |
| 8 | 2 - 3 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 1,35 | 1,32 | 1,48 | 1,69 |
| 9 | 4 - 5 | 1,18 | 1,28 | 1,41 | 1,31 | 1,45 | 1,59 | 1,53 | 1,69 | 1,89 |
| 10 | 6 - 7 | 1,32 | 1,44 | 1,58 | 1,49 | 1,65 | 1,85 | 1,72 | 1,89 | 2,10 |
| 11 | 8 - 9 | 1,47 | 1,59 | 1,75 | 1,66 | 1,86 | 2,11 | 1,92 | 2,10 | 2,30 |
| 12 | 10 | 1,61 | 1,75 | 1,92 | 1,83 | 2,06 | 2,36 | 2,12 | 2,30 | 2,51 |
| Масштаб съемки - 1: 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,11 | 1,30 | 1,53 | 1,25 | 1,49 | 1,77 |
| 14 | 2 - 3 | 1,21 | 1,30 | 1,40 | 1,28 | 1,49 | 1,74 | 1,45 | 1,73 | 2,02 |
| 15 | 4 - 5 | 1,35 | 1,45 | 1,58 | 1,46 | 1,66 | 1,93 | 1,66 | 1,99 | 2,24 |
| 16 | 6 - 7 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,63 | 1,85 | 2,14 | 1,86 | 2,21 | 2,49 |
| 17 | 8 - 9 | 1,62 | 1,76 | 1,93 | 1,81 | 2,06 | 2,38 | 2,07 | 2,45 | 2,77 |
| 18 | 10 | 1,76 | 1,92 | 2,11 | 1,98 | 2,29 | 2,64 | 2,27 | 2,61 | 3,08 |

110. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей наземные геологические маршруты (табл. 71), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 80). Затраты труда начальника гидрогеологической партии - 0,10 чел.-смены.

#### 3.2.3. Наземные инженерно-геологические маршруты

111. Инженерно-геологические наземные маршруты ведутся с использованием готовой геологической карты в масштабе, равном масштабу соответствующей съемки или более крупного.

112. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Просмотр аэрофотоснимков под стереоскопом. Ориентирование на местности. Общий осмотр объекта наблюдения (естественного обнажения горных пород, естественного выхода подземных вод, ЭГП, геоморфологические элементы рельефа и др.). Расчистка места выхода родников или устройство водоотводных канавок для измерения расхода воды из родников. Подчистка естественных обнажений горных пород. Географическая, геоморфологическая и высотная привязки начального пункта маршрута и объектов наблюдения по маршруту. Изучение и описание объектов наблюдения, включая зарисовку и фотографирование, измерение показателей компонентов инженерно-геологических условий, температуры воды из родников и воздуха, отбор проб горных пород для массовых анализов, отбор проб воды на химический анализ, характеристику растительности, радиометрические исследования (в случае их проведения. Непрерывное изучение и описание компонентов инженерно-геологических условий (в том числе элементов ПТК ) по маршруту между объектами наблюдения с проверкой результатов дешифрирования МАКС, интерпретацией геофизических данных, фиксированием особенностей фотоизображения элементов дешифрирования. Выбор мест заложения разведочных выработок. Отражение с последующим закреплением тушью на маршрутной карте (аэрофотоснимке) точек привязки наблюдения, линии маршрута, установленных границ и т.д. Раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью знаков литологии на маршрутную карту. Просмотр и сокращение образцов проб горных пород. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Написание выводов по маршруту. Регистрация проб (образцов) в соответствующих журналах.

113. Инженерно-геологические маршруты выполняются производственной группой определенного состава (табл. 71) при следующих условиях: "привязка" объектов наблюдения - визуальная; подчистка естественных обнажений горных пород, расчистка мест выхода родников или устройство водоотводных канавок - по рыхлым немерзлым горным породам; отбор проб (образцов) горных пород - вручную при помощи молотка и зубила; отбор проб воды - посредством бутылки вместимостью 0,5 л; расход воды из родников измеряется мерным сосудом или переносной водосливной рамкой; обозначение проб (образцов), их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналов установленной формы.

114. Нормативные материалы даны в табл.81-83 и пп.115, 116.

Таблица 81

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения наземных инженерно-геологических маршрутов

при съемках геологического содержания, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| № строки | Категория проходимости местности (табл.9) | Категория обнаженности горных пород (табл.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Категория сложности инженерно-геологических условий местности (табл.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,71 | 0,82 | 0,94 | 0,96 | 1,09 | 1,26 |
| 2 | 2 - 3 | 0,80 | 0,91 | 1,01 | 0,82 | 0,97 | 1,08 | 1,10 | 1,25 | 1,45 |
| 3 | 4 - 5 | 0,92 | 1,04 | 1,19 | 0,98 | 1,16 | 1,24 | 1,26 | 1,44 | 1,67 |
| 4 | 6 - 7 | 1,08 | 1,20 | 1,40 | 1,14 | 1,33 | 1,43 | 1,45 | 1,65 | 1,92 |
| 5 | 8 - 9 | 1,28 | 1,42 | 1,62 | 1,30 | 1,52 | 1,69 | 1,67 | 1,90 | 2,21 |
| 6 | 10 | 1,52 | 1,69 | 1,88 | 1,53 | 1,76 | 2,03 | 1,92 | 2,19 | 2,54 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0,77 | 0,88 | 1,02 | 0,86 | 1,00 | 1,16 | 1,02 | 1,16 | 1,31 |
| 8 | 2 - 3 | 0,89 | 1,01 | 1,17 | 0,99 | 1,15 | 1,34 | 1,18 | 1,33 | 1,50 |
| 9 | 4 - 5 | 1,02 | 1,16 | 1,35 | 1,14 | 1,33 | 1,54 | 1,35 | 1,53 | 1,73 |
| 10 | 6 - 7 | 1,17 | 1,34 | 1,55 | 1,31 | 1,53 | 1,77 | 1,56 | 1,76 | 1,99 |
| 11 | 8 - 9 | 1,33 | 1,54 | 1,78 | 1,51 | 1,76 | 2,03 | 1,79 | 2,03 | 2,29 |
| 12 | 10 | 1,53 | 1,77 | 2,05 | 1,74 | 2,02 | 2,34 | 2,06 | 2,33 | 2,63 |
| Масштаб съемки - 1: 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0,83 | 0,93 | 1,05 | 0,96 | 1,08 | 1,20 | 1,06 | 1,20 | 1,35 |
| 14 | 2 - 3 | 0,95 | 1,07 | 1,21 | 1,10 | 1,24 | 1,38 | 1,22 | 1,38 | 1,55 |
| 15 | 4 - 5 | 1,09 | 1,23 | 1,39 | 1,26 | 1,43 | 1,59 | 1,40 | 1,58 | 1,78 |
| 16 | 6 - 7 | 1,25 | 1,42 | 1,60 | 1,45 | 1,64 | 1,83 | 1,61 | 1,82 | 2,05 |
| 17 | 8 - 9 | 1,44 | 1,63 | 1,84 | 1,67 | 1,89 | 2,10 | 1,85 | 2,10 | 2,36 |
| 18 | 10 | 1,66 | 1,88 | 2,12 | 1,92 | 2,17 | 2,42 | 2,13 | 2,41 | 2,72 |
| Масштаб съемки - 1: 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 1,90 | 2,19 | 2,51 | 2,18 | 2,51 | 2,88 | 2,20 | 2,53 | 3,20 |
| 20 | 2 - 3 | 2,09 | 2,40 | 2,77 | 2,40 | 2,76 | 3,18 | 2,42 | 2,78 | 3,52 |
| 21 | 4 - 5 | 2,30 | 2,64 | 3,04 | 2,64 | 3,04 | 3,49 | 2,67 | 3,06 | 3,87 |
| 22 | 6 - 7 | 2,53 | 2,91 | 3,35 | 2,90 | 3,34 | 3,84 | 2,93 | 3,36 | 4,26 |
| 23 | 8 - 9 | 2,78 | 3,20 | 3,68 | 3,19 | 3,67 | 4,23 | 3,23 | 3,70 | 4,68 |
| 24 | 10 | 3,06 | 3,52 | 4,05 | 3,51 | 3,04 | 4,65 | 3,55 | 4,07 | 5,15 |

115. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей инженерно-геологические маршруты (табл. 71) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 81). Затраты труда начальника инженерно-геологической партии - 0,10 чел.-смены.

Таблица 82

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на проведение наземных гидрогеологических и инженерно-геологических маршрутов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Гидрогеологические маршруты |  | Инженерно-геологические маршруты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт. | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2 | Батарея для радиометра | шт. | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 3 | Бланки разных этикеток | пачка (1000 шт.) | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Бутылка стеклянная вместимостью 0.5л | шт | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 6 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Вата техническая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Журналы регистрационные разные | шт. | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 9 | Запасные части к радиометру | комплект | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 10 | Карандаш простой | шт. | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 11 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 12 | Лампа для карманного фонаря | шт. | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 13 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Линейка чертежная | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 15 | Марля | м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Мешки для проб | шт. | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 17 | Мешочки для образцов | шт. | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| 18 | Парафин | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 20 | Пробки укупорочные | шт. | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| 21 | Резинка ученическая | шт. | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 |
| 22 | Ручка чертежная | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 23 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 24 | Свечи стеариновые | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 25 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 26 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 27 | Транспортир | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 28 | Тушь разных цветов | флакон | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 29 | Угольник чертежный | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 30 | Фотопленка | упаковка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 31 | Черенок для лопаты | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 32 | Черенок для молотка | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 33 | Черенок для топора (топорище) | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 34 | Шпагат | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Т а б л и ц а 83

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении наземных гидрогеологических и инженерно-геологических маршрутов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Гидрогеологические маршруты |  | Инженерно-геологические маршруты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Барометр-анероид | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бинокль полевой | 2,38 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Брусок наждачный | 8,34 | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Бур геолога | 2,38 | комплект | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Боксы разные | 8,34 | шт. | - | - | 50 | 50 |
| 6 | Замок висячий | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Зубило слесарное | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Капельница для кислоты | 16,66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Катушка-рулетка с хлопушкой | 4,17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Компас горный | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Кровать походная | 4,17 | шт. | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Линейка логарифмическая | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Лопата штыковая | 16,66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Лупа | 4,17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Мерзлотомер | 1,33 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 16 | Мерный сосуд вместимостью 1л | 4,17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Метр складной | 4,17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4,17 | комплект | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | Микропенетрометр | 1,33 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Молоток геологический | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Молоток слесарный | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Напильники слесарные разные | 8,34 | шт. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 23 | Нож почвенный | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Пила-ножовка по дереву | 8,34 | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 25 | Режущее кольцо | 8,34 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Рулетка тесмяная | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Рюкзак брезентовый | 8,34 | шт. | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 28 | Секундомер | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Солемер | 4,17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2,78 | шт. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 31 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Стул походный складной | 8,34 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Сумка полевая кирзовая | 8,34 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Термометр пращевой | 16,66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Термометр родниковый | 16,66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Топор | 4,17 | шт. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 37 | Фонарь карманный электрический | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Фотоаппарат | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Ящик вьючный | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

116. Основные производственные фонды в процессе наземных геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических маршрутов: палатка 2-местная или 4-местная - 1 (в зависимости от состава производственной группы); радиометр - 1 (в случае проведения радиометрических исследований).

### 3.3. Геологическое картирование масштаба 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3)

117. Геологическое картирование проводится на "открытых" ( обнаженных) территориях, где коренные горные породы выступают на поверхности повсеместно, а понижения в рельефе, если они заполнены рыхлыми четвертичными образованиями мощностью в несколько метров, невелики по размерам и их наличие не препятствует выяснению геологического строения территории.

118. Работы выполняются производственной (съемочной) группой (табл. 84) при поисковой партии, начальник которой задалживается на этой работе в виде долевого участия только на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (пп.31 и 124).

Таблица 84

ТИПОВОЙ СОСТАВ

производственной (съемочной) группы поисковой партии

при проведении геологического картирования масштаба 1:5 000

| Наименование должности профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Геолог | 1 | 1 |
| Радиометрист 3-го разряда | 1 | - |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 3 | 2 |

119. Приведенный в табл. 84 состав исполнителей обеспечивает выполнение всего комплекса наземных визуальных исследований, включая отбор определенного количества образцов и проб.

120. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Общая рекогносцировка территории с проверкой на местности данных, полученных в результате проектирования работ и предполевой подготовки и отраженных на предварительной геологической карте. Визуальные геологические наблюдения, сочетаемые с необходимыми геоморфологическими и гидрогеологическими исследованиями и дешифрированием аэрофотоматериалов: географическая, геоморфологическая и высотная привязки начального пункта маршрута и объектов наблюдения по маршруту; подчистка естественных обнажений горных пород (при необходимости); их непрерывное изучение и описание с зарисовкой и фотографированием, отбором образцов, проб горных пород и проб воды, включая изменение температуры воды и воздуха, этикетирование и упаковку; картирование (прослеживание и отображение на карте) стратиграфических, литологических, интрузивных контактов, элементов тектоники, даек и жил, зон и горных пород, несущих оруденение, элементов рельефа; интерпретация геофизических и геохимических данных; фиксирование особенностей фотоизображения разновидностей горных пород и структурных элементов; измерение расхода воды из родников; получение общей характеристики распространения подземных вод по данным, собранным по их естественным выходам на поверхность. Радиометрические исследования (в случае их проведения). Закрепление тушью на маршрутной карте точек наблюдения, элементов залегания, установленных границ (контактов), геологических символов, находок органических остатков и т.д. Раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью знаков литологии на маршрутной карте. Просмотр и сокращение образцов и проб. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Написание выводов. Регистрация образцов и проб в соответствующих журналах.

121. Нормативными материалами учтен отбор следующих образцов и проб горных пород: геологические образцы горных пород; их сколки для изготовления шлифов (аншлифов); образцы горных пород на микрофауну и микрофлору; палеонтологические и палеоботанические образцы; пробы горных пород для определения их абсолютного возраста, химического и минералогического состава; штуфы.

122. Геологическое картирование проводится при следующих условиях: "привязка" объектов наблюдения - визуальная; отбор образцов и проб горных пород - вручную при помощи молотка и зубила; расход воды из родников измеряется мерным сосудом; обозначение образцов и проб, их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналов установленной формы.

123. Нормативные материалы указаны в табл. 78, 79, 84, 85 и пп.124, 126.

Таблица 85

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения геологического картирования масштаба 1:5 000 при поисковых работах, смена

Измеритель - 1 км2

| Категория сложности геологического строения местности (табл.2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.20 | 9.65 | 11.35 | 13.35 | 15.70 | 18.47 |

124. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей геологическое картирование (табл. 84), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 85). Затраты труда начальника поисковой партии - 0,10 чел.-смены.

125. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов аналогичны указанным соответственно в табл.78 (графы 4 и 5) и 79 (графы 5 и 6).

126. Основные производственные фонды: палатка 2-местная - 1; в случае проведения работ с радиометрическими исследованиями – палатка 4-местная - 1 и радиометр - 1.

### 3.4. Наземные поисковые маршруты

#### 3.4.1. Маршруты при поисках шлиховым методом

127. Источником получения шлихов является современный русловой аллювий, подмываемый рекой (ручьем) рыхлые четвертичные образования, слагающие поймы, надпойменные террасы, конусы выноса в условиях юной или омоложенной гидросети.

128. Нормативные материалы разработаны под типовой состав производственной (маршрутной) группы, состоящей из 2-х исполнителей: геолог и рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда. Маршруты выполняются при долевом участии начальника геологической партии или начальника поискового отряда, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях, операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (п.31 и 133)

129. Указанный в п. 128 состав производственной группы обеспечивает отбор и промывку определенного количества проб (табл. 86).

Таблица 86

Среднее количество проб на 10 км маршрутов при поисках шлиховым методом

| N п/п | Тип гидросети | Масштаб работ | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Слаборазвитая гидросеть | 1:200000 | 8 |
| 2 |  | 1:100000 | 15 |
| 3 |  | 1:50000 | 25 |
| 4 |  | 1:25000 | 40 |
| 5 | Умеренно-разветвленная гидросеть | 1:200000 | 14 |
| 6 |  | 1:100000 | 30 |
| 7 |  | 1:50000 | 45 |
| 8 |  | 1:25000 | 60 |
| 9 | Разветвленная гидросеть | 1:200000 | 20 |
| 10 |  | 1:100000 | 40 |
| 11 |  | 1:50000 | 60 |
| 12 |  | 1:25000 | 80 |

130. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Просмотр аэрофотоснимков под стереоскопом. Ориентирование на местности. Оценка геолого-геоморфологической обстановки. Выбор места отбора проб. Географическая, геоморфологическая и высотная привязки места отбора проб и других точек наблюдения. Проходка (при необходимости) копушей для отбора проб. Отбор проб. Изучение и описание материала проб с отбором, этикетированием и упаковкой образцов обломков горных пород. Геолого-геоморфологическое изучение и описание места отбора проб, включая необходимые зарисовки. Устройство места для промывки проб. Подноска проб к месту их промывки. Промывка проб, включая отмучивание. Перемещения исполнителей в пределах рабочего места, связанные с геолого-геоморфологическим изучением объектов наблюдения, отбором и промывкой проб. Сушка шлихов. Изучение шлихов после их сушки (грубый отбор магнитной фракции, просмотр шлиха под лупой, реакция на оловянное зеркало). Пересыпка шлихов в бумажные капсулы (пакетики).Этикетирование шлихов. Непрерывное геоморфологическое изучение и описание местности по маршруту между пунктами отбора проб с ведением наблюдений за основными геологическими элементами. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов отбора проб и других точек наблюдения, установленных границ (контактов) и т.д. Раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту. Написание выводов по маршруту. Просмотр и сокращение образцов. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Регистрация шлихов и образцов в соответствующих журналах. Изготовление бумажных капсул (пакетиков).

131. Маршруты при поисках шлиховым методом выполняются при соблюдении следующих условий: "привязка" мест отбора проб и других точек наблюдения - визуальная; объем одной пробы - 0.02 м3; промывка проб в лотке; глубина копушей - до 0.50 м, площадь сечения - 0.16 м2 , грунты немерзлые; расстояние подноски проб до места промывки - не более 10 м; промывка проб - до "серого" шлиха; сушка шлихов - на малом огне костра в совочке из черной жести; обозначение проб, шлихов, образцов и их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналов установленной формы.

132. Нормативные материалы представлены в табл. 87-89 и пп.133,134.

- Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей маршруты при поисках шлиховым методом (п. 128), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 87). Затраты труда начальника геологической партии или начальника поискового отряда - 0.10 чел.-смены.

Таблица 87

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения маршрутов при поисках шлиховым методом, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| № строки | Категория проходимости местности (табл.9) | Тип гидросети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слаборазвитая гидросеть |  |  |  | умеренно разветвленная гидросеть |  |  |  | разветвленная гидросеть |  |  |  |
|  |  | Категория промывистости горных пород (табл. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Масштаб работ - 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-3 | 1,3 | 1,37 | 1,45 | 1,56 | 1.56 | 1.70 | 1.84 | 1.98 | 1.93 | 2.18 | 2.38 | 2.58 |
| 2 | 4-5 | 1,53 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1.85 | 2.00 | 2.13 | 2.27 | 2.22 | 2.47 | 2.67 | 2.87 |
| 3 | 6-7 | 1,86 | 1.90 | 2,00 | 2,10 | 2.24 | 2.38 | 2.52 | 2.66 | 2.61 | 2.86 | 3.06 | 3.26 |
| 4 | 8-9 | 2,32 | 2,39 | 2,47 | 2,58 | 2.86 | 3.00 | 3.14 | 3.28 | 3.23 | 3.48 | 3.68 | 3.88 |
| Масштаб работ - 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-3 | 1,68 | 1,88 | 1.93 | 2.08 | 2.68 | 2.98 | 3.28 | 3.58 | 3.38 | 3.78 | 4.18 | 4.58 |
| 6 | 4-5 | 2,02 | 2.07 | 2.22 | 2.37 | 2.97 | 3.27 | 3.57 | 3.87 | 3.67 | 4.07 | 4.47 | 4.87 |
| 7 | 6-7 | 2.31 | 2.46 | 2.61 | 2.76 | 3.36 | 3.56 | 3.96 | 4.26 | 4.06 | 4.46 | 4.86 | 5.26 |
| 8 | 8-9 | 2,80 | 3.08 | 3.23 | 3.38 | 3.98 | 4.28 | 4.58 | 4.85 | 4.68 | 5.07 | 5.48 | 5.80 |
| Масштаб работ - 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2-3 | 2.33 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 3.73 | 4.18 | 4.63 | 5.08 | 4.75 | 5.37 | 5.98 | 6.58 |
| 10 | 4-5 | 2.62 | 2.87 | 3.12 | 3.37 | 4.02 | 4.47 | 4.92 | 5.33 | 5.06 | 5.66 | 6.27 | 6.87 |
| 11 | 6-7 | 3.01 | 3.26 | 3.51 | 3.76 | 4.41 | 4.86 | 5.31 | 5.75 | 5.43 | 6.01 | 6.66 | 7.25 |
| 12 | 8-9 | 3.63 | 3.88 | 4.13 | 4.38 | 5.02 | 5.48 | 5.93 | 6.36 | 6.08 | 6.65 | 7.28 | 7.88 |
| Масштаб работ - 1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2-3 | 3.38 | 3.80 | 4.18 | 4.57 | 4.75 | 5.34 | 5.98 | 6.58 | 6.14 | 6.98 | 7.78 | 8.50 |
| 14 | 4-5 | 3.67 | 4.06 | 4.47 | 4.87 | 5.06 | 5.67 | 6.25 | 6.87 | 6.46 | 7.27 | 8.07 | 8.85 |
| 15 | 5-7 | 4.06 | 4.45 | 4.86 | 5.25 | 5.48 | 6.04 | 6.66 | 7.25 | 6.85 | 7.62 | 8.46 | 9.19 |
| 16 | 8-9 | 4.68 | 5.07 | 5.48 | 5.80 | 6.08 | 6.66 | 7.27 | 7.88 | 7.48 | 8.26 | 9.08 | 9.86 |

Т а б л и ц а 88

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на проведение маршрутов при поисках шлиховым методом

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт. | 1.0 |
| 2 | Бланки разных этикеток | пачка (1000 шт.) | 0.1 |
| 3 | Бумага оберточная ("Крафт") | кг | 0.4 |
| 4 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0.4 |
| 5 | Журналы регистрационные разные | шт. | 1.0 |
| 6 | Карандаш простой | шт. | 2.0 |
| 7 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.2 |
| 8 | Лампочка для карманного фонаря | шт. | 0.5 |
| 9 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 |
| 10 | Перья чертежные | коробка (100 шт) | 0.02 |
| 11 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 |
| 12 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 |
| 13 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.25 |
| 14 | Свечи стеариновые | кг | 0.5 |
| 15 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.0 |
| 16 | Тетрадь общая для полевой книжки | шт. | 0.3 |
| 17 | Транспортир пластмассовый | шт. | 0.25 |
| 18 | Тушь разных цветов | флакон | 0.5 |
| 19 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 |
| 20 | Черенок для лопаты | шт. | 0.25 |
| 21 | Черенок для молотка | шт. | 0.25 |
| 22 | Черенок для топора (топорище) | шт. | 0.25 |
| 23 | Шпагат | кг | 0.25 |

Т а б л и ц а 89

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении маршрутов при поисках шлиховым методом

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Барометр-анероид | 2.78 | шт. | 1 |
| 2 | Брусок наждачный | 8.34 | шт. | 0.15 |
| 3 | Гребок промывочный | 16.66 | шт. | 1 |
| 4 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 1 |
| 5 | Кайло двухстороннее | 8.34 | шт. | 1 |
| 6 | Компас горный | 2.78 | шт. | 1 |
| 7 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 2 |
| 8 | Лопата штыковая | 16.66 | шт. | 1 |
| 9 | Лоток для промывки проб | 16.66 | шт. | 1 |
| 10 | Лупа бинокулярная | 4.17 | шт. | 1 |
| 11 | Лупа десятикратного увеличения | 4.17 | шт. | 1 |
| 12 | Магнит дугообразный | 2.78 | шт. | 1 |
| 13 | Метр складной | 4.17 | шт. | 1 |
| 14 | Мешок спальный ватный с 2 вкладышами | 4.17 | комплект | 2 |
| 15 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 |
| 16 | Напильники слесарные разные | 8.34 | шт. | 0.30 |
| 17 | Пила-ножовка по дереву | 4.17 | шт. | 0.15 |
| 18 | Рюкзак брезентовый | 8.34 | шт. | 2 |
| 19 | Совок для сушки проб | 16.66 | шт. | 1 |
| 20 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2.78 | шт. | 0.30 |
| 21 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт. | 1 |
| 22 | Стул походный складной | 8.34 | шт. | 1 |
| 23 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | шт. | 1 |
| 24 | Топор | 4.17 | шт. | 0.30 |
| 25 | Фонарь электрический карманный | 8.34 | шт. | 1 |
| 26 | Ящик вьючный деревянный | 4.17 | шт. | 1 |

134. Основные производственные фонды в процессе проведения маршрутов при поисках шлиховым методом: палатка 2-местная - 1.

#### 3.4.2. Маршруты при поисках методом геологического обследования

135. Работа проводится на готовой геологической основе путем детального визуального изучения геологического строения участков, на которых ранее установлены косвенные или прямые признаки полезных ископаемых.

136. Маршруты выполняются производственной (маршрутной) группой (табл. 84) при долевом участии начальника геологической партии или начальника поискового отряда, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места (пп. 31 и 141).

137. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Просмотр аэрофотоснимков под стереоскопом. Ориентирование на местности. Общий осмотр объекта наблюдения. Подчистка естественных обнажений горных пород. Географическая, геоморфологическая и высотная привязки начального пункта маршрута и объектов наблюдения по маршруту. Изучение и описание объектов наблюдения (включая зарисовку и фотографирование, отбор образцов и проб, их этикетирование и упаковку, поисковую оценку проявлений полезных ископаемых, выявленных предыдущими исследованиями и открываемых в процессе проведения маршрута, перемещения исполнителей в пределах объекта наблюдения, связанные с их изучением). Непрерывное изучение (с поисковой точки зрения) и описание местности по маршруту. Корректировка (в необходимых случаях) геологической карты. Радиометрические исследования (в случаях их проведения). Отражение на маршрутной карте с закреплением тушью точек привязки наблюдений, установленных границ, линии маршрута и других элементов. Просмотр и сокращение образцов и проб. Написание выводов по маршруту. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Регистрация образцов и проб в соответствующих журналах.

138. В процессе проведения маршрутов отбираются геологические образцы горных пород, их сколки для изготовления шлифов (аншлифов), штуфы.

139. Маршруты выполняются при следующих условиях: "привязка" точек наблюдения - визуальная; отбор образцов и проб горных пород вручную - при помощи молотка и зубила; обозначение образцов и проб, их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналов установленной формы.

140. Нормативные материалы представлены в таблице 90-92 и
пп. 141, 142.

Таблица 90

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

проведения маршрутов при поисках методом геологического обследования, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| № строки | Категория проходимости местности (табл. 9) | Категория сложности геологического строения(местности (табл.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1.25 | 1.46 | 1.63 | 1.82 | 2.05 |
| 2 | 2-3 | 1.34 | 1.57 | 1.76 | 1.96 | 2.23 |
| 3 | 4-5 | 1.45 | 1.70 | 1.88 | 2.11 | 2.42 |
| 4 | 6-7 | 1.56 | 1.84 | 2.00 | 2.29 | 2.65 |
| 5 | 8-9 | 1.68 | 1.98 | 2.21 | 2.51 | 2.90 |
| 6 | 10 | 1.85 | 2.15 | 2.40 | 2.77 | 3.20 |

141. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей маршруты при поисках методом геологического обследования (табл. 84), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 90). Затраты труда начальника геологической партии или начальника поискового отряда -0.10 чел.-смены.

142. Основные производственные фонды: палатка 2-х местная - 1; в случае проведения работ с радиометрическими исследованиями - палатка 4-местная - 1; радиометр - 1.

Т а б л и ц а 91

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на проведение маршрутов при поисках методом геологического обследования

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Маршруты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт. | 1.5 | 1.0 |
| 2 | Батарея для радиометра | -"- | 1.0 | - |
| 3 | Бланки разных этикеток | пачка (1000 шт.) | 0.15 | 0.15 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 0.3 | 0.3 |
| 5 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0.4 | 0.4 |
| 6 | Журналы регистрационные разные | шт. | 2.0 | 1.0 |
| 7 | Запасные части к радиометру | комплект | 0.25 | - |
| 8 | Карандаш простой | шт. | 4.0 | 2.0 |
| 9 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.4 | 0.2 |
| 10 | Лампочка для карманного фонаря | шт. | 1.0 | 0.5 |
| 11 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 13 | Мешки для проб | -"- | 10 | 10 |
| 14 | Мешочки для образцов | -"- | 40 | 40 |
| 15 | Перья чертежные | коробка (100 шт) | 0.04 | 0.02 |
| 16 | Резинка ученическая | шт. | 0.5 | 0.25 |
| 17 | Ручка чертежная | -"- | 0.25 | 0.25 |
| 18 | Ручка шариковая (без стержня) | -"- | 2.0 | 1.0 |
| 19 | Свечи стеариновые | кг | 1.0 | 0.5 |
| 20 | Тетрадь общая для (полевой книжки) | -"- | 1.0 | 0.5 |
| 21 | Транспортир | -"- | 0.25 | 0.25 |
| 22 | Тушь разных цветов | флакон | 1.0 | 0.5 |
| 23 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 24 | Фотопленка | -"- | 1 | 1 |
| 25 | Черенок для лопаты | -"- | 0.25 | 0.25 |
| 26 | Черенок для молотка | -"- | 0.50 | 0.50 |
| 27 | Черенок для топора (топорище) | -"- | 0.25 | 0.25 |
| 28 | Шпагат | кг | 0.25 | 0.25 |

Т а б л и ц а 92

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении

маршрутов при поисках методом геологического обследования

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Маршруты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Барометр-анероид | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Бинокль полевой | 2.38 | -"- | 1 | 1 |
| 3 | Брусок наждачный | 8.34 | -"- | 0.15 | 0.15 |
| 4 | Замок висячий | 8.34 | -"- | 1 | 1 |
| 5 | Зубило слесарное | 8.34 | -"- | 1 | 1 |
| 6 | Капельница для кислоты | 16.66 | -"- | 1 | 1 |
| 7 | Компас горный | 2.78 | -"- | 1 | 1 |
| 8 | Кровать походная | 4.17 | -"- | 3 | 2 |
| 9 | Линейка логарифмическая | 2.78 | -"- | 1 | 1 |
| 10 | Лопата штыковая | 16.66 | -"- | 1 | 1 |
| 11 | Лупа | 4.17 | -"- | 1 | 1 |
| 12 | Метр складной | 4.17 | -"- | 1 | 1 |
| 13 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4.17 | комплект | 3 | 2 |
| 14 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 16 | Напильники слесарные разные | 8.34 | -"- | 0.30 | 0.30 |
| 17 | Нож почвенный | 8.34 | -"- | 1 | 1 |
| 18 | Пила-ножовка по дереву | 8.34 | -"- | 0.15 | 0.15 |
| 19 | Рулетка тесмяная | 8.34 | -"- | 1 | 1 |
| 20 | Рюкзак брезентовый | 8.34 | -"- | 3 | 2 |
| 21 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2.78 | -"- | 0.30 | 0.30 |
| 22 | Стол походный раскладной | 8.34 | -"- | 1 | 1 |
| 23 | Стул походный складной | 8.34 | -"- | 1 | 1 |
| 25 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | -"- | 2 | 1 |
| 26 | Топор | 4.17 | -"- | 0.30 | 0.30 |
| 27 | Фотоаппарат | 2.78 | -"- | 1 | 1 |
| 28 | Фонарь карманный | 8,34 | -"- | 1 | 1 |
| 29 | Ящик вьючный деревянный | 2.78 | -"- | 1 | 1 |

### 3.5. Полевая камеральная обработка материалов

143. В подразделе представлены нормативные материалы на полевую камеральную обработку результатов съемок геологического содержания с поисковыми маршрутами или без них, собранных в периоды предполевых и полевых работ, а именно:

- ГС и ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами;

ГС и ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом;

- ГДП и ГМК при изучении дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами;

- ГГ и ГГИ дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами;

- Г, ГГГС, ГЧ, ГИЧ, ГИ, И;

- ГГДП;

- геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3).

144. Нормативные материалы установлены под типовые составы поисково-съемочных (съемочных) партий или производственной группы (табл.84, 93-98), обеспечивающие выполнение определенного объема работ (составление, дополнение, уточнение и рабочее оформление предусмотренных соответствующими инструкциями полевых карт и др.)

Таблица 93

ТИПОВОЙ СОСТАВ

геологической (поисково-съемочной) партии при полевой камеральной обработке материалов ГС и ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник геологической (поисково-съемочной) партии | 1 | 1 |
| Начальник геологического (поискового) отряда | 1 | 1 |
| Геолог 1 категории | 1 | 1 |
| Геолог поисково-съемочной группы | 1 | 1 |
| Геолог поисковой группы | 1 | 1 |
| Техник-геолог II категории | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 7 | 7 |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 5 | 5 |
| Радиометрист 3-го разряда | 4 | - |
| ИТОГО: | 9 | 5 |
| ВСЕГО исполнителей: | 16 | 12 |

Примечание. Геологическая партия состоит из 5-и производственных (маршрутных) групп, в том числе: 2 поисково-съемочные группы, одну из которых возглавляет начальник партии, 1 группа по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов, руководимая геологом 1 категории, и 2 поисковые группы, проводящие поиски методом геологического обследования (руководитель- начальник поискового отряда) и шлиховым методом (руководитель - геолог).

Таблица 94

ТИПОВОЙ СОСТАВ

геологической партии при полевой камеральной обработке материалов ГС и ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Начальник геологической партии | 1 |
| Геолог съемочной группы | 2 |
| Геолог поисковой группы | 1 |
| Лаборант | 1 |
| ИТОГО: | 5 |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 4 |
| ВСЕГО исполнителей: | 9 |

Примечание. Геологическая партия состоит из 4-х производственных (маршрутных) групп, в том числе 3 съемочные группы, одна из которых возглавляется начальником партии, и одна поисковая группа, проводящая поиски шлиховым методом.

Таблица 95

ТИПОВОЙ СОСТАВ

геологической (поисково-съемочной) партии при полевой камеральной обработке материалов ГДП и ГМК при изучении дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник геологической (поисково-съемочной) партии | 1 | 1 |
| Геолог поисково-съемочной группы | 1 | 1 |
| Геолог при поисках методом геологического обследования | 1 | 1 |
| Геолог при поисках шлиховым методом | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 5 | 5 |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 4 | 4 |
| Радиометрист 3-го разряда | 3 | - |
| ИТОГО: | 7 | 4 |
| ВСЕГО исполнителей: | 12 | 9 |

Примечание. Геологическая партия состоит из 4-х производственных (маршрутных) групп, в том числе 2 съемочные группы, одна из которых возглавляется начальником партии, и 2 поисковые группы, проводящие поиски методом геологического обследования и шлиховым методом.

Таблица 96

ТИПОВОЙ СОСТАВ

поисково-съемочной партии при полевой камеральной обработке материалов съемок ГГ и ГГИ с поисковыми маршрутами

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник поисково-съемочной партии | 1 | 1 |
| Начальник геологического (поискового) отряда | 1 | 1 |
| Геолог 1 категории | 1 | 1 |
| Геолог поисково-съемочной группы | 1 | 1 |
| Геолог при поисках шлиховым методом | 1 | 1 |
| Гидрогеолог съемочной группы | 1 | 1 |
| Техник-геолог II категории | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 6 | 6 |
| Радиометрист 3-го разряда | 5 | - |
| ИТОГО: | 11 | 6 |
| Всего исполнителей: | 19 | 14 |

Примечание. Поисково-съемочная партия состоит из 6-ти производственных (маршрутных) групп, в том числе 3 поисково-съемочные группы, одна из которых возглавляется начальником партии, 1 группа по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов, руководимая геологом 1 категории, и 2 поисковые группы, проводящие поиски методом геологического обследования(руководитель - начальник поискового отряда) и шлиховым методом (руководитель - геолог).

Таблица 97

ТИПОВОЙ СОСТАВ

съемочной партии при полевой камеральной обработке материалов съемок Г, ГГГС, ГИЧ, ГИ, ГЧ, И

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник гидрогеологической (инженерно-геологической) партии | 1 | 1 |
| Гидрогеолог | 2 | 2 |
| Лаборант | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 4 | 4 |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 3 | 3 |
| Радиометрист 3-го разряда | 3 | - |
| ИТОГО: | 6 | 3 |
| Всего исполнителей: | 10 | 7 |

Примечание. Съемочная партия состоит из 3-х производственных (маршрутных) групп, одну из которых возглавляет начальник партии.

Таблица 98

ТИПОВОЙ СОСТАВ

гидрогеологической партии при полевой камеральной

обработке материалов ГГДП

| Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник гидрогеологической партии | 1 | 1 |
| Гидрогеолог | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 3 | 3 |
| Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда | 2 | 2 |
| Радиометрист 3-го разряда | 2 | - |
| ИТОГО: | 4 | 2 |
| Всего исполнителей: | 7 | 5 |

Примечание. Гидрогеологическая партия состоит из 2-х производственных (маршрутных) групп, одну из которых возглавляет начальник партии.

145. Полевая камеральная обработка материалов геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3) выполняется производственной группой, приданной поисковой партии (табл. 84 и п. 118).

146. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы, приняты:

- при полевой камеральной обработке материалов съемок геологического содержания масштабов 1:200 000 - 1:25 000 - 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе работ;

- при полевой камеральной обработке материалов съемок геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 в процессе поисковых работ (стадия 3) -10 км2 территории, на которой проводится геолкартирование.

147. Содержание работы независимо от разновидности съемок. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Дополнительное изучение, обработка и сокращение рабочих коллекций образцов горных пород. Просмотр собранных органических остатков с полевым определением. Корректура полевых книжек, этикеток, соответствующих журналов и каталогов по результатам дополнительного изучения каменного материала и полевых анализов. Составление ведомостей проб и образцов, оформление заказов на сторонние лабораторные исследования. Упаковка проб и образцов в ящики и отправка их по назначению. Дополнительное дешифрирование и интерпретация МАКС, геофизических и геохимических материалов с учетом вновь полученной информации. Обработка, уточнение и увязка всех полевых наблюдений, их анализ и сопоставление. Составление геолого-геоморфологических профилей. Дополнение и уточнение предварительных обязательных карт. Рабочее оформление полевых карт и схем. Составление краткого полевого отчета (записки) с описанием новых данных по всем целевым вопросам. Текущая административно-хозяйственная и подсобно-вспомогательная работа.

148. При полевой камеральной обработке материалов ГС, ГГС, ГМК, ГДП, ГГ и ГГИ с поисковыми маршрутами в содержание работы дополнительно к указанному в п. 147 включается: составление предварительных частных стратиграфических (литологических) колонок и геологических разрезов по опорным естественным обнажениям и горным выработкам (буровым скважинам); составление предварительных корреляционных схем; изучение рудных и других штуфов; окончательная обработка шлихов и их минералогическое изучение, включая заполнение карточек анализа шлихов.

149. Нормативные материалы приведены в табл. 99-110 и пп.150-153.

Таблица 99

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

полевой камеральной обработки материалов ГС, ГДП или ГМК дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС (табл. 14) | Категория сложности геологического строения местности (табл.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7.57 | 8.75 | 10.09 | 11.65 |
| 2 | 2 | 9.09 | 10.49 | 12.11 | 13.98 |
| 3 | 3 | 10.92 | 12.58 | 14.52 | 16.77 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 7.05 | 8.14 | 9.40 | 10.84 |
| 5 | 2 | 8.47 | 9.76 | 11.27 | 13.01 |
| 6 | 3 | 10.16 | 11.71 | 13.52 | 15.61 |
| Масштаб съемки - 1:50 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6.53 | 7.54 | 8.70 | 10.04 |
| 8 | 2 | 7.84 | 9.04 | 10.44 | 12.05 |
| 9 | 3 | 9.41 | 10.85 | 12.52 | 14.46 |
| Масштаб съемки - 1:25 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 5.33 | 6.16 | 7.11 | 8.21 |
| 11 | 2 | 6.41 | 7.39 | 8.53 | 9.85 |
| 12 | 3 | 7.69 | 8.87 | 10.24 | 11.82 |

Таблица 100

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

полевой камеральной обработки материалов ГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС (табл. 14) | Категория сложности геологического строения местности (табл. 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6.84 | 7.88 | 9.08 |
| 2 | 2 | 8.53 | 9.83 | 11.35 |
| 3 | 3 | 10.65 | 12.30 | 14.20 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 6.32 | 7.31 | 8.41 |
| 5 | 2 | 7.90 | 9.11 | 10.52 |
| 6 | 3 | 9.87 | 11.39 | 13.16 |
| Масштаб съемки - 1:50 000 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 5,88 | 6,80 | 7,83 |
| 8 | 2 | 7.35 | 8.48 | 9.79 |
| 9 | 3 | 9.18 | 10.60 | 12.24 |
| Масштаб съемки - 1:25 000 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 4.80 | 5.55 | 6.40 |
| 11 | 2 | 6.00 | 6.93 | 8.00 |
| 12 | 3 | 7.50 | 8.66 | 10.00 |

Таблица 101

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

полевой камеральной обработки материалов геологического картирования при поисковых работах (стадия 3), смена

Измеритель - 10 км2

| № строки | Категория сложности геологического строения местности (табл.2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Масштаб съемки 1:10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.45 | 5.06 | 5.77 | 6.61 | 7.60 | 8.76 |
| Масштаб съемки 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.11 | 12.61 | 14.38 | 16.47 | 18.95 | 21.87 |

Таблица 102

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

полевой камеральной обработки материалов съемки Г, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС (табл. 14) | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл. 4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6.81 | 8.65 | 10.48 |
| 2 | 2 | 8.18 | 10.38 | 12.58 |
| 3 | 3 | 9.89 | 12.49 | 15.09 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 6.34 | 8.05 | 9.76 |
| 5 | 2 | 7.62 | 9.66 | 11.71 |
| 6 | 3 | 9.14 | 11.59 | 14.05 |
| Масштаб съемки - 1:50 000 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 5.88 | 7.46 | 9.04 |
| 8 | 2 | 7.06 | 8.95 | 10.84 |
| 9 | 3 | 8.47 | 10.74 | 13.01 |
| Масштаб съемки - 1:25 000 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 4.80 | 6.09 | 7.39 |
| 11 | 2 | 5.77 | 7.32 | 8.86 |
| 12 | 3 | 6.92 | 8.78 | 10.64 |

Примечание: по табл. 102 с применением коэффициентов из табл. 105 определяются нормы длительности полевой камеральной обработки материалов ГГДП.

Таблица 103

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

полевой камеральной обработки материалов съемки И, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС (табл. 14) | Категория сложности инженерно-геологических условий местности (табл. 5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб съемки - 1:200 000 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7.90 | 10.03 | 12.16 |
| 2 | 2 | 9.49 | 12.04 | 14.59 |
| 3 | 3 | 11.47 | 14.49 | 17.50 |
| Масштаб съемки - 1:100 000 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 7.35 | 9.34 | 11.32 |
| 5 | 2 | 8.84 | 11.21 | 13.58 |
| 6 | 3 | 10.60 | 13.44 | 16.30 |
| Масштаб съемки - 1:50 000 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6.82 | 8.65 | 10.49 |
| 8 | 2 | 8.19 | 10.38 | 12.57 |
| 9 | 3 | 9.82 | 12.46 | 15.09 |
| Масштаб съемки - 1:25 000 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 5.57 | 7.06 | 8.57 |
| 11 | 2 | 6.69 | 8.49 | 10.28 |
| 12 | 3 | 8.03 | 10.18 | 12.34 |

150. Нормы длительности на полевую камеральную обработку материалов совместных съемок геологического содержания ГГ, ГГИ, ГЧ, ГИЧ, ГИ определяются путем применения коэффициентов комплексирования (табл.104) к сумме норм длительности выполнения этой работы при съемка, входящих в комплекс.

Таблица 104

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ

для расчета норм длительности полевой камеральной обработки материалов совместных съемок

| Обозначение совместных съемок | Наименование совмещаемой съемки | Номер таблицы для определения норм длительности полевой камеральной обработки материалов | Коэффициент комплексирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГГ | Геологическая съемка дочетвертичных и четвертичных образований | 99 |  |
|  | Гидрогеологическая | 102 | 0.6 |
| ГГИ | Геологическая съемка дочетвертичных и четвертичных образований | 99 |  |
|  | Гидрогеологическая | 102 |  |
|  | Инженерно-геологическая | 103 | 0.5 |
| ГЧ | Гидрогеологическая | 102 |  |
|  | Геологическая съемка рыхлых четвертичных образований | 100 | 0.6 |
| ГИЧ | Гидрогеологическая | 102 |  |
|  | Инженерно-геологическая | 103 |  |
|  | Геологическая съемка рыхлых четвертичных образований | 100 | 0.5 |
| ГИ | Гидрогеологическая | 102 |  |
|  | Инженерно-геологическая | 103 | 0.7 |

151. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в партии или производственной группе, проводящих полевую камеральную обработку материалов съемок геологического содержания (табл. 93-98 и п. 145), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 99-105). Затраты труда начальника поисковой партии - 0,10 чел.-смены.

152. Для полевой камеральной обработки материалов съемок геологического содержания, выполнявшихся на нескольких номенклатурных листах топоосновы, используются нормы длительности, указанные в табл. 99, 100, 102, к которым применяются коэффициенты (табл. 105). Затраты труда каждого исполнителя в партии определяются согласно изложенному в п.151.

Таблица 105

КОЭФФИЦИЕНТЫ

к нормам длительности полевой камеральной обработки материалов съемок геологического содержания, выполняемых на нескольких номенклатурных листах топоосновы

| Количество номенклатурных листов топоосновы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | 15 - 18 | 19 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.35 |

Таблица 106

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на полевую камеральную обработку исходных данных съемок геологического содержания

Измеритель - 1 месяц работы партии

| № п/п | Наименование материалов | Единица | ГС или ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами | ГДП или ГМК дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами | ГС или ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом | ГГ или ГГИ с поисковыми маршрутами | Г, ГГГС, ГИЧ, ГИ, ГЧ или И | ГГДП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бромоформ | кг | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |
| 2 | Бумага калька | рулон (40 м) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | Бумага копировальная | лист | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | Бумага оберточная | кг | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.2 |
| 6 | Бумага писчая | кг | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.2 |
| 7 | Вата техническая | кг | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | Гвозди тарные | кг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | Карандаш простой | шт. | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 8.0 | 6.0 |
| 10 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
| 11 | Керосин | кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
| 12 | Кислота соляная | л | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 13 | Кисточка для клея | шт. | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| 14 | Клей конторский | флакон | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | Кнопки канцелярские | коробка (150 шт.) | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | Книга конторская | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 17 | Лейкопластырь узкий | коробка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 19 | Нитки суровые льняные | кг | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | Папка для бумаг | шт. | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0,06 | 0,06 |
| 22 | Резинка ученическая | шт. | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 23 | Ручка чертежная | шт. | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 24 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |
| 25 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт.) | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 26 | Стекла для керосиновых ламп | шт. | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 27 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 8.0 | 6.0 |
| 28 | Тушь разная | флакон | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 29 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 30 | Фитиль для керосиновых ламп | м | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.15 |
| 31 | Шпагат | кг | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 32 | Ящик деревянный (тара) | шт. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |

Т а б л и ц а 107

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на полевую камеральную обработку исходных данных геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага калька | рулон (40 м) | 0.15 |
| 2 | Бумага копировальная | лист | 2.0 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0.25 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 0.5 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0,3 |
| 6 | Вата техническая | кг | 0.2 |
| 7 | Гвозди тарные | кг | 0.4 |
| 8 | Карандаш простой | шт. | 4.0 |
| 9 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.2 |
| 10 | Керосин | кг | 5.0 |
| 11 | Кислота соляная | л | 0.1 |
| 12 | Кисточка для клея | шт. | 0.2 |
| 13 | Клей конторский силикатный | флакон | 0.3 |
| 14 | Кнопки канцелярские | коробка (150 шт.) | 0.1 |
| 15 | Книга конторская | шт. | 0.25 |
| 16 | Лейкопластырь узкий | коробка | 1.0 |
| 17 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 |
| 18 | Нитки суровые льняные | кг | 0.02 |
| 19 | Папка для бумаг | шт. | 1,0 |
| 20 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.05 |
| 21 | Резинка ученическая | шт. | 1.0 |
| 22 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 |
| 23 | Ручка шариковая (без стержня) | -"- | 0.25 |
| 24 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт.) | 0.05 |
| 25 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 2.0 |
| 26 | Стекла для керосиновых ламп | -"- | 1.0 |
| 27 | Тушь разных цветов | флакон | 0.5 |
| 28 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 |
| 29 | Фитиль для керосиновых ламп | м | 0.15 |
| 30 | Шпагат | кг | 0.25 |
| 31 | Ящик деревянный (тара) | шт. | 1.0 |

Таблица 108

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при полевой камеральной обработке материалов съемок геологического содержания

Измеритель – 1 месяц работы партии

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | ГС или ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами |  | ГДП или ГМК дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами |  | ГС или ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом без радиометрических исследований | ГГ или ГГИ с поисковыми маршрутами |  | Г, ГГГС, ГИЧ, ГИ, ГЧ или И |  | ГГДП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доска чертежная | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Дырокол | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Замок висячий | 8,34 | шт | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Капельница для кислоты | 16,66 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Клещи | 5,56 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Кровать походная | 4,17 | шт | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 19 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Курвиметр | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Лампа керосиновая | 8,34 | шт | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | Линейка логарифмическая | 2,78 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Лупа бинокулярная | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Лупа десятикратного увеличения | 4,17 | шт | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Магнит дугообразный | 2,78 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Мешок спальный ватный с 2 вкладышами | 4,17 | комплект | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 19 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 15 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2,78 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Молоток геологический | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Молоток слесарный | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Ножницы | 3,33 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Пила-ножовка по дереву | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Полевая минералогическая лаборатория | 16,66 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 21 | Сита лабораторные | 4,17 | набор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 22 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2,78 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | Стул походный складной | 8,34 | шт | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | Топор | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Тубус для карт | 2,78 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Циркуль пропорциональный | 2,78 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Ящик вьючный | 2,78 | шт | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |

Т а б л и ц а 109

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при полевой камеральной обработке материалов геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | комплект | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Доска чертежная | 4,17 | шт. | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Дырокол | 8,34 | шт. | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Замок висячий | 8,34 | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Капельница для кислоты | 16,66 | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Клещи | 5,56 | шт. | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Кровать походная | 4,17 | шт. | 3 | 2 |
| 8 | Курвиметр | 4,17 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Лампа керосиновая | 8,34 | шт. | 1 | 1 |
| 10 | Линейка логарифмическая | 2,78 | шт. | 1 | 1 |
| 11 | Лупа бинокулярная | 4,17 | шт. | 0,30 | 0,30 |
| 12 | Лупа десятикратного увеличения | 4,17 | шт. | 1 | 1 |
| 13 | Магнит дугообразный | 2,78 | шт. | 1 | 1 |
| 14 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4,17 | комплект | 3 | 2 |
| 15 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2,78 | комплект | 0,30 | 0,30 |
| 16 | Молоток геологический | 8,34 | шт. | 1 | 1 |
| 17 | Молоток слесарный | 8,34 | шт. | 0,15 | 0,15 |
| 18 | Ножницы | 3,33 | шт. | 1 | 1 |
| 19 | Пила-ножовка по дереву | 8,34 | шт. | 0,15 | 0,15 |
| 20 | Полевая минералогическая лаборатория | 16,66 | комплект | 0,30 | 0,30 |
| 21 | Сита лабораторные | 4,17 | набор | 0,30 | 0,30 |
| 22 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2,78 | шт. | 0,30 | 0,30 |
| 23 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт. | 1 | 1 |
| 24 | Стул походный складной | 8,34 | шт. | 1 | 1 |
| 25 | Топор | 4,17 | шт. | 0,30 | 0,30 |
| 26 | Тубус для карт | 2,78 | шт. | 1 | 1 |
| 27 | Циркуль пропорциональный | 2,78 | шт. | 0,30 | 0,30 |
| 28 | Ящик вьючный | 2,78 | шт. | 1 | 1 |

Таблица 110

Перечень основных производственных фондов при полевой камеральной обработке материалов съемок геологического содержания

| № п/п | Наименование предмета | Единица | ГС или ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами |  | ГДП или ГМК дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами |  | ГС или ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом без радиометрических исследований | ГГ или ГГИ с поисковыми маршрутами |  | Г, ГГГС, ГИЧ, ГИ, ГЧ или И |  | ГГДП |  | Геологическое картирование масштабов 1:10 000 или 1:5 000 при поисковых работах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |  | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Лаборатория Резникова | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2 | Палатка – 2-местная | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| 3 | Палатка – 4-местная | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 4 | Палатка – 6-местная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| 5 | Палатка – 10-местная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | - | – |

## 4. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

153. В разделе приводятся нормативные материалы на промежуточную (между полевыми сезонами) и окончательную камеральную обработку исходных данных съемок геологического содержания:

- ГС и ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами;

- ГС и ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом;

- ГДП дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами;

- ГГ и ГГИ с поисковыми маршрутами;

- Г, ГГГС, ГЧ, ГИЧ, ГИ, И;

- ГГДП;

- геологическое картирование масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3).

154. Нормативные материалы представлены только на собственно камеральную обработку собранных данных согласно содержанию работы (пп. 163, 164, 169, 170, 180). Нормативные материалы на дополнительный сбор исходных данных и их систематизацию в послеполевой период, машинописные и чертежно-оформительские работы указаны в ССН, вып. 1, ч. 1, на минераграфические, петрографические и палеофаунистические исследования в ССН, вып. 7.

155. В камеральную обработку материалов входит также апробация и приемка результатов работы промежуточного камерального периода и рассмотрение окончательного отчета на НТС соответствующей организации и передача на хранение первичной документации. Сметная стоимость этих работ определяется СФР.

156. Нормативные материалы разработаны под типовые составы поисково-съемочных (съемочных) партий или производственной группы, состав которых приведен в табл. 84, 93 - 98 (с исключением рабочих). При этом категории специалистов устанавливаются по табл. 74.

157. Измерителями. на которые определены трудовые нормы, приняты:

- при камеральной обработке материалов съемок ГС, ГДП, Г, ГГДП, И - 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе работ;

- то же, геологического картирования при поисковых работах (стадия 3) - 10 км2 территории, на которой выполнялось геолкартирование.

158. Трудовыми нормами, представленными в табл. 111-116 и пп. 166 и 172, охвачена только окончательная камеральная обработка материалов одноименных съемок. При проведении совместных съемок (ГГ, ГГИ, ГЧ, ГИ, ГИЧ) используются эти же нормы. но с учетом коэффициентов комплексирования (табл. 117).

159. Трудовые нормы на промежуточную камеральную обработку материалов съемок устанавливаются по табл. 111-116 и пп. 166 и 172 с применением коэффициентов (пп. 168, 174 и 178).

160. Трудовые нормы на геологическое картирование при поисковых работах (стадия 3) представлены в табл. 118 и п.182.

161. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 119, 120, 121 и 122.

162. Основные производственные фонды в процессах промежуточной и окончательной камеральной обработки материалов съемок не используются.

### 4.1. Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов ГС, ГГС и ГДП с поисковыми маршрутами

163. Содержание работы при промежуточной камеральной обработке материалов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Дополнительное изучение и обработка собранного коллекционного материала. Систематизация данных химико-аналитических и других исследований (включая материалы предшествующих работ). Обработка всех данных с широким использованием МАКС. Дополнение новыми данными полевых книжек (дневников), каталогов, колонок, разрезов. Проведение нужных специализированных исследований (литолого-фациальных, литолого-стратиграфических и т.д.) с составлением предварительных вариантов дополнительных и вспомогательных карт (схем). Дополнение и уточнение с учетом полученных данных полевой геологической карты, карт и схем локальных площадей поисковых работ и объектов предварительной оценки. Исследования закономерностей размещения полезных ископаемых. Дополнение и уточнение опорной геологической легенды. Составление развернутой программы предстоящего полевого периода. Составление в авторском виде окончательных обязательных карт, схем и других графических приложений по участкам, работы на которых завершены. Написание отдельных разделов (подразделов) отчета по завершенным объектам и темам. Составление докладной записки о результатах поисков полезных ископаемых. Текущая административно-хозяйственная и подсобно-вспомогательная работа.

164. Содержание работы при окончательной камеральной обработке материалов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Обработка материалов последнего полевого сезона в соответствии с изложенным в п. 163. Окончательная обработка, увязка и обобщение полевых, лабораторных и литературных материалов, а также материалов проведенных на данной территории поисковых, разведочных, специализированных, изыскательских и эксплуатационных работ. Прогноз перспектив территории исследований и отдельных объектов в ее пределах на обнаружение месторождений полезных ископаемых и оценка прогнозных ресурсов соответствующей категории профилирующих для данной территории полезных ископаемых. Окончательное дополнение и уточнение обязательных карт, опорной геологической легенды, разрезов, геологических схем и других материалов, связанных с проведением буровых и горных работ, и составление их чистовых авторских оригиналов. Написание текста отчета и текстовых приложений к нему. Текущая административно-хозяйственная и подсобно-вспомогательная работа. Составление пояснительной записки к комплекту госгеолкарты-200.

165. Сметная стоимость составления вспомогательных (специальных) карт и схем, перечень которых определяется соответствующими нормативными документами и проектом работ, устанавливается СФР.

Т а б л и ц а 111

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов ГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами. смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Масштаб работ | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4-5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1:200000 | 77.42 | 85.17 | 95.39 | 108.74 |
| 2 | 1:100000 | 91.00 | 103.00 | 117.90 | 134.15 |
| 3 | 1: 50000 | 108.65 | 122.84 | 140.42 | 159.57 |
| 4 | 1: 25000 | 92.35 | 104.41 | 119.36 | 135.63 |

Т а б л и ц а 112

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов ГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Масштаб работ | Категория сложности геологического строения местности (табл. 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200000 | 68.55 | 74.62 | 86.35 |
| 2 | 1:100000 | 80.28 | 90.04 | 105.64 |
| 3 | 1: 50000 | 96.00 | 107.45 | 126.93 |
| 4 | 1: 25000 | 81.57 | 91.33 | 107.00 |

Т а б л и ц а 113

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов ГДП дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами и подготовкой листа к изданию, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Масштаб работ | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4-5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1:200000 | 91.65 | 98.85 | 107.08 | 115.31 |
| 2 | 1:100000 | 106.40 | 116.37 | 128.66 | 146.43 |
| 3 | 1: 50000 | 121.14 | 133.90 | 150.25 | 167.55 |
| 4 | 1: 25000 | 101.78 | 112.48 | 127.71 | 145.77 |

166. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого специалиста в геологической партии, проводящей окончательную камеральную обработку материалов ГС, ГГС, ГДП (табл. 93 - 95) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 111-113).

167. При отклонениях от принятых значений измерителя нормы длительности и затраты труда корректируются коэффициентами (табл. 105).

168. Для определения трудовых норм на промежуточную камеральную обработку материалов ГС, ГГС и ГДП используются нормы, указанные в табл. 111-113 и п. 166, к которым применяют коэффициенты: К = 0.66 (табл. 111 и 113, п. 166); К = 0.79 (табл. 112 и п. 166).

### 4.2. Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов съемок Г, ГГГС, ГГДП, И

169. Содержание работы при промежуточной камеральной обработке материалов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Дополнительное изучение и обработка собранного коллекционного материала. Систематизация и обобщение данных опытных, химико-аналитических и других исследований. Обработка всех данных с широким использованием МАКС. Внесение дополнений и изменений в полевые книжки (дневники), каталоги, колонки, полевые карты, схемы, разрезы и т.п. по результатам лабораторных, опытных и других работ. Дополнение и уточнение гидрогеологической (инженерно-геологической) легенды. Составление развернутой программы предстоящего полевого периода. Составление в авторском виде окончательных обязательных карт, схем и других графических приложений по участкам, работы на которых завершены. Написание отдельных разделов (подразделов) отчета по завершенным объектами темам. Текущая административно-хозяйственная и подсобно-вспомогательная работа.

170. Содержание работы при окончательной камеральной обработке материалов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Обработка материалов последнего полевого сезона в соответствии с изложенным в п. 169. Окончательная обработка, увязка и обобщение полевых, лабораторных и литературных материалов. Завершающая совместная интерпретация результатов, полученных разными методами и разновидностями работ (съемкой, ландшафтно-индикационными, геофизическими, гидрохимическими, горно-буровыми, опытными, режимными, изотопными, изыскательскими, разведочными). Окончательное дополнение и уточнение обязательных карт, разрезов, схем и других материалов, связанных с проведением буровых и горных работ, гидрогеологической (инженерно-геологической) легенды и составление их чистовых авторских оригиналов. Написание текста отчета и текстовых приложений к нему. Текущая административно-хозяйственная и подсобно-вспомогательная работа.

171. Сметная стоимость составления вспомогательных (специальных) карт и схем, перечень которых определяется соответствующими нормативными документами и проектом работ, устанавливается СФР.

Т а б л и ц а 114

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов съемки Г, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Масштаб работ | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл. 4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200000 | 123.90 | 137.67 | 151.44 |
| 2 | 1:100000 | 142.48 | 158.32 | 174.15 |
| 3 | 1: 50000 | 161.07 | 178.97 | 196.87 |

Т а б л и ц а 115

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов ГГДП с подготовкой листа к изданию, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Масштаб работ | Категория сложности гидрогеологических условий местности (табл. 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200000 | 143.72 | 156.94 | 175.67 |
| 2 | 1:100000 | 160.45 | 174.22 | 191.19 |
| 3 | 1: 50000 | 177.18 | 191.50 | 206.71 |

Т а б л и ц а 116

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов съемки И, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| № строки | Масштаб работ | Категория сложности инженерно-геологических условий местности (табл. 5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:200000 | 111.51 | 123.90 | 136.30 |
| 2 | 1:100000 | 101.47 | 112.75 | 124.03 |
| 3 | 1: 50000 | 144.96 | 161.07 | 177.18 |
| 4 | 1: 25000 | 131.91 | 146.57 | 161.24 |

172. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого специалиста в гидрогеологической (инженерно-геологической) партии, проводящей окончательную камеральную обработку материалов съемок Г, ГГГС, ГГДП, И (табл. 97,98), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 114-116).

173. При отклонениях от принятых значений измерителя нормы длительности и затраты труда корректируются коэффициентами (табл. 105).

174. Для определения трудовых норм на промежуточную камеральную обработку материалов съемок Г, ГГГС, ГГДП, И используются нормы, указанные в табл. 114-116 и п. 172, к которым применяется коэффициент К = 0,86.

### 4.3. Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов совместных съемок ГГ, ГГИ, ГЧ, ГИЧ, ГИ

175. Содержание работы при камеральной обработке материалов совместных съемок определяется содержанием работы при промежуточной или окончательной обработке материалов совмещаемых съемок, составляющих совместные съемки (пп. 163. 164. 169. 170).

176. Для расчета трудовых норм на окончательную камеральную обработку материалов совместных съемок используются коэффициенты комплексирования (табл.117), применяемые к сумме норм длительности выполнения совмещаемой съемки, входящей в совместные съемки.

177. Принцип установления затрат труда (в чел.-сменах) каждого специалиста в комплексной партии, проводящей окончательную камеральную обработку материалов совместных съемок, тот же (п. 176). При этом состав партии (без рабочих) принимается по табл. 96 (для ГГ и ГГИ) и по табл. 97 (для ГЧ, ГИЧ и ГИ).

Т а б л и ц а 117

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ

для расчета норм длительности окончательной камеральной обработки совместных съемок ГГ, ГГИ, ГЧ, ГИЧ, ГИ

| Обозначение совместных съемок | Наименование совместной съемки | Номер таблицы для определения нормы длительности окончательной обработки материалов совмещаемой съемки | Коэффициент комплексирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГГ | Геологическая съемка дочетвертичных и четвертичных образований | 111 | 0.6 |
|  | Гидрогеологическая | 114 |  |
| ГГИ | Геологическая съемка дочетвертичных и четвертичных образований | 111 | 0.5 |
|  | Гидрогеологическая | 114 |  |
|  | Инженерно-геологическая | 116 |  |
| ГЧ | Гидрогеологическая | 114 | 0.6 |
|  | Геологическая съемка рыхлых четвертичных образований | 112 |  |
| ГИЧ | Гидрогеологическая | 114 | 0.5 |
|  | Инженерно-геологическая | 116 |  |
|  | Геологическая съемка рыхлых четвертичных образований | 112 |  |
| ГИ | Гидрогеологическая | 114 | 0.7 |
|  | Инженерно-геологическая | 116 |  |

178. Для определения трудовых норм на промежуточную камеральную обработку материалов совместных съемок используются значения трудовых норм на промежуточную камеральную обработку материалов одноименных съемок с применением коэффициента комплексирования (табл. 117).

179. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке материалов совместных съемок берутся из табл. 119, 120 с комплексированием соответствующим образом.

### 4.4. Окончательная камеральная обработка материалов геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3)

180. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Окончательная обработка, увязка и обобщение полевых, лабораторных и литературных материалов, полученных при проведении на данной территории специализированных и изыскательских работ. Окончательное дополнение и уточнение обязательных карт (геолого-литологической карты и карты фактического материала), геологической легенды, разрезов и составление их чистовых авторских оригиналов. Написание соответствующего раздела в отчет о проведенных поисковых работах.

181. Сметная стоимость составления вспомогательных (специальных) карт, перечень которых определяется соответствующим нормативным документом, устанавливается СФР.

182. Затраты труда (в чел.-сменах) специалиста в производственной группе, проводящего окончательную камеральную обработку материалов геологического картирования (табл. 84), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 118). Затраты труда начальника поисковой партии - 0,20 чел.-смены.

Т а б л и ц а 118

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

окончательной камеральной обработки материалов геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 на "открытых" территориях при поисковых работах (стадия 3), смена

Измеритель - 10 км 2 территории

| № строки | Тип территории по степени изученности (табл. 1) | Категория сложности геологического строения местности (табл. 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Масштаб работ 1:10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 17,94 | 19,25 | 20,69 | 22,25 | 23,98 | 25,87 |
| 2 | 2 | 19,31 | 20,75 | 22,34 | 24,08 | 26,00 | 28,24 |
| 3 | 3 | 21,16 | 22,79 | 24,58 | 26,53 | 28,62 | 31,21 |
| Масштаб работ 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 18,33 | 19,67 | 21,15 | 22,77 | 24,61 | 27,11 |
| 5 | 2 | 19,76 | 21,26 | 22,89 | 24,68 | 26,71 | 29,56 |
| 6 | 3 | 21,71 | 23,39 | 25,24 | 27,26 | 29,50 | 32,80 |

Таблица 119

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на камеральную обработку исходных данных съемок геологического содержания

Измеритель - 1 месяц работы партии

| № п/п | Наименование материалов | Единица | ГС или ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами | ГДП дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами | ГС или ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом | ГГ или ГГИ с поисковыми маршрутами | Г, ГГГС, ГИЧ, ГИ, ГЧ или И | ГГДП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Блокнот малого размера | Шт. | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Бумага калька | рулон (40м) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | Бумага копировальная | лист | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон (20м) | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | Бумага чертежная | лист | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| 7 | Карандаш простой | шт. | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2.0 |
| 8 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 9 | Кисточка для клея | шт. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | Клей конторский силикатный | флакон | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | Кнопки канцелярские | коробка (150 шт.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | Лейкопластырь узкий | коробка | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| 13 | Линейка чертежная ученическая | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| 14 | Папка для бумаг | шт. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | Перья чертежные | коробка(100 шт.) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | Резинка ученическая | шт. | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 |
| 17 | Ручка чертежная | шт. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| 19 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт.) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| 20 | Скоросшиватель | шт. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 |
| 22 | Тушь разных цветов | флакон | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 23 | Угольник чертежный | шт. | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |

Т а б л и ц а 120

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке материалов съемок геологического содержания

Измеритель - 1 месяц работы партии

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | ГС или ГГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами | ГДП дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами | ГС или ГГС рыхлых четвертичных образований с поисками шлиховым методом | ГГ или ГГИ с поисковыми маршрутами | Г, ГГГС, ГИЧ, ГИ, ГЧ или И | ГГДП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доска чертежная | 4,17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Замок висячий | 8,34 | шт. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Лампа настольная | 2,78 | шт. | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2,78 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Молоток геологический | 8,34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ножницы | 3,33 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт. | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 10 | Стул конторский | 4,00 | шт. | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 11 | Транспортир | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Тубус для карт | 2,78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Ящик вьючный деревянный | 4,17 | шт. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |

Т а б л и ц а 121

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на камеральную обработку исходных данных геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах (стадия 3)

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт. | 0,5 |
| 2 | Бумага калька | рулон (40м) | 0.1 |
| 3 | Бумага копировальная | лист | 20.0 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон (20м) | 0.1 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0.2 |
| 6 | Бумага чертежная | лист | 0.3 |
| 7 | Карандаш простой | шт. | 1.0 |
| 8 | Карандаши цветные | коробка (24цвета) | 0.1 |
| 9 | Кисточка для клея | шт. | 0,15 |
| 10 | Клей конторский силикатный | флакон | 0.15 |
| 11 | Кнопки канцелярские | коробка (150шт.) | 0.1 |
| 12 | Лейкопластырь узкий | коробка | 0.1 |
| 13 | Линейка чертежная | шт. | 0.1 |
| 14 | Папка для бумаг | шт. | 0.3 |
| 15 | Перья чертежные | коробка (100шт.) | 0.01 |
| 16 | Резинка ученическая | шт. | 1.0 |
| 17 | Ручка чертежная | шт. | 0.1 |
| 18 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.15 |
| 19 | Скрепки канцелярские | коробка (250шт.) | 0.1 |
| 20 | Скоросшиватель | шт. | 0,5 |
| 21 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.0 |
| 22 | Тушь разных цветов | флакон | 0.5 |
| 23 | Угольник чертежный | шт. | 0.15 |

Т а б л и ц а 122

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке материалов геологического картирования масштабов 1:10 000 и 1:5 000 при поисковых работах

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | комплект | 0,3 |
| 2 | Доска чертежная | 4,17 | шт. | 0,3 |
| 3 | Замок висячий | 8,34 | шт. | 1 |
| 4 | Лампа настольная | 2,78 | шт. | 1 |
| 5 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2,78 | комплект | 0,3 |
| 6 | Молоток геологический | 8,34 | шт. | 0,3 |
| 7 | Ножницы | 3,33 | шт. | 0,3 |
| 8 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2,78 | шт. | 0,3 |
| 9 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт. | 1 |
| 10 | Стул конторский | 4,00 | шт. | 1 |
| 11 | Транспортир | 2,78 | шт. | 0,3 |
| 12 | Тубус для карт | 2,78 | шт. | 0,3 |
| 13 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт. | 0,3 |
| 14 | Ящик вьючный деревянный | 4,17 | шт. | 1 |

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ЕДИНИЧНЫХ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК

В качестве примера расчета единичных сметных расценок (сметной стоимости измерителя, на который установлены трудовые нормы) на основе нормативных материалов данного Сборника взят условный проект на проведение ГС-50 дочетвертичных и четвертичных образований, из которого для этого расчета отобраны следующие разновидности работ.

1. Аэровизуальные маршруты.

2. Наземные геологические маршруты.

3. Полевая камеральная обработка материалов.

Отобранные для примера работы сведены в табл. 123.

Т а б л и ц а 123

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| N п/п | Разновидность работ | Измеритель, на который установлены трудовые нормы | Нормообразующие факторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аэровизуальные маршрут (ССН, подраздел 3.1):ы |  |  |
|  | - собственно аэровизуальные маршруты | 100 км маршрутов(ССН, п.93) | Вид маршрута - картировочный маршрут(ССН, п. 93) |
|  | - обработка результатов аэровизуальных маршрутов | 100 км маршрутов (ССН,табл.66) | Вид маршрута - картировочный маршрут; характер местности -горная незалесенная местность (ССН, табл.66) |
| 2 | Наземные геологические маршруты при съемках дочетвертичных и четвертичных образований (ССН, подраздел 3.2.1) | 10 км маршрутов (ССН,табл.75) | Масштаб съемки - 1:50000; категория проходимости местности -1; категория обнаженности горных пород -1; категория сложности геологического строения местности 1-2; с радиометрическими исследованиями (ССН, табл. 75, строка 25) |
| 3 | Полевая камеральная обработка материалов ГС дочетвертичных и четвертичных образований с поисковыми маршрутами (ССН, подраздел 3.5) | 1 номенклатурный лист(ССН, п.146, табл.99) | Масштаб съемки - 1:50000; категория сложности комплексного дешифрирования МАКС - 1; категория сложности геологического строения местности 1-2; с радиометрическими исследованиями (ССН,табл. 99, строка 7) |

Примечание. ГС-50 является сезонной работой с продолжительностью полевого периода - 6 месяцев.

При определении сметной стоимости измерителя, на который установлены трудовые нормы, в данном примере приняты условные значения показателей затрат (табл. 124).

Т а б л и ц а 124

ПОКАЗАТЕЛИ

затрат, принятые для определения сметной стоимости

измерителя, на который установлены трудовые нормы

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя (условно) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дневная ставка, руб.: |  |
|  | - начальника геологической партии, совмещающего обязанности штурмана | 60,0 |
|  | - начальника геологической партии | 57,0 |
|  | - начальника геологического (поискового) отряда | 44,0 |
|  | - геолога 1 категории | 40,0 |
|  | - геолога | 30,0 |
|  | - техника-геолога 1 категории, совмещающего работу фотографа | 29,0 |
|  | - техника-геолога П категории | 26,0 |
|  | - лаборанта | 20,0 |
|  | - рабочего на геологосъемочных и поисковых работах 3-го разряда | 19,0 |
|  | - радиометриста 3-го разряда | 19,0 |
| 2 | Коэффициент к заработной плате (районный) Кз | 1,3 |
| 3 | Дополнительная заработная плата, % | 7,9 |
| 4 | Отчисления на государственное социальное страхование, % | 37,0 |
| 5 | Коэффициенты, учитывающие транспортно-заготовительные расходы (К т.-з.р.): |  |
|  | - к материальным затратам | 1,15 |
|  | - к амортизации | 1,10 |
| 6 | Накладные расходы, % | 23,4 |
| 7 | Плановые накопления, % | 14,0 |

Для расчета сметной стоимости измерителя, на который установлены нормы, определяются основные расходы по статьям "Заработная плата", "Материалы", "Износ" и "Амортизация".

Таблица 125

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Заработная плата" на

собственно аэровизуальные картировочные маршруты

(100 км маршрутов, руб.)

| № п/п | Наименование расходов | Затраты труда, чел.-смена (ССН, пп,83,93,94) | Дневная ставка, руб.(табл.124 | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормам (гр.3 х гр.4) | С учетом коэффициента (Кз = 1,3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основная заработная плата: Начальник геологической партии, совмещающий обязанности штурмана Геолог 1 категории Техник-геолог 1 категории, совмещающий работу фотограыа | 0,28 0,56 0,28 | 60,0 40,0 29,0 | 16,8 22,4 8,1 | 21,8 29,1 10,6 |
|  | Итого | 1,12 | - | 47,3 | 61,5 |
| 2 | Дополнительная заработная плата (7,9%) | - | - | 3,7 | 4,8 |
|  | Всего | - | - | 51,0 | 66,3 |
| 3 | Отчисление на государственное социальное страхование (37,0%) | - | - | 18,9 | 24,6 |
| 4 | Отчисление на обязательное медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету | 1,12 | - | 69,9 | 90,9 |

Примечание. Расчет выполнен без учета доплаты персоналу производственной группы за аэровизуальные полеты (ССН, п.90)

Таблица 126

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Заработная плата" на

обработку аэровизуальных картировочных маршрутов

(100 км маршрутов, руб.)

| № п/п | Наименование расходов | Затраты труда, чел.-смена (ССН, пп,83,94,табл.66, строка 2, гр.5) | Дневная ставка, руб.(табл.124 | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормам (гр.3 х гр.4) | С учетом коэффициента (Кз = 1,3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основная заработная плата: Начальник геологической партии Геолог 1 категории Техник-геолог 1 категории | 0,60 1,20 0,60 | 57,0 40,0 29,0 | 34,2 48,0 17,4 | 44,5 62,4 22,6 |
|  | Итого | 2,40 | - | 99,6 | 129,5 |
| 2 | Дополнительная заработная плата (7,9%) | - | - | 7,9 | 10,2 |
|  | Всего заработной платы | - | - | 107,5 | 139,8 |
| 3 | Отчисление на государственное социальное страхование (37,0%) | - | - | 39,8 | 51,7 |
| 4 | Отчисление на обязательное медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету | - | - | 147,3 | 191,5 |

Таблица 127

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Заработная плата" на

Проведение наземных геологических маршрутов при

ГС-50 дочетвертичных и четвертичных образований

(10 км маршрутов, руб.)

| № п/п | Наименование расходов | Затраты труда, чел.-смена (ССН, пп,83,94,табл.66, строка 2, гр.5) | Дневная ставка, руб.(табл.124) | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормам (гр.3 х гр.4) | С учетом коэффициента (Кз = 1,3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основная заработная плата: Начальник геологической партии Геолог | 0,10 1,88 | 57,0 30,0 | 5,7 56,4 | 7,4 73,3 |
|  | Итого ИТР | 1,98 | - | 62,1 | 80,7 |
|  | Радиометрист 3-го разряда Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах 3-го разряда | 1,88 1,88 | 19,0 19,0 | 35,7 35,7 | 46,4 46,4 |
|  | Итого рабочих | 3,76 | - | 71,4 | 92,8 |
| 2 | Дополнительная заработная плата (7,9%) | - | - | 10,5 | 13,7 |
|  | Всего заработной платы | - | - | 144,0 | 187,2 |
| 3 | Отчисление на государственное социальное страхование (37,0%) | - | - | 53,3 | 69,3 |
| 4 | Отчисление на обязательное медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету | 5,74 | - | 197,3 | 256,5 |

Таблица 128

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Заработная плата" на полевую

Камеральную обработку материалов ГС-50 дочетвертичных и

четвертичных образований с поисковыми маршрутами

(1 номенклатурный лист, руб.)

| № п/п | Наименование расходов | Затраты труда, чел.-смена (ССН, п.151, табл.99, строка 2, гр.3) | Дневная ставка, руб.(табл.124) | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По нормам (гр.3 х гр.4) | С учетом коэффициента (Кз = 1,3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основная заработная плата: Начальник геологической партии Начальник геологического (поискового) отряда Геолог 1 категории Геолог поисково-съемочной группы Геолог поисковой группы Техник-геолог 2 категории лаборант | 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 | 57,0 44,0 40,0 30,0 30,0 26,0 20,0 | 372,2 287,3 261,2 195,9 195,9 169,8 130,6 | 483,9 373,5 339,6 254,6 254,6 220,7 169,8 |
|  | Итого ИТР | 45,71 | - | 1612,9 | 2096,7 |
|  | Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах 3-го разряда Радиометрист 3-го разряда | 32,65 26,12 | 19,0 19,0 | 620,3 496,3 | 806,4 645,2 |
|  | Итого рабочих | 26,12 | - | 1116,6 | 1451,6 |
|  | Итого | - | - | 2729,5 | 3548,3 |
| 2 | Дополнительная заработная плата (7,9%) | - | - | 215,6 | 280,3 |
|  | Всего заработной платы | - | - | 2945,1 | 3828,6 |
| 3 | Отчисление на государственное социальное страхование (37,0%) | - | - | 1089,7 | 1416,6 |
| 4 | Отчисление на обязательное медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету | 104,48 | - | 4034,8 | 5245,2 |

Таблица 129

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Матеоиалы" на собственно

Аэровизуальные картировочные маршруты

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Норма расхода материалов (ССН, табл.69, гр.4) | Цена | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.4 х гр.5) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 14 | Карандаш простой и т.д. по ССН, табл.69, гр.2 . . . . . . . . . . . . . . . . Фотопленка | Шт упаковка | 4 8 | - - | - - | - - |
|  | Всего по расчету |  | - | - | 120,0 | 138,0 |

Таблица 130

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Матеоиалы" на обработку

Результатов аэровизуальных картировочных маршрутов

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Норма расхода материалов (ССН, табл.69, гр.4) | Цена | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.4 х гр.5) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 13 | Карандаш простой и т.д. по ССН, табл.69, гр.2 . . . . . . . . . . . . . . . . Угольник чертежный | Шт шт | 4 0,25 | - - | - - | - - |
|  | Всего по расчету |  | - | - | 131,0 | 150,6 |

Таблица 131

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Матеоиалы" на проведение

Наземных геологических маршрутов при ГС-50

Дочетвертичных и четвертичных образований

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Норма расхода материалов (ССН, табл.78, гр.4) | Цена | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.4 х гр.5) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 34 | Батарея для карманного фонаря И т.д. по ССН, табл.78, гр.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шпагат | Шт кг | 1,5 0,25 | - - | - - | - - |
|  | Всего по расчету |  | - | - | 170,0 | 195,5 |

Таблица 132

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Матеоиалы" на полевую

и камеральную обработку материалов ГС-50 дочетвертичных

и четвертичнвх образований с поисковыми маршрутами

(1 месяц работы геологической партии, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Норма расхода материалов (ССН, табл.69, гр.4) | Цена | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.4 х гр.5) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 32 | Бромоформ и т.д. по ССН, табл.106, гр.4 . . . . . . . . . Ящик деревянный (тара) | Кг шт | 3,0 3,0 | - - | - - | - - |
|  | Всего по расчету |  | - | - | 165,0 | 189,7 |

Таблица 133

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Износ" при проведении

собственно аэровизуальных картировочных маршрутов

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Месячная норма износа % (ССН, табл.70, гр.3) | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.3 х гр.5 х гр.6 :100) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 8 | Стереоскоп линзозеркальный и т.д. по ССН, табл.70, гр.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фотоаппарат | 2,78 2,78 | Шт шт | - - | 1 1 | - - | - - |
|  | Всего по расчету | - |  | - | - | 300,0 | 345,0 |

Таблица 134

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Износ" при обработке

Результатов аэровизуальных картировочных маршрутов

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Месячная норма износа % (ССН, табл.70, гр.3) | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.3 х гр.5 х гр.6 :100) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 6 | Кровать походная и т.д. по ССН, табл.70, гр.2 . . . . . . . . . . . . . . . . Сумка полевая кирзовая | 4,17 8,34 | Шт шт | - - | 4 4 | - - | - - |
|  | Всего по расчету | - |  | - | - | 150,0 | 172,5 |

Таблица 135

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Износ" на проведение

Наземных геологических маршрутов при ГС-50 дочетвертичных

и четвертичнвх образований

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Месячная норма износа % (ССН, табл.79, гр.3) | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.3 х гр.5 х гр.6 :100) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 34 | Барометр-анероид и т.д. по ССН, табл.79,гр.2 . . . . . . . . . . . . . . . . Ящик вьючный | 2,78 2,78 | Шт шт | - - | 1 1 | - - | - - |
|  | Всего по расчету | - |  | - | - | 200,0 | 230,0 |

Таблица 136

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Износ" при полевой

камеральной обработке материалов ГС-50 дочетвертичных

и четвертичнвх образований с поисковыми маршрутами

(1 месяц работы геологической партии, руб.)

| № п/п | Наименование материалов | Месячная норма износа % (ССН, табл.108) | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам расхода (гр.3 х гр.5 х гр.6 :100) | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 28 | Готовальня малого размера и т.п. по ССН, табл.108, гр.5 . . . . . . . . . Ящик въючный | 4,17 2,78 | комплект шт | - - | 1 5 | - - | - - |
|  | Всего по расчету | - |  | - | - | 220,0 | 253,0 |

Таблица 137

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Амортизация" при проведении

собственно аэровизуальных картировочных маршрутов

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование Основных производственных фондов (ССН, п.95) | Годовая норма амортизации % | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам амортизации | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Магнитофон | 25,0 | шт | 2500,0 | 1 | 208,3 | - |
|  | Всего по расчету | - |  | - | - | 208,3 | 229,1 |

Таблица 138

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Амортизация" при обработке

Результатов аэровизуальных картировочных маршрутов

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование Основных производственных фондов (ССН, п.95) | Годовая норма амортизации % | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам амортизации | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 | Магнитофон Палатка 4-местная | 25,0 25,0 | Шт шт | 2500,0 700,0 | 1 1 | 208,3 58,3 | - - |
|  | Всего по расчету | - | - | - | - | 266,6 | 293,3 |

Таблица 139

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Амортизация" на проведение

Наземных геологических маршрутов при

ГС-50 дочетвертичных и четвертичнвх образований

(1 месяц работы производственной группы, руб.)

| № п/п | Наименование Основных производственных фондов (ССН, п.95) | Годовая норма амортизации % | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам амортизации | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 | Палатка 4-местная Радиометр (типоразмер) | 25,0 28,6 | Шт комплект | 700,0 3000,0 | 1 1 | 58,3 286,0 | - - |
|  | Всего по расчету | - |  | - | - | 344,3 | 378,7 |

Таблица 140

РАСЧЕТ

Основных расходов по статье "Амортизация" на полевую

камеральную обработку материалов ГС-50 дочетвертичных

и четвертичнвх образований с поисковыми маршрутами

(1 месяц работы производственной грурппы, руб.)

| № п/п | Наименование Основных производственных фондов (ССН, п.95) | Годовая норма амортизации % | Единица | Цена | Количество единиц | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По нормам амортизации | С учетом коэфициента (Кт.-з.р.=1,15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 4 5 | Лаборатория Резникова Палатка 2-местная Палатка 4-местная Палатка 6-местная Палатка 10-местная | 14,0 25,0 25,0 25,0 25,0 | комплект шт шт шт шт | 1000,0 350,0 700,0 1000,0 2500,0 | 1 2 3 1 1 | 46,7 58,3 174,9 83,3 208,3 | - - - - - |
|  | Всего по расчету | - | - | - | - | 571,5 | 628,7 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Общие положения

Сметные нормы (нормативные материалы)

- Проектирование работ

  - Составление проекта

    - Составление графической части проекта

    - Составление текстовой части проекта

- Предполевые работы

- Полевые работы

  - Аэровизуальные маршруты

  - Наземные маршруты при съемках геологического содержания и поисковых работах

    - Наземные геологические маршруты

    - Наземные гидрогеологические маршруты

    - Наземные инженерно-геологические маршруты

  - Геологическое картирование масштаба 1 : 5 000 при поисковых работах (стадия 3)

  - Наземные поисковые маршруты

    - Маршруты при поисках шлиховым методом

    - Маршруты при поисках методом геологического обследования

  - Полевая камеральная обработка материалов

- Камеральная обработка материалов

  - Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов ГС, ГГС и ГДП  с поисковыми маршрутами

  - Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов съемок Г, ГГГС, ГГДП, И

  - Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов совместных съемок ГГ, ГГИ, ГЧ, ГИЧ, ГИ

  - Окончательная камеральная обработка материалов геологического картирования масштабов 1 : 10 000 и 1 : 5 000 при поисковых работах (стадия 3)

Пример расчета единичных сметных расценок

Нормы, определяющие время (в минутах, часах, сменах) выполнения взаимосвязанных операций или законченного комплекса работ, приходящееся на измеритель результата труда одного исполнителя, производственной группы, производственной бригады, отряда или партии. Норма длительности является одномерной величиной, тогда как норма времени - величина двумерная, измеряется в человеко-минутах, человеко-часах, человеко-сменах.

СФР - сметно-финансовый рассчет .

Далее - нормативные материалы.

ГРР - геологоразведочные работы

Производственная группа - низшая первичная ячейка производственного коллектива, состоящая по крайней мере из двух работников, занятых в подразделениях основного или вспомогательного производства и управляемых извне.

МАКС - материалы аэро- и космических съемок.

С учетом соответствующей классификации рельефа для равнин принимается крутизна склонов ( склоновых поверхностей) до 10, для гор - с 11.

ЭГП - экзогенные геологические процессы

Стоимость составления сметы определяется СФР.

Оценочная карта отражает степень соответствия полноты информации ранее проведенных исследований задачам проектируемых съемок геологического содержания.

Принята площадь одного номенклатурного листа топографической основы: масштаб 1:200 000 - 5280,0 км2; масштаб 1:100 000 - 1320,0 км2 ; масштаб 1: 50 000 - 330,0 км2 ; масштаб 1: 25 000 - 82,5 км2 .

Категория специалиста устанавливается по табл.74.

Категория специалиста устанавливается по табл. 74.

Съемка проводится в процессе поисковых работ (стадия 3).

ПТК - природно-территориальный комплекс.

Категория геолога устанавливается по табл. 74.

Категория геолога устанавливается по таблице 74.

Категория геолога устанавливается по таблице 74.

Категория геолога устанавливается по таблице 74.

Категория специалистов устанавливается по таблице 74.

Категория специалистов устанавливается по таблице 74.

Категория специалистов устанавливается по таблице 74.

Категория специалистов устанавливается по таблице 74.