КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экономики

минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

( С С Н )

Выпуск 4

Горно-разведочные работы

Москва, «ВИЭМС», 1992

УДК 622.015/.016.013:657.47(083.75)

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы, выпуск 4. Горно-разведочные работы. - М.1992.

Содержит укрупненные нормы времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов на проходку и крепление открытых и подземных горных выработок; подъем, водоотлив, вентиляцию и подземный транспорт; прочие виды работ и предназначен для определения на их основе сметной стоимости геологоразведочных работ.

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы разработан ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС), Госгеолкома РСФСР и Академии наук РСФСР, Государственным институтом комплексного проектирования промышленных и гражданских зданий и сооружений объектов обустройства геологоразведочных работ (Гипрогеолстрой) и Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ).

Методическое руководство и координацию работ по разработке сметных норм осуществляли: В.Х. Ахмет, А.М. Властовский, А.В. Голубков, М.А. Комаров, В.М. Питерский, А.Г. Солнцев, К.В. Шелепнев.

Председатель рабочей комиссии - Г.П. Новиков.

В разработке данного выпуска принимали участие: от ВИЭМС - М.А. Комаров - научный руководитель; В.Х. Ахмет - ответственный исполнитель ССН; А.В. Голубков; Л.И. Попов - отв. исполнитель выпуска; Ю.М. Ребров, О.В.Бонас, Т.С. Степанова, И.Р. Мартынова, Т.Н. Кисленко, Е.Г. Селихов; от Гипрогеолстроя - В.И. Степанов, Р.Р. Кротков, И.А. Рубцов, Т.М.Синева; от ЦНИГРИ - Ю.Т. Смирнов, Л.М. Гурвиц, В.В. Лебедев.

ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств госбюджета на территории Российской Федерации.

2. В ССН приведены укрупненные нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект сборников включает следующие выпуски и их отдельные части.

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Отбор и обработка проб полезных ископаемых и горных пород.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно-разведочные работы

Выпуск 5. Буровые работы.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7. Лабораторные работы.

Выпуск 8. Торфоразведочные работы.

Выпуск 9. Топографо-геодезические работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

4. ССН разработаны на основе:

- действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормативы затрат по статьям "Износ" и "Услуги", нормы расходов материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв.

6. Нормы ССН разработаны исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ и учитывают комплекс производственных процессов, необходимый при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. Содержание работ приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ним работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и размеры коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя - при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выработки) подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. Пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 0.9, а норм времени - на коэффициент 1.11.

9. В затратах труда ИТР учтены начальники геологосъемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Настоящий Сборник содержит укрупненные нормы времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов на проходку и крепление открытых и подземных горных выработок, сопряжений стволов шахт с выработками околоствольного двора, армирование стволов, откатку горной массы, работу и эксплуатацию машин; подъем по вертикальным и наклонным выработкам, водоотлив, вентиляцию; монтаж и демонтаж шахтных копров, оборудование подъема; оснащение камер различного назначения; строительство эстакад на отвалах и засыпку горных выработок и предназначены для расчета сметной стоимости проведения горно-разведочных выработок, предусматриваемых в проектах не геологоразведочные работы.

14. Капитальные подземные выработки (стволы шахт, квершлаги, штольни), используемые при последующей эксплуатации месторождений, могут осмечиваться по СНИР Госстроя СССР при соответствующем обосновании и разрешении.

15. Сметные затраты по работам, неучтенным настоящим сборником: монтаж и демонтаж горно-шахтного оборудования; затраты на доставку оборудования и материалов в случае возобновления работ в ранее пройденных выработках; антисептирование лесных материалов (за исключением шпал), предусмотренное в соответствии с проектом в зависимости от срока службы крепи; изготовление ляд, а также устройство предохранительных ограждений у стволов шахт, шурфов, канав и других выработок; восстановление подземных горных выработок; очистка от снега участка работ; разработка карьеров; проходка горных выработок с применением специальных способов (кессонный, цементация, замораживание и др.), устройство общешахтного заземления; монтаж силовых кабелей, электрооборудования, средств автоматизации и сигнализации в подземных выработках, включая стволы шахт; устройство вентиляционных дверей, окон и глухих перемычек (бетонных, чураковых, глинобитных и дощатых); обеспечение забоев водой (за исключением затрат по расходу труб, монтажу и демонтажу подземных трубопроводов), ликвидация и консервация стволов шахт, горизонтальных и наклонных выработок; отвод и обезвреживание (очистка) шахтных вод; проходка выработок на пожог, проморозку и другие, непредусмотренные Сборником работы, - определяются сметно-финансовым расчетом, исходя из трудовых и материальных затрат, предусмотренных проектом.

16. Сметные нормы определены применительно к глубинам и поперечным сечениям канав, шурфов (ОСТ 41-02-206-81), вертикальных стволов шахт прямоугольного сечения (Типовые проекты Гипрогеолстроя), горизонтальных и наклонных выработок (ГОСТ 22940-85) и восстающих. Площади поперечных сечений выработок даны вчерне (за исключением шурфов, сечения которых приняты в свету).

Формы и размеры поперечных сечений горно-разведочных выработок определяются проектом.

17. Нормы времени приведены на объем породы в плотном теле (массиве).

18. Сметными нормами учтены дополнительные затраты на уборку горной массы в выработках, связанные с увеличением проектных размеров площадей сечений выработок в результате переборов, а также дополнительный объем работ по заполнению переборов бетоном или деревом.

Возможные вывалы в горных выработках надлежит отражать в соответствующих документации маркшейдерской службы.

19. Технические условия и содержание работ приведены в соответствующих главах Сборника. В содержании работ указан комплекс основных рабочих процессов, учтенных при определении норм. Содержание каждого рабочего процесса по отдельным составляющим операциям (элементам) находится в соответствии с приведенными в "ЕНВ на проходку и крепление разведочных канав и шурфов" и "ЕНВ на геологоразведочные работы. Подземные горнопроходческие работы". Кроме того, сметными нормами учтены следующие работы:

- при использовании землеройных и бурильных машин - передача машин при смене; уход за машиной в процессе работы; вывод машины за пределы опасной зоны на время взрывных работ;

- монтаж вентиляционных труб, временных рельсовых путей, кабелей, водогазопроводных труб, забойного электрооборудования, сетей электроосвещения, заземления;

- заточка коронок (резцов, буров), заправок пик и шанцевого инструмента, изготовление пыжей;

- профилактический осмотр оборудования и механизмов на рабочем месте; заправка машин ГСМ;

- инструктаж рабочих, технический надзор и контроль за выполнением работ.

20. Продолжительность рабочей смены принята на открытых работах - 6.65 ч., на подземных - 6 ч.

21. В основу разработки норм времени и затрат труда, зависящих от крепости пород, положены: распределение типичных представителей пород по категориям в зависимости от способа их разработки (приложение 1), единая классификация по буримости (приложение 2) и классификация пород по отбойности отбойными молотками (приложение 3). К мерзлым отнесены породы содержащие лед, изменяющий их структуру и свойства, присущие породам до замерзания.

22. Сметные нормы определяются на физический измеритель (1м, 1м3) по виду работ, 1 смену работы машин и оборудования (на подъеме, водоотливе, вентиляции, подземном транспорте), а также на конструктивные элементы (сооружение копров, устьев стволов шахт, технологических отходов и сопряжений ствола шахты с выработками околоствольного двора и др).

23. Сметные нормы составлены с учетом оптимальных технологических схем проходки и использования стандартного оборудования, машин и оснастки на определенные режимы и организацию работ. Технические характеристики, область применения оборудования, заводы-изготовители с их реквизитами приведены в каталогах горно-шахтного оборудования для проведения горизонтальных и вертикальных выработок, выполненных Гипрогеолстроем (Москва- Гипрогеолстрой, 1989г., арх. N22415 и N22678).

24. На время производства взрывных работ при проходке канав и шурфов глубиной до 5 м для содержания постов охраны (оцепления) необходимо дополнительно предусматривать затраты труда и заработную плату горнорабочего - 0.25 чел.-дня в смену.

25. При проходке и креплении нескольких забоев выработок одного участка или обособленных участков, значительно удаленных друг от друга, в сметных нормах на 1 смену работы следует дополнительно предусматривать затраты труда:

горного мастера:

- на открытых горных работах - 0.8 чел.-дня;

- на подземных (за исключением стволов шахт) - 0.5 чел.-дня.

взрывника:

- на открытых горных работах - 0.4 чел.-дня;

- на подземных (за исключением стволов шахт) - 0.5 чел.-дня.

Значительно удаленными друг от друга забои выработок или объекты считаются тогда, суммарное приведенное расстояние между ними превышает максимальное значение, предусмотренное нормами обслуживания на 1 горного мастера. Максимальные суммарные расстояния между забоями выработок и объектами и соответствующие нормы обслуживания горных мастеров представлены в приложении 4.

26. В случае, если ситуация плана подземных горных выработок позволяет проводить работы одновременно двумя и более забоями, проектирование проходки выработок одним забоем не разрешается.

27. Норму времени на проходку канав и шурфов глубиной, превышающей один интервал, но не достигшей следующего, следует принимать по соответствующей глубине выработки. Например, при глубине канавы 3,8 м - по интервалу 0-4 м; при глубине шурфа 12 м норму времени на первые 5 м принимать по интервалу 0-5 м, остальные 7 м - по интервалу 5-20 м.

28. Сметными нормами учтена доставка материалов и оборудования, а также персонала горнопроходческих бригад и ИТР от устьев штолен, уклонов и стволов шахт к забоям горных выработок.

29. Стоимость демонтажа (с учетом обратной транспортировки материалов и оборудования к устью выработки) рельсовых путей, воздухопроводных и водопроводных труб, вентиляционных труб, вентиляторов, электросиловых и осветительных кабелей, электрооборудования, заземления и пр. начисляется отдельно при составлении смет. При этом затраты труда (подземный рабочий 3-го разряда) на демонтаж оборудования по окончании проходки выработок следует определять из расчета (на 1 м выработки):

- на проходке шурфов в породах Y-XX категорий глубиной свыше 5,0 м - 0.05 чел.-дня;

- на проходке горизонтальных выработок площадью сечения до 4,0 м2 - 0.14 чел.-дня; свыше 4,0 м2 - 0.32 чел.-дня;

- на проходке наклонных и восстающих выработок - 0.10 чел.-дня;

- на проходке стволов шахт - 0.45 чел.-дня.

30. Затраты на выемку горной массы для устройства порталов, врезов определяются по сметным нормам на проходку канав (траншей).

31. Текущее поддержание горных выработок от забоя до ближайшей разминовки входит в состав работы проходчика.

При превышении затрат на поддержание ранее пройденных выработок в рабочем состоянии более 2% от сметной стоимости проходки и крепления поддерживаемых выработок требуется разрешение вышестоящей организации.

При расчете затрат по поддержанию в рабочем состоянии ранее пройденных выработок должны учитываться только те выработки, которые используются на объекте работ по вновь утвержденному проекту в качестве откаточных или вентиляционных.

32. Производительность и количество компрессоров определяются проектом исходя из количества машин-потребителей, работающих на данном объекте одновременно, расхода сжатого воздуха по технической характеристике каждой машины, потерь воздуха в воздухопроводной сети.

Снижение номинальной производительности компрессоров и электростанций при работе в условиях высокогорья (на высотах более 1000 м над уровнем моря) учитывается следующими поправочными коэффициентами:

1001-1500 м - 0.87				2001-3000 м - 0.77

1501-2000 м - 0.82				3001-4000 м - 0.72

33. Сметными нормами предусмотрено ведение горных работ в породах естественной влажности, т.е. не находящихся во время разработки под воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. Температура воздуха в подземных выработках не превышает +26( С, в забоях отсутствует вода и капеж, а также взрывоопасная угольная пыль.

34. Нормы времени на работы, выполняемые на поверхности шахты, разработаны применительно к весенне-летне-осенним климатическим условиям. Расходы топлива и транспорта по его доставке для обогрева рабочих, выполняющих работы в зимний период времени при низких температурах и сильных ветрах, ССН не учтены.

35. При отклонении фактических условий производства горно-разведочных работ от расчетных к нормам времени и затратам труда применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл.1-3.

Таблица 1

Поправочные коэффициенты, учитывающие отклонение

горно- технических условий от расчетных

| Условия применения коэффициентов | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Разработка грунта экскаваторами: |
|  | - в забоях с мокрой подошвой при передвижении по настилам и сланям | 1.15 |
| - при черпании грунта из-под воды | 1.25 |
| 2. Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами: |
|  | - по породам, налипающим на ковш или отвал (плуг) | 1.20 |
| - с небольшим объемом работ, когда в течение смены приходится работать в двух или более забоях | 1.20 |
| 3. Разработка грунтов в мерзлых породах бульдозерами, при условии послойной разработки наносов | 1.20 |
| 4. Крепление канав шириной более 2 м | 1.30 |
| 5. Проходка канав и шурфов в рыхлых отложениях вручную при наличии в разрабатываемых породах обломков скальных пород (валунов) и глыб размером более 300 мм: |
|  | - при содержании валунов и глыб по объему от 11 до 30% | 1.15 |
| - то же, свыше 30% | 1.30 |
| 6. Проходка выработок вручную по породам, налипающим на инструменты | 1.25 |
| 7. Проходка шурфов: |
|  | - вручную глубиной до 2.5 м в немерзлых породах с выкладкой породы в кучки | 1.18 |
| - с применением буровзрывных работ с целью опробования россыпей и с выкладкой извлеченной породы на расчищенные площадки у устьев шурфов на интервалах углубки и выкладки "проходок": |
|  | через 0.2 м | 1.25 |
| то же, 0.4 м | 1.11 |
| 8. Проходка и крепление шурфов и стволов шахт при притоке воды, м3/ч: |
|  | от 2 до 8 | 1.07 |
| от 8 до 20 | 1.15 |
| 9. Проходка и крепление горизонтальных, наклонных и восстающих выработок при выделении воды из кровли или боков выработки в зону работы | 1.05 |
| 10. Проходка горизонтальных выработок в случае скреперования породы под двумя углами | 1.67 |
| 11. Крепление горизонтальных и наклонных выработок: |
|  | - полными крепежными рамами; | 1.28 |
| - железобетонными штангами длиной более 1.80 м | 1.15 |
| - при заделке элементов деревянной крепи в шахте (в случаях заделки в забое выработки) | 1.18 |
| 12. Проходка и крепление подземных выработок: |
|  | - на месторождениях озокерита и каменного угля, опасных по газу и пыли | 1.05 |
| - при постоянной температуре воздуха от -2 до 10( С на рабочем месте в подземных условиях в течение смены | 1.06 |
| - то же, ниже -10(С | 1.14 |
| 13. При разведке нерудных ископаемых (кварца и пьезокварца, туфа, мрамора, полевого шпата, сланцев и др.), опробование россыпных месторождений, геологической съемке, когда в проектах обоснована невозможность применения буровзрывных работ, горные выработки разрешается проходить вручную. В этих случаях к нормам времени для пород IY категории применяются следующие коэффициенты: |
|  | - при проходке выработок в породах Y-YII кат. | 1.18 |
| - то же в породах YIII-X кат. | 1.25 |
| - то же в породах XI кат. | 1.67 |
| - то же в породах XII-XIII кат. | 2.00 |
| - то же в породах XIY кат. | 2.20 |
| - то же в породах XY кат. | 2.40 |
| 14. При работе в высокогорной местности на высоте над уровнем моря, м: |
|  | 1501-2000 | 1.05 |
| 2001-3000 | 1.10 |
| 3001-3500 | 1.18 |
| 3501-4000 | 1.25 |
| 4001-4500 | 1.33 |
| свыше 4500 | 1.45 |

При производстве работ в зимний период времени на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях к нормам времени применяются коэффициенты табл.2

Таблица 2

| Температурная зона |
| --- |
| 1 | 2 | 3-5 | 6 |
| январь - февраль | декабрь - март | ноябрь - март | октябрь - апрель |
| 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |

При выполнении работ в местностях, не отнесенных к температурным зонам (вне зоны), а также в высокогорных районах, в которых отрицательная температура воздуха может иметь место в любое время года, к нормам времени применяются коэффициенты табл.3.

Таблица 3

Коэффициенты, при среднемесячной температуре

воздуха на рабочем месте

| Т е м п е р а т у р а в о з д у х а, (С |
| --- |
| от 0 до -10 | от -11 до -20 | от -21 до -30 | от-31 до-40 | ниже -40 |
| 1.06 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.30 |

Примечание. Перечень районов (областей) по температурным зонам дается в прил.5.

Поправочными коэффициентами, приведенными в табл.2-3 учитываются: стесненность движений рабочих теплой одеждой; понижение видимости и неблагоприятные условия, затрудняющие работу (ветер, снегопад, туман, обледенение обуви, материалов, конструкций, инструментов и т.п.); дополнительные затраты времени на периодическую очистку рабочего места и оборудования от снега и льда; изменения в технологических процессах, вызванных низкой температурой.

Необходимость применения коэффициентов в каждом конкретном случае обосновывается проектом на производство геологоразведочных работ. Общий поправочный коэффициент, учитывающий одновременное действие различных факторов, определяется перемножением соответствующих коэффициентов.

36. Коэффициенты, учитывающие необходимость работы экскаваторами и бульдозерами в течение смены в двух или более забоях (табл.1 п.2) и послойную разработку наносов бульдозерами (табл.1 п.3), одновременно применять нельзя. Под послойной разработкой наносов следует понимать проходку выработок в мерзлых породах бульдозерами, осуществляемую в несколько приемов на слой естественно оттаявшего грунта.

37. Сметные нормы на горнопроходческие работы не корректируются:

- при проходке горных выработок технического назначения;

- при изменении расстояния перехода между копушами;

- при бурении шпуров в условиях устойчивой мерзлоты, а также перфораторами со съемными коронками диаметром, отличным от 40 Мм.

38. Норма времени - это время выполнения в часах единицы объема работ (1 м, 1 м3, конструктивный элемент и т.д.) одним исполнителем основного звена рабочих, кроме отдельных случаев при проходке канав и шурфов (табл.13, 20, 22, 24, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57), когда под нормой времени подразумевается время выполнения в звено -ч. единицы объема работ звеном основных рабочих.

39. Для пересчета затрат труда ИТР и рабочих в чел.-днях на единицу объема работ (1м, 1 м3, конструктивный элемент) необходимо затраты труда ИТР и рабочих, выраженные в чел.-днях на 1 смену умножить на соответствующую этому способу (технологии) норму времени в часах на единицу объема работ и разделить на длительность смены и численный состав основного звена рабочих. В случаях (см. п.38), когда норма времени выражена в звено-ч. на единицу объема работ, делить на численный состав основного звена рабочих не требуется.

40. Численный состав основного звена рабочих при проходке горизонтальных и наклонных выработок, стволов шахт и восстающих и прочих видов работ приводится в таблицах затрат труда ИТР и рабочих различных способов (технологий) проходки (ССН-92, часть 1 раздел 2, главы 5-8 и раздел 4, главы 8-18).

41. Нормативы геологического персонала при проходке канав, шурфов до 20 м и горизонтальных выработок даны в вып.1 "Работы геологического содержания". Для шурфов глубиной более 20 м, наклонных выработок, стволов шахт и восстающих рекомендуются повышающие коэффициенты по сравнению с затратами труда этого персонала при проходке канав, шурфов до 20 м и горизонтальных выработок, а именно:

- наклонные выработки - 1.4;

- шурфы глубиной более 20 м (восстающие) - 1.5;

- стволы шахт - 1.8.

42. Методика расчета статей затрат "Амортизация", "Износ" и "Услуги" представлена в Приложении 6.

43. Затраты труда ИТР в чел-днях на 1 рабочую смену, приходящихся на 1 проходчика (крепильщика) при проходке и креплении подземных выработок (кроме проходки канав и шурфов, затраты труда ИТР которых представлены в соответствующих таблицах, раздел 1 и раздел 2, глава IY), представлены в таблице 4.

Таблица 4

Нормы затрат труда ИТР, приходящихся на 1 проходчика (крепильщика)

( в чел.-днях на 1 смену)

| П о д з е м н ы е г о р н ы е в ы р а б о т к и |
| --- |
| горизонтальные, | с т в о л ы ш а х т |
| наклонные, восстающие | Работы на шахтной поверхности | Подземные выработки | Оснащение камер и проч. виды |
| N п/п | Наименование должностей | Проходка | крепление | Разработка фундаментов | крепление, | Проходка | крепление, | работ |
| механ. способом | вручную |
| механ. способом | вручную | армирован. и опал. работы | механ. способом | вручную | армирован. и опал. работы | на шахтной поверхности | подземные выработки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | И Т Р |
|  | 1 | Начальник участка | 0.10 | 0.7 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 2 | Инженер по горным работам | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 3 | Инженер- механик | 0.04 | - | - | 0.04 | - | 0.03 | 0.04 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 |
| 4 | Горный мастер | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 5 | В с е г о : | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |

Часть 1. НОРМЫ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТЫ ТРУДА ПРИ ПРОХОДКЕ И КРЕПЛЕНИИ ГОРНО- РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК

Р а з д е л п е р в ы й. Открытые горно- разведочные выработки

Глава 1. Копуши (табл.5, 6)

Технические данные. Площадь поперечного сечения копушей 0.4(0.4 и 0.6(0.4 м; глубина до 0.8м.

Проходка осуществляется вручную с выкладкой породы в кучки. Если выкладка породы в кучки не предусматривается, к нормам времени необходимо применять поправочный коэффициент 0.85.

Содержание работ. Подготовка места для закладки копуша (удаление камней, кустарника и др.). Рыхление, выкидка и выкладка породы в кучки. Заготовка и установка бирок. Переход и перенос инструмента к другой выработке на расстояние до 100 м.

Таблица 5

Нормы времени на проходку копушей вручную в рыхлых

породах ( в ч. на 1 копуш)

| N | Площадь сечения | Глубина выработки, | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
| строки | выработки, м2 | м | I - II | III - IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.16 | до 0.8 | 0.18 | 0.31 |
| 2 | 0.24 | до 0.8 | 0.23 | 0.47 |

Таблица 6

Нормы затрат труда на проходку копушей вручную

(в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий |
| --- | --- |

Тарифные

| разряды | Вариант технологии без предв. рыхл. пород |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 |
| 2 | Начальник участка | - | 0.143 |
| 3 | Горный мастер | - | 0.143 |
| 4 | И т о г о | - | 0.302 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 5 | Проходчик | 2 | 1.00 |

Глава П. Расчистки (табл. 7-14)

Расчистка - площадная разработка верхнего слоя горных пород до 100 м2 на глубину до 1 м с целью обнажения коренных пород или планировки площадки технического назначения.

1. Производство расчисток вручную (табл. 7-10).

Технические данные. Нормы времени на откидывание горной массы вручную на расстояние по горизонтали до 3 м и по вертикали до 1.5 м одинаковы.

В связи с этим в нормах времени на производство расчисток первая перекидка горной массы, осуществляемая с копанием, механическим или взрывным рыхлением пород, учтена по нормам времени на проходку канавы на глубину до 1 м, а последующие перекидки - по нормам времени на перекидку разрыхленной горной массы.

Ручная расчистка целесообразна при количестве перекидок горной массы не более трех.

1.1. Без предварительного рыхления пород.

Работы выполняются с помощью лопаты, кайла, лома.

Содержание работ. Подготовка площади расчистки (разметка контура, удаление камней, кустарника и пней). Послойный съем породы с перекидкой в отвал за пределы контура расчистки, формирование профиля расчистки.

Таблица 7

Нормы времени на производство расчисток вручную

без предварительного рыхления пород

( в ч. на 1 м3 расчистки)

| N | Расстояние | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | перекидки, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 3 | 0.79 | 1.41 | 2.24 | 3.54 |
| 2 | до 6 | 1.08 | 1.76 | 2.72 | 4.19 |
| 3 | до 9 | 1.37 | 2.11 | 3.20 | 4.84 |

1.2. С предварительным механическим рыхлением пород.

Работы выполняются с послойным рыхлением пород отбойным молотком и перекидкой горной массы за пределы контура расчистки с помощью лопаты.

Из- за высоких норм времени данный вариант технологии должен иметь ограниченное применение. Целесообразен переход на взрывной вариант рыхления пород.

Содержание работ. К указанному в 1.1 содержанию работ добавляются осмотр, смазка отбойного молотка, присоединение шланга, разработка породы, замена инструмента, уборка молотка, инструмента и шланга.

Таблица 8

Нормы времени на производство расчисток вручную

с рыхлением пород отбойным молотком

( в ч. на 1 м3 расчистки)

| N | Расстояние | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | перекидки, м | III | IY | Iм | IIм | IIIм | IYм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 3 | 1.80 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | 5.20 | 6.10 |
| 2 | до 6 | 2.28 | 3.15 | 3.29 | 4.15 | 5.95 | 7.00 |
| 3 | до 9 | 2.76 | 3.80 | 3.78 | 4.70 | 6.70 | 7.90 |

1.3. С предварительным взрывным рыхлением пород.

Работы выполняются с применением БВР, шпуры бурятся ручными бурильными машинами: пневматическим перфоратором, горным сверлом или мотоперфоратором. Энергоснабжение от передвижной компрессорной (электрической) станции. Уборка горной массы с перекидкой в отвал с помощью лопаты.

Содержание работ. К указанному в п.1.1 содержанию работ добавляются: присоединение шлангов и мелкий ремонт бурильной машины; разметка, забуривание, бурение и продувка шпуров, смена коронок и забивка пробок; уборка бурильной машины, шлангов и инструмента в безопасное место.

Обслуживание (по совместительству) компрессорной ( электрической) станции.

Таблица 9

Нормы времени на производство расчисток вручную

с применением буровзрывных работ

( в ч. на 1 м3 расчистки)

| N | Расстояние | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | перекидки, м | Iм | IIм | IIIм | IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | до 3 | 1.12 | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 1.65 | 2.18 | 2.99 |
| 2 | до 6 | 1.61 | 1.89 | 2.39 | 2.84 | 2.50 | 3.03 | 3.84 |
| 3 | до 9 | 2.10 | 2.44 | 3.14 | 3.74 | 3.35 | 3.88 | 4.69 |

Таблица 10

Нормы затрат труда на производство расчисток вручную

( в чел.-днях на 1 смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

должностей и

| профессий | Тарифный разряд | без предварител. рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 | 0.018 | 0.018 |
| 2 | Начальник участка | - | 0.143 | 0.167 | 0.167 |
| 3 | Горный мастер | - | 0.143 | 0.167 | 0.167 |
| 4 | И т о г о: |
| 0.302 | 0.352 | 0.352 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 5 | Проходчик (без предварительного рыхления) | 2 | 1.00 | - | - |
| 6 | Проходчик (с механическим и взрывным рыхлением) | 4 | - | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Взрывник | 4 | - | - | 0.167 |
| 8 | Горнорабочий | 3 | - | - | 0.083 |
| 9 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.083 | 0.083 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 1.00 | 1.083 | 1.334 |

2. Производство расчисток бульдозером (табл.11-14)

Технические данные. Толщина снимаемого слоя пород за один проход бульдозера до 10-15 см. Глубина расчистки до 1 м. Дальность транспортирования горной массы в отвал - до 30 м. При производстве расчисток по скальным породам под площадки для технических сооружений дальность транспортирования горной массы увеличена до 50 м.

2.1. Без предварительного рыхления пород.

Расчистка производится бульдозером мощностью 79 или 118 кВт на базе трактора Т-100 или Т-130.

Содержание работ. Приведение бульдозера в рабочее состояние. Срезка растительного слоя за один- два прохода на глубину до 15 см. Перемещение горной массы с выгрузкой, с подъемом и опусканием отвала во время хода, возвращение бульдозера порожняком. Формирование профиля расчистки.

Таблица 11

Нормы времени на производство расчисток бульдозером

без предварительного рыхления пород

( в ч. на 100 м3 расчистки)

| Мощность бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- |
| N | Расстояние | 79 (108) | 118 (160) |
| п/п | транспортирования, | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | I-II | III-IY | I-II | III-IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 10 | 0.62 | 0.78 | 0.38 | 0.47 |
| 2 | до 20 | 1.13 | 1.34 | 0.69 | 0.82 |
| 3 | до 30 | 1.64 | 1.90 | 1.01 | 1.17 |

2.2. С предварительным механическим рыхлением пород.

Расчистка производится бульдозером с рыхлителем типа ДП- 26С мощностью 119 кВт (160 л.с.) на базе трактора Т-130.

Содержание работ. Приведение агрегата в рабочее состояние. Рыхление породы продольными проходами бульдозера с рыхлителем при глубине рыхления за один проход до 0.5 м.

Перемещение горной массы за пределы расчистки с подъемом и опусканием отвала и рыхлителя. Повороты агрегата.

Таблица 12

Нормы времени на производство расчисток

бульдозером с рыхлителем

( в ч. на 1 м3 расчистки)

| N | Расстояние | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | транспортирования, м | Iм - IIм | IIIм - IYм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | до 10 | 1.67 | 2.60 |
| 2 | до 20 | 2.02 | 3.24 |
| 3 | до 30 | 2.37 | 3.89 |

2.3. С предварительным взрывным рыхлением пород.

Работы выполняются с применением БВР, шпуры бурятся ручными бурильными машинами. Энергоснабжение от передвижной компрессорной (электрической) станции. Уборка горной массы бульдозером мощностью 79 или 118 кВт на базе трактора Т-100 или Т-130.

Содержание работ. Доставка и подготовка к работе бурильного оборудования; разметка, забуривание, бурение и продувка шпуров; смена коронок; заготовка и забивка пробок. Приведение бульдозера в рабочее состояние; перемещение горной массы за пределы расчистки с подъемом и опусканием отвала во время хода; возвращение бульдозера порожняком; формирование профиля расчистки.

Таблица 13

Нормы времени на производство расчисток бульдозером

с применением буровзрывных работ

( в ч. на 100 м3 расчистки)

| Мощность бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- |
| N | Расстояние | 79 (108) | 118 (160) |
| п/п | транспортирования, | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | Y-X | XI-XY | XYI-XX | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 10 | 1.20 | 2.70 | 6.90 | 1.13 | 2.63 | 6.83 |
| 2 | до 30 | 1.36 | 2.86 | 7.06 | 1.26 | 2.76 | 6.96 |
| 3 | до 50 | 1.52 | 3.02 | 7.22 | 1.32 | 2.82 | 7.02 |

Таблица 14

Нормы затрат труда на производство расчисток бульдозером

( в ч.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

должностей и

| профессий | Тарифный разряд | без предварительного рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.022 | 0.022 | 0.028 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.022 | 0.022 | 0.028 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.444 | 0.444 | 0.556 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Проходчик | 4 | - | - | 0.30 |
| 7 | Машинист бульдозера | 5 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| 8 | Взрывник | 4 | - | - | 0.250 |
| 9 | Горнорабочий | 3 | 0.100 | 0.100 | 0.250 |
| 10 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.100 | 0.125 |
| 11 | И т о г о рабочих: |
| 1.100 | 1.200 | 1.625 |

Глава III. Канавы (траншеи) (табл. 15-40)

Нормы времени установлены при следующих значениях основных параметров открытых выработок.

Ширина по полотну - в зависимости от способа проходки: вручную - до 0.6 м ( с предварительным взрывным рыхлением - 0.8м) канатно- скреперной установкой - до 1.0 м; одноковшовым экскаватором - 0.6-1.2 м (в зависимости от размерной группы экскаватора); многоковшовым экскаватором - 1.2-1.5 м; бульдозером - около 3.5 м (по ширине отвала бульдозера).

Глубина - до 6 м.

Угол откоса бортов - от вертикального до естественного (в талых породах - 60-56(, в мерзлых -70().

Глубина задирки скальных пород по полотну выработки (добивка дна выработки) - до 1.0 м.

1. Проходка канав (траншей) вручную (табл.15-19)

Технические данные. Проходка канав (траншей) вручную производится только при глубине выработки до 3-х м. При большей глубине выработку следует проходить с механизированной выдачей горной массы в бадьях.

При проходке вручную выкидка горной массы за бровку выработки непосредственно в процессе копания породы производится до глубины выработки 1.5 м. При большей глубине горная масса перекидывается по уступам (полкам), располагаемым через 1.5 м, а с последнего уступа (полка) - за бровку выработки. По мере выкидки у бровки выработки очищается берма шириной не менее 0.5 м, а на полках пришивается борт. Нормами учтена откидка горной массы от бровки в объеме 1.5 м3 на 1 м длины выработки.

Нормами предусмотрена разработка пород естественной плотности и влажности.

Разработка ранее разрыхленных неслежавшихся пород II-IY категории нормируется по нормам для предшествующей категории (на одну категорию ниже).

Из-за большой трудоемкости рыхления мерзлых пород отбойным молотком применение этого вида работ ограничено рыхлением верхнего сезонно- мерзлого слоя глубиной не более 2-х м.

При большей глубине промерзания пород проходку канав вручную следует осуществлять с применением буровзрывных работ.

В таблице 15 указан инструмент, применяемый при проходке канав вручную.

Таблица 15

Инструмент для ручной проходки канав

N

| п/п | Способ копания и рыхления пород |
| --- | --- |

Категория

| пород |
| --- |
| 1 | Лопатой | I |
| 2 | Лопатой с частичным применением кирки | II |
| 3 | Ломом или пневматическим отбойным молотком | III-IY |

1.1. Без предварительного рыхления пород

Содержание работ. Подготовка места для заложения выработки (удаление камней, кустарника и др.); разметка контура выработки. Копание породы, перекидка горной массы к уступу и с уступа на уступ, выкидка на поверхность. Выравнивание стенок, зачистка дна выработки и бермы.

Таблица 16

Нормы времени на проходку канав (траншей) вручную

без предварительного рыхления пород

( в ч. на 1 м3 выработки)

| N | Глубина | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | выработки, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1 | 0.79 | 1.41 | 2.24 | 3.54 |
| 2 | до 2 | 0.91 | 1.54 | 2.39 | 3.72 |
| 3 | до 3 | 1.07 | 1.74 | 2.61 | 4.00 |

1.2. С предварительным механическим рыхлением пород.

Рыхление пород отбойным молотком

Содержание работ. К указанному в 1.1 содержанию работ добавляется: раскатка шланга и присоединение к молотку и компрессору. Разрыхление породы отбойным молотком. Смена затупившихся пик. Обслуживание молотка. Обслуживание передвижной компрессорной станции.

Таблица 17

Нормы времени на проходку канав (траншей) вручную

с рыхлением пород отбойным молотком

( в ч. на 1 м3 выработки)

| N | Глубина | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м | III | IY | Iм | IIм | IIIм | IYм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 1 | 1.80 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | 5.20 | 6.10 |
| 2 | до 2 | 2.10 | 2.90 | 3.50 | 4.50 | 6.40 | 7.70 |
| 3 | до 3 | 2.40 | 3.30 | - | - | - | - |

1.3 С предварительным взрывным рыхлением пород.

Работы выполняются с рыхлением пород шпуровыми зарядами ВВ. Шпуры бурятся ручными бурильными машинами: пневматическим перфоратором, горным сверлом, мотоперфоратором. Энергоснабжение от передвижной компрессорной (электрической) станции. Выкидка горной массы на поверхность лопатой.

Содержание работ. К указанному в 1.1 содержанию работ добавляются: доставка и мелкий ремонт бурильной машины; присоединение шлангов; разметка, забуривание, бурение и продувка шпуров; смена коронок; заготовка и забивка пробок; уборка бурильной машины, шлангов и инструмента в безопасное место. Обслуживание (по совместительству) компрессорной (электрической) станции.

Таблица 18

Нормы времени на проходку канав (траншей) вручную

с применением буровзрывных работ

( в ч. на 1 м3 выработки)

| N | Глубина | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м | Iм | IIм | IIIм | IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | до 1 | 1.12 | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 1.65 | 2.18 | 2.99 |
| 2 | до 2 | 1.27 | 1.48 | 1.75 | 2.03 | 1.80 | 2.33 | 3.17 |
| 3 | до 3 | 1.47 | 1.66 | 1.91 | 2.18 | 1.95 | 2.56 | 3.44 |

Таблица 19

Нормы затрат труда на проходку канав (траншей) вручную

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование должностей и профессий | Тарифный разряд | без предварительного рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 | 0.018 | 0.018 |
| 2 | Начальник участка | - | 0.143 | 0.167 | 0.167 |
| 3 | Горный мастер | - | 0.143 | 0.167 | 0.167 |
| 4 | И т о г о: |
| 0.302 | 0.352 | 0.352 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 5 | Проходчик (без предварительного рыхления) | 2 | 1.00 | - | - |
| 6 | Проходчик (с механическим и взрывным рыхлением) | 4 | - | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Взрывник | 4 | - | - | 0.167 |
| 8 | Горнорабочий | 3 | - | - | 0.083 |
| 9 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.083 | 0.083 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 1.00 | 1.083 | 1.333 |

2. Проходка канав (траншей) с механизированной выдачей горной массы (табл. 20-21)

Технические данные. При проходке канавы с механизированной выдачей горной массы до глубины выработки 1.5 м осуществляется выкидка горной массы вручную, после чего переходят к выдаче ее в бадьях. Максимальная глубина выработки - 6 м. Поскольку загрузка бадей осуществляется вручную с помощью лопаты, эта работа нормирована по нормам времени на проходку канавы вручную до глубины 1 м. Спуск- подъем бадей осуществляется краном- укосиной типа "Пионер" СССМ- 28, переносным краном типа КЛ-ЛА, КЛ- 1Б или механизированным подъемником ПМШ- 2М.

Содержание работ. К указанному в 1.1, 1.2 и 1.3 содержанию работ при глубине выработки от 1.5 до 6 м добавляются: передвижка и установка подъемного механизма; приемка, загрузка и отправка бадей; управление спуско- подъемными операциями.

Таблица 20

Нормы времени на проходку канав (траншей)

с механизированной выдачей горной массы

( в ч. на 1 м3 выработки)

|  | Глубина | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| N п/п | выработки, м | I | II | III | IY | Iм | IIм | IIIм | Iyм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Без предварительного рыхления пород |
| 1 | до 6 | 0.82 | 1.44 | 2.27 | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| С рыхлением пород отбойным молотком |
| 2 | до 6 | - | - | 1.83 | 2.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| С применением буровзрывных работ |
| 3 | до 6 | - | - | - | - | 1.15 | 1.37 | 1.67 | 1.97 | 1.68 | 2.21 | 3.02 |

Таблица 21

Нормы затрат труда на проходку канав (траншей)

с механизированной выдачей горной массы

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование должностей и профессий | Тарифный разряд | без предварительного рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.018 | 0.018 | 0.022 |
| 2 | Начальник участка | - | 0.167 | 0.167 | 0.200 |
| 3 | Горный мастер | - | 0.167 | 0.167 | 0.200 |
| 4 | И т о г о: |
| 0.352 | 0.352 | 0.422 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 5 | Проходчик (без предварительного рыхления) |
| 1.00 | - | - |
| 6 | Проходчик (с механическим и взрывным рыхлением) |
| - | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Лебедчик |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Взрывник | 4 | - | - | 0.200 |
| 9 | Горнорабочий | 3 | 0.083 | 0.083 | 0.200 |
| 10 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.083 | 0.100 |
| 11 |

И т о г о

| рабочих: |
| --- |
| 2.083 | 2.166 | 2.500 |

3. Проходка канав (траншей) канатно- скреперной установкой (табл. 22, 23)

Технические данные. Нормы установлены на два вида канатно -скреперных установок: передвижные типа МСУ- 01м и самоходные УСС. Предусмотрена проходка выработки отдельными секциями с засыпкой ранее пройденной секции горной массы из последующей (проходимой). Рациональная длина секции - 2.5 м. Длина скреперования - 35-40 м. Перемещения передвижной канатно- скреперной установки осуществляются самотягой (с помощью лебедки) - самоходной - своим ходом.

Таблица 22

Нормы времени на проходку канав (траншей)

канатно- скреперной установкой

( в ч. на 1 м3 выработки)

| Вид канатно- скреперной установки |
| --- |
| N | Глубина | Передвижная | Самоходная |
| п/п | выработки | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | I- II | III-IY | Iм- IIм | IIIм-IYм | Y- X | XI- XY | XYI-XX | I- II | III-IY | Iм- IIм | IIIм-IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Без предварительного рыхления пород |
| 1 | до 3 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
| С применением буровзрывных работ |
| 2 | до 3 | - | 0.42 | 0.51 | 0.55 | - | 0.25 | 0.19 | 0.88 | 0.47 | 0.34 | 1.20 | 0.22 | 0.26 | 0.36 |

Содержание работ. Установка агрегата на рабочем месте, монтаж и крепление его элементов, заправка двигателя ГСМ, опробование на холостом ходу; скреперование; выравнивание стенок выработки вручную; перемещение установки на новое рабочее место.

При взрывном рыхлении пород - выполнение комплекса работ по бурению шпуров ручной бурильной машиной. Обслуживание энергетической установки.

Таблица 23

Нормы затрат труда на проходку канав (траншей)

канатно- скреперной установкой

( в ч.- дн. на 1 рабочую смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование должностей и профессий | Тарифный разряд | без предвар. рыхления пород | с взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | И Т Р |
|  | 1 | Инженер по горным работам | - | 0.022 | 0.028 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.022 | 0.028 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.200 | 0.250 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.200 | 0.250 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.444 | 0.556 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 6 | Машинист скреперной лебедки (на передвижн. установке) | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Машинист скреперной лебедки (на самоходной установке) | 4 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Горнорабочий | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | Взрывник | 4 | - | 0.250 |
| 10 | Горнорабочий | 3 | 0.100 | 0.250 |
| 11 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.125 |
| 12 | И т о г о рабочих: |
| 2.100 | 2.625 |

4. Проходка канав (траншей) экскаватором (табл. 24-29)

Технические данные. Нормы предусматривают применение универсальных гидравлических одноковшовых экскаваторов, оборудованных унифицированной обратной лопатой, как наиболее соответствующих условиям проходки канав (траншей), и многоковшовых цепных и роторных.

В соответствии с принятой степенью агрегирования нормообразующих факторов нормы времени сформированы по трем размерным группам одноковшовых экскаваторов: 2, 3 и 4.

Во второй размерной группе (вместимость ковша до 0.3 м3) для нормирования как наиболее представительные выделены экскаваторы с мощностью двигателя 44 кВт; в четвертой (0.8-1.35 м3) - экскаваторы мощностью 95 кВт.

Нормы времени на проходку канав (траншей) экскаватором непрерывного действия установлены для цепного траншейного экскаватора мощностью 81 кВт (108 л.с.) и роторного траншейного экскаватора мощностью 118 кВт (160 л.с.).

Нормами времени предусмотрено, что одноковшовый гидравлический экскаватор с ковшом вместимостью до 1 м3 обслуживается одним машинистом; с ковшом большей вместимости - двумя рабочими; машинистом и помощником машиниста. Многоковшовые экскаваторы обслуживаются также двумя рабочими.

4.1. Без предварительного рыхления пород.

Содержание работ. При применении одноковшового экскаватора. Установка экскаватора у забоя. Разработка породы с перемещением вдоль канавы и с очисткой ковша. Переходы экскаватора от канавы к канаве. Отодвигание негабаритных глыб в сторону. Очистка мест погрузки горной массы в транспортное средство и дна выработки.

При применении многоковшового экскаватора. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа. Проходка канавы (траншеи) с очисткой ковшей (скребков) и ленты конвейера. Проверка глубины выработки. Подъем рабочего органа и приведение экскаватора в транспортное положение. Переход экскаватора к другой выработке.

Таблица 24

Нормы времени на проходку канав (траншей)

одноковшовым гидравлическим экскаватором

без предварительного рыхления пород

( в ч. на 100 м3 выработки)

| N | Размерная группа | Глубина выра | С отсыпкой горной массы вдоль бортов выработки ("навымет") | С погрузкой горной массы в транспортное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | экска | ботки | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | ватора | м | I | II, Iм | III, IIм | IY | I | II, Iм | III, IIм | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | до 4 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.7 | 4.1 | 5.3 | 7.3 | 10.1 |
| 2 | 3 | до 5 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 5.0 |
| 3 | 4 | до 6 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 |

Примечание: При проходке канав экскаваторами в породах Y - категории затраты времени определять по табл.5 "ЕНВ на проходку и крепление разведочных канав и шурфов (Москва, 1980)

Таблица 25

Нормы времени на проходку канав (траншей)

экскаватором непрерывного действия (многоковшовым)

без предварительного рыхления пород

( в ч. на 100 м3 выработки)

N

| Глубина | Цепной траншейный экскаватор |
| --- | --- |

Роторный траншейный

| экскаватор |
| --- |
| п/п | выработки, | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | I | II | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 2.5 | 0.86 | 1.00 | 0.51 | 0.66 | 0.93 | 1.40 |
| 2 | до 3.5 | 0.58 | 0.67 | 0.45 | 0.58 | 0.80 | 1.10 |

4.2. С предварительным механическим рыхлением пород.

Рыхление пород осуществляется гидромолотом или зубом- рыхлителем, входящим в состав сменного рабочего оборудования экскаватора соответствующей размерной группы; захватно- клещевым устройством или встроенными молотами, которыми оснащаются ковши ("активные" ковши) некоторых марок экскаваторов. При применении сменного рыхлительного оборудования рыхление пород и уборка горной массы осуществляются последовательно, при применении "активного" ковша - параллельно.

Переоснастка экскаватора сменным оборудованием учтена из расчета 0.33 часа на одну замену при условии рыхления пород в объеме, обеспечивающем сменную загрузку экскаватора.

"Активным" ковшом оснащаются экскаваторы только 4-й размерной группы.

Содержание работ. К указанному в 4.1 содержанию работ добавляются: замена ковша гидромолотом или зубом- рыхлителем, установка экскаватора в рабочее положение, рыхление пород с перемещением экскаватора в пределах площади канавы.

Таблица 26

Нормы времени на проходку канав (траншей)

одноковшовым экскаватором с механическим рыхлением пород

( в ч. на 100 м3 выработки)

N п/п

| Размерная группа | С отсыпкой горной массы вдоль бортов выработки "навымет" | С погрузкой горной массы в транспортное средство |
| --- | --- | --- |
|  | экскаватора | К а т е г о р и я п о р о д |
| IIIм | IYм | IIIм | IYм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С применением сменного рыхлительного оборудования |
| 1 | 2 | 7.7 | 9.7 | 8.3 | 10.5 |
| 2 | 3 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 6.6 |
| 2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.6 |
| С применением "активного" ковша |
| 4 | 4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 |

4.3. С предварительным взрывным рыхление пород

Работы выполняются с применением БВР; основное назначение - зачистка (добивка) дна выработки; при производстве БВР применяются ручные пневматические перфораторы; энергоснабжение от передвижной компрессорной станции.

Содержание работ. К указанному в 4.1 содержанию работ добавляются: доставка и подготовка бурильного оборудования к работе; разметка, забуривание, бурение и продувка шпуров; смена коронок; заготовка и забивка пробок; уборка бурильного оборудования и инструмента в безопасное место. Обслуживание (по совместительству) энергетической установки.

Таблица 27

Нормы времени на проходку канав (траншей)

одноковшовым гидравлическим экскаватором

с применением буровзрывных работ

( в ч. на 10 м3 выработки)

N п/п

| Размерная группа | С отсыпкой горной массы вдоль бортов выработки "навымет" | С погрузкой горной массы в транспортное средство |
| --- | --- | --- |
|  | экскаватора | К а т е г о р и я п о р о д |
| Y-X | XI-XY | XYI-XX | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 1.87 | 3.37 | 7.57 | 2.01 | 3.51 | 7.71 |
| 2 | 3 | 1.39 | 2.89 | 7.09 | 1.50 | 3.00 | 7.20 |
| 3 | 4 | 1.25 | 2.75 | 6.95 | 1.33 | 2.83 | 7.03 |

Таблица 28

Нормы затрат труда на проходку канав

одноковшовым гидравлическим экскаватором

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование должностей и профессий | Тарифный разряд | без предварител. рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.022 | 0.022 | 0.028 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.022 | 0.022 | 0.028 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.444 | 0.444 | 0.556 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Проходчик | 4 | - | - | 0.750 |
| 7 | Машинист экскаватора (2-й размерной группы) | 4 | 1.00 | - | - |
| 8 | Машинист экскаватора (3 и 4 размерной группы) | 5 | - | 1.00 | 0.250 |
| 9 | Взрывник | 4 | - | - | 0.250 |
| 10 | Горнорабочий | 3 | 0.100 | 0.100 | 0.250 |
| 11 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.100 | 0.125 |
| 12 | И т о г о рабочих: |
| 1.100 | 1.200 | 1.625 |

Таблица 29

Нормы затрат труда на проходку канав (траншей)

экскаватором непрерывного действия (многоковшовым)

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

N п/п

Наименование должностей

| и профессий | Тарифный разряд | Вариант технологии без предв. рыхл. пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.022 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.022 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.200 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.200 |
| 5 | Итого |
| 0.444 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Машинист экскаватора | 5 | 1.00 |
| 7 | Помощник машиниста экскаватора | 4 | 1.00 |
| 8 | Горнорабочий | 2 | 0.100 |
| 9 | Итого рабочих: |
| 2.100 |

5. Проходка канав (траншей) бульдозером (табл. 30-34)

Технические данные. В соответствии с принятой степенью агрегирования нормообразующих факторов нормы времени настоящего параграфа установлены для трех групп бульдозеров, выделенных по мощности двигателя.

В первой группе наиболее представительны и соответствуют условиям производства канавных работ бульдозеры с двигателем мощностью 79 кВт (108 л.с.) на базе трактора Т-100, во второй - бульдозеры с двигателем 118 кВт (160 л.с.) на базе трактора Т-130; для использования с рыхлителями наиболее приемлемы бульдозеры второй группы мощностью 118 кВт (160 л.с.) и третьей группы мощностью 132 кВт (180 л.с.) на базе трактора Т-180.

5.1. Без предварительного рыхления пород.

Содержание работ. Приведение агрегата в рабочее состояние. Разработка породы и перемещение горной массы с выгрузкой, с подъемом и опусканием отвала во время хода, возвращение бульдозера порожняком. Формирование выездной траншеи.

Таблица 30

Нормы времени на проходку канав (траншей) бульдозером

без предварительного рыхления пород

( в ч. на 100 м3 выработки)

|  | Глубина | Мощность бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
| N | выработки, | 79 (108) | 118 (160) |
| п/п | м | К а т е г о р и я п о р о д |
| I-II | III-IY | I-II | III-IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1 | 2.14 | 2.46 | 1.33 | 1.52 |
| 2 | до 2 | 2.65 | 3.02 | 1.64 | 1.87 |
| 3 | до 3 | 3.16 | 3.58 | 1.94 | 2.22 |

5.2. С предварительным механическим рыхлением пород.

Существующие конструкции бульдозерных рыхлителей предназначены для площадных работ и не могут осуществлять послойное рыхление пород в контурах одного прохода бульдозера, что необходимо при проходке канав. В связи с этим нормировано рыхление только верхнего сезонно- мерзлого слоя пород для последующей проходки канав (траншей) бульдозером в разрыхленных мерзлых и немерзлых породах.

Рыхление сезонно- мерзлых пород осуществляется продольными проходами бульдозера с рыхлителем участками длиной 30 м послойно при глубине рыхления за один проход до 0.5 м.

Содержание работ. К указанному в 5.1 содержанию работ добавляются: рыхление пород с регулированием глубины рыхления, очистка рыхлителя от корней и налипшей горной массы.

Таблица 31

Нормы времени на рыхление верхнего сезонно- мерзлого

слоя пород и перемещение разрыхленных мерзлых пород

бульдозером с рыхлителем

( в ч. на 100 м3 выработки)

| Мощность бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- |
| N | Глубина | 118 (160) | 132 (180) |
| п/п | выработки | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | Iм-IIм | IIIм-IYм | Iм-IIм | IIIм-IYм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рыхление верхнего слоя |
| 1 | 0.5 | 1.06 | 1.70 | 0.86 | 1.45 |
| Перемещение пород |
| 2 | 0.5 | 1.66 | 2.84 | 1.18 | 1.93 |

5.3. С предварительным взрывным рыхлением пород

В настоящем параграфе сформированы комплексные нормы на работы с применением шпуровых зарядов ВВ - при добивке дна выработки (зачистке коренных пород) и скважинных зарядов ВВ - при проходке выработки в многолетнемерзлых породах. В первом случае в комплексе с бульдозером применяются ручные пневматические перфораторы; энергоснабжение от передвижной компрессорной станции. Во втором - проходческий комплекс в составе самоходная бурильная установка (типа НКР- 100 МТТ- 4) и бульдозер мощностью 118 кВт (160 л.с.) на базе трактора Т-130.

Содержание работ. К указанному в 5.1 содержанию работ добавляются: при применении шпуровых зарядов ВВ - доставка и подготовка к работе бурильной машины и инструмента; разметка, забуривание, бурение и продувка шпуров; заготовка и забивка пробок в шпуры; уборка бурильного оборудования в безопасное место; обслуживание энергетической станции; при применении скважинных зарядов ВВ - перемещение бурильной установки вдоль фронта буровых работ; приведение бурильной установки в рабочее состояние; обслуживание бурового станка и компрессора в процессе работы; забуривание, бурение, продувка скважин; спуск и подъем бурового става.

Таблица 32

Нормы времени на проходку канав (траншей) бульдозером

с рыхлением пород шпуровыми зарядами ВВ

( в ч. на 10 м3 выработки)

|  | Глубина | Мощность бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
| N | выработки | 79 (108) | 118 (160) |
| п/п | м | К а т е г о р и я п о р о д |
| Y-X | XI-XY | XYI-XX | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 1 | 1.44 | 2.94 | 7.14 | 1.30 | 2.80 | 7.00 |
| 2 | до 2 | 1.52 | 3.02 | 7.22 | 1.36 | 2.86 | 7.06 |
| 3 | до 3 | 1.60 | 3.10 | 7.30 | 1.42 | 2.92 | 7.12 |

Таблица 33

Нормы времени на проходку канав (траншей) бульдозером

с рыхлением пород скважинными зарядами ВВ

( в ч. на 100 м3 выработки)

| N | Глубина | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  | п/п | выработки, м | Iм- IIм | IIIм-IYм | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 2 | 9.29 | 10.77 | На глубину 1 м проходка |
| 2 | до 3 | 7.65 | 8.41 | экономически нецелесообразна |

Таблица 34

Нормы затрат труда на проходку канав (траншей) бульдозером

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Вариант технологии |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование должностей и | Тарифные |

без

| предва | с меха ническ. | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- |
|  | профессий | разряды | рител. рыхления пород | рыхлением пород | шпуровыми зарядами ВВ | скважинными зарядами ВВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | И Т Р |
|  | 1 | Инженер по горным работам | - | 0.022 | 0.022 | 0.028 | 0.028 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.022 | 0.022 | 0.028 | 0.028 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.250 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.250 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.444 | 0.444 | 0.556 | 0.556 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 6 | Проходчик | 4 | - | - | 0.750 | - |
| 7 | Машинист бурильной установки | 5 | - | - | - | 1.00 |
| 8 | Помощник машиниста бурильной установки | 4 | - | - | - | 1.00 |
| 9 | Машинист бульдозера | 5 | 1.00 | 1.00 | 0.250 | 1.00 |
| 10 | Взрывник | 4 | - | - | 0.250 | 0.250 |
| 11 | Горнорабочий | 3 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
| 12 | Дежурный слесарь | 3 | - | 0.100 | 0.125 | 0.125 |
| 13 |

И т о г о

| рабочих: |
| --- |
| 1.100 | 1.200 | 1.625 | 3.625 |

6. Проходка канав (траншей) плужным канавокопателем (табл. 35-37)

Технические данные. Основное назначение выработок, проводимых плужным канавокопателем - защита производственных участков открытых горно- разведочных работ от поверхности и грунтовых вод (нагорные и водоотливные канавы).

Нормированы работы с применением плужного канавокопателя типа МК- 12 с одним трактором Т-100 и Т- 4АП1.

Содержание работ. Приведение агрегата в рабочее состояние. Нарезка осевой борозды, вырезка сечения канавы. Ручные доработки.

Таблица 35

Нормы времени на проходку канав (траншей)

плужным канавокапателем в рыхлых породах I-II категории

(в ч. на 100 м3 выработки)

| N | Глубина | Мощность трактора, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
|  | п/п | выработки, м | 79 (108) | 96 (130) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 0.5 | 0.515 | 0.366 | с одним |
| 2 | до 1.0 | 0.172 | 0.122 | трактором |

Нормами времени на проходку открытых выработок землеройными машинами учтено их перемещение своим ходом в начале и конце смены между местом ночной стоянки и местом работ (до 100 м), от выработки к выработке, а также вывод машин за пределы опасной зоны на время взрывных работ из расчета 200 м в смену. Переезды (перевозки) землеройных машин от базы к месту работ и с участка на участок следует учитывать по данным табл. 36.

Таблица 36

Нормы времени на переезды и сопровождения землеройных машин

( в ч на 1 км пробега)

Ходовая база машины

N п/п

| Характеристика местности | Автомобиль | Трактор, бульдозер, экскаватор |
| --- | --- | --- |
|  | на пневмоколесном ходу | на гусеничном ходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Равнинная или слабохолмистая | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 2 | Сильно пересеченная, горная таежная или болотистая | 0.20 | 0.25 | 0.35 |

Таблица 37

Нормы затрат труда на проходку канав (траншей)

плужным канавокопателем

(в чел.-днях на 1 рабочую смену)

N п/п

Наименование должностей

и профессий

Тарифные

| разряды | Вариант технологии без предв. рыхл. пород |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.022 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.022 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.200 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.200 |
| 5 | И т о г о |
| 0.444 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Тракторист | 4 | 1.00 |
| 7 | Машинист отвального плуга | 3 | 1.00 |
| 8 | Горнорабочий | 2 | 1.100 |
| 9 | И т о г о рабочих: |
| 3.100 |

7. Крепление канав (траншей) (табл. 38-39)

Технические данные. Крепежные работы выполняются рабочими, ведущими проходку выработки. При средней ширине выработки более 2-х м. К нормам времени следует применять коэффициент 1.3.

Содержание работ. Заготовка элементов крепи. Подноска материалов на расстоянии до 20 м. Возведение крепи с выравниванием стенок выработки и забутовкой пустот между крепью и стенками выработки. Разборка крепи и подача разобранного материала на поверхность.

Таблица 38

Нормы времени на крепление канав (траншей) лесоматериалами

( в ч. на 1 м2 закрепленной поверхности)

| Конструкция крепи, условия работ |
| --- |
| N | Глубина | вразбежку | сплошное |
| п/п | выработки, м | В связанных породах III- IY категорий | В связанных породах III- IY категорий | В сыпучих породах I- II категории | В водонасыщенных породах I- II категорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 3 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.37 |
| 2 | до 6 | 0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.56 |
| Разборка крепи |
| 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

Таблица 39

Нормы затрат труда на крепление канав (траншей)

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | Тарифные разряды | Вариант технологии возведение и разборка крепи из лесоматериала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 |
| 2 | Начальник участка |
| 0.167 |
| 3 | Горный мастер | - | 0.167 |
| 4 | И т о г о |
| 0.352 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 5 | Проходчик | 3 | 2.00 |

Раздел второй. Подземные горно- разведочные выработки

Глава IY .Шурфы

8. Проходка шурфов буровыми установками (табл. 40-42).

Технические данные. Нормами предусматривается проходка шурфов круглого сечения диаметром до 1000 мм и глубиной до 30 м в породах I-IY категорий без учета затрат времени на крепление.

Проходка шурфов осуществляется шнековыми и ковшовыми шурфо- бурами со средней глубиной за рейс 0.25.

При использовании на проходке шурфов установок типа КШК- 30 предусмотрено наращивание бурильных труб через каждые 2 м бурения. Замена зубьев бура производится в среднем 1 раз за три смены работы. Число оборотов бура 10-20 об. в минуту, осевая нагрузка на бур 1700-3000 кгс. Нормы на проходку шурфов установками типа УГБ- 50 предусматривают осевую нагрузку на бур 400-600 кгс и скорость его вращения 65 об/мин. В нормах учтены переезды агрегата от точки к точке на расстояние в среднем до 100 м.

8.1. Проходка шурфов установками типа УГБ- 50М.

Содержание работ. Подготовка бурильной установки к работе: заправка двигателя ГСМ и водой, профилактический осмотр, опробование агрегата на холостом ходу; подготовительно- заключительные работы, связанные со спуском и подъемом бура; выполнение спуско- подъемных операций; бурение и углубка шурфа; очистка бура от породы; наращивание бурильных труб; монтажно- демонтажные работы, связанные с переездом агрегата на другую точку, переезды между точками.

Таблица 40

Нормы времени на проходку шурфов ( 700-900 мм

буровыми установками типа УГБ- 50 м

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-2.5 | 0.584 | 0.675 | 0.778 | 0.885 |
| 2 | 2.5-7.0 | 1.11 | 1.20 | 1.31 | 1.41 |
| 3 | 7.0-15.0 | 1.74 | 1.83 | 1.93 | 2.04 |

8.2. Проходка шурфов установками типа КШК- 30А

Содержание работ. Подготовка агрегата к работе: заправка двигателя ГСМ и водой, профилактический осмотр, опробование агрегата на холостом ходу, бурение, подъем и спуск бура, очистка бура от породы, наращивание бурильных труб, смена ножей бура.

Таблица 41

Нормы времени на проходку шурфов в 0 до 1000 мм

установками типа КШК- 30А

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-5 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.63 |
| 2 | 5-10 | 0.41 | 0.47 | 0.56 | 0.69 |
| 3 | 10-15 | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.76 |
| 4 | 15-20 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | 0.85 |
| 5 | 20-25 | 0.58 | 0.66 | 0.77 | 0.94 |
| 6 | 25-30 | 0.66 | 0.74 | 0.51 | 1.05 |

Таблица 42

Нормы затрат труда на проходку шурфов

буровыми установками

( в чел- днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование должностей | Тарифные | Тип буровой установки |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | и профессий | разряды | УГБ- 50М | КШК- 30А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | И Т Р |
|  | 1 | Инженер по горным работам | - | 0.032 | 0.032 |
| 2 | Инженер- механик | - | 0.143 | 0.143 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.25 | 0.25 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.33 | 0.33 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.755 | 0.755 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 6 | Бурильщик механического вращательного бурения | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Помощник бурильщика | 3 | 1 | - |
| 8 | Помощник бурильщика | 2 | 1 | 2 |
| 9 | И т о г о рабочих: |
| 3.0 | 3.0 |

9. Проходка шурфов вручную (табл. 43-47)

Технические данные. Площади сечения шурфов, проходимых вручную, 0.8 и 0.9 м2 в свету. Максимальная глубина 10 м. При производстве работ в породах I-IY категорий используются ломы, кайла, лопаты. Для предварительного механического рыхления пород применяются отбойные молотки. Бурение шпуров в породах Y-XX категорий осуществляется ручными пневматическими перфораторами, а в породах до XIY категории крепости предусмотрено бурение ручного воротка в бадьях емкостью 0.03-0.04 м3.

Шурфы глубиной 20 м с каркасно- кольцевой крепью проходятся диаметром 2.0; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2 и 1.0 при этом диаметр каркасов составляет соответственно 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.0 и 0.8 м.

9.1. Без предварительного рыхления пород

Содержание работ. Подготовка места для заложения шурфа (расчистка поверхности, удаление камней и кустарника, сборка и установка подъемного воротка и перенос его на новое место). Рыхление, разборка и выкидка породы до глубины 2.5 м на поверхность, откидывание породы от бровки выработки. При глубине шурфа более 2.5 м погрузка породы в бадьи, подъем породы и спуск бадьи. Разгрузка бадьи. Выравнивание стенок шурфа, проверка вертикальности и правильности сечения. Устройство приямка для водозабора, очистка приемного клапана насоса. Монтаж сети электроосвещения.

Таблица 43

Нормы времени на проходку шурфов сечением 0.8 и 0.9 м2

без предварительного рыхления пород и выдачей

горной массы в бадьях воротком

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-2.5 | 1.29 | 2.40 | 3.97 | 6.33 |
| 2 | 0-5.0 | 1.47 | 2.43 | 3.77 | 5.82 |
| 3 | 5.0-10.0 | 2.35 | 3.30 | 4.63 | 6.70 |

9.2. Без предварительного рыхления пород с забивкой (каркасно- кольцевой) крепью

Содержание работ. Состав работ, приведенный в п.8.1 дополняется подноской к месту заложения шурфа деталей каркасного крепления, основного венца и копра. Монтаж копра над устьем шурфа. Изготовление основного венца из бревен, установка его на поверхности и центрировании его по устью выработки. Разрыхление и выкидка породы до глубины 1 м. Сборка первоочередной секции крепления, спуск ее в шурф и вертикальная затяжка стенок досками. Углубка шурфа с последовательной установкой очередных секций каркаса с затяжкой стенок и забутовкой пространства между стенкой выработки и досками крепления. Забивка крепи по мере углубления шурфа.

Таблица 44

Нормы времени на проходку шурфов без предварительного

рыхления пород с забивкой (каркасно- кольцевой) крепью

и выдачей горной массы в бадьях воротком

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диаметр = 2.0 м |
| 1 | 0-2.5 | 2.56 | 4.28 | 6.70 | 10.37 |
| 2 | 0-5.0 | 2.97 | 4.52 | 6.68 | 9.98 |
| Диаметр = 1.8 м |
| 3 | 0-2.5 | 2.15 | 3.55 | 5.52 | 8.52 |
| 4 | 0-5.0 | 2.48 | 3.69 | 5.50 | 8.21 |
| 5 | 5.0-20.0 | 3.86 | 5.18 | 6.99 | 9.90 |
| Диаметр = 1.6 м |
| 6 | 0-2.5 | 1.79 | 2.90 | 4.44 | 6.79 |
| 7 | 0-5.0 | 2.06 | 3.04 | 4.43 | 6.55 |
| 8 | 5.0-20.0 | 3.44 | 4.48 | 5.74 | 8.16 |
| Диаметр = 1.4 м |
| 9 | 0-2.5 | 1.47 | 2.31 | 3.50 | 5.30 |
| 10 | 0-5.0 | 1.64 | 2.44 | 3.49 | 5.12 |
| 11 | 5.0-20.0 | 2.97 | 3.76 | 4.88 | 6.60 |
| Диаметр = 1.2 м |
| 12 | 5.0-20.0 | 2.51 | 3.24 | 4.25 | 5.81 |
| Диаметр = 1.0 м |
| 13 | 5.0-20.0 | 2.08 | 2.70 | 3.57 | 4.92 |
| Диаметр = 0.8 м |
| 14 | 5.0-20.0 | 1.78 | 2.34 | 3.11 | 4.30 |

9.3. С предварительным механическим рыхлением пород

Содержание работ. Состав работ, приведенный в п.8.1 дополняется следующими видами работ. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. Обслуживание молотков. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. Смена затупившихся и сломавшихся пик.

Таблица 45

Нормы времени на проходку шурфов сечением 0.8 и 0.9 м2

с рыхлением пород отбойным молотком и выдачей

горной массы в бадьях воротком

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-2.5 | 4.73 | 5.86 | 3.60 | 5.19 |
| 2 | 0-5.0 | 4.52 | 5.60 | 3.42 | 4.86 |
| 3 | 5.0-10.0 | 4.71 | 5.73 | 3.58 | 4.90 |

9.4. С предварительным взрывным рыхлением

Содержание работ. Состав работ, приведенный в п.8.1 дополняется следующими видами работ: разметка шпуров, подноска, присоединение, отсоединение и уборка шлангов; подноска, подключение, смазка и проверка работы перфоратора; бурение шпуров; замена буровых коронок и штанг; продувка шпуров; заготовка пробок и забивка их в пробуренные шпуры; отсоединение и доставка перфораторов и шлангов в безопасное место перед заряжанием шпуров. Заряжание и взрывание шпуров. Проветривание. Профилактический и текущий ремонт перфоратора. Монтаж и демонтаж воздуховода и водопровода. Восстановление разрушенной взрывом крепи.

Таблица 46

Нормы времени на проходку шурфов сечением 0.8 и 0.9 м2

с применением буровзрывных работ и выдачей

горной массы в бадьях воротком

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | IIIм-IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-2.5 | 3.26 | 2.68 | 3.57 | 5.63 |
| 2 | 0-5.0 | 3.63 | 2.98 | 3.99 | 6.36 |
| 3 | 5.0-10.0 | 5.16 | 3.72 | 5.14 | 8.46 |

Таблица 47

Нормы затрат труда на проходку шурфов сечением 0.8 и 0.9 м2

вручную с выдачей породы воротком

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

| Наименование |
| --- |
| без предварительного рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| N | должностей | Тарифные | И н т е р в а л г л у б и н ы , м |
| п/п | и профессий | разряды | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-10.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-10.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-10.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 2 | Инженер- механик | - | - | - | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Проходчик | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Горнорабочий | 2 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 2.2 |
| 8 | Монтажные рабочие | 3 | - | - | 0.42 | - | - | 0.66 | - | - | 0.72 |
| 9 | Взрывник | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 10 | Дежурный слесарь | 3 | - | - | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 11 | И т о г о рабочих: |
| 1.2 | 2.7 | 3.62 | 1.343 | 2.843 | 4.003 | 1.186 | 2.986 | 4.206 |

10. Проходка шурфов с механизированной выдачей горной массы (табл. 48-52)

Технические данные. Нормами предусматривается проходка шурфов площадью сечения 1.3; 1.5; 3.2 и 4.0 м2. Шурфы сечением 1.3 и 1.5 м2 проходятся на глубину до 20 м, шпуры сечением 3.2 4.0 м2 предусмотрено проходить на глубину до 40 м. В породах I -IY категории рыхление и разработка их ведется вручную с помощью ломов, кайл и лопат. В мерзлых породах и частично в породах III- IY категорий для рыхления применяют отбойные молотки. Породы Y и выше категорий крепости, а также мерзлые породы категорий IIIм и IYм рыхлятся буровзрывным способом. Для бурения шпуров в породах до XIY категорий крепости предусмотрено использование электросверл. При более высокой категории разрабатываемых пород применяют пневматические ручные перфораторы.

Горная масса из шурфов глубиной до 2.5 м выкидывается на поверхность вручную, глубиной более 2.5 м в бадьях механическими подъемниками. При сечении шурфов 1.3 и 1.5 м2 предусмотрено применение механизированного шурфопроходческого подъемника ПМШ- 2 М с бадьями емкостью до 0.15 м3, в шурфах сечением 3.2 и 4.0 м2 выдача горной массы осуществляется шурфопроходческим краном КШ- 2М.

10.1. Без предварительного рыхления пород.

Содержание работ. Подготовка места для заложения шурфа. Разметка контура выработки. Рыхление, разборка и выкидка породы с глубины до 2.5 м на поверхность вручную. Откидывание породы от контура выработки на расстояние не менее 3.0 м. При глубине шурфа свыше 2.5 м установка механизированного подъемника, спуск порожних бадей в шурф, погрузка породы в бадьи вручную, подъем породы на поверхность, разгрузка бадей. Выравнивание стенок шурфа, проверка вертикальности и правильности выработки. Устройство приямка для водозабора, очистка приемного клапана насоса. Монтаж сети электроосвещения, вентиляция.

Таблица 48

Нормы времени на проходку шурфов без предварительного

рыхления пород и выдачей горной массы в бадьях

механизированным способом

( в ч. на 1 м шурфа)

| Сечение выработок, м2 |
| --- |
| N | Интервал | 1.3-1.5 | 3.2-4.0 |
| п/п | глубины, | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | I | II | III | IY | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0-2.5 | 1.87 | 3.50 | 5.76 | 9.32 | 2.21 | 3.73 | 6.12 | 9.94 |
| 2 | 0-5.0 | 2.26 | 3.66 | 5.59 | 8.65 | 2.61 | 3.89 | 5.96 | 9.23 |
| 3 | 5.0-40.0 | 4.79 | 6.19 | 8.12 | 11.14 | 4.30 | 5.59 | 7.65 | 10.86 |

10.2. С предварительным механическим рыхлением пород

Содержание работ. Состав работ, приведенный в п.10.1 дополняется следующими видами работ. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. Обслуживание молотков. Отсоединение молотков и шлангов от компрессора. Смена затупившихся и сломавшихся пик.

Таблица 49

Нормы времени на проходку шурфов сечением 1.3 и 1.5 м2

с рыхлением пород отбойным молотком и выдачей

горной массы в бадьях механизированным способом

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | Iм | IIм | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-2.5 | 7.26 | 8.98 | 5.39 | 7.77 |
| 2 | 0-5.0 | 6.94 | 8.58 | 5.14 | 7.25 |
| 3 | 5.0-20.0 | 7.82 | 9.38 | 6.09 | 7.89 |

10.3. С предварительным взрывным рыхлением пород

Содержание работ. Состав работ, приведенный в п. 10.1 дополняется работами п.9.4.

Таблица 50

Нормы времени на проходку шурфов с применением буровзрывных

работ и выдачей горной массы в бадьях

механизированным способом

( в ч. на 1 м шурфа)

| Сечение выработок, м2 |
| --- |
| N | Интервал | 1.3-1.5 | 3.2-4.0 |
| п/п | глубины, | К а т е г о р и я п о р о д |
|  | м | IIIм- IYм | Y- X | XI- XY | XYI-XX | IIIм- IYм | Y- X | XI- XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0-2.5 | 2.78 | 3.84 | 5.18 | 7.91 | 3.00 | 4.44 | 5.69 | 7.82 |
| 2 | 0-5.0 | 2.99 | 4.41 | 5.25 | 8.81 | 3.61 | 5.35 | 6.59 | 9.16 |
| 3 | 5.0-40.0 | 4.00 | 5.56 | 9.16 | 13.66 | 4.19 | 6.21 | 7.45 | 10.91 |

Таблица 51

Нормы затрат труда на проходку шурфов сечением 1.3-1.5 м2 с механизированной

выдачей горной массы ( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

N п/п

Наименование

должностей

| Тарифный | Без предварительного рыхления пород | С предварительным механическим рыхлением пород | С предварительным взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и профессий | разряд | И н т е р в а л г л у б и н ы , м |
|  | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-20.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-20.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-20.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 2 | Инженер- механик | - | - | 0.016 | 0.016 | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.302 | 0.318 | 0.318 | 0.416 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.44 | 0.44 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Проходчик | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Машинист подъема | 4 | - | 0.5 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 |
| 8 | Монтажные рабочие | 3 | - | - | 0.42 | - | - | 0.66 | - | - | 0.12 |
| 9 | Взрывник | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 10 | Горнорабочий | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 11 | Дежурный слесарь | 3 | - | - | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 12 | И т о г о рабочих: |
| 1.2 | 1.7 | 2.62 | 1.343 | 2.843 | 3.003 | 1.543 | 2.043 | 3.203 |

Таблица 52

Нормы затрат труда на проходку шурфов сечением 3.2 и 4.0 м2 с механизированной

выдачей горной массы ( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

N п/п

Наименование

| должностей | Тариф ный | Без предварительного рыхления пород | С предварительным механ. рыхлением пород | С предварительным взрывн. рыхлением пород |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и профессий | разряд | И н т е р в а л г л у б и н ы , м |
|  | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-40.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-40.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-40.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам |
| 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 2 | Инженер- механик |
| - | 0.032 | 0.032 | - | 0.032 | 0.032 | - | 0.032 | 0.032 |
| 3 | Начальник участка |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | Горный мастер |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.532 | 0.564 | 0.564 | 0.532 | 0.564 | 0.564 | 0.542 | 0.564 | 0.564 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Проходчик | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Машинист подъема | 4 | - | 0.5 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 |
| 8 | Монтажные рабочие | 3 | - | - | 1.07 | - | - | 1.07 | - | - | 0.78 |
| 9 | Взрывник | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 10 | Горнорабочий | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.65 | 0.60 |
| 11 | Дежурный слесарь | 3 | - | - | - | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 12 | И т о г о рабочих: |
| 2.2 | 2.7 | 4.27 | 2.543 | 3.043 | 4.613 | 3.093 | 3.543 | 4.773 |

11. Крепление шурфов (табл. 53-57)

Технические данные. Нормы установлены на крепление шурфов с заранее подготовленными элементами крепи. Работы по возведению деревянной крепи, как правило, выполняют звенья, ведущие проходку шурфов. Выработки крепят в строгом соответствии с утвержденным для данных условий паспортом БВР. При креплении используются материалы, отвечающие требованиям ГОСТов. Нормами предусматривается использование венцовой крепи на стойках с расстоянием между венцами 0.5 и 1.2 м, сплошной крепи из круглого лесоматериала и сплошной крепи из пластин.

11.1. Крепление шурфов венцовой крепью на стойках с затяжкой боков и забутовкой пустот

Содержание работ. Осмотр рабочего места и приведение его в безопасное состояние. Подноска элементов крепи на расстоянии до 20 м. Установка ляд, устройство и разборка временных полков. Спуск в шурф лесоматериалов. Подготовка лунок для венцов (с учетом выдачи породы). Укладка венцов с подгонкой замков крепи, установка стоек, стяжка стоек с венцами скобами, затяжка боков выработки досками или горбылем, забутовка пустот. Обслуживание подъема.

При креплении шурфов сечением 3.2-4.0 м2 дополнительно учитывается: заготовка деталей армировки шурфа и спуск их в шурф; перемещение подвесного полка или люльки; установка и крепление расстрелов, навеска проводников; настилка полков, устройство лестничных отделений.

Таблица 53

Нормы времени на крепление шурфов деревянной

венцовой крепью на стойках с затяжкой боков

и забутовкой пустот

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | Шаг венцов 1.2 м | шаг венцов 0.5 м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | глубины, | Сечение выработок, м2 |
|  | м | 0.8;0.9 | 1.3;1.5 | 3.2;4.0 | 0.8;0.9 | 1.3;1.5 | 3.2;4.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-2.5 | 3.08 | 3.71 | 3.57 | 3.85 | 4.62 | 3.97 |
| 2 | 0-5.0 | 3.08 | 3.71 | 3.76 | 3.85 | 4.62 | 4.18 |
| 3 | более 5.0 | 3.24 | 3.90 | 4.34 | 3.96 | 4.74 | 4.82 |

11.2. Крепление шурфов сплошной крепью из круглого лесоматериала с забутовкой пустот

Содержание работ. Аналогично приведенному в п 11.1.

Таблица 54

Нормы времени на крепление шурфов сплошной

крепью из круглого лесоматериала и забутовкой пустот

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | Сечение выработок, м2 |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | 0.8; 0.9 | 1.3; 1.5 | 3.2; 4.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0-2.5 | 1.99 | 2.71 | 3.48 |
| 2 | 0-5.0 | 2.26 | 2.94 | 3.70 |
| 3 | более 5.0 | 2.88 | 3.75 | 5.13 |

11.3. Крепление шурфов сплошной крепью из пластин с забутовкой пустот

Содержание работ. Аналогично приведенному в п.11.1.

Таблица 55

Нормы времени на крепление шурфов сплошной

крепью из пластин с забутовкой пустот

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | Сечение выработок, м2 |
| --- | --- | --- |
| строки | глубины, м | 0.8; 0.9 | 1.3; 1.5 | 3.2; 4.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0-2.5 | 2.18 | 2.59 | 5.11 |
| 2 | 0-5.0 | 2.34 | 2.76 | 5.11 |
| 3 | более 5.0 | 2.72 | 3.30 | 5.46 |

11.4. Возведение и разборка металлической предохранительной крепи КШП- 1 в шурфах.

Содержание работ. Осмотр рабочего места и приведение его в безопасное состояние. Подноска элементов крепи на расстояние до 20 м. Спуск элементов крепи и их установка. Сборка элементов крепи в секции при помощи быстроразъемных соединений. Демонтаж крепи и подъем отдельных элементов на поверхность. Обслуживание подъема.

Таблица 56

Нормы времени на возведение и разборку металлической

предохранительной крепи типа КШП- 1 в шурфах

( в ч. на 1 м шурфа)

| N | Интервал | Возведение | Разборка |
| --- | --- | --- | --- |
| строки | глубины, | Сечение выработок, м2 |
|  | м | 1.3; 1.5 | 2.0 | 1.3; 1.5 | 2.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-2.5 | 1.26 | 1.4 | 1.26 | 1.54 |
| 2 | 0-5.0 | 1.26 | 1.4 | 1.26 | 1.54 |
| 3 | более 5.0 | 1.08 | 1.2 | 1.14 | 1.44 |

Таблица 57

Нормы затрат труда на крепление шурфов деревянной крепью

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | С е ч е н и е в ы р а б о т о к , м2 |
| --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | 0.8 и 0.9 | 1.3 и 1.5 | 3.2 и 4.0 |
| п/п | должностей | разряд | И н т е р в а л г л у б и н ы , м |
|  | и профессий |
| 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-10.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-20.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0-40.0 |
| 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | И Т Р |
| 1 | Инженер по горным работам |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 2 | Инженер- механик |
| - | - | - | - | 0.008 | 0.016 | - | 0.016 | 0.032 |
| 3 | Начальник участка |
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | Горный мастер |
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.416 | 0.424 | 0.432 | 0.532 | 0.548 | 0.564 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 6 | Проходчик (крепильщик) | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Машинист подъема | 4 | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | - | 0.5 | 1.0 |
| 8 | Горнорабочий | 2 | - | 1.5 | 2.0 | 0.10 | 0.175 | - | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 9 | Итого рабочих: |
| 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | 1.675 | 2.0 | 2.2 | 2.85 | 3.50 |

Таблица 57а

Нормы затрат труда на крепление и разработку шурфов

металлической предохранительной крепью типа КШП- 1

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Возведение | Разборка |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | С е ч е н и е в ы р а б о т о к , м2 |
| п/п | должностей | разряд | 1.3 - 1.5 | 2.0 | 1.3-1.5 | 2.0 |
|  | и профессий |
| И н т е р в а л г л у б и н ы , м |
|  | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0 | 0-2.5 | 0-5.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | И Т Р |
|  | 1 | Инженер по горным работам |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 2 | Инженер- механик |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 3 | Начальник участка |
| 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 4 | Горный мастер |
| 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 5 | И т о г о: |
| 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 6 | Проходчик (крепильщик) | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Машинист подъема | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | Горнорабочий | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 9 | Итого рабочих: |
| 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |

Глава Y. Вертикальные стволы шахт прямоугольного сечения

Сметные нормы на проходку, крепление и армирование стволов шахт приведены раздельно по конструктивным элементам: устьям, технологическим отходам, рядовым участкам стволов и их сопряжениям с выработками околоствольного двора.

Технические условия:

1. Нормами предусмотрено проведение вертикальных стволов шахт прямоугольного сечения площадью 6.9(7.6), 8.9(9.7) м2 глубиной до 100 м; 12.7(13.1), 12.7(13.4) м2 глубиной до 200 м; 14.2 (14.5) м2 глубиной до 300 м.

2. Водоотлив при притоке воды до 3 м3 производится бадьями.

3. Проходка устьев стволов предусмотрена:

- в породах I-IY категорий крепости - экскаваторами или бульдозерами с погрузкой породы в автосамосвалы;

-в породах Y-XY категорий крепости - буровзрывным способом с бурением шпуров ручными перфораторами, погрузкой горной массы в бадьи: вручную в стволах шахт сечением 6.9(7.6); 8.9(9.7); 12.7(13.1) или грейферным грузчиком в стволе сечением 14.2 (14.5) м2.

4. Объем выемки горной массы при проходке устьев приведен в таблице 58.

Таблица 58

Объем выемки горной массы, м3

|  | Площадь | Устья | С о п р я ж е н и я |
| --- | --- | --- | --- |
| N | сечения | стволов | односторонние | двухсторонние |
| п/п | ствола | К а т е г о р и и п о р о д |
|  | шахты, м2 | Y-XY | Y-XY | XYI-XX | Y-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6.9 (7.6) | 65 | - | - | - | - |
| 2 | 8.9 (9.7) | 80 | 137 | 132 | - | - |
| 3 | 12.7 (13.1) | 130 | 182 | 176 | 343 | 340 |
| 4 | 14.2 (14.5) | 135 | 190 | 183 | 355 | 342 |

5. В качестве подъемных сосудов приняты самоопрокидные бадьи типа БПСМ вместимостью 0.75 м3. Подъем бадей при проходке устья производится автокранами с погрузкой горной массы в автосамосвалы.

6. Крепление устьев стволов шахт предусмотрено железобетоном на всю глубину до 5 м, исходя из условий использования их в качестве фундаментов под металлические копры станкового типа.

7. Разработка технологических отходов производится до монтажа нулевой рамы, шахтного копра, проходческого полка и армировки устья ствола.

8. Протяженность технологических отходов принята в соответствии с табл. 59.

Таблица 59

N

п/п

Площадь сечения ствола

| шахты, м2 | Протяженность технологического отхода, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6.9(7.6) | 10 |
| 2 | 8.9(9.7) | 15 |
| 3 | 12.7(13.1) | 15 |
| 4 | 12.7(13.4) | 20 |
| 5 | 14.2(14.5) | 20 |

9. Проходка технологических отходов производится буровзрывным способом с бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы вручную в бадьи в стволах шахт сечением 6.9 (7.6); 8.9(9.7); 12.7 (13.1) м2 или грейферным грузчиком в стволах сечением 12.7(13.4) и 14.2(14.5) м2, подвешиваемым на автокране.

10. Крепление технологических отходов производится сплошной венцовой крепью из круглого лесоматериала в породах Y-XX категорий и подвесной венцовой крепью из бруса - в породах XII-XX категорий.

11. Для проходки стволов шахт сооружаются шахтные копры. Проходка рядовых участков производится с применением буровзрывных работ с бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы вручную ил грейферным грузчиком в бадьи и их механизированным подъемом.

12. Для подъема горной массы, в соответствии с заданными глубинами стволов шахт, применяются одно- и двухбарабанные машины диаметром 1.2-2.5 м. Подъемные установки осуществляют все спуско- подъемные операции как в период проходки стволов, так и в период проходки горизонтальных выработок.

13. Для крепления и армировки стволов, навески трубопроводов в стволах сечением 8.9(9.7); 12.7(13.1); 12.7(13.4); 14.2(14.5) м2 применяются проходческие полки.

14. Крепление рядовых участков производится сплошной венцовой крепью из круглого лесоматериала в породах Y-XX категорий при шаге установки опорных венцов 6 м и подвесной венцовой крепью из бруса в породах XII-XX категорий при установке рядовых венцов с шагом 1 м и опорных венцов с шагом 12 м.

15. Конструкция армировки стволов шахт принята по типовым проектам Гипрогеолстроя.

16. Проходка сопряжений и их крепление производится:

- в слабых неустойчивых породах (Y-XY категорий) поуступно с установкой временной крепи в опережающем нижнем уступе;

- в крепких устойчивых (XYI-XX категорий) - сплошным забоем без применения временной крепи.

17. Сопряжения стволов с околоствольными дворами предусмотрены односторонними и двусторонними.

Высота участка рудничного двора в сопряжении его со стволом шахты составляет от 2.7 до 5.57 м и определена с учетом удобства разгрузки длиномерных материалов (до 8 м) и оборудования, спускаемых в шахту. Длина врезки составляет 6.3 м при общей длине сопряжения 10 м.

18. Объем выемки горной массы при проходке сопряжений стволов приведен в табл. 58.

19. Проходка сопряжений производится буровзрывным способом с погрузкой горной массы в бадьи с помощью скрепера.

20. Крепление сопряжений предусмотрено деревянными рамами из круглого лесоматериала с их установкой всплошную.

21. При осуществлении углубки стволов шахт необходимо предусматривать повышающие коэффициенты К=1.5 по отношению к нормам на сооружение стволов шахт, содержащихся в данном Сборнике.

12. Сооружение устьев стволов шахт

12.1. Проходка (табл. 60-61)

Таблица 60

Нормы времени на проходку устьев стволов шахт (в ч на 1 устье)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | ствола шахты,м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы в бадьи вручную |
| 1 | 6.9(7.6) | 150.82 | 151.20 | 151.84 | 153.12 | 154.62 | 156.04 | 160.00 | 161.58 | 173.42 | 178.28 | 183.12 |
| 2 | 8.9(9.7) | 182.04 | 182.40 | 183.08 | 184.48 | 185.72 | 187.96 | 191.32 | 194.22 | 207.18 | 212.26 | 218.26 |
| 3 | 12.7(13.1) | 287.94 | 288.45 | 290.34 | 292.38 | 294.30 | 297.60 | 302.91 | 307.77 | 328.65 | 335.10 | 345.66 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы в бадью грейферным грузчиком |
| 4 | 14.2(14.5) | 464.16 | 464.64 | 465.84 | 469.36 | 502.36 | 507.44 | 513.88 | 518.52 | 567.24 | 574.12 | 582.84 |

Таблица 61

Нормы затрат труда на проходку устьев стволов

шахт в породах Y-XY категорий

( в чел. -днях на 1 смену)

|  | Способы уборки горной массы |
| --- | --- |
|  | Вручную | Грейферным грузчиком |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 6.9(7.6) 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 14.2(14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0,54 | 0,81 | 1,24 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | Взрывник | 5 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| 4 | Водитель автомобиля | - | 1.75 | 1.76 | 1.83 |
| 5 | Машинист автомобильного крана | 5 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0.009 | 0.008 | 0.006 |
| 8 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0.041 | 0.041 | 0.010 |
| 9 | Итого рабочих: |
| 5.58 | 6.530 | 8.52 |

12.2. Крепление (табл. 62-65)

Содержание работ. Установка и разборка рабочих подмостей. Доставка материалов.

Установка рабочей арматуры, закладка деталей. Бурение шпуров под тяжи крепления опалубки. Сборка и разборка опалубки. Приготовление, подача, укладка и уплотнение бетона.

Таблица 62

Нормы времени на крепление 1 м устьев стволов шахт

с отметки более 5 м (в ч на 1 м устья)

| N | Площадь сечения ствола | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| строки | шахты, м2 | I - IY |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6.9 (7.6) | 30.29 |
| 2 | 8.9 (9.7) | 33.04 |
| 3 | 12.7 (13.1) | 42.36 |
| 5 | 14.2 (14.5) | 41.84 |

Таблица 63

Нормы времени на крепление устьев стволов шахт (в ч на 1 устье)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | ствола шахты, м2 | I-IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 6.9(7.6) | 160.82 | 128.34 | 128.68 | 129.04 | 129.60 | 130.16 | 132.92 | 130.38 | 133.50 | 134.40 | 136.16 | 137.90 |
| 2 | 8.9(9.7) | 196.02 | 163.48 | 163.04 | 164.46 | 165.12 | 165.80 | 166.72 | 168.22 | 169.58 | 171.08 | 172.78 | 174.70 |
| 3 | 12.7(13.1) | 256.02 | 209.64 | 210.33 | 211.02 | 212.13 | 213.06 | 214.65 | 217.41 | 219.57 | 222.72 | 224.79 | 230.40 |
| 4 | 14.2(14.5) | 259.24 | 224.28 | 224.88 | 225.48 | 226.44 | 227.44 | 228.72 | 229.84 | 233.08 | 235.08 | 237.60 | 240.36 |

Таблица 64

Нормы затрат труда на крепление устьев стволов

шахт в породах I-XY категорий

( в чел. -днях на 1 смену)

|  | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | 6.9(7.6) 8.9(9.7) |
| --- | --- | --- |

12.7

(13.1)

14.2

| 14.5) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | Машинист автомобильного крана | 5 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 4 | Бетонщик | 4 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | 0.53 | 1.14 | 1.32 |
| 7 | Доставщик крепежных материалов в шахтах | 3 | 0.074 | 0.13 | 0.14 |
| 8 | И т о г о рабочих: |
| 4.41 | 6.09 | 7.30 |

Таблица 65

Нормы затрат труда на крепление устьев стволов шахт

с отметки более 5 м в породах I-IY категорий

( в чел. -днях на 1 смену)

|  | Площ. сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | 6.9(7.6) 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 14.2(14.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | Машинист автомобильного крана | 5 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 4 | Бетонщик | 4 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | 0.44 | 0.39 | 0.48 |
| 7 | Доставщик крепежных материалов в шахтах | 3 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| 8 | И т о г о рабочих: |
| 4.26 | 5.27 | 6.42 |

12.3. Армирование (табл. 66-69)

Содержание работ. Доставка материалов. Установка расстрелов на закладные детали, сбалчивание составных расстрелов, навеска проводников, оборудование лестничного отделения.

Таблица 66

Нормы времени на армирование устьев стволов шахт

с отметки 0 до 5 м (в ч на 1 м устья)

N

строки

Площадь сечения ствола шахты, м2

Категория пород

| I - ХY |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6.9(7.6) | 25.04 |
| 2 | 8.9(9.7) | 33.22 |
| 3 | 12.7(13.1) | 33.54 |
| 4 | 14.2(14.5) | 34.72 |

Таблица 67

Нормы времени на армирование 1 м устьев стволов шахт

с отметки более 5 м (в ч на 1 м устья)

N

| строки | Площадь сечения ствола шахты, м2 | Категория пород I - IY |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6.9(7.6) | 4.22 |
| 2 | 8.9(9.7) | 5.32 |
| 3 | 12.7(13.1) | 6.24 |
| 4 | 14.2(14.5) | 6.52 |

Таблица 68

Нормы затрат труда на армирование устьев стволов шахт

в породах I-ХY категорий

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Площ. сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | 6.9(7.6) 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 14.2(14.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | Машинист автомобильного крана | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | 4.85 | 10.17 | 12.76 |
| 6 | Доставщик крепежных материалов в шахтах | 3 | 0.06 | 0.13 | 0.15 |
| 7 | И т о г о рабочих: |
| 8.41 | 14.80 | 18.41 |

Таблица 69

Нормы затрат труда на армирование устьев стволов шахт

с отметки более 5 м в породах I-IY категорий

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Площ. сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | 6.9(7.6) 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 14.2(14.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | Машинист автомобильного крана | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | 15.93 | 22.95 | 28.82 |
| 7 | Доставщик крепежных материалов в шахтах | 3 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| 8 | И т о г о рабочих: |
| 19.52 | 27.57 | 34.48 |

13. Разработка технологических отходов вертикальных стволов шахт

13.1. Проходка (табл. 70-71)

Содержание работ. Доставка материалов. Оборудование временного металлического перекрытия устья и установка лестниц. Бурение, заряжание и взрывание шпуров. Погрузка горной массы в бадьи вручную или грейферным грузчиком. Подъем горной массы в бадьях краном. Разгрузка бадей на поверхность в разгрузочных станках и откатка горной массы в отвал автосамосвалами.

Таблица 70

Нормы времени на проходку технологических отходов стволов шахт

(в ч на 1 технологический отход)

N п/п

Площадь

| сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- |

ствола

| шахты, м2 | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы в бадьи вручную |
| 1 | 6.9 | 225.80 | 226.40 | 226.80 | 227.20 | 231.80 | 235.40 | 236.60 | 243.00 |
| 2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 249.60 |
| 3 | 8.9 | 374.10 | 375.30 | 378.30 | 381.60 | 386.40 | 388.80 | 398.10 | 410.40 |
| 4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | 441.60 |
| 5 | 12.7 | 518.13 | 519.48 | 522.18 | 523.98 | 529.38 | 536.58 | 549.18 | 555.15 |
| 6 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | 571.68 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы грейферным грузчиком |
| 7 | 12.7 | 783.03 | 784.23 | 788.43 | 789.63 | 847.23 | 857.43 | 876.63 | 883.83 |
| 8 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | 929.43 |
| 9 | 14.2 | 871.23 | 872.43 | 875.43 | 880.83 | 941.43 | 948.03 | 952.23 | 965.43 |
| 10 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | 985.23 |

Продолжение таблицы 70

N п/п

Площадь

| сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- |

ствола

| шахты, м2 | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы в бадьи вручную |
| 1 | 6.9 | 257.00 | 258.40 | 266.60 | 279.00 | 295.20 | 311.80 | 327.40 | 351.80 |
| 2 | 7.6 | 264.00 | 271.80 | 279.60 | 294.00 | 320.08 | 320.80 | 335.00 | 356.60 |
| 3 | 8.9 | 435.90 | 447.90 | 461.78 | 480.00 | 503.40 | 519.00 | 546.00 | 583.20 |
| 4 | 9.7 | 468.90 | 484.50 | 488.70 | 510.60 | 534.90 | 563.40 | 590.10 | 631.20 |
| 5 | 12.7 | 597.33 | 615.78 | 621.63 | 653.13 | 680.55 | 711.50 | 725.13 | 769.23 |
| 6 | 13.1 | 607.23 | 621.63 | 637.83 | 663.93 | 699.93 | 718.38 | 746.70 | 802.53 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы грейферным грузчиком |
| 7 | 12.7 | 961.83 | 969.03 | 993.63 | 1020.63 | 1053.81 | 1110.63 | 1147.83 | 1205.43 |
| 8 | 13.4 | 990.63 | 1026.03 | 1049.43 | 1068.03 | 1124.43 | 1168.83 | 1207.83 | 1269.03 |
| 9 | 14.2 | 1063.23 | 1084.83 | 1105.83 | 1145.43 | 1187.43 | 1234.83 | 1276.23 | 1341.03 |
| 10 | 14.5 | 1075.83 | 1107.03 | 1129.23 | 1190.43 | 1233.03 | 1282.83 | 1329.63 | 1391.43 |

Таблица 71

Нормы затрат труда на проходку технологических отходов стволов

шахт в породах Y-XХ категорий с бурением шпуров ручными

перфораторами

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Способы уборки горной массы |
| --- | --- |

N

| Тарифный | Вручную | Грейферным грузчиком |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование профессий | разряд | Площ. сечения ствола шахты, м2 |
|  | 6.9;7.6 8.9;9.7 | 12.7;13.1 | 12.7;13.414.2;14.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | Взрывник | 5 | 0.20 | 0.27 | 0.20 |
| 4 | Водитель автомобиля |
| 1.11 | 1.29 | 1.53 |
| 5 | Машинист автомобильного крана | 5 | 0.92 | 0.94 | 1.92 |
| 6 | Стволовой | 2 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Плотник | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0.15 | 0.11 | 0.02 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 12 | И т о г о рабочих: |
| 5.86 | 7.10 | 8.18 |

13.2. Крепление (табл. 72-73)

Содержание работ. Изготовление элементов крепи и лестничного отделения. Доставка крепежных материалов. Установка, перестановка и демонтаж рабочих подмостей. Разработка лунок под опорные венцы. Спуск в ствол элементов крепления. Установка венцовой крепи из круглого леса или бруса. Демонтаж временного перекрытия устья.

Таблица 72

Нормы времени на крепление технологических отходов

стволов шахт

(в ч на 1 технологический отход)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| строки | ствола шахты, м2 | Y-XI | XII-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сплошной венцовой крепью |
| 1 | 6.9 | 168.20 | 168.20 |
| 2 | 8.9 | 210.00 | 210.00 |
| 3 | 12.7(13.1) | 235.98 | 235.98 |
| 4 | 12.7(13.4) | 353.43 | 353.43 |
| 5 | 14.2(14.5) | 353.43 | 353.43 |
| Подвесной венцовой крепью с затяжкой стен ствола |
| 6 | 7.6 | - | 91.20 |
| 7 | 9.7 | - | 115.50 |
| 8 | 13.1 | - | 131.58 |
| 9 | 13.4 | - | 187.83 |
| 10 | 14.5 | - | 187.83 |

Таблица 73

Нормы затрат труда на крепление технологических

отходов стволов шахт

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Вид и конструкция крепи |
| --- | --- |

N п/п

Наименование профессий

Тарифный разряд

сплошная

| венцовая | подвесная венцовая с затяжкой стен ствола |
| --- | --- |
|  | Площ. сечения ствола шахты, м2 |
|  | 6.9; 8.9; | 12.7;14.2 | 7.6; 9.7 | 13.1; 13.4; 14.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Машинист автомобильного крана | 5 | 0.83 | 1.81 | 0.69 | 1.65 |
| 3 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | Стволовой | 2 | 0.83 | 0.91 | 0.69 | 0.82 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Плотник | 4 | 0.70 | 0.83 | 4.14 | 8.08 |
| 7 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 0.32 | 0.42 | 0.37 | 0.79 |
| 8 | Итого рабочих: |
| 5.18 | 7.47 | 8.39 | 14.84 |

14. Проходка рядовых участков вертикальных стволов шахт (табл. 74-75)

Содержание работ. Бурение, заряжание и взрывание шпуров. Погрузка горной массы в бадьи вручную или грейферным грузчиком. Зачистка забоя. Подъем горной массы. Устройство приямка для водозабора. Разгрузка бадей на поверхности и откатка горной массы в отвал. Монтаж и демонтаж электроосветительной сети и кабеля электровзрывания. Обслуживание и эксплуатация проходческого подъема. Перемещение подвесного проходческого полка.

Таблица 74

Нормы времени на проходку рядовых участков стволов шахт

(в ч на 1 м ствола)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | ствола шахты, м2 | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы в бадьи вручную |
| 1 | 6.9 | 18.20 | 18.26 | 18.30 | 18.34 | 18.80 | 19.16 | 19.40 | 19.92 | 21.32 | 21.46 | 22.28 | 23.52 | 25.14 | 26.80 | 28.36 | 30.70 |
| 2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 20.58 | 22.02 | 22.80 | 23.58 | 25.02 | 26.36 | 27.70 | 29.12 | 31.28 |
| 3 | 8.9 | 22.02 | 22.10 | 22.30 | 22.52 | 22.84 | 23.00 | 23.62 | 24.44 | 26.14 | 26.94 | 27.86 | 29.08 | 30.64 | 31.68 | 33.48 | 35.96 |
| 4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | 26.52 | 28.34 | 29.38 | 29.66 | 31.12 | 32.74 | 34.64 | 36.42 | 39.16 |
| 5 | 12.7 (13.1) | 31.62 | 31.71 | 31.89 | 32.01 | 32.37 | 32.85 | 33.69 | 34.08 | 36.90 | 38.13 | 38.94 | 40.62 | 42.45 | 44.55 | 45.42 | 48.36 |
| 6 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | 35.19 | 37.56 | 38.52 | 39.60 | 41.34 | 43.74 | 44.97 | 46.86 | 50.58 |
| С бурением шпуров ручными перфораторами и погрузкой горной массы грейферным грузчиком |
| 7 | 12.7 (13.4) | 36.96 | 37.02 | 37.23 | 37.29 | 40.17 | 40.68 | 41.64 | 42.00 | 45.90 | 46.26 | 47.49 | 48.84 | 50.49 | 53.34 | 55.20 | 58.08 |
| 8 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | 44.28 | 47.34 | 49.11 | 50.28 | 51.21 | 54.03 | 56.25 | 58.20 | 61.26 |
| 9 | 14.2 | 41.37 | 41.43 | 41.49 | 41.85 | 44.88 | 45.21 | 45.42 | 46.08 | 50.97 | 52.05 | 53.10 | 55.08 | 57.18 | 59.55 | 61.62 | 64.86 |
| 10 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | 47.07 | 51.60 | 53.16 | 54.27 | 57.33 | 59.46 | 61.95 | 63.99 | 67.38 |

Таблица 75

Нормы затрат труда на проходку рядовых участков стволов

шахт в породах Y-XХ категорий с бурением шпуров ручными

перфораторами ( в чел. -днях на 1 смену)

|  | Способы уборки горной массы |
| --- | --- |

N

Наименование

| Тарифный | Вручную | Вручную или грейферным грузчиком |
| --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
|  | 6.9; 7.6 | 8.9; 9.7 | 12.7;13.1;13.4; 14.2;14.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р | - | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | Взрывник | 5 | 0.28 | 0.20 | 0.21 |
| 4 | Водитель автомобиля | - | 1.49 | 1.43 | 1.65 |
| 5 | Машинист подъемной машины | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Машинист электрической лебедки | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Горнораб. подземный | 3 | - | 1.00 | 1.00 |
| 9 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 10 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 12 | Итого рабочих: |
| 7.32 | 8.21 | 9.39 |

15. Крепление рядовых участков вертикальных стволов шахт (табл. 76-77)

Содержание работ. Заготовка элементов крепи на поверхности, доставка и спуск их в ствол. Установка и снятие временной крепи (при необходимости). Разделка лунок под опорные венцы. Установка опорных венцов и их расклинка. Установка, разборка и перестановка рабочих полков. Перемещение подвесного проходческого полка. Установка крепи. Забутовка пустот за крепью.

Таблица 76

Нормы времени на крепление рядовых участков

стволов шахт

(в ч на 1 м ствола)

| N | Площадь сечения ствола | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| строки | шахты, м2 | Y-XI | XII-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сплошной венцовой крепью |
| 1 | 6.9 | 12.44 | 12.44 |
| 2 | 8.9 | 11.66 | 11.66 |
| 3 | 12.7(13.1) | 13.41 | 13.41 |
| 4 | 12.7(13.4) | 16.05 | 16.05 |
| 5 | 14.2(14.5) | 16.05 | 16.05 |
| Подвесной венцовой крепью |
| 6 | 7.6 | - | 4.74 |
| 7 | 9.7 | - | 5.32 |
| 8 | 13.1 | - | 6.33 |
| 9 | 13.4 | - | 7.74 |
| 10 | 14.5 | - | 7.74 |

Таблица 77

Нормы затрат труда на крепление рядовых участков

стволов шахт

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Вид и конструкция крепи |
| --- | --- |

N

Наименование

Тарифный

сплошная

| венцовая | подвесная венцовая с затяжкой стен ствола |
| --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | Площадь сечения ствола шахты, м2 |

6.9

8.9

12.7

14.2

7.6

| 9.7 | 13.1 |
| --- | --- |

13.4

| 14.5 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | Машинист подъем машины | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Машинист электрической лебедки | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Горнорабочий подземный | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Плотник | 4 | 0.84 | 1.10 | 5.99 | 12.65 | 9.80 |
| 9 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 0.38 | 0.52 | 0.53 | 0.96 | 0.95 |
| 10 | Итого рабочих: |
| 7.72 | 9.12 | 13.02 | 21.11 | 18.25 |

16. Армирование рядовых участков вертикальных стволов шахт (табл. 78-79)

Содержание работ. Заготовка элементов армировки на поверхности, доставка и спуск их в ствол. Армирование ствола: установка вандрутов, расстрелов, навеска проводников, оборудование лестничного отделения.

Таблица 78

Нормы времени на армирование рядовых участков

стволов шахт

(в ч на 1 м ствола)

| N | Площадь сечения ствола | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| строки | шахты, м2 | Y-XI | XII-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 6.9 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 7.6 | - | 3.56 |
| 3 | 8.9 | 8.52 | 8.52 |
| 4 | 9.7 | - | 4.84 |
| 5 | 12.7(13.1) | 10.56 | 10.56 |
| 6 | 13.1 | - | 6.48 |
| 7 | 12.7(13.4) | 7.65 | 7.65 |
| 8 | 13.4 | - | 7.65 |
| 9 | 14.2(14.5) | 9.03 | 9.03 |
| 10 | 14.5 | - | 5.64 |

Таблица 79

Нормы затрат труда на армирование рядовых участков

стволов шахт

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряды | 6.9;7.6 | 8.9;9.7 | 12.7;13.1;13.4; 14.2;14.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | И Т Р |
| 0,56 | 0,56 | 0,84 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | Машинист подъемной машины | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Машинист электрической лебедки | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Горнорабочий подземный | 3 | - | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Плотник | 4 | 0.86 | 0.86 | 1.16 |
| 9 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
| 10 | Итого рабочих: |
| 6.47 | 7.47 | 8.87 |

17. Сооружение сопряжений стволов шахт с выработками околоствольного двора

17.1. Проходка (табл. 80-81)

Содержание работ. Доставка, спуск, установка и подъем рабочих деревянных подмостей. Бурение, заряжение и взрывание шпуров. Проветривание. Уборка горной массы в бадьи вручную или грейферным грузчиком. Подкидка горной массы вручную или при помощи скреперной лебедки. Монтаж, демонтаж и обслуживание скреперной лебедки. Спуск и подъем подвесного проходческого полка.

Таблица 80

Нормы времени на проходку сопряжений стволов шахт

с выработками околоствольного двора

( в ч. на 1 сопряжение)

| N | Площадь | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| строки | сечения, м2 | Y-X | XI-XIII | XIY-XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Одностороннее |
| 1 | 8.9(9.7) | 570.16 | 590.22 | 673.20 | 725.96 | 733.74 | 747.54 | 762.26 | 785.00 |
| 2 | 12.7(13.1) | 414.06 | 443.88 | 488.43 | 487.68 | 503.67 | 517.86 | 536.19 | 568.83 |
| 3 | 14.2(14.5) | 493.11 | 539.55 | 597.51 | 596.76 | 612.78 | 626.94 | 645.27 | 677.91 |
| Двухстороннее |
| 4 | 12.7(13.1) | 730.29 | 790.11 | 877.20 | 875.82 | 907.80 | 936.15 | 972.81 | 1038.09 |
| 5 | 14.2(14.5) | 923.22 | 1011.36 | 1121.43 | 1119.54 | 1151.52 | 1179.87 | 1216.53 | 1281.84 |

Таблица 81

Нормы затрат труда на проходку сопряжений стволов шахт

с выработками околоствольного двора

в породах Y-XX категорий

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Вид сопряжения |
| --- | --- |
|  | одностороннее | одно- и двухстороннее |
| N п/п |

Наименование

профессий

Тарифный

| разряд | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
|  | 8.9;9.7 | 12.7(13.1) 14.2(14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.34 | 0.34 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | Взрывник | 5 | 0.11 | 0.25 |
| 4 | Водитель автомобиля | - | 1.57 | 1.35 |
| 5 | Машинист подъемной машины | 5 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Машинист электрической лебедки | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0.015 | 0.037 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0.027 | 0.012 |
| 12 | И т о г о рабочих: |
| 8.22 | 9.15 |

17.2. Крепление (табл. 82-83)

Содержание работ. Доставка, спуск, установка и подъем рабочих подмостей. Изготовление элементов крепи на поверхности. Спуск и подъем крепи. Установка и разборка временной крепи. Установка постоянной деревянной крепи.

Таблица 82

Нормы времени на крепление сопряжений стволов шахт

с выработками околоствольного двора

(в ч на 1 сопряжение)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| строки | ствола шахты, м2 | Y-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Одностороннее |
| 1 | 8.9(9.7) | 145.46 | 121.92 |
| 2 | 12.7(13.1) | 138.81 | 121.23 |
| 3 | 14.2(14.5) | 153.75 | 128.64 |
| Двухстороннее |
| 4 | 12.7(13.1) | 277.14 | 242.01 |
| 5 | 14.2(14.5) | 306.78 | 256.59 |

Таблица 83

Нормы затрат труда на крепление сопряжений стволов шахт

с выработками околоствольного двора

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Вид сопряжения |
| --- | --- |
|  | одностороннее | одно- и двухстороннее |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 8.9;9.7 | 12.7(13.1) 14.2(14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.24 | 0.24 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | Машинист подъемной машины | 5 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Машинист электрической лебедки | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Горнорабочий подземный | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 0.33 | 0.57 |
| 9 | Плотник | 4 | 0.21 | 0.30 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 7.04 | 8.37 |

17.3. Армирование (табл. 84-85)

Содержание работ. Изготовление элементов армировки на поверхности. Доставка, спуск и подъем элементов армировки. Установка, сборка и выверка станковой крепи с проводниками на участке сопряжения. Оборудование лестничных отделений.

Таблица 84

Нормы времени на армирование сопряжений стволов шахт

с выработками околоствольного двора

(в ч на 1 сопряжение)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| строки | ствола шахты, м2 | Y-XX |
| 1 | 2 | 3 |
| Одностороннее |
| 1 | 8.9(9.7) | 49.50 |
| 2 | 12.7(13.1) | 64.65 |
| 3 | 14.2(14.5) | 101.25 |
| Двухстороннее |
| 4 | 12.7(13.1) | 64.65 |
| 5 | 14.2(14.5) | 101.25 |

Таблица 85

Нормы затрат труда на армирование сопряжений стволов шахт

с выработками околоствольного двора

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

N

Наименование

Тарифный

Площадь сечения ствола

| шахты, м2 |
| --- |
| п/п | профессий | разряд | 8.9;9.7 | 12.7(13.1) 14.2(14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.28 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | Машинист подъемной машины | 5 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Машинист электрической лебедки | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Горнорабочий подземный | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 0.41 | 0.48 |
| 9 | Плотник | 4 | 0.80 | 0.94 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 7.71 | 8.92 |

18. Монтаж и демонтаж трубопроводов в вертикальных стволах шахт (табл. 86-87)

Содержание работ. Доставка труб и элементов крепления к стволу. Опускание по стволу. Крепление труб между собой на фланцах. Закрепление к расстрелам установленных труб хомутами на штырях. Перемещение подвесного проходческого полка.

Таблица 86

Нормы времени на монтаж и демонтаж трубопроводов

в вертикальных стволах шахт

( в ч на 10 м труб)

|  | Диаметр труб, мм |
| --- | --- |
| N | 75-124 | 125-174 | 175-200 |
| строки | В и д р а б о т |
|  | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4.62 | 3.19 | 5.25 | 3.62 | 7.04 | 4.85 |

Таблица 87

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж трубопроводов

диаметром 75-200 мм в вертикальных стволах шахт

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | В и д р а б о т |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.31 | 0.31 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Горнорабочий | 2 | 0.22 | 0.30 |
| 4 | Стволовой | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Горнорабочий подземный | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | И т о г о рабочих: |
| 4.72 | 4.80 |

Глава YI. Горизонтальные выработки и их сопряжения

1. Проходка горизонтальных выработок предусматривается:

1.1. Без применения буровзрывных работ с погрузкой породы вручную в вагонетки:

- с выемкой породы отбойными молотками;

- с выемкой породы вручную в немерзлых породах.

1.2. С применением буровзрывных работ:

- с бурением шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек или других установочных приспособлений и погрузкой породы погрузочными машинами, скреперами и вручную;

- с бурением шпуров перфораторами, установленными на буровых каретках и погрузкой породы погрузочными машинами;

- с бурением шпуров колонковыми электросверлами и погрузкой породы погрузочными машинами;

- с бурением шпуров ручными электросверлами и уборкой породы скреперами и вручную.

2. Крепление горизонтальных выработок предусматривается:

- деревом неполными крепежными рамами вразбежку с полной затяжкой и забутовкой кровли и боков выработки с забутовкой пустот при расстоянии между рамами 0.40-0.70; 0.71-0.91; 0.91-1.10 м;

- деревом неполными крепежными рамами вразбежку с затяжкой и забутовкой кровли выработки при расстоянии между рамами 0.40-0.70; 0.71-0.91; 0.91-1.10 м;

- деревом неполными крепежными рамами всплошную с забутовкой пустот;

- металлическими и железобетонными штангами;

- набрызг- бетонами;

- металлической трапециевидной крепью;

- металлической арочной трехсегментной крепью;

- бетонной крепью.

3. Откатка породы в вагонах вручную предусмотрена на расстояние до 300 м.

Т е х н и ч е с к и е у с л о в и я:

1. Угол наклона выработок до 15(.

2. Проведение выработок сечением 2.1-3.0; 3.1-4.0 и 4.1-5.0 м2 предусмотрено с погрузкой породы вручную или последовательным скреперованием. При погрузке породы вручную в вагоны (после отбойки взрывным способом) предусмотрена ее подкидка до 3 м.

Сечения площадью 5.1 м2 и более предусмотрены для проведения выработок различной протяженностью при числе одновременно проходимых из этих выработок нескольких забоев. Порода убирается применением породопогрузочных машин.

3. Бурение шпуров в породах Y-XX категорий предусмотрено ручными перфораторами с пневмоподдержек или других установочных приспособлений - съемными армированными коронками однодолотчатой формы (в трещиноватых породах - крестовой формы) диаметром 40 мм; в породах Y-XIY категорий - ручными и колонковыми электросверлами с диаметром резца 40 мм.

4. Количество перфораторов, находящихся в одновременной работе - в забое горизонтальных выработок предусмотрено из расчета 1 перфоратор на пневмоподдержке на 1.5-2.0 м2 и 1 колонковый перфоратор на 2.0-3.0 м2.

5. Выемка породы отбойными молотками предусмотрена при проходке горизонтальных выработок в породах III-X категорий.

6. Заготовка элементов крепи производится на поверхности.

7. Предусмотрена установка камерных рам на сопряжениях горных выработок, а также сооружение бетонного портала устья штольни. При этом выемка породы для устройства портала определяется по сметным нормам на проведение канав и траншей соответствующим способом (см. гл. III).

19. Проходка горизонтальных выработок (табл. 88-95)

Содержание работ. Разработка и разборка породы. Установка временной крепи. Настилка временных и постоянных рельсовых откаточных путей с разминовками, укладка стрелочных переводов, поворотных кругов и плит перекатных роликовых платформ. Устройство водоотливных канавок, содержание в чистоте канавок, рельсовых путей на расстояние до ближайшей разминовки. Бурение, заряжание и взрывание шпуров. Откидка породы от забоя. Раскайловка породы с разбивкой глыб. Орошение и погрузка породы в вагонетки. Откатка груженых вагонов до разминовки и подкатка порожних вагонов к забою при погрузке породы погрузочными машинами. Монтаж вентиляционных и водогазопроводных труб, токопроводящих кабелей (для электросиловой и осветительной сети). Монтаж подземной сети электроосвещения. Монтаж заземления.

При уборке породы скреперами состав работ дополняется: сборка скреперного полка; устройство рамы под скреперную лебедку; установка лебедки; навеска и перевешивание блочков; скреперование породы; кайление и подкидка породы на скреперную дорожку.

Таблица 88

Нормы времени на проходку горизонтальных выработок

без применения взрывных работ с погрузкой породы

в вагонетки вручную

( в ч. на 1 м выработки)

| N | Площадь | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | сечения, м2 | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Отбойными молотками |
| 1 | 2.1-3.0 | - | - | 3.45 | 3.62 | 4.29 | 4.58 | 4.88 | 5.29 | 6.25 | 6.76 |
| 2 | 3.1-4.0 | - | - | 4.47 | 4.71 | 5.64 | 6.04 | 6.46 | 7.03 | 8.38 | 9.09 |
| 3 | 4.1-5.0 | - | - | 5.70 | 5.97 | 7.08 | 7.48 | 7.98 | 8.58 | 10.17 | 10.9 |
| Вручную |
| 4 | 2.1-3.0 | 2.34 | 2.88 | 3.96 | 5.56 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3.1-4.0 | 3.08 | 3.83 | 5.31 | 7.54 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4.1-5.0 | 4.21 | 5.16 | 7.07 | 9.94 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 89

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок

отбойными молотками с погрузкой породы в вагонетки вручную

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 2.1-4.0 | 4.1-5.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 5 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.13 | 0.45 |
| 4 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.01 | 0.02 |
| 5 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.24 | 0.48 |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.25 | 0.25 |
| 7 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 9 | И т о г о рабочих: |
| 2.14 | 4.21 |

Таблица 90

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок вручную

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

N п/п

| Наименование профессий | Тарифный разряд | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1-4.0 | 4.1-5.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.18 | 0.36 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 5 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.14 | 0.45 |
| 4 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.24 | 0.48 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.12 | 0.12 |
| 6 | И т о г о рабочих: |
| 1.50 | 3.05 |

Таблица 91

Нормы времени на проходку горизонтальных выработок с применением взрывных работ

(в ч на 1 м выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработ ки, м2 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Бурение шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек или других установочных |
| приспособлений с погрузкой породы: |
| а) погрузочными машинами |
| 1 | 5.1-6.0 | - | 4.31 | 4.39 | 4.47 | 4.62 | 4.79 | 5.03 | 5.34 | 5.72 | 6.16 | 6.63 | 7.17 | 7.84 | 8.62 | 9.46 | 10.56 | 12.30 |
| 2 | 6.1-7.0 | - | 4.77 | 4.85 | 4.95 | 5.11 | 5.29 | 5.55 | 5.89 | 6.31 | 6.78 | 7.29 | 7.88 | 8.59 | 9.45 | 10.43 | 11.54 | 13.43 |
| 3 | 7.1-9.0 | - | 5.28 | 5.37 | 5.48 | 5.66 | 5.87 | 6.16 | 6.53 | 5.99 | 7.52 | 8.08 | 8.74 | 9.53 | 10.48 | 11.46 | 12.79 | 14.89 |
| 4 | 9.1-11.0 | - | 7.20 | 7.30 | 7.42 | 7.62 | 7.85 | 8.18 | 8.60 | 9.11 | 9.67 | 10.34 | 11.07 | 11.96 | 13.01 | 14.12 | 15.62 | 17.95 |
| 5 | 11.1-12.0 | - | 7.71 | 7.82 | 7.95 | 8.17 | 8.41 | 8.76 | 9.21 | 9.77 | 10.40 | 11.08 | 11.86 | 12.82 | 13.95 | 15.12 | 16.73 | 19.24 |
| б) скреперами |
| 6 | 2.1-3.0 | - | 1.86 | 1.91 | 1.97 | 2.07 | 2.19 | 2.35 | 2.56 | 2.82 | 3.12 | 3.43 | 3.80 | 4.26 | 4.79 | 5.35 | 6.10 | 7.27 |
| 7 | 3.1-4.0 | - | 2.74 | 2.80 | 2.87 | 2.99 | 3.13 | 3.32 | 3.58 | 3.89 | 4.24 | 4.62 | 5.05 | 5.59 | 6.22 | 6.88 | 7.76 | 9.15 |
| 8 | 4.1-5.0 | - | 3.18 | 3.25 | 3.33 | 3.46 | 3.62 | 3.84 | 4.12 | 4.47 | 4.86 | 5.29 | 5.78 | 6.39 | 7.11 | 7.85 | 8.85 | 10.41 |
| в) вручную |
| 9 | 2.1-3.0 | - | 4.33 | 4.38 | 4.44 | 4.54 | 5.30 | 5.46 | 5.72 | 5.98 | 7.06 | 7.37 | 7.74 | 8.26 | 8.79 | 9.35 | 9.40 | 11.27 |
| 10 | 3.1-4.0 | - | 5.51 | 5.57 | 5.64 | 5.86 | 6.79 | 6.98 | 7.29 | 7.60 | 9.04 | 9.42 | 9.85 | 10.48 | 11.11 | 11.76 | 12.64 | 14.03 |
| 11 | 4.1-5.0 | - | 6.95 | 7.02 | 7.10 | 7.23 | 8.50 | 8.72 | 9.04 | 9.39 | 11.14 | 11.57 | 12.06 | 12.77 | 13.49 | 14.23 | 15.23 | 16.79 |
| Бурение шпуров с буровых кареток и погрузкой породы погрузочными машинами |
| 12 | 6.1-7.0 | - | - | - | - | - | 4.77 | 4.83 | 4.94 | 5.04 | 5.13 | 5.28 | 5.46 | 5.66 | 5.95 | 6.23 | 6.55 | 7.06 |
| 13 | 7.1-9.0 | - | - | - | - | - | 5.29 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 5.68 | 5.84 | 6.05 | 6.27 | 6.51 | 6.88 | 7.24 | 7.94 |
| 14 | 9.1-11.0 | - | - | - | - | - | 7.20 | 7.27 | 7.39 | 7.53 | 7.67 | 7.81 | 8.04 | 8.34 | 8.62 | 8.95 | 9.44 | 10.07 |
| 15 | 11.1-12.0 | - | - | - | - | - | 7.71 | 7.78 | 7.93 | 8.05 | 8.23 | 8.38 | 8.66 | 8.90 | 9.26 | 9.61 | 10.03 | 10.82 |
| Бурение шпуров колонковыми электросверлами и погрузкой породы погрузочными машинами |
| 16 | 6.1-7.0 | - | 5.06 | 5.16 | 5.36 | 5.60 | 5.96 | 6.42 | 7.08 | 7.82 | 8.76 | 9.82 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 7.1-9.0 | - | 5.70 | 5.82 | 6.04 | 6.30 | 6.72 | 7.22 | 7.92 | 8.76 | 9.80 | 10.96 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 9.1-11.0 | - | 7.44 | 7.56 | 7.80 | 8.10 | 8.56 | 9.12 | 9.93 | 10.84 | 11.98 | 13.32 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 11.1-12.0 | - | 8.31 | 8.45 | 8.71 | 9.03 | 9.51 | 10.11 | 10.98 | 11.96 | 13.22 | 14.64 | - | - | - | - | - | - |
| Бурение шпуров ручными электросверлами с погрузкой породы: |
| а) скреперами |
| 20 | 2.1-3.0 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.31 | 1.53 | 1.85 | 2.29 | 2.85 | 3.57 | 4.45 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 3.1-4.0 | 1.75 | 1.80 | 1.87 | 1.99 | 2.17 | 2.43 | 2.80 | 3.34 | 4.00 | 4.86 | 5.90 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 4.1-5.0 | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.45 | 2.66 | 2.95 | 3.37 | 3.96 | 4.71 | 5.67 | 6.86 | - | - | - | - | - | - |
| б) вручную |
| 23 | 2.1-3.0 | 2.91 | 3.47 | 3.53 | 3.63 | 3.78 | 4.63 | 4.95 | 5.45 | 6.01 | 7.51 | 8.39 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 3.1-4.0 | 3.80 | 4.58 | 4.65 | 4.77 | 4.95 | 6.10 | 6.46 | 8.88 | 9.63 | 11.95 | 13.14 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 4.1-5.0 | 5.04 | 6.00 | 6.08 | 6.22 | 6.43 | 7.83 | 8.25 | 8.88 | 9.63 | 11.95 | 13.14 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 91а

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок

с бурением шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек или

других установочных приспособлений с погрузкой

породы погрузочными машинами

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

N

| Наименование профессий | Тарифный разряд |
| --- | --- |

Площадь сечения

| выработки, м2 |
| --- |
| п/п |
|  | 5.1 - 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 5 | 2.00 |
| 3 | Взрывник | 4 | 0.50 |
| 4 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.60 |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.35 |
| 6 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.10 |
| 7 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.48 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.06 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.20 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 4.28 |

Таблица 92

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок

с бурением шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек или

других установочных приспособлений

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

|  | Способ погрузки породы |
| --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | вручную | скреперами |
| п/п | профессий | разряд | Площадь сечения выработки, м2 |
|  | 2.1-4.0 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 4.1-5.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.56 | 0.28 | 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 5 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | Взрывник | 4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.10 | 0.45 | - | - |
| 5 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| 6 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 7 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.48 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.60 | 1.10 | 0.30 | 0.65 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 2.75 | 4.88 | 2.49 | 4.17 |

Таблица 93

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок

с бурением шпуров с буровых кареток и погрузкой

породы погрузочными машинами

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 6.1 - 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 5 | 2.00 |
| 3 | Взрывник | 4 | 0.50 |
| 4 | Дорожно-путевой рабочий | 3 | 0.50 |
| 5 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.20 |
| 6 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.50 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.35 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.10 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.40 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 4.55 |

Таблица 94

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок

с бурением шпуров колонковыми электросверлами и погрузкой

породы погрузочными машинами

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 6.1 - 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 5 | 2.00 |
| 3 | Взрывник | 4 | 0.50 |
| 4 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.60 |
| 5 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.11 |
| 6 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.48 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.35 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.06 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.20 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 4.30 |

Таблица 95

Нормы затрат труда на проходку горизонтальных выработок

с бурением шпуров ручными электросверлами и погрузкой породы

вручную и скреперами

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N |
| --- |
|  | Способ погрузки породы |
| п/п | Наименование | Тарифный | вручную | скреперами |
|  | профессий | разряд | Площадь сечения выработки, м2 |
|  | 2.1-4.0 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 4.1-5.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.56 | 0.28 | 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 5 | 1.00 | 2.00 | - | - |
| 3 | Бурильщик шпуров | 5 | - | - | 0.45 | 0.86 |
| 4 | Машинист скреперной лебедки | 3 | - | - | 0.55 | 1.14 |
| 5 | Взрывник | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| 7 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 8 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.20 | 0.41 | 0.20 | 0.34 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 10 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.60 | 1.30 | 0.42 | 0.90 |
| 11 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.13 | 0.45 | - | - |
| 12 | Итого рабочих: |
| 2.75 | 4.98 | 2.55 | 4.21 |

20. Крепление горизонтальных выработок (табл. 96-107)

20.1. Крепление горизонтальных выработок деревом неполными крепежными рамами и металлической трапециевидной крепью

Содержание работ. Заготовка деталей крепи на поверхности. Доставка элементов крепи и материала к месту работ. Оборка и выравнивание боков и кровли выработки; установка временной крепи в случае необходимости; заготовка клиньев; затяжек и распор; установка и разборка подмостей; установка крепи; затяжка кровли и боков выработки и забутовка; проверка правильности установки крепи.

Таблица 96

Нормы времени на крепление горизонтальных выработок деревом

( в ч. на 1 м выработки)

|  | Виды и конструкции крепи |
| --- | --- |

N п/п

Площадь сечения, м2

| Кате гория пород | вразбежку с полной затяжкой кровли и боков выработки и забутовкой пустот при расстоянии между рамами, м | вразбежку с затяжкой и забутовкой кровли выработки при расстоянии между рамами, м | сплошное с забутовкой пустот (5 рам на 1 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 0.70 | 0.71-0.90 | 0.91-1.10 | до 0.70 | 0.71-0.90 | 0.91-1.10 | выработки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | до 5.0 | Y-YIII | 2.18 | 1.51 | 1.21 | 1.85 | 1.28 | 1.03 | 3.80 |
| 2 | то же | IX-XIII | 2.38 | 1.64 | 1.31 | 2.02 | 1.39 | 1.11 | 4.25 |
| 3 | то же | XIY-XYIII | 2.64 | 1.81 | 1.44 | 2.24 | 1.54 | 1.22 | 4.90 |
| 4 | 5.1-7.0 | Y-YIII | 2.66 | 1.85 | 1.49 | 2.26 | 1.57 | 1.27 | 4.55 |
| 5 | то же | IX-XIII | 2.84 | 1.98 | 1.59 | 2.41 | 1.68 | 1.35 | 5.05 |
| 6 | то же | XIY-XYIII | 3.10 | 2.14 | 1.72 | 2.64 | 1.82 | 1.46 | 5.70 |
| 7 | 7.1-9.0 | Y-YIII | 3.10 | 2.16 | 1.74 | 2.64 | 1.84 | 1.48 | 5.30 |
| 8 | то же | IX-XIII | 3.28 | 2.29 | 1.83 | 2.79 | 1.95 | 1.56 | 5.75 |
| 9 | то же | XIY-XYIII | 3.54 | 2.46 | 1.96 | 3.01 | 2.09 | 1.67 | 6.40 |
| 10 | 9.1-11.0 | Y-YIII | 3.58 | 2.52 | 2.02 | 3.04 | 2.13 | 1.72 | 6.10 |
| 11 | то же | IX-XIII | 3.76 | 2.64 | 2.11 | 3.20 | 2.24 | 1.79 | 6.60 |
| 12 | то же | XIY-XYIII | 4.02 | 2.80 | 2.24 | 3.42 | 2.38 | 1.90 | 7.25 |
| 13 | 11.1-12.0 | Y-YIII | 4.18 | 2.95 | 2.37 | 3.55 | 2.51 | 2.01 | 7.05 |
| 14 | то же | IX-XIII | 4.38 | 3.08 | 2.47 | 3.72 | 2.62 | 2.10 | 7.55 |
| 15 | то же | XIY-XYIII | 4.62 | 3.25 | 2.60 | 3.93 | 2.76 | 2.21 | 8.20 |

Таблица 97

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок деревом вразбежку

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 5.1-9.0 | 9.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 | 0.72 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов | 3 | 0.60 | 0.88 |
| 4 | Крепильщик (заготовщик крепи) | 3 | 0.40 | 0.62 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 3.00 | 4.50 |

Таблица 98

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок деревом всплошную

с забутовкой пустот

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 5.1-9.0 | 9.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 | 0.72 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.44 | 0.66 |
| 4 | Крепильщики (заготовщик крепи) | 3 | 0.71 | 0.77 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 3.15 | 4.43 |

Таблица 99

Нормы времени на крепление горизонтальных выработок

металлической трапециевидной крепью

( в ч. на 1 м выработки)

|  | Виды и конструкции крепи |
| --- | --- |
| N п/п | Площадь сечения, выработки, м2 | Категория пород | вразбежку с затяжкой кровли и боков выработки и забутовкой пустот при расстоянии между рамами, | вразбежку с затяж кой и забутовкой кровли выработки при расстоянии между рамами, м |
|  | 0.4-0.70 | 0.71 -0.90 | 0.91 -1.10 | 0.4-0.70 | 0.71-0.90 | 0.91- 1.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4.1-6.0 | Y-YIII | 2.98 | 2.17 | 1.76 | 2.60 | 1.88 | 1.53 |
| 2 | то же | IX-XIII | 3.24 | 2.37 | 1.94 | 2.82 | 2.05 | 1.69 |
| 3 | то же | XIY-XХ | 3.64 | 2.52 | 2.10 | 3.16 | 2.20 | 1.83 |
| 4 | 6.1-8.0 | Y-YIII | 3.24 | 2.44 | 2.00 | 2.82 | 2.13 | 1.74 |
| 5 | то же | IX-XIII | 3.64 | 2.60 | 2.10 | 3.16 | 2.26 | 1.83 |
| 6 | то же | XIY-XХ | 3.88 | 2.73 | 2.30 | 3.38 | 2.38 | 2.00 |

Таблица 100

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок металлической

трапециевидной крепью вразбежку

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 4.1-8.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.50 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 2.50 |

20.2. Крепление горизонтальных выработок штанговой крепью

Содержание работ. Бурение шпуров под штанги, установка штанг и опорных плиток, навинчивание и затягивание гаек, перестановка перфоратора и подмостей при переходе на другое место.

При креплении железобетонными штангами добавляется: приготовление цементно- песочного раствора, заполнение шпуров раствором с помощью пневмонагнетателя, периодическое перемешивание раствора, промывка шлангов и пневмонагнетателя.

Таблица 101

Нормы времени на крепление горизонтальных выработок

штанговой крепью

( в ч. на 1 м выработки)

|  | Виды и конструкции крепи |
| --- | --- |

N п/п

Площадь сечения, выработки, м2

| Кате гория пород | Металлическими штангами (без затяжки) | металлическими штангами с затяж кой кровли металлической сеткой | железо бетонными штангами (без затяжки) | железо бетонными штангами c затяжкой кровли металлической сеткой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4.1-5.0 | IX-XII | 0.38 | 0.66 | 0.71 | 1.31 |
| 2 | то же | ХШ-XIY | 0.47 | 0.72 | 0.78 | 1.28 |
| 3 | то же | XYП-XХ | 0.56 | 0.78 | 0.99 | 1.42 |
| 4 | 5.1-6.0 | IX-XII | 0.68 | 1.14 | 0.75 | 1.35 |
| 5 | то же | ХШ-XIY | 0.76 | 1.14 | 0.84 | 1.33 |
| 6 | то же | XYП-XХ | 0.97 | 1.30 | 1.08 | 1.51 |
| 7 | 6.1-7.0 | IX-XII | 0.71 | 1.18 | 1.17 | 2.07 |
| 8 | то же | ХШ-XIY | 0.81 | 1.20 | 1.27 | 1.99 |
| 9 | то же | XYП-XХ | 1.05 | 1.39 | 1.67 | 2.32 |
| 10 | 7.1-12.0 | IX-XII | 1.07 | 1.77 | 1.17 | 2.07 |
| 11 | то же | ХШ-XIY | 1.19 | 1.75 | 1.27 | 1.99 |
| 12 | то же | XYП-XХ | 1.60 | 2.11 | 1.67 | 2.32 |

Таблица 102

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок штанговой

крепью одиночными металлическими штангами

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 4.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.15 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 2.15 |

Таблица 103

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок железобетонными

штангами

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 5.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.10 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 2.10 |

20.3. Крепление горизонтальных выработок металлической арочной трехсегментовой крепью

Содержание работ. Подготовка лунок, хомутов; установка и разборка подмостей; заготовка клиньев и распорок; установка и соединение элементов крепи с расклиниванием и забивкой распорок; затяжка кровли и боков выработки; забутовка пустот за рамами; проверка правильности установки крепи.

Таблица 104

Нормы времени на крепление горизонтальных выработок

металлической арочной трехсегментной крепью

( в ч. на 1 м выработки)

К р е п л е н и е

N п/п

| Категория пород | вразбежку с затяжкой кровли и боков выработки при расстоянии между рамами, м | вразбежку с затяжкой кровли выработки при расстоянии между рамами, м |
| --- | --- | --- |
| до | 0.61- | 0.81- | 1.01- | до | 0.61- | 0.81- | 1.01- |
| 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Площадь сечения выработок 5.1-7.0 м2 |
| 1 | Y-YIII | 3.06 | 2.35 | 2.02 | 1.79 | 2.66 | 2.04 | 1.76 | 1.56 |
| 2 | IX-XIII | 3.30 | 2.52 | 2.15 | 1.76 | 2.87 | 2.19 | 1.87 | 1.53 |
| 3 | XIY-XХ | 3.56 | 2.69 | 2.29 | 2.01 | 3.10 | 2.34 | 1.99 | 1.75 |
| Площадь сечения выработок 7.1-9.0 м2 |
| 4 | Y-YIII | 3.46 | 2.66 | 2.30 | 2.03 | 3.01 | 2.31 | 2.00 | 1.77 |
| 5 | IX-XIII | 3.72 | 2.84 | 2.44 | 2.15 | 3.24 | 2.47 | 2.12 | 1.87 |
| 6 | XIY-XХ | 3.98 | 3.04 | 2.57 | 2.27 | 3.46 | 2.64 | 2.24 | 1.97 |

Таблица 105

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок

металлической арочной трехсегментной крепью

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 5.1-9.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.66 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 2.66 |

20.4. Крепление горизонтальных выработок набрызг- бетоном

Содержание работ. Оборка заколов на месте нанесения смеси; установка дощатой площадки и сита для приготовления смеси; приготовление сухой смеси и загрузка ее в камеру машины; нанесение бетонной смеси на поверхность выработки.

Таблица 106

Нормы времени на крепление горизонтальных выработок

набрызг-бетоном

(в ч на 1 м выработки)

N

| п/п | Площадь сечения выработок, м2 | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4.1-5.0 | 0.31 |
| 2 | 5.1-6.0 | 0.35 |
| 3 | 6.1-7.0 | 0.55 |
| 4 | 7.1-9.0 | 0.55 |
| 5 | 9.1-11.0 | 0.61 |

Таблица 107

Нормы затрат труда

на крепление горизонтальных выработок набрызг-бетоном

( в чел-днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 4.1-5.0 | 6.1-11.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 | 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 2.76 | 3.21 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 4.76 | 5.21 |

21. Установка камерных рам на сопряжениях горизонтальных горных выработок (табл.108-109)

Содержание работ. Заготовка, установка и удаление временной крепи; подготовка лунок; подготовка и заделка столбов; подготовка соединительных хомутов, клиньев, распорок; установка и закрепление камерных рам; устройство, установка и разборка подмостей и приспособлений для подъема верхняка; проверка правильности установки крепи.

Таблица 108

Нормы времени

на установку камеральных рам на сопряжениях

горизонтальных горных выработок

( в ч на 1 раму)

| N | Тип верхняка | Категория | Площадь сечения выработки в свету, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | камерной рамы | пород | 6.0-8.0 | 8.1-10.0 | 10.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Двутавровая балка N 20 | Y-YIII | 2.76 | 3.24 | 3.74 |
| 2 | то же | IX-XIII | 3.05 | 3.59 | 4.17 |
| 3 | то же | XIY-XYШ | 3.41 | 4.03 | 4.72 |
| 4 | Два рельса типа Р-24 | Y-YIII | 3.49 | 4.05 | 4.88 |
| 5 | то же | IX-XIII | 3.75 | 4.41 | 5.26 |
| 6 | то же | XIY-XYШ | 4.14 | 4.84 | 5.94 |
| 7 | Один рельс типа Р-24 | Y-YIII | 2.64 | 3.14 | - |
| 8 | то же | IX-XIII | 2.93 | 3.43 | - |
| 9 | то же | XIY-XYШ | 3.30 | 3.95 | - |
| 10 | Лес круглый диаметром 30см | Y-YIII | 3.31 | 3.77 | 4.62 |
| 11 | то же | IX-XIII | 3.59 | 4.17 | 4.92 |
| 12 | то же | XIY-XYШ | 3.97 | 4.62 | 5.61 |

Таблица 109

Нормы затрат труда

на установку камерных рам на сопряжениях горизонтальных

выработок

(в чел-днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 6.0 - 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.20 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 2.20 |

22. Сооружение бетонного портала и бетонирование устья штольни (табл. 110-112)

Содержание работ. Подноска лесоматериалов до 20 м; изготовление и установка кружал, опалубки стен и сводов, подмостей и лесов, поддерживающих опалубку портала; приготовление бетонной смеси в бетономешалке при ручной загрузке; подача бетонной смеси на подмости и укладка ее за опалубку с разравниванием и уплотнением; забутовка пустот за крепью; разборка подмостей и опалубки с сортировкой и отноской лесоматериалов до 20 м; уборка рабочего места.

Таблица 110

Нормы времени

на сооружение портала и бетонирование устья штольни

(стен и своды)

(в ч на 1 м3 бетона)

| N п/п | Вид работ | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сооружение бетонного портала устья штолен | 5.52 |
| 2 | Бетонирование устья штолен (стен и свода) | 8.34 |

Таблица 111

Нормы затрат труда

на сооружение бетонного портала и устья штольни

( в чел-днях на 1 рабочую смену)

| N п/п | Наименование профессий | Тарифный разряд | Сооружение бетонного портала устья штольни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.65 |
| 4 | Машинист автомобильного крана | 4 | 1.0 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 3.65 |

Таблица 112

Нормы затрат труда

на бетонирование устья штольни бетоном

( в чел-днях на 1 рабочую смену)

| N п/п | Наименование профессий | Тарифный разряд | Бетонирование устья штольни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.43 |
| 4 | Итого рабочих: |
| 2.43 |

23. Откатка породы в вагонах вручную (табл.113-114)

Технические условия.

1. Откатка породы вручную предусмотрена на расстоянии до 300 м и в вагонах вместимостью до 0.5; 0.6 и более м3.

2. Уклон откаточного пути - 0.003.

3. Коэффициент наполнения вагонов К = 0.9.

Содержание работ. Подчистка пути и уборка просыпавшейся породы на расстояние 10 м от пункта погрузки породы в вагоны; сцепка и расцепка вагонов и другие маневровые работы; подкатка порожних и откатка груженых вагонов; разгрузка вагонов.

Таблица 113

Нормы времени

на откатку породы вручную

( в ч с 1 м выработки)

N

Длина

| откатки | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- |
| п/п | в одном | 2.1- | 3.1- | 4.1- | 5.1- | 6.1- | 7.1 | 9.1- | 11.1- |
|  | направлении | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | до 30 | 0.55 | 0.77 | 0.96 | 1.10 | 1.26 | 1.56 | 1.95 | 2.23 |
| 2 | 31-50 | 0.70 | 0.96 | 1.21 | 1.42 | 1.62 | 2.00 | 2.49 | 2.85 |
| 3 | 51-70 | 0.91 | 1.26 | 1.59 | 1.86 | 2.14 | 2.63 | 3.28 | 3.77 |
| 4 | 71-90 | 1.20 | 1.66 | 2.08 | 2.47 | 2.83 | 3.48 | 4.35 | 5.00 |
| 5 | 91-100 | 1.40 | 1.93 | 2.42 | 2.88 | 3.31 | 4.07 | 5.08 | 5.83 |
| 6 | 111-140 | 1.56 | 2.17 | 2.71 | 3.24 | 3.71. | 4.57 | 5.70 | 6.55 |
| 7 | 141-170 | 1.82 | 2.54 | 3.17 | 3.80 | 4.36 | 5.36 | 6.67 | 7.68 |
| 8 | 171-210 | 2.15 | 4.11 | 3.74 | 4.49 | 5.16 | 6.34 | 7.91 | 9.09 |
| 9 | 211-250 | 2.51 | 3.50 | 4.37 | 5.26 | 6.04 | 7.43 | 9.28 | 10.66 |
| 10 | 251-290 | 2.83 | 3.92 | 4.90 | 5.92 | 6.78 | 8.34 | 10.41 | 11.96 |
| 11 | 291-330 | 3.27 | 4.56 | 5.69 | 6.87 | 7.89 | 9,70 | 12.11 | 13.91 |

Примечания: 1. Нормы времени приведены для откатки породы, получаемой с 1 м выработок различных сечений. Длина откатки в расчетах принимается от места разгрузки до середины проектируемой выработки.

2. При откатке груженых вагонов на подъем пути с уклоном до 0.005 к нормам (табл. 113) применяется поправочный коэффициент К=1.11.

Таблица 114

Нормы затрат труда

на откатку породы вручную

( в чел-днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Емкость вагонеток, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | до 0.5 | 0.6 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 1 | Откатчик | 2 | 1.0 | 2.0 |

Глава YII. Восстающие

Проходка восстающих предусматривается буровзрывным способом:

- с применением комплексов проходческих типа КПВ (КПН) в выработках сечением 4.0 и 5.3 м2 и передвижного щита ПЩБ-2 в выработках сечением 6.5 м2.

- без применения комплексов проходческих в выработках сечением 2.6; 4.0 и 5.3 м2.

Технические условия:

1. Восстающие сечением 2.6; 4.0 и 5.3 м2 проводятся под углом наклона 60-90(, с сечением 6.5 м2 - 75-90( с 2-3 отделениями в неустойчивых породах.

2. Шпуры в забое восстающих бурятся телескопными перфораторами (шпуры под штанги для монорельса - ручными перфораторами).

3. При проведении восстающих с применением проходческих комплексов типа КПВ иПЩБ следует разработать монтажную камеру на высоту 6 м и смонтировать комплекс. Обустроить сопряжение.

4. Восстающие крепятся венцами вразбежку на стойках (1; 1.3 и 2 венца на 1 м выработки) и сплошной венцовой крепью.

24. Проходка восстающих (табл.115-117).

Содержание работ. 1. При проходке восстающих с применением комплекса типа КПВ - монтаж комплекса. Подъем полка для установки монорельса и бурения шпуров. Бурение подбурков для крепления монорельса. Наращивание монорельса и закрепление его анкерными болтами. Бурение шпуров. Спуск КПВ по окончании бурения. Взрывание шпуров. Проветриваине. Распорка полка домкратами для бурения шпуров. Уборка породы погрузочной машиной. Откатка состава вагонеток электровозом до разминовки.

2. При проходке восстающих с применением передвижного щита ПЩБ-2 - монтаж передвижного щита. Бурение шпуров, заряжание и взрывание. Проветриваине. Уборка горной массы через породный бункер (люк) в состав вагонеток. Откатка состава вагонеток электровозом до разминовки. Перетягивание щита.

3. При проходке восстающих без применения комплексов: бурение шпуров в забое, заряжание и взрывание. Проветривание. Уборка горной массы погрузочной машиной в вагонетки. Откатка вагонеток электровозом до разминовки. Устройство предохранительных и рабочих полков. Монтаж водогазопроводных и вентиляционных труб и кабеля электрической сети освещения восстающего.

Таблица 115

Нормы времени на проходку восстающих с применением взрывных работ

(в ч на 1 м выработки)

| Площадь | Количество | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| N п/п |

Способ

| проходки | сечения, м2 | отде лений | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | С применением | 4.0 | 2 | - | - | 3.88 | 4.11 | 4.38 | 4.70 | 5.01 | 5.45 | 5.96 | 6.41 | 7.00 | 7.94 |
| 2 | комплекса КПВ и КПН | 5.3 | 2 | - | - | 4.36 | 4.63 | 5.04 | 5.28 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.15 | 7.82 | 8.87 |
| 3 | То же | 5.3 | 3 | - | - | 4.36 | 4.63 | 5.04 | 5.28 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.15 | 7.82 | 8.87 |
| 4 | С применением щита ПЩБ | 6.5 | 3 | - | - | 3.69 | 3.93 | 4.30 | 4.49 | 4.80 | 5.16 | - | - | - | - |
| 5 | Без применения комплекса | 2.6 | 2 | 6.17 | 6.28 | 6.43 | 6.59 | 6.96 | 7.15 | 7.34 | 7.61 | 7.89 | 8.17 | 8.55 | 9.13 |
| 6 | То же | 4.0 | 2 | 7.07 | 7.23 | 7.41 | 7.63 | 7.97 | 8.23 | 8.51 | 8.86 | 9.25 | 9.64 | 10.18 | 10.95 |
| 7 | То же | 5.3 | 2 | 7.42 | 7.61 | 7.84 | 8.10 | 8.49 | 8.81 | 9.16 | 9.57 | 10.04 | 10.53 | 11.17 | 12.16 |
| 8 | То же | 5.3 | 3 | 7.42 | 7.61 | 7.84 | 8.10 | 8.49 | 8.81 | 9.16 | 9.57 | 10.04 | 10.53 | 11.17 | 12.16 |

Таблица 116

Нормы затрат труда на проходку восстающих с применением

взрывных работ

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | С примененим комплексов КПВ и ПЩБ- 2 |
| --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| п/п | профессий | разряд | 4.0-5.3 (2-3 отделен) | 6.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.56 | 0.84 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Проходчик | 5 | 0.82 | 0.48 |
| 4 | Взрывник | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Горнорабочий (заготовка, забойка) | 1 | 0.06 | 0.12 |
| 6 | Горнорабочий (доставщик ВВ) | 2 | 0.05 | 0.10 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.4 | 1.0 |
| 8 | Кузнец- бурозаправщик и заточник коронок | 4 | 0.2 | 0.31 |
| 9 | Итого рабочих: |
| 4.03 | 5.51 |

Таблица 117

Нормы затрат труда на проходку восстающих с применением

взрывных работ

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

|  | Без применения комплексов |
| --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| п/п | профессий | разряд | 2.6 | 4.0-5.3 (2-3 отделения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.12 | 0.12 |
| 4 | Взрывник | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Горнорабочий (заготовка, забойка) | 1 | 0.02 | 0.05 |
| 6 | Горнорабочий (доставщик ВМ) | 2 | 0.02 | 0.04 |
| 7 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.02 | 0.20 |
| 8 | Итого рабочих: |
| 1.68 | 2.91 |

25. Крепление и армирование восстающих (табл. 118, 119)

Содержание работ. Заготовка элементов крепи и их транспортировка. Доставка лесоматериалов по восстающему. Крепление сплошной венцовой крепью и венцовой крепью на стойках, забутовка пустот за крепью. Установка расстрелов, полков и лестниц. Обшивка восстающего, перекрытие устья восстающего и устройство ляд. Демонтаж комплекса и монорельса. Разоборудование восстающего.

Таблица 118

Нормы времени на крепление восстающих

( в ч. на 1 м выработки)

| Площадь | Вид и конструкция крепи |
| --- | --- |
| N | Способ | сечения | сплошная | венцовая крепь на стойках |
| п/п |

проходки

| восстающего | выработки | венцовая | к-во венцов на 1 м выработ. |
| --- | --- | --- | --- |
| м2 |
| 1 | 1.3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Без применения комплексов | 2.6 | 7.07 | 8.1 | - | - |
| 2 | -"- |

4.0

| (2 отд) | 9.58 | 10.01 | 12.19 | 17.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -"- |

5.3

| (2 отд) | 13.17 | 11.75 | 14.28 | 20.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -"- |

5.3

| (3 отд) | 15.57 | 12.95 | 15.48 | 21.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | С применением комплексов КПВ (КПН) |

4.0

| (2 отд) | 9.83 | 10.48 | 12.81 | 18.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -"- |

5.3

| (2 отд) | 13.17 | 11.75 | 14.28 | 20.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -"- |

5.3

| (3 отд) | 15.57 | 12.95 | 15.49 | 21.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | С применением щита ПЩБ |

6.5

| (3 отд) | 18.37 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 119

Нормы затрат труда на крепление восстающих

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

|  | Проходка восстающих без применения комплексов | Проходка восстающих с применением комплексов |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий | Тарифный разряд | Сплошной венцовой крепью | Венцовой крепью на стойках | Сплошной венцовой крепью | Венцовой крепью на стойках |
|  | Площадь сечения выработки, м2 |
|  | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 6.5 | 4.0 | 5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщик | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | Горнорабочий подземный | 3 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 1.02 | 0.94 | 0.23 | 0.33 | 0.28 |
| 4 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 2 | 0.51 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.39 | 0.26 | 0.06 | 0.17 | 0.10 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 3.47 | 3.23 | 3.05 | 2.52 | 2.42 | 2.34 | 3.41 | 3.20 | 3.29 | 2.50 | 2.38 |

Глава YIII. Наклонные выработки

Проходка наклонных выработок предусматривается с выемкой породы отбойными молотками и с бурением шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек или других установочных приспособлений.

Технические условия. 1. Наклонные выработки сечениями от 2.1 до 9.0 м2 предусмотрены с углом наклона до 30( .

2. Уборка породы в выработках сечениями до 7.0 м2 производится скрепенрованием ее на устье выработки на расстоянии до 50 м скреперной установкой с лебедкой мощностью 17 кВт.

В выработках сечением 5.1 м2 и выше уборка породы предусмотрена:

- скреперованием на полок скреперной установкой с лебедкой мощностью 17 кВт с последующей канатной откаткой породы в вагонетках;

- с погрузкой породы вручную в забое выработки и канатной откаткой ее в вагонетках механической лебедкой с диаметром барабана 1.2 м, мощностью двигателя 45 кВт.

3. В наклонных выработках нормами предусмотрено применение следующих видов и конструкций крепи:

а) в выработках сечением до 7.0 м2 деревом неполными крепежными рамами:

- вразбежку с полной затяжкой кровли и боков выработки и забутовкой пустот при расстоянии между рамами 0.4-0.7; 0.71-0.90 и 0.91-1.1 м;

вразбежку с затяжкой и забутовкой кровли выработки при расстоянии между рамами 0.4-0.7; 0.71-0.90 и 0.91-1.1 м;

- всполошную с забутовкой пустот;

б) в выработках сечением до 6.0 м2:

- штангами длиной 1.0-1.8 м;

- набрызг- бетоном;

в) в выработках сечением до 9.0 м2:

- металлической арочной.

4. Заготовка элементов крепи производится на поверхности.

5. При притоке воды до 0.2 м3/ч вода удаляется в вагонетках вместе с породой.

6. Сметные затраты на сооружение портала на устье наклонных выработок, проходимых с поверхности, следует принимать по табл. 110 и табл. 111.

26. Проходка наклонных выработок (табл. 120-124).

Содержание работ. Выемка породы отбойными молотками или бурение, заряжание и взрывание шпуров. Установка временной крепи. Погрузка породы в вагонетки. Подъем и разгрузка породы. Устройство приямков для забора воды и переноска всасывающего шланга. Настилка рельсового пути и трапов. Отшивка ходового отделения. Монтаж вентиляционных, водогазопроводных труб, токопроводящих кабелей (для электросиловой и осветительной сетей). Монтаж подземной сети электроосвещения, монтаж заземления. Обслуживание механической подъемной лебедки.

При уборке породы скреперами состав работ дополняется: сборкой разборного полка, устройством рамы под скреперную лебедку; установкой лебедки; навеской и перевешиванием блочков; скреперованием породы; кайлением и подкидкой породы на скреперную дорожку.

Таблица 120

Нормы времени на проходку наклонных выработок

с выемкой породы отбойными молотками с погрузкой породы

вручную и канатной откаткой ее в вагонетки

( в ч. на 1 м выработки)

| N п/п | Площадь сечения, | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
|  | м2 | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5.1-6.0 | 7.52 | 7.85 | 9.20 | 9.70 | 10.31 | 11.03 | 12.97 | 13.86 |

Таблица 121

Нормы времени на проведение наклонных выработок с бурением шпуров

ручными перфораторами с пневмоподдержек или других установочных приспособлений

(в ч на 1 м выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доставка породы скреперами на устье выработки |
| 1 | 2.1-3.0 | 2.47 | 2.52 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | 2.99 | 3.21 | 3.49 | 3.80 | 4.13 | 4.52 | 5.00 | 5.56 | 6.14 | 6.93 | 8.16 |
| 2 | 3.1-4.0 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.26 | 3.41 | 3.61 | 3.88 | 4.22 | 4.58 | 4.98 | 5.44 | 6.00 | 6.66 | 7.36 | 8.28 | 9.74 |
| 3 | 4.1-5.0 | 4.60 | 4.68 | 4.76 | 4.90 | 5.07 | 5.30 | 5.60 | 5.97 | 6.38 | 6.83 | 7.34 | 8.01 | 8.77 | 9.54 | 10.60 | 12.23 |
| 4 | 5.1-6.0 | 5.47 | 5.55 | 5.63 | 5.79 | 5.97 | 6.22 | 6.58 | 6.98 | 7.44 | 7.92 | 8.50 | 9.24 | 10.06 | 10.94 | 12.10 | 13.92 |
| 5 | 6.1-7.0 | 6.17 | 6.25 | 6.36 | 6.52 | 6.71 | 6.99 | 7.37 | 7.81 | 8.31 | 8.84 | 9.46 | 10.24 | 11.14 | 12.06 | 13.33 | 15.32 |
| Скреперование породы на полок и канатная откатка ее в вагонетках |
| 6 | 5.1-6.0 | 4.06 | 4.14 | 4.23 | 4.38 | 4.56 | 4.82 | 5.14 | 5.54 | 6.01 | 6.50 | 7.07 | 7.75 | 8.57 | 9.45 | 10.61 | 12.44 |
| 7 | 6.1-7.0 | 4.47 | 4.55 | 4.66 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.64 | 6.08 | 6.58 | 7.11 | 7.73 | 8.48 | 9.39 | 10.31 | 11.58 | 13.56 |
| 8 | 7.1-9.0 | 4.76 | 4.86 | 4.97 | 5.16 | 5.38 | 5.68 | 6.07 | 6.56 | 7.11 | 7.70 | 8.39 | 9.22 | 10.22 | 11.25 | 12.64 | 14.85 |
| Погрузка породы вручную и канатная откатка ее в вагонетках |
| 9 | 5.1-6.0 | 11.51 | 11.59 | 11.67 | 11.83 | 13.86 | 14.11 | 14.52 | 14.92 | 17.65 | 17.70 | 18.71 | 19.61 | 20.43 | 21.31 | 22.47 | 24.29 |
| 10 | 6.1-7.0 | 12.82 | 12.90 | 13.01 | 13.17 | 15.50 | 15.78 | 16.22 | 16.66 | 19.79 | 20.32 | 20.94 | 21.81 | 22.71 | 23.63 | 24.90 | 26.89 |
| 11 | 7.1-9.0 | 15.19 | 15.28 | 15.40 | 15.59 | 18.43 | 18.73 | 19.23 | 19.71 | 23.52 | 24.11 | 24.80 | 25.77 | 26.77 | 27.80 | 29.19 | 31.40 |

Таблица 122

Нормы затрат труда на проведение наклонных выработок

с выемкой породы отбойными молотками с погрузкой породы

вручную и канатной откаткой ее в вагонетки

( в чел.-днях на 1 рабочую смену)

N п/п

| Наименование профессий | Тарифный разряд | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1 - 6.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Проходчик | 5 | 2 |
| 3 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.14 |
| 4 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.02 |
| 5 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.50 |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 3 | 0.25 |
| 7 | Машинист подъемной лебедки | 3 | 0.50 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.01 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 2 | 1.02 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 4.44 |

Таблица 123

Нормы затрат труда на проходку наклонных выработок

с бурением шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек

или других установочных приспособлений с погрузкой

породы скреперами на устье

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 2.1 - 4.0 | 4.1-7.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.28 | 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Бурильщик шпуров | 5 | 0.71 | 1.07 |
| 3 | Машинист скреперной лебедки | 3 | 0.29 | 0.93 |
| 4 | Взрывник | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.06 | 0.10 |
| 6 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.24 | 0.48 |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.25 | 0.25 |
| 8 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.04 | 0.05 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | Итого рабочих: |
| 2.11 | 3.4 |

Таблица 124

Нормы затрат труда на проведение наклонных выработок

с бурением шпуров ручными перфораторами с пневмоподдержек

или других установочных приспособлений

( в чел. -днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 5.1 - 6.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

С уборкой породы скреперованием на полок

| и канатной откаткой ее в вагонетках |
| --- |
| 1 | И Т Р |
| 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Бурильщик шпуров | 5 | 1.50 |
| 3 | Машинист скреперной лебедки | 3 | 0.50 |
| 4 | Взрывник | 4 | 0.50 |
| 5 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.22 |
| 6 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.11 |
| 7 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.48 |
| 8 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.25 |
| 9 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.06 |
| 10 | Горнорабочий подземный | 2 | 0.03 |
| 11 | И т о г о рабочих: |
| 3.65 |

С погрузкой породы в вагонетки вручную

| и канатной откаткой вагонов |
| --- |
| 12 | И Т Р |
| 0.56 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 13 | Бурильщик шпуров | 5 | 0.50 |
| 14 | Проходчик | 3 | 1.50 |
| 15 | Взрывник | 4 | 0.50 |
| 16 | Дорожно- путевой рабочий | 3 | 0.07 |
| 17 | Кузнец- бурозаправщик | 4 | 0.04 |
| 18 | Кузнец ручной ковки | 2 | 0.48 |
| 19 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 4 | 0.25 |
| 20 | Горнорабочий подземный | 1 | 0.03 |
| 21 | Горнорабочий подземный | 2 | 1.33 |
| 22 | И т о г о рабочих: |
| 4.70 |

27. Крепление выработок (табл. 125-132)

27.1. Крепление выработок деревом неполными крепежными рамами

Содержание работ. Заготовка элементов крепи на поверхности. Спуск и подъем элементов крепи. Выравнивание боков и кровли выработок, заготовка клиньев и распорок; установка и соединение элементов крепи с расклиниванием и забивкой распорок; затяжка кровли и боков выработки; забутовка пустот за рамами; установка лестниц (трапов) и перил.

Таблица 125

Нормы времени на крепление наклонных выработок деревом

неполными крепежными рамами

( в ч. на 1 м выработки)

| Виды и конструкции крепи |
| --- |
| N п/п | Категория пород | вразбежку с полной затяжкой кровли и боков выработки и забутовкой пустот при расстоянии между рамами, м | вразбежку с затяжкой и забутовкой кровли выработки при расстоянии между рамами, м | сплошная с забутовкой пустот |
| до 0.70 | 0.71-0.90 | 0.91-1.10 | до 0.70 | 0.71-0.90 | 0.91-1.10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадь сечения выработки до 5.0 м2 |
| 1 | Y-YIII | 2.66 | 1.89 | 1.54 | 2.31 | 1.64 | 1.34 | 4.41 |
| 2 | IX-XIII | 2.90 | 2.05 | 1.67 | 2.52 | 1.78 | 1.45 | 4.93 |
| 3 | XIY-XХ | 3.21 | 2.26 | 1.84 | 2.79 | 1.97 | 1.60 | 5.68 |
| Площадь сечения выработки 5.1-9.0 м2 |
| 4 | Y-YIII | 3.24 | 2.31 | 1.90 | 2.82 | 2.01 | 1.65 | 5.28 |
| 5 | IX-ХIII | 3.46 | 2.47 | 2.03 | 3.01 | 2.15 | 1.77 | 5.86 |
| 6 | XIY-XХ | 3.78 | 2.67 | 2.20 | 3.29 | 2.32 | 1.91 | 6.61 |

Таблица 126

Нормы затрат труда

на крепление наклонных выработок сечением до 5.0 м2 свыше

(5.1-9.0 м2) деревом неполными крепежными рамами вразбежку

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

N

п/п

Наименование

профессий

Тарифный

разряд

| Нормы |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С полной затяжкой кровли и боков выработки |
| с забутовкой пустот |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.60 |
| 4 | Крепильщик (заготовка крепи) | 4 | 0.54 |
| 5 | И т о г о рабочих: |
| 3.14 |
| С затяжкой и забутовкой кровли |
| 6 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 7 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 8 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.56 |
| 9 | Крепильщик(заготовка крепи) | 3 | 0.50 |
| 10 | И т о г о рабочих: |
| 3.06 |

Таблица 127

Нормы затрат труда

на крепление наклонных выработок деревом непол-

ными крепежными рамами всплошную с забутовкой пустот

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | 5.1-9.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.20 |
| 4 | Крепильщик (заготовка крепи) | 4 | 0.71 |
| 5 | И т о г о рабочих: |
| 2.91 |

27.2. Крепление выработок штанговой крепью

Содержание работ. Бурение шпуров под штанги, установка и забивка штанг (арматурного стержня); установка опорных плиток, навинчивание и затягивание гаек; перестановка перфораторов и подмостей при переходе на другое место.

При креплении железобетонными штангами добавляется: приготовление цементно- песчаного раствора, заполнение шпуров раствором с помощью пневмонагнетателя, периодическое перемешивание раствора, промывка шлангов и пневмонагнетателя.

Таблица 128

Нормы времени на крепление наклонных выработок штанговой крепью

( в ч. на 1 м выработки)

| N п/п | Виды и конструкции крепи |
| --- | --- |

Площадь

| сечения | Категория пород |
| --- | --- |
| выработки, м2 | IX-XII | XIII-XYI | XYII-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Одиночными металлическими штангами | 2.0-4.0 | 0.34 | 0.36 | 0.41 |
| 2 | -"- | 4.1-5.0 | 0.42 | 0.50 | 0.59 |
| 3 | -"- | 5.1-6.0 | 0.74 | 0.80 | 1.01 |
| 4 | -"- | 6.1-7.0 | 0.77 | 0.86 | 1.10 |
| 5 | Металлическими штангами с затяжкой кровли металлической сеткой | 2.0-4.0 | 0.63 | 0.63 | 0.73 |
| 6 | -"- | 4.1-5.0 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| 7 | -"- | 5.1-6.0 | 1.28 | 1.28 | 1.40 |
| 8 | -"- | 6.1-7.0 | 1.31 | 1.31 | 1.49 |
| 9 | Одиночными железобетонными штангами | 5.1-6.0 | 0.77 | 0.84 | 1.04 |
| 10 | -"- | 6.1-7.0 | 0.85 | 0.93 | 1.15 |
| 11 | Железобетонными штангами с затяжкой кровли металлической сеткой | 5.1-6.0 | 1.47 | 1.47 | 1.54 |
| 12 | -"- | 6.1-7.0 | 1.55 | 1.59 | 1.69 |

Таблица 129

Нормы затрат труда

на крепление наклонных выработок штанговой крепью

(металлическими и железобетонными штангами с затяжкой и без

затяжки сеткой)

( в чел.- днях на 1 смену)

N п/п

Наименование

профессий

Тарифный

| разряд | Нормы |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.05 |
| 4 | И т о г о рабочих: |
| 2.05 |

27.3. Крепление выработок металлической арочной трехсегментной крепью

Содержание работ. Разработка лунок; установка и разборка подмостей; заготовка хомутов, клиньев и распорок; установка и соединение элементов крепи с расклиниванием и забивкой распорок; затяжка кровли и боков выработки; забутовка пустот за рамами; проверка правильности установки крепи.

Таблица 130

Нормы времени на крепление наклонных выработок

металлической арочной трехсегментной крепью

( в ч. на 1 м выработки)

| N | Площадь |
| --- | --- |
| Расстояние между рамами, м |
| п/п | сечения выработки, м2 | Категория пород | до 0.6 | 0.61-0.80 | 0.81-1.00 | 1.01-1.20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вразбежку с затяжкой кровли и боков выработки |
| 1 | 5.1-6.0 | Y-YIII | 3.18 | 2.44 | 2.08 | 1.84 |
| 2 | то же | IX-XIII | 3.43 | 2.61 | 2.23 | 1.96 |
| 3 | то же | XIY-XХ | 3.71 | 2.81 | 2.39 | 2.09 |
| 4 | 6.1-7.0 | Y-YIII | 3.55 | 2.73 | 2.35 | 2.08 |
| 5 | то же | IX-XIII | 3.83 | 2.92 | 2.49 | 2.04 |
| 6 | то же | XIY-XХ | 4.13 | 3.12 | 2.65 | 2.33 |
| 7 | 7.1-9.0 | Y-YIII | 3.55 | 2.73 | 2.34 | 2.08 |
| 8 | то же | IX-XIII | 3.83 | 2.92 | 2.49 | 2.04 |
| 9 | то же | XIY-XХ | 4.13 | 3.12 | 2.66 | 2.33 |
| Вразбежку с затяжкой кровли выработок |
| 10 | 5.1-6.0 | Y-YIII | 2.76 | 2.12 | 1.81 | 1.59 |
| 11 | то же | IX-XIII | 2.99 | 2.27 | 1.95 | 1.71 |
| 12 | то же | XIY-XХ | 3.22 | 2.45 | 2.08 | 1.82 |
| 13 | 6.1-7.0 | Y-YIII | 3.09 | 2.37 | 2.04 | 1.81 |
| 14 | то же | IX-XIII | 3.33 | 2.54 | 2.17 | 1.77 |
| 15 | то же | XIY-XХ | 3.59 | 2.71 | 2.31 | 2.03 |
| 16 | 7.1-9.0 | Y-YIII | 3.09 | 2.37 | 2.04 | 1.81 |
| 17 | то же | IX-XIII | 3.33 | 2.54 | 2.17 | 1.77 |
| 18 | то же | XIY-XХ | 3.59 | 2.71 | 2.31 | 2.03 |

Таблица 131

Нормы затрат труда

на крепление наклонных выработок сечением 5.1-9.0 м2

металлической арочной трехсегментной крепью вразбежку

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

N

| п/п | Наименование профессий |
| --- | --- |

Тарифный

| разряд | Нормы |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.53 |
| 4 | Крепильщик (заготовка крепи) | 4 | 0.17 |
| 5 | И т о г о рабочих: |
| 2.70 |

27.4. Крепление выработок набрызг- бетоном

Содержание работ. Оборка заколов на месте нанесения смеси; установка дощатой площадки и сита для приготовление смеси; приготовление сухой смеси и загрузка ее в камеру машины; нанесение бетонной смеси на поверхность выработки.

Примечание: для крепления наклонных выработок набрызг- бетоном рекомендуется использовать нормы времени, приведенные в табл. 106 главы YI

Таблица 132

Нормы затрат труда

на крепление наклонных выработок

площадью сечения 5.1-6.0 м2 набрызг- бетоном

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N п/п | Наименование профессий |
| --- | --- |

Тарифный

| разряд | Нормы |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | И Т Р |
| 0.48 |
|  | РАБОЧИЕ |
| 2 | Крепильщики | 4 | 2.00 |
| 3 | Доставщики крепежных материалов | 3 | 0.83 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 2.83 |

Р а з д е л т р е т и й. Подъем, водоотлив, вентиляция и подземный транспорт

1. Настоящие нормы предназначены для определения затрат, связанных с эксплуатацией машин по подъему, водоотливу, вентиляции и подземному транспорту и учитываемых в сметах при определении стоимости горнопроходческих работ.

2. Исходные данные для составления смет:

- план (схема) расположения горных выработок, пройденных ранее и проектируемых с расстановкой подземных машин;

- календарный график проходки горных выработок, который учитывает объем работ, организацию труда и возможность одновременной проходки и крепления нескольких забоев;

- календарный график работы машин.

3. Для определения продолжительности горно- проходческих работ в календарном графике проходки горных выработок следует учитывать также время, затрачиваемое на монтаж и демонтаж машин и оборудования, подземное бурение и другие работы (переоборудование бадьевого подъема на клетевой и т.п.)

4. Календарный график работы машин следует составлять на основе календарного графика проходки горных выработок.

Продолжительность работы машин в сменах по графику при расчете затрат по комплексам; подъем, водоотлив, вентиляция и подземный транспорт - следует определять из расчета 120 смен в месяц при 6- часовом рабочем дне и 103 смены в месяц - при 7- часовом рабочем дне (по каждой машине). Календарное число смен всех однотипных машин на проектируемый срок определяется умножением количества месяцев работы по графику на количество смен в месяце.

5. Общая стоимость эксплуатации однотипных машин (одной или нескольких) за весь срок работы их на рассматриваемом объекте геологоразведочных работ определяется путем перемножения сметной стоимости одной машино- смены на расчетное число смен работы всех однотипных машин.

6. Расчетное число смен работы машин в календарном графике должно определяться, исходя из принятого проектом на проведение геологоразведочных работ режима работы машины (количество рабочих смен в сутки и рабочих суток в месяце).

Так, например: по геологической партии на проходку и крепление 2415 м горных выработок необходимо 1842.55 бригадо- смен.

Расчетный темп проходки выработок составит:

(2415:1842.55)*76.8=100.6 м на забой в месяц при трехсменном режиме работы (25.6*3=76.8).

Расчетное время проходки выработок составит:

2415:100.6=24 месяца.

Расчетное число смен работы машин составит: 24*76.8=1843.2 машино- смен при календарном времени их работы 2880 машино- смен (120*24=2880).

7. При определении стоимости машино- смен работы машин сметные затраты по статье "Амортизация" корректируются коэффициентом (К), учитывающим соотношение календарного времени эксплуатации машин к расчетному числу смен работы машин в календарном графике.

Возвращаясь к ранее приведенному примеру К=120:76.8=1.56; где - 120 - календарное время работы машин в сменах на месяц работы; 76.8 - расчетное число смен работы всех машин в месяце.

Остальные показатели сметной нормы - заработная плата и материальные затраты - указанным коэффициентом не корректируются.

8. Затраты, связанные с эксплуатацией машин по подъему, водоотливу, вентиляции и электровозной откатке относятся на стоимость 1 м проходки и крепления горной выработки путем введения поправочного коэффициента (К1), определяемого как отношение суммы сметной стоимости работы машин и оборудования (М) к общей сметной стоимости проходки и крепления выработок (П):

М

К1 = 1 + ------

П

Например. Сметная стоимость проходки и крепления подземных горных выработок по проекту составила 349176 руб. Затраты, связанные с работой машин подъема, вентиляции, водоотлива и электровозной откатки за этот период, составили 100373 руб.

100373

К1 = 1 = ------ = 1.29

349176

Указанный коэффициент следует применять к сметной стоимости 1 м проходки или крепления подземных горных выработок.

Глава IX. Работа подъема при проходке подземных выработок (табл. 133)

Технические условия.

1. Для стволов шахт в соответствии с заданными глубинами стволов и принятыми подъемными сосудами (бадьями, клетями), определяющими собой концевую нагрузку на канаты, предусмотрены следующие подземные установки, используемые как в период проходки стволов шахт, так и в период проходки горных выработок из них:

- для прямоугольных стволов шахт сечением 6.9(7.6) м2 глубиной до 100 м с бадьей вместимостью 0.75 м3 - однобарабанная подъемная машина с диаметром барабана 1.2 м; копер высотой 13 м;

- для прямоугольных стволов шахт сечением 8.9(9.7) м2 глубиной до 100 м и 12.7(13.1) м2 глубиной до 200 м с 2 клетями 61НВ1.4 - двухбарабанная подъемная машина с диаметром барабана 1.6 м; копер высотой 14 м;

- для прямоугольных стволов шахт сечением 14.2(14.5) м2 глубиной до 300 м с 2 клетями 61 НВ-2.0 - двухбарабанная подъемная машина с диаметром барабана 2.0 м; копер высотой 17.5 м.

2. Для подъема породы при проходке наклонных выработок (уклонов) сечениями 5.1-7.0 м2 глубиной до 100 м предусмотрена однобарабанная подъемная машина с диаметром барабана 1.2 м, вагонетка ВГ-0.7.

Содержание работ. При подъеме механизированным способом: управление подъемной машиной и уход за ней. Прием грузов в околоствольном дворе и на поверхности. Откатка породы к месту отвала. Планировка отвала. Уход за откаточными путями на поверхности. Подача и прием сигналов. Обеспечение необходимой степени натяжения канатных проводников в вертикальных выработках. Согласованность действий машиниста подъемной машины, рукоятчика и стволового обеспечивается с помощью автоматической шахтной сигнализации.

Таблица 133

Нормы затрат труда

по обслуживанию подъема из стволов шахт и наклонных выработок

при проходке из них подземных горных выработок

( в чел.- днях на 1 машино- смену)

N

Наименование

Тарифный

Стволы шахт

Наклонные

| выработки |
| --- |
| п/п | профессий | разряд | бадьевой и клетьевой подъем | в вагонетках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.33 | 0.33 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Машинист подъемной машины | 5 | 1.2 | 1.0 |
| 3 | Стволовой | 2 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) деж. и по ремонту оборудования | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Горнорабочий подземный | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Горнорабочий подземный | 2 | 2.0 | 1.00 |
| 7 | Крепильщик | 4 | 0.15 | - |
| 8 | И т о г о рабочих: |
| 7.35 | 6.0 |

Примечание: Если подъем в стволах осуществляется более чем с 1 горизонта , то следует дополнительно учитывать затраты труда - стволового - 1.0 чел. и откатчика (подземного) - 1.0 чел.

Глава X. Водоотлив при проходке горных выработок.

В настоящей главе приведены сметные нормы на проходческий и стационарный водоотлив.

1. Проходческий водоотлив осуществляется:

- из канав, шурфов и наклонных выработок при глубине до 50 м - проходческим винтовым насосом или забойным турбонасосом производительностью, соответственно, 15 и 25 м3/ч и напором до 40 м или винтовым насосом производительностью 15 м3/ч и напором 40 м, а при глубине до 100 м - по двухступенчатой схеме: 1-я степень - турбонасос производительностью 25 м3/ч и напором 40 м и 2-я ступень - центробежный насос (Q=38 м3/ч и h=110 м);

- из вертикальных стволов шахт с притоком воды до 3 м3/ ч- бадьями и насосами, работающими по одноступенчатой схеме.

Проходческий водоотлив из стволов шахт с помощью насосов обеспечивается при притоке воды 8 м3/ч и 20 м3/ч:

- при глубине ствола до 100 м и притоке до 8 м3/ч - по двухступенчатой схеме: 1-ая ступень - турбонасос ( Q=25 м3/ч и h=40 м); 2-ая ступень - центробежный насос ( Q=38 м3/ч и h=110 м);

- при глубине ствола до 200 м и притоке до 20 м3/ч - подвесным центробежным насосом ( Q=50 м3/ч и h=250 м);

- при глубине ствола до 200 м и притоке до 20 м3/ч - по

двухступенчатой схеме: 1-ая ступень - 2 турбонасоса ( Q=25 м3/ч и h=30 м); 2-ая ступень - подвесной центробежный насос ( Q=50 м3/ч и h=250 м) с использованием промежуточного резервуара;

- при глубине ствола до 300 м и притоке до 20 м3/ч - по двухступенчатой схеме: 1-ая ступень - подвесной центробежный насос (Q=50 м3/ч и h=250 м); 2-ая ступень - центробежный насос (Q=60 м3/ч и h=132 м) с использованием промежуточного резервуара.

Для автоматизации управления водоотливной установкой предусмотрена аппаратура автоматизации.

Водоотливная установка при проходческом водоотливе оборудуется двумя подвесными или центробежными насосами, из которых один находится в работе, а другой в резерве ( на поверхности).

2. Стационарный водоотлив при проходке подземных выработок осуществляется из стволов шахт центробежными секционными насосами, работающими по одноступенчатой или двухступенчатой схеме водоотлива.

Стационарный водоотлив при проходке горных выработок предусматривается для глубин ствола 100, 200 и 300 м при ожидаемом максимальном водопритоке, равном 30, 50, 90 и 150 м3/ч.

Для перечисленных выше значений водопритоков предусмотрены центробежные секционные насосы производительностью 38,60, 105 и 180 м3/ч при напорах от 110 до 612 м.

Водоотливная установка при стационарном водоотливе оборудуется в соответствии с правилами безопасности при геологоразведочных работах: при величине водопритока до 50 м3/ч - двумя насосами (рабочим и резервным); при величине водопритока более 50 м3/ч - тремя насосами.

При односменном и двухсменном режиме проходки канав и шурфов количество машино- смен водоотлива определяется с учетом времени, необходимого на откачку воды, скопившейся в выработке в нерабочее время.

Технические условия. 1. Вместимость бадей в шурфах при ручном подъеме - 0.04 м3; при механическом - 0.12 м3; в стволах шахт - 0.75 и 1.0 м3.

2. Все горизонтальные подземные выработки должны проводиться с уклоном в сторону устья штольни или околоствольного двора шахты и иметь водосточные канавки, обеспечивающие нормальный сток воды из всех подземных выработок.

3. Сбор воды при проходке вертикальных выработок осуществляется в приямок глубиной 30-50 см, располагаемый ниже уровня забоя; из приямка вода удаляется насосами или бадьями.

При проходке горизонтальных и наклонных подземных выработок из шахт и шурфов у ствола или шурфа устраиваются зумпфы или проводятся специальные выработки - водосборники, из которых вода откачивается насосами на поверхность. Насосы в этом случае устанавливаются в специально пройденных камерах или местах сопряжения ствола шахты или шурфа с горизонтальной выработкой. Вместимость водосборника рассчитана на 4- часовой нормальный приток воды.

4. Водоотливная установка оборудуется двумя трубопроводами, из которых один является резервным. Трубопроводы рассчитаны на полную производительность насосной установки. При водопритоке до 20 м3/ч и протяженности проходимых из ствола шахты или шурфа горизонтальных горно- разведочных выработок не более 100 м разрешается установка в стволе шахты (шурфе) одного водоотливного трубопровода.

28. Проходческий водоотлив (табл. 134).

Содержание работы. 1. При водоотливе бадьями: наполнение бадьи водой, приемка и отправка бадьи, подъем и опускание бадьи, очистка приямка.

Таблица 134

Нормы затрат труда на проходческий водоотлив из канав, шурфов,

наклонных выработок и вертикальных стволов шахт

( в чел.- днях на 1 машино- смену)

|  | С п о с о б в о д о о т л и в а |
| --- | --- |
|  | забойными или подвесными насосами |
| N п/п |

Наименование

| профессий | Тарифный разряд | из канав и шурфов | из наклонных выработок | из вертикальных стволов шахт (водоприток до 20 м3/ч) при водоотливе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одноступенчатом | одноступенчатом | двухступенчатом | одноступенчатом | двухступенчатом |
|  | п р и г л у б и н е в ы р а б о т к и, м |
|  | до 30 | до 30 | до 50 | 200 | 100-200 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | И Т Р |
| 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
|  | Р а б о ч и е |
|  | 2 | Машинист подъемной установки | 3 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | Дежурный электрослесарь (слесарь) по ремонту оборудования | 3 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 4 | Горнорабочие | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | - | 0.25 | - |
| 5 | Монтажник горного оборудования | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.56 | 0.12 | 0.16 | 0.06 |
| 6 | И т о г о рабочих: |
| 1.25 | 1.25 | 2.00 | 1.32 | 1.61 | 2.46 |

2. При водоотливе забойным насосом: доставка, монтажные и демонтажные работы, откачка воды, очистка сетки и прияка и поддержание их в нормальном эксплуатационном состоянии, удаление насоса и шлангов в безопасное место перед производством взрывных работ и установка его после проветривания и оборки забоя, осмотр и текущий ремонт насоса.

3. При одноступенчатом водоотливе подвесными проходческими насосами: спуск насоса с электродвигателем к месту работы, монтаж и демонтаж насоса, трубопровода и электрооборудования, надзор за работой установки, трубопроводом и электрооборудованием в течение смены и уход за ними, выполнение работ по подъему насоса и аппаратуры управления перед взрывными работами на высоту не менее 20 м.

4. При двухступенчатом водоотливе забойными и подвесными насосами содержание работ, перечисленное в п. 3 (за исключением работ по подъему подвесного насоса), дополняется следующими работами обслуживание забойных насосов (надзор за ними, очистка сетки и приямков и поддерживание их в нормальном эксплуатационном состоянии), удаление насосов и шлангов на безопасное расстояние от места производства взрывных работ; спуск и установка насосов в забое после окончания взрывных работ и проветривания; контроль синхронности работы насосов 1-й и 2-й ступеней.

29. Стационарный водоотлив (табл. 135).

Содержание работ. Монтаж и демонтаж насосов, труб и электрооборудования, надзор за работой установки и уход за ней, чистка водосборника.

Таблица 135

Нормы затрат труда на стационарный водо-

отлив при проходке подземных горных выработок

( в чел.- днях на 1 машино- смену)

N п/п

Наименование

профессий

Тарифный

| разряд | Одноступенчатый водоотлив | Двухступенчатый водоотлив |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.25 | 0.5 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Машинист подземных установок | 3 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | Дежурный слесарь по осмотру и текущему ремонту оборудования | 3 | 0.25 | 0.50 |
| 4 | Монтажник горного оборудования | 3 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | И т о г о рабочих: |
| 1.26 | 2.51 |

Глава XI. Вентиляция

В настоящей главе приведены сметные нормы на:

- вентиляцию шурфов, вертикальных стволов шахт в период их проходки, армирования и оснащения;

- вентиляцию сети горизонтальных, наклонных, восстающих выработок, выработок околоствольного двора и камер для размещения в них агрегатов подземного бурения в период их проходки, проведения в них буровых, монтажно- демонтажных, ремонтно- восстановительных работ, опробования, эксплуатации подземного оборудования, консервации и выполнения других геологоразведочных работ в подземных условиях.

Расчетное количество вентиляторов определяется в соответствии с "Инструкцией по проектированию систем проветривания подземных горноразведочных выработок (М., ЦНИГРИ, 1982 г.)

30. Вентиляция шурфов и вертикальных стволов шахт (табл. 136)

Технические условия.

1. Вентиляция при проходке шурфов и вертикальных стволов шахт осуществляется :

- при глубине шурфов и стволов до 100 м и площади поперечного сечения до 4 м2; 6.9(7.6) м2; 8.9(9.7) м2 - осевыми вентиляторами местного проветривания диаметром рабочего колеса

400 и 500 мм производительностью до 3.65 м3/с, мощностью двигателя до 13.0 кВт;

- при глубине стволов до 200 м и площади поперечного сечения 12.7(13.1) м2 и глубине стволов до 300 м и площади поперечного сечения 14.2(14.5) м2 осевыми вентиляторами местного проветривания диаметром рабочего колеса 600 мм, производительностью 5.5 м3/с, мощностью двигателя 24.0 кВт;

2. До глубины стволов 40 м проветривание осуществляется с использованием гибкого трубопровода диаметром 500- 600 мм, который в дальнейшем меняется на металлический.

3. Металлические трубопроводы в стволах прямоугольного сечения площадью 6.9(7.6); 8.9(9.7); 12.7(13.1) и 14.2(14.5) м2 монтируются одновременно с армировкой стволов и используются как в период проходки стволов, так и в период проходки из них горных выработок.

4. Проветривание стволов осуществляется нагнетательным способом.

Содержание работ. Спуск звеньев труб, устройство полка для установки вентиляторов, установка, соединение кожуха вентилятора с вентиляционным ставом, подключение вентилятора к пускателю и электросети; устройство местного заземления; регулировка; обслуживание вентиляторов.

Таблица 136

Нормы затрат труда

на вентиляцию при проходке шурфов и стволов шахт

( в чел.- днях на 1 машино- смену)

N п/п

Наименование

профессий

Тарифный

| разряд | Шурфы |
| --- | --- |

Стволы

| шахт |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| - | 0.1 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Моторист вентиляционной установки | 1 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования | 3 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | И т о г о рабочих: |
| 0.3 | 1.1 |

31. Вентиляция подземных выработок (табл. 137)

Технические условия. 1. Вентиляция сети подземных выработок осуществляется с помощью осевых вентиляторов главного проветривания диаметром рабочего колеса 800 мм, производительностью 6.7 м3/с мощностью двигателя 75 кВт; центробежных вентиляторов диаметром рабочего колеса 1500 мм, производительностью 30-33 м3/с, мощностью двигателя 110-315 кВт.

2. Проветривание забоев тупиковых подземных выработок осуществляется осевыми вентиляторами местного проветривания диаметром рабочего колеса от 500 до 600 мм, производительностью 3.65 - 5.5 м3/с, мощностью двигателя 13.0-24.0 кВт.

3. Вентиляция выработок, проходимых из шурфов, осуществляется центробежными вентиляторами диаметром рабочего колеса 400 мм, производительностью 0.3 м3/с, мощностью двигателя. 0.4 кВт.

4. Вентиляция одиночных штолен без рассечек до длины 300 м осуществляется нагнетательным способом; при наличии рассечек или длине штолен более 300 м - всасывающим или комбинированным.

5. Создание сквозных вентиляционных струй для проветривания сети горноразведочных выработок производится с помощью одиночных или совместно работающих вентиляторов, устанавливаемых у устьев вентиляционных шурфов, скважин, восстающих, стволов, штолен, а также непосредственно в подземных выработках.

6. Проветривание тупиковых выработок производится нагнетательным, всасывающим или комбинированным способами.

7. Регулирование подачи воздуха в отдельные участки или отдельные выработки осуществляется с помощью вентиляционных перемычек, воздушных мостов, трубопроводов и вентиляторов местного проветривания.

Содержание работ. Обслуживание вентиляторов.

Таблица 137

Нормы затрат труда

на вентиляцию при проходке сети подземных выработок

( в чел.- днях на 1 машино- смену)

N п/п

Наименование

| профессий | Тарифный разряд |
| --- | --- |

Осевые

| вентиляторы | Центробежные вентиляторы |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| - | 0.1 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Моторист вентиляционной установки | 1 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования | 3 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 0.3 | 1.1 |

Глава XII. Электровозная откатка (табл. 138)

Технические условия. 1. Откатка породы предусмотрена аккумуляторными электровозами со сцепной силой тяги часовой 6.8 и 9.5 кН на расстояние соответственно до 2000 и 5000 м и контактными электровозами со сцепной силой тяги часовой 9, 10 и 16.8 кН на расстояние, соответственно 2000, 4000 и 5000 м.

2. Уклон откаточного пути в направлении грузопотока от 0.003 до 0.005.

Содержание работы. Откатка груженых и порожних составов; маневры у пунктов погрузки и разгрузки вагонов в откаточных выработках; прицепка и отцепка составов, сцепка и расцепка порожних и груженых вагонов в составе, разгрузка вагонов, подчистка пути и уборка просыпавшейся породы.

В зависимости от способа питания электроэнергией состав работ дополняется:

1) при откатке контактными электровозами: монтаж контактной сети;

2) при откатке аккумуляторными электровозами: монтаж электрооборудования зарядной. Зарядка и замена аккумуляторных батарей.

Таблица 138

Нормы затрат труда

на откатку породы электровозами

( в чел.- днях на 1 машино- смену)

| N | Наименование | Тарифный | Электровозы |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | аккумуляторные | контактные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | И Т Р |
| 0.05 | 0.05 |
|  | РАБОЧИЕ |
|  | 2 | Машинист электровоза | 1 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Монтажник горного оборудования | 3 | 0.029 | 0.77 |
| 5 | И т о г о рабочих: |
| 2.029 | 1.77 |

Примечание: Расчет стоимости откатки определяется исходя из количества электровозов по принятой организации работ, календарного графика проходки выработок и стоимости машино- смены электровоза.

Р а з д е л ч е т в е р т ы й. Прочие виды работ

В настоящем разделе приводятся нормы времени и затраты труда ИТР и рабочих при выполнении следующих работ:

1) монтаж и демонтаж: шахтных копров, обшивки шахтных копров породоразгрузочного комплекса проходческого и клетевого подъема;

2) монтаж и демонтаж оборудования проходческого и клетево-

го подъема;

3) оборудование обменного комплекса шахтного подъема на поверхности шахты и на подземных горизонтальных шахт;

4) оснащение подземных камер различного назначения;

5) строительство эстакад на отвалах;

6) засыпка горных выработок.

Глава ХIII. Копер шахтный

32. Монтаж и демонтаж шахтных копров (табл. 139).

Для проходки вертикальных стволов горно- разведочных шахт и для грузолюдского подъема при проходке горных выработок из стволов шахт предусмотрены шахтные копры станкового типа КР-13 и КР-17 конструкции Гипрогеолстроя и копер шатрового типа высотой 19 м конструкции ВНИИОМШСа (тип 1).

Таблица 139

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж шахтных копров

( в ч и чел.-ч. на 1 копер)

|  | Т и п к о п р а |
| --- | --- |
| Тари | КР-13 | КР-17 | ВНИИОМШС (тип 1) |
| N |
| фный | В и д р а б о т |
| п/п |
| раз ряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
|  | к а т е г о р и я п о р о д |
|  | I-IY | Y-XI | XII-XY | - | I-IY | Y-XI | XII-XY | - | I-IY | Y-XI | XII-XY | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Нормы времени |
| 296.59 | 464.66 | 503.92 | 75.07 | 388.42 | 928.35 | 1097.58 | 97.72 | 416.32 | 1098.54 | 1296.25 | 136.92 |
| 2 | Затраты труда: |
|  | 2.1 | И Т Р |
| 86.01 | 134.75 | 146.14 | 21.77 | 112.64 | 269.22 | 318.30 | 28.34 | 120.73 | 318.58 | 375.91 | 39.71 |
|  | Рабочие: |
|  | 2.2 | Монтажник | 5 | 296.59 | 464.66 | 503.92 | 75.07 | 388.42 | 928.35 | 1097.58 | 97.72 | 416.32 | 1098.54 | 1296.25 | 136.92 |
| 2.3 | Машинист автокрана | 5 | - | - | - | - | - | 158.76 | 194.53 | - | - | 152.63 | 186.98 | - |
| 2.4 | Взрывник | 5 | - | 6.00 | 6.00 | - | - | 6.00 | 6.00 | - | - | 6.00 | 6.00 | - |
| 2.5 |

Итого

| рабочих: |
| --- |
| 296.59 | 470.66 | 509.92 | 75.07 | 388.42 | 1093.11 | 1298.11 | 97.72 | 416.32 | 1257.17 | 1489.23 | 136.92 |

Содержание работ. Разработка котлованов под фундаменты укосины или ноги копра буровзрывным способом, уборка горной массы вручную или грейферным грузчиком.

Сооружение фундаментов: монтаж рабочей арматуры, закладных деталей, анкерных болтов и плит, установка и снятие опалубки. Приготовление бетона. Укладка бетона за опалубку.

Монтаж копра: погрузка, разгрузка, сборка металлоконструкций копра. Монтаж балок подшкивной площадки, шатра. Выверка собранной конструкции по осям и отметкам и сбалчивание деталей. Установка направляющих ( или проводников) внутри копра. Установка лестниц на подшкивную площадку копра с монтажом перил и площадок. Прокладка проводов освещения по конструкциям опор. Монтаж светильников и установка прожекторов.

Демонтаж копра: разборка и погрузка на автомашину металлоконструкций копра. Разборка электрооборудования, лестниц и площадок.

33. Монтаж и демонтаж обшивки шахтных копров (табл. 140)

Содержание работ. Разгрузка и погрузка элементов обшивки автокраном. Устройство деревянной обрешетки по металлоконструкциям копров, установка дверей, оконных блоков, двухстворчатых ворот. Обшивка стен и крыши шатра асбестоцементными листами. Разборка обшивки и обрешетки копра.

Таблица 140

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж

обшивки шахтных копров

( в чел.-ч и ч на 1 копер)

|  | Тип копра |
| --- | --- |

N

Наименование

| Тариф | КР-13 | КР-17 | ВНИИОМШС (тип1) |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | ный | В и д р а б о т |
| разряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нормы времени |
| 485.46 | 357.01 | 624.75 | 466.30 | 695.69 | 521.61 |
| 2 | Затраты труда |
|  | 2.1 | И Т Р |
| 140.78 | 103.53 | 181.18 | 135.23 | 201.72 | 151.27 |
|  | Рабочие: |
|  | 2.2 | Монтажник | 5 | 485.46 | 357.01 | 624.75 | 466.30 | 695.69 | 521.61 |
| 2.3 | Машинист автокрана | 5 | 1.79 | 1.79 | 2.98 | 2.98 | 5.16 | 5.16 |
| 2.4 | Такелажник | 3 | 3.58 | 3.58 | 5.96 | 5.96 | 10.32 | 10.32 |
| 2.5 | Итого рабочих: |
| 490.83 | 362.38 | 633.69 | 475.24 | 711.07 | 537.09 |

34. Монтаж и демонтаж породоразгрузочного комплекса проходческого подъема (табл. 141).

Породоразгрузочный комплекс общей массой 5700 кг и высотой до 4 м сооружается в пределах конструкции шахтных копров типов КР -13, КР-17 и ВНИИОМШСа (тип 1).

Содержание работ. Изготовление, контрольная сборка, доставка, монтаж и демонтаж породоразгрузочного комплекса в составе: бункера разгрузочного, секторного затвора, лотка породоспуска, станка комплекса.

Монтаж и демонтаж оборудования породоразгрузочного комплекса: электрических лебедок, проводов освещения площадок, светильников, ловителей, концевых включателей, блочков, пневмоцилиндров, комплекс самоопрокидывающейся бадьи.

Нормы основных расходов на сооружение фундаментов под стойки породопогрузочных комплексов определять по ССН, вып. 8 в зависимости от конкретных объемов работ.

Таблица 141

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж

породопогрузочного комплекса проходческого подъема

( в чел.-ч и ч на 1 комплекс)

| N | Наименование | Тарифный | В и д р а б о т |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нормы времени |
| 303.7 | 104.84 |
| 2 | Затраты труда: |
|  | 2.1 | И Т Р |
| 88.09 | 30.40 |
|  | Рабочие: |
|  | 2.2 | Монтажник | 5 | 303.77 | 104.84 |
| 2.3 | Машинист автокрана | 5 | 0.23 | 0.23 |
| 2.4 | Такелажник | 3 | 0.46 | 0.46 |
| 2.5 | Слесарь (по изготовлению) | 5 | 289.55 | - |
| 2.6 | Итого рабочих: |
| 594.01 | 105.53 |

35. Монтаж и демонтаж породоразгрузочного комплекса клетевого подъема (табл. 142)

Породоразгрузочный комплекс общей массой 21500 кг и высотой до 4 м.

Содержание работ. Изготовление, контрольная сборка , монтаж и демонтаж породоразгрузочного комплекса в составе: бункера разгрузочного, секторного затвора, станка комплекса.

Монтаж и демонтаж оборудования породоразгрузочного комплекса: толкателей шахтных, опрокидывателя лобового, кулаков посадочных, дверей шахтных, электрических лебедок, блоков, пневмоцилиндров, силовых и осветительных кабелей, светильников.

Таблица 142

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж

породопогрузочного комплекса клетевого подъема

( в чел.-ч и ч на 1 комплекс)

| N | Наименование | Тарифный | В и д р а б о т |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нормы времени |
| 523.91 | 221.03 |
| 2 | Затраты труда: |
|  | 2.1 | И Т Р |
| 151.93 | 64.10 |
|  | Рабочие: |
|  | 2.2 | Монтажник | 5 | 523.91 | 221.03 |
| 2.3 | Машинист автокрана | 5 | 0.86 | 0.86 |
| 2.4 | Такелажник | 3 | 1.72 | 1.72 |
| 2.5 | Слесарь (по изготовлению) | 5 | 1229.76 | - |
| 2.6 | И т о г о рабочих: |
| 1756.25 | 223.61 |

Глава XIY. Шахтный подъем

36. Монтаж и демонтаж оборудования проходческого подъема (табл. 143-149)

Проведение вертикальных стволов шахт сечением 8.9 (9.7) м2 производится с применением одноэтажного проходческого полка; сечением 12.7(13.1) 12.7(13.4); 14.2(14.5)м2 - с двухэтажного подвесного проходческого полка.

Нормы основных расходов на планирование площадки, разработку котлована под фундаменты подъемных машин в породах I-IY категорий, укладку бетона в армированные конструкции и обратную засыпку определять по ССН, вып. 8.

Содержание работ. Разработка котлованов под фундаменты в породах YXY категориях буровзрывным способом, укладка и уплотнение бетона с установкой и снятием опалубки.

Монтаж оборудования: разгрузка оборудования у ствола. Монтаж подъемных машин, проходческих лебедок с установкой электрооборудования и пуско- наладочной аппаратуры. Установка копровых и проходческих шкивов. Навеска канатов. Сборка и спуск подвесного проходческого полка с установкой на нем грейферного грузчика. Навеска к канатам проходческой бадьи, прицепного устройства, направляющей рамки, конечных выключателей, отвесов. Устройство сигнализации и телефонной связи. Изготовление и сборка нулевой рамы и перекрытие ствола с устройством ляд и проемов. Установка электрооборудования подземных потребителей (кроме водоотливных установок).

Демонтаж оборудования, все вышеперечисленное оборудование, кроме оборудования, необходимого для оснащения клетевого подъема.

Таблица 143

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж оборудования проходческого подъема

( в чел.-ч. и ч на 1 проходческий подъем)

|  | Наименование | Тариф | С т в о л ы ш а х т с е ч е н и е м, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | профессий | ный | 6.9(7.6) | 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 12.7(13.4) | 14.2(14.5) |
| п/п |
| разряд | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Нормы времени |
| 34.70 | 7.08 | 179.66 | 75.66 | 272.40 | 130.41 | 290.20 | 141.14 | 326.63 | 164.83 |
| 2 | Затраты труда: |
|  | 2.1 | И Т Р |
| 10.06 | 2.05 | 52.10 | 21.96 | 79.00 | 37.82 | 84.16 | 40.93 | 94.73 | 47.80 |
|  | Р а б о ч и е |
|  | 2.2 | Монтажник шахтного оборудования на поверхности | 5 | 34.70 | 7.08 | 179.66 | 75.73 | 272.40 | 130.41 | 290.20 | 141.14 | 326.63 | 164.83 |
| 2.3 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 3.74 | 0.88 | 33.67 | 17.09 | 41.46 | 21.89 | 44.63 | 23.86 | 50.22 | 27.02 |
| 2.4 | Машинист автокрана | 5 | 2.55 | 2.09 | 7.41 | 6.06 | 12.63 | 10.14 | 14.43 | 11.94 | 16.57 | 12.87 |
| 2.5 | Такелажник | 3 | 2.55 | 2.09 | 7.41 | 6.06 | 12.63 | 10.14 | 14.43 | 11.94 | 16.57 | 12.87 |
| 2.6 | Слесарь по изготовлению металлоконструкций | 5 | 11.54 | - | 29.26 | - | 43.48 | - | 43.48 | - | 44.38 | - |
| 2.7 | Итого рабочих: |
| 55.08 | 12.14 | 257.41 | 104.94 | 382.60 | 172.58 | 407.17 | 188.88 | 454.37 | 217.59 |

Таблица 144

Нормы времени на монтаж и демонтаж подъемных машин и проходческих лебедок

( в ч на единицу оборудования)

N п/п

Наименование оборудования

| Характеристика | Сооружение фундаментов по категориям пород |
| --- | --- |

монтаж

| демонтаж |
| --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| При погрузке горной массы фундаментов вручную |
| 1 | Машины подъемные цилиндрические: | Диаметр барабана, м |
| - однобарабанная | 1,2 | 134,88 | 146,80 | 159,22 | 239,01 | 111,56 |
|  | - двухбарабанная | 1,6 | 197,18 | 216,03 | 235,92 | 439,97 | 206,03 |
| 2 | Лебедки проходческие с приводом: | Грузоподъемность, т |
| - электрическим | 5-6,3 | 54,83 | 61,23 | 66,43 | 13,28 | 5,31 |
| При погрузке горной массы фундаментов грейферным грузчиком |
| 3 | Машины подъемные цилиндрические: | Диаметр барабана, м |
| - двухбарабанная | 1,6 | 265,22 | 291,11 | 327,18 | 439,97 | 206,03 |
|  | то же | 2,0 | 411,22 | 450,02 | 505,49 | 710,66 | 340,62 |
|  | то же | 2,5 | 730,51 | 799,98 | 899,91 | 974,21 | 742,40 |
| 4 | Лебедки проходческие с приводом: | Грузоподъемность, т |
| - электрическим | 5-6,3 | 74,39 | 82,97 | 92,83 | 13,28 | 5,31 |
|  | то же | до 10 | 130,27 | 144,43 | 159,27 | 22,34 | 8,94 |
|  | то же | до 16 | 490,86 | 543,42 | 608,21 | 126,16 | 50,46 |
|  | то же | до 25 | 833,64 | 922,38 | 1012,59 | 140,18 | 56,07 |
|  | - электрическим и ручным | 5-6,3 | 72,1 | 79,58 | 82,11 | 10,86 | 4,38 |
| При отсутствии фундаментов |
| 5 | Лебедки вспомогательные с приводом | массой, кг |
| - ручным | до 150 | - | - | - | 1,28 | 0,53 |
|  | - электрическим | до 400 | - | - | - | 1,65 | 0,67 |

Таблица 145

Нормы затраты труда на монтаж и демонтаж подъемных машин

и проходческих лебедок с погрузкой горной массы фундаментов вручную

( в чел.- ч на единицу оборудования)

|  | Диаметр барабана подъемных машин, м |
| --- | --- |
| Тариф | 1,2 |
| N п/п | Наименование профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по кат. пород |

| монтаж | де монтаж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | И Т Р |
| 32,88 | 36,30 | 39,83 | 63,29 | 30,73 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 113,39 | 125,17 | 137,35 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 21,49 | 21,63 | 21,87 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 218,25 | 105,98 |
| 5 | Электромонтажник по электромашинам | 4 | - | - | - | 20,76 | 5,58 |
| 6 | Взрывник | 5 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | - |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования | 5 | 21,21 | 23,18 | 25,20 | 25,83 | 10,92 |
| 8 | Водитель автомобиля | - | 40,46 | 43,16 | 43,40 | - | - |
| 9 | Машинист а/крана | 5 | 42,41 | 46,35 | 50,39 | 51,65 | 21,84 |
| 10 | Такелажник | 3 | 21,21 | 23,18 | 25,20 | 25,83 | 10,92 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | - | - |
| 12 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,15 | 0,31 | 0,75 | - | - |
| 13 | Итого рабочих: |
| 273,13 | 296,84 | 317,03 | 342,32 | 155,24 |

Продолжение таблицы 145

|  | Диаметр барабана подъемных машин, м |
| --- | --- |
| Тариф | 1,6 |
| N п/п | Наименование профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по кат. пород |

| монтаж | де монтаж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 49,00 | 54,38 | 60,08 | 115,69 | 56,54 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 168,95 | 187,53 | 207,17 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 28,23 | 28,50 | 28,75 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 398,90 | 194,96 |
| 5 | Электромонтажник по электромашинам | 4 | - | - | - | 41,07 | 11,07 |
| 6 | Взрывник | 5 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | - | - |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования | 5 | 20,66 | 22,74 | 24,93 | 47,17 | 19,99 |
| 8 | Водитель автомобиля | - | 38,40 | 40,94 | 41,34 | - | - |
| 9 | Машинист а/крана | 5 | 41,31 | 45,47 | 49,85 | 94,34 | 39,97 |
| 10 | Такелажник | 3 | 20,66 | 22,74 | 24,93 | 47,17 | 19,99 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0,77 | 0,82 | 0,83 | - | - |
| 12 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,18 | 0,39 | 0,96 | - | - |
| 13 | Итого рабочих: |
| 325,16 | 361,13 | 390,76 | 628,65 | 285,98 |

Окончание таблицы 145

|  | Грузоподъемность проходчес.лебедки,т |
| --- | --- |
| Тариф | 5,0 - 6,3 |
| N п/п | Наименование профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по кат. пород |

| монтаж | де монтаж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | И Т Р |
| 11,91 | 13,73 | 15,20 | 3,85 | 1,54 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 41,07 | 47,35 | 52,42 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 13,76 | 13,88 | 14,01 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 13,28 | 5,31 |
| 5 | Электромонтажник по электромашинам | 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | Взрывник | 5 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования | 5 | 5,24 | 5,95 | 6,52 | 2,22 | 0,89 |
| 8 | Водитель автомобиля | - | 10,04 | 11,86 | 11,96 | - | - |
| 9 | Машинист а/крана | 5 | 10,48 | 11,90 | 13,04 | 4,43 | 1,77 |
| 10 | Такелажник | 3 | 5,24 | 5,95 | 6,52 | 2,22 | 0,89 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 12 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | - | - |
| 13 | Итого рабочих: |
| 92,13 | 103,26 | 110,93 | 22,15 | 8,86 |

Таблица 146

Нормы затраты труда на монтаж и демонтаж подъемных машин

с погрузкой горной массы фундаментов грейферным грузчиком

( в чел.- ч на 1 машину)

| Тариф | Диаметр барабана, м |
| --- | --- |
| N | Наименование | ный | 1,6 |
| п/п | профессий | разряд | сооружение фундаментов по кат. пород |

| монтаж | де монтаж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | И Т Р |
| 68,73 | 76,16 | 86,54 | 115,69 | 56,54 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 236,99 | 262,61 | 298,43 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 28,23 | 28,50 | 28,75 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 398,90 | 194,96 |
| 5 | Электромонтажник по электромашинам | 4 | - | - | - | 41,07 | 11,07 |
| 6 | Взрывник | 5 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | - | - |
| 7 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 28,22 | 31,08 | 35,07 | 47,17 | 19,99 |
| 8 | Водитель автомобиля | - | 67,20 | 72,72 | 79,96 | - | - |
| 9 | Машинист а/крана | 5 | 112,86 | 124,30 | 140,26 | 94,34 | 39,97 |
| 10 | Такелажник | 3 | 28,22 | 31,08 | 35,07 | 47,17 | 19,99 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 1,34 | 1,45 | 1,60 | - | - |
| 12 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,18 | 0,39 | 0,96 | - | - |
| 13 | Итого рабочих: |
| 509,24 | 564,13 | 632,10 | 628,65 | 285,98 |

Продолжение таблицы 146

| Тариф | Диаметр барабана, м |
| --- | --- |
| N | Наименование | ный | 2.0 |
| п/п | профессий | разряд | сооружение фундаментов по кат. пород |

| монтаж | де монтаж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 101,79 | 112,89 | 128,80 | 193,05 | 95,04 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 351,00 | 389,29 | 444,15 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 60,22 | 60,73 | 61,34 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 665,68 | 327,72 |
| 5 | Электромонтажник по электромашинам | 4 | - | - | - | 44,98 | 12,90 |
| 6 | Взрывник | 5 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | - | - |
| 7 | Электрослесарь (слесарь дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 30,12 | 33,27 | 37,90 | 62,56 | 27,34 |
| 8 | Водитель автомобиля | - | 66,02 | 71,46 | 78,50 | - | - |
| 9 | Машинист а/крана | 5 | 180,72 | 199,59 | 227,40 | 125,11 | 54,67 |
| 10 | Такелажник | 3 | 30,12 | 33,27 | 37,90 | 62,56 | 27,34 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | - | - |
| 12 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,19 | 0,57 | 1,36 | - | - |
| 13 | Итого рабочих: |
| 731,71 | 807,61 | 908,12 | 960,89 | 449,97 |

Окончание таблицы 146

| Тариф | Д и а м е т р б а р а б а н а, м |
| --- | --- |
| N | Наименование | ный | 2.5 |
| п/п | профессий | разряд | сооружение фундаментов по кат. пород |

| монтаж | де монтаж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | И Т Р |
| 180,47 | 200,32 | 229,01 | 269,48 | 133,26 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 622,32 | 690,77 | 789,69 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 108,19 | 109,21 | 110,22 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 929,23 | 459,50 |
| 5 | Электромонтажник по электромашинам | 4 | - | - | - | 44,98 | 12,90 |
| 6 | Взрывник | 5 | 18,00 | 18,00 | 24,00 | - | - |
| 7 | Электрослесарь (слесарь дежурный и по ремонту оборудования) | 5 | 53,42 | 59,14 | 67,40 | 81,38 | 36,75 |
| 8 | Водитель автомобиля | - | 118,76 | 128,52 | 141,32 | - | - |
| 9 | Машинист а/крана | 5 | 320,52 | 354,84 | 404,40 | 162,76 | 73,50 |
| 10 | Такелажник | 3 | 53,42 | 59,14 | 67,40 | 81,38 | 36,75 |
| 11 | Кузнец ручной ковки | 4 | 2,38 | 2,57 | 2,83 | - | - |
| 12 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,21 | 0,84 | 2,06 | - | - |
| 13 | Итого рабочих: |
| 1297,24 | 1423,03 | 1609,32 | 1299,73 | 619,40 |

Таблица 147

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж

проходческих лебедок с погрузкой горной массы фундаментов

грейферным грузчиком

( в чел.- ч на 1 лебедку)

|  | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| Тариф | до 10 |
| N п/п | Наименование профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по категориям пород |

| монтаж | демон таж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | И Т Р |
| 31,97 | 35,44 | 39,67 | 6,48 | 2,59 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 108,17 | 122,19 | 136,79 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 22,10 | 22,24 | 22,48 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 22,34 | 8,94 |
| 5 | Взрывник | 5 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 9,34 | 10,51 | 11,73 | 3,72 | 1,49 |
| 7 | Водитель автомобиля | - | 26,38 | 28,62 | 31,36 | - | - |
| 8 | Машинист а/крана | 5 | 37,34 | 42,02 | 46,90 | 7,44 | 2,98 |
| 9 | Такелажник | 3 | 9,34 | 10,51 | 11,73 | 3,72 | 1,49 |
| 10 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | - | - |
| 11 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,10 | 0,20 | 0,48 | - | - |
| 12 | Итого рабочих: |
| 219,30 | 242,86 | 268,10 | 37,22 | 14,90 |

Продолжение таблицы 147

|  | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| Тариф | до 16 |
| N п/п | Наименование профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по категориям пород |

| монтаж | демон таж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 104,41 | 119,29 | 137,72 | 36,59 | 14,63 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 360,04 | 411,35 | 474,89 | - | - |
| 2 | Бетонщик | 4 | 130,82 | 132,07 | 133,32 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 126,16 | 50,46 |
| 5 | Взрывник | 5 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | - |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 31,89 | 36,19 | 41,50 | 9,01 | 3,61 |
| 7 | Водитель автомобиля | - | 81,22 | 87,94 | 96,62 | - | - |
| 8 | Машинист а/крана | 5 | 191,37 | 217,11 | 249,00 | 18,02 | 7,21 |
| 9 | Такелажник | 3 | 31,89 | 36,19 | 41,50 | 9,01 | 3,61 |
| 10 | Кузнец ручной ковки | 4 | 1,62 | 1,76 | 1,93 | - | - |
| 11 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,22 | 0,60 | 1,50 | - | - |
| 12 | Итого рабочих: |
| 841,07 | 935,21 | 1052,26 | 162,20 | 64,89 |

Окончание таблицы 147

|  | Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь, т |
| --- | --- |
| Тариф | до 25 |
| N п/п | Наименование профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по категориям пород |

| монтаж | демон таж |
| --- | --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | И Т Р |
| 192,42 | 215,84 | 237,68 | 40,65 | 16,26 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2 | Проходчик | 6 | 663,51 | 744,25 | 816,12 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 170,13 | 178,13 | 196,47 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 140,18 | 56,07 |
| 5 | Взрывник | 5 | 18,00 | 18,00 | 24,00 | - | - |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 54,17 | 61,43 | 69,10 | 10,01 | 4,01 |
| 7 | Водитель автомобиля | - | 138,66 | 149,88 | 160,30 | - | - |
| 8 | Машинист а/крана | 5 | 324,99 | 368,55 | 414,57 | 20,02 | 8,01 |
| 9 | Такелажник | 3 | 54,17 | 61,43 | 69,10 | 10,01 | 4,01 |
| 10 | Кузнец ручной ковки | 4 | 2,14 | 3,18 | 4,12 | - | - |
| 11 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,29 | 0,80 | 1,94 | - | - |
| 12 | Итого рабочих: |
| 1426,06 | 1592,76 | 1755,72 | 180,22 | 72,10 |

Таблица 148

Нормы затраты труда на монтаж и демонтаж проходческих лебедок с погрузкой

горной массы фундаментов грейферным грузчиком

( в чел.- ч на 1 лебедку)

|  | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| N | Наименование | Тариф | 5-6,3 (с электроприводом) | 5-63 (с электро- и ручным приводом) |
| п/п | профессий | ный разряд | сооружение фундаментов по категориям пород |

| монтаж | демон | сооружение фундаментов по категориям пород |
| --- | --- | --- |

монтаж

| демон |
| --- |
|  | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| таж | Y-X | XI-XIII | XIY-XY |
| таж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 17,58 | 20,04 | 22,07 | 3,85 | 1,54 | 17,43 | 19,57 | 20,27 | 3,15 | 1,27 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Проходчик | 6 | 60,63 | 69,09 | 78,82 | - | - | 60,12 | 67,47 | 69,98 | - | - |
| 3 | Бетонщик | 4 | 13,76 | 13,88 | 14,01 | - | - | 11,98 | 12,11 | 12,23 | - | - |
| 4 | Монтажник | 4 | - | - | - | 13,28 | 5,31 | - | - | - | 10,86 | 4,38 |
| 5 | Взрывник | 5 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| 6 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 7,42 | 8,37 | 9,45 | 2,22 | 0,89 | 5,19 | 5,82 | 6,59 | 1,81 | 0,73 |
| 7 | Водитель автомобиля | - | 19,32 | 21,06 | 23,12 | - | - | 14,62 | 15,48 | 17,44 | - | - |
| 8 | Машинист а/крана | 5 | 29,66 | 33,46 | 37,80 | 4,43 | 1,77 | 20,74 | 23,26 | 26,34 | 3,62 | 1,45 |
| 9 | Такелажник | 3 | 7,42 | 8,37 | 9,45 | 2,22 | 0,89 | 5,19 | 5,82 | 6,59 | 1,81 | 0,73 |
| 10 | Кузнец ручной ковки | 4 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | - | - | 0,29 | 0,32 | 0,35 | - | - |
| 11 | Кузнец бурозаправщик | 4 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | - | - | 0,08 | 0,13 | 0,22 | - | - |
| 12 | Итого рабочих: |
| 144,68 | 160,78 | 179,33 | 22,15 | 8,86 | 124,21 | 136,77 | 145,64 | 18,10 | 7,29 |

Таблица 149

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж

вспомогательных лебедок

( в чел.- ч на 1 лебедку)

|  | М а с с а, кг |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий | Тарифный | до 150 с ручным приводом | до 400 с электроприводом |
| разряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | И Т Р |
| 0.37 | 0.15 | 0.48 | 0.19 |
|  | Рабочие: |
|  | 2 | Монтажник | 4 | 1.28 | 0.53 | 1.65 | 0.67 |
| 3 | Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования | 5 | 0.64 | 0.27 | 0.83 | 0.34 |
| 4 | Машинист автокрана | 5 | - | - | 1.65 | 0.67 |
| 5 | Такелажник | 3 | 0.64 | 0.27 | 0.83 | 0.34 |
| 6 | Итого рабочих: |
| 2.56 | 1.07 | 4.96 | 2.02 |

37. Монтаж и демонтаж оборудования клетевого подъема (табл. 150)

Содержание работ. Разгрузка оборудования около устья ствола. Изготовление и монтаж нулевой рамы с заделкой концов бетоном с резкой и сваркой элементов нулевой рамы и перекрытия. Устройство перекрытия ствола.

Монтаж оборудования: навеска подъемного каната, шкивов копровых, шахтных неопрокидных клетей, прицепных устройств, парашютов шахтных, противовесов с опрокидыванием и испытанием. Установка посадочных кулаков с монтажом подкулачных балок и электропривода, дверей стволовых с перегородкой, блокировкой и электрооборудованием.

Демонтаж оборудования.

Таблица 150

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж оборудования клетевого подъема

( в чел.-ч. и ч на 1 клетевой подъем)

|  | С т в о л ы ш а х т с е ч е н и е м, м2 |
| --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | 6.9(7.6) | 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 12.7(13.4) | 14.2(14.5) |
| п/п | профессий | разряд | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Нормы времени |
| 8.20 | 282.17 | 110.95 | 493.42 | 173.09 | 303.52 | 121.1 | 511.31 | 185.04 |
| 2 | Затраты труда |
| 2.1 | И Т Р |
| 2.38 | 81.83 | 32.18 | 143.09 | 50.20 | 88.02 | 35.12 | 148.28 | 53.66 |
|  | Р а б о ч и е : |
| 2.2 | Монтажник шахтного оборудования на поверхности | 4 | 8.20 | 282.17 | 110.95 | 493.42 | 173.09 | 303.52 | 121.1 | 511.31 | 185.04 |
| 2.3 | Машинист подъемной машины | 5 | - | 9.22 | 4.61 | 9.20 | 4.60 | 6.15 | 3.07 | 9.20 | 4.60 |
| 2.4 | Машинист автокрана | 5 | 0.86 | 8.23 | 10.43 | 12.02 | 14.51 | 10.51 | 13.00 | 14.14 | 17.83 |
| 2.5 | Стволовой | 2 | - | 9.22 | 4.61 | 9.20 | 4.60 | 6.15 | 3.07 | 9.20 | 4.60 |
| 2.6 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 0.82 | 44.66 | 17.83 | 71.90 | 25.74 | 46.00 | 17.77 | 73.69 | 26.96 |
| 2.7 | Такелажник | 3 | 0.86 | 8.23 | 10.43 | 12.02 | 14.51 | 10.51 | 13.00 | 14.14 | 17.83 |
| 2.8 | Слесарь по изготовлению металлоконструкций | 5 | - | 29.1 | - | 54.60 | - | 51.90 | - | 53.80 | - |
| 2.9 | Итого рабочих: |
| 10.74 | 390.83 | 158.86 | 662.36 | 237.05 | 434.74 | 171.01 | 685.48 | 256.86 |

Глава XY. Оборудование обменного комплекса шахтного подъема

38. На поверхности шахт (табл. 151-154)

Содержание работ. Погрузка оборудования в вагонетки или на платформы. Доставка к месту монтажа, разгрузка. Изготовление балок и опорных частей, сооружение фундаментов под оборудование и механизмы. Установка анкерных болтов с заделкой их бетоном. Монтаж и демонтаж оборудования: стопоры шахтные путевые; переводы стрелочные; рельсовый путь из Р-18 и Р-24; толкатели цепные, канатные, штоковые; опрокидыватели лобовые, боковые, круговые; поворотные круги; лебедки маневровые; платформы перестановочные.

Таблица 151

Нормы времени и на монтаж и демонтаж

обменного комплекса на поверхности шахт

( в ч на единицу оборудования)

| N | Наименование | Масса, | В и д р а б о т |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | оборудования | т. | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Переводы стрелочные Р-18 | 0.6-0.7 | 15.68 | 8.72 |
| 2 | То же, Р- 24 | 0.8-0.98 | 15.67 | 8.72 |
| 3 | Постоянный рельсовый путь (на 10 м) Р-18 | - | 5.2 | 1.37 |
| 4 | То же, Р- 24 | - | 5.41 | 1.5 |
| 5 | Толкатели цепные | 1.7-2.0 | 62.37 | 31.19 |
| 6 | То же, канатные | 3.8-4.2 | 85.05 | 42.53 |
| 7 | -"- штоковые | 1.5-1.7 | 56.72 | 28.35 |
| 8 | -"- штоковые | 2.0-2-2 | 87.78 | 43.89 |
| 9 | Опрокидыватели лобовые | 3.3 | 87.36 | 34.94 |
| 10 | То же боковые | 6.0 | 109.2 | 43.68 |
| 11 | -"- круговые | 9.0 | 136.5 | 54.6 |
| 12 | Поворотные круги | 4.0-4.2 | 6.3 | 1.47 |
| 13 | Платформы перестановочные | 2.1 | 6.3 | 1.47 |
| 14 | То же | 3.0-3.5 | 6.3 | 1.47 |
| 15 | Лебедки маневровые | 0.7-0.85 | 16.07 | 6.43 |
| 16 | То же | 0.86-1.0 | 17.01 | 6.8 |
| 17 | Стопоры шахтные путевые | 0.8-1.0 | 82.70 | 15.41 |

Таблица 152

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж оборудования обменного комплекса

на поверхности шахт

( в чел.-ч на единицу оборудования)

|  | Переводы стрелочные | Пост. рельс. путь на 10 м |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Тарифный | Р-18 | Р-24 |
| п/п | профессии | разряд | М а с с а , т | Р-18 | Р-24 |
|  | 0.6-0.7 | 0.8-0.9 |
|  | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | И Т Р |
| 4,55 | 2,53 | 4,54 | 2,53 | 1,51 | 0,40 | 1,57 | 0,44 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник шахтного оборудования на поверхности | 4 | 15,68 | 8,72 | 15,67 | 8,72 | 5,20 | 1,37 | 5,41 | 1,50 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 8,28 | 10,73 | 8,83 | 11,20 | 7,93 | 1,38 | 8,14 | 1,60 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 5,99 | 4,86 | 6,13 | 5,00 | 3,28 | 0,69 | 3,89 | 0,78 |
| 6 | Итого рабочих: |
| 29,95 | 24,31 | 30,63 | 24,92 | 16,41 | 3,44 | 17,44 | 3,88 |

Таблица 153

Нормы затраты труда на монтаж и демонтаж оборудования обменного комплекса

на поверхности шахт

( в чел.- ч на единицу оборудования)

|  | Платформы перестановочные | Лебедки маневровые | Стопора путевые |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Тариф | М а с с а , т |
| п/п | профессий | ный | до 2.1 | 3.0-3.5 | 0.7-0.85 | 0.86-1.0 | 0.8-1.0 |
| разряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 1.83 | 0.43 | 1.83 | 0.43 | 4.66 | 1.87 | 4.93 | 1.97 | 24.01 | 4.47 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник шахтного оборудования | 4 | 6.30 | 1.47 | 6.30 | 1.47 | 16.07 | 6.43 | 17.01 | 6.80 | 82.79 | 15.41 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 3.27 | 3.27 | 5.44 | 5.44 | 1.26 | 1.26 | 1.48 | 1.48 | 26.29 | 5.45 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 2.40 | 1.19 | 2.94 | 1.73 | 4.33 | 1.92 | 4.63 | 2.08 | 27.28 | 5.22 |
| 5 | Слесарь по изготовлению металлоконструкций | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.17 | - |
| 6 | Итого рабочих: |
| 11.97 | 5.93 | 14.68 | 8.64 | 21.66 | 9.61 | 23.12 | 10.36 | 198.51 | 26.08 |

Таблица 154

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж оборудования

обменного комплекса на поверхности шахт

( в чел.- ч на единицу оборудования)

|  | Т о л к а т е л и |
| --- | --- |
| N |
|  | цепные | канатные |
| п/п | Наименование | Тариф | м а с с а, т |
|  | профессии | ный | 1.7-2.0 | 3.8-4.2 |
| разряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | И Т Р |
| 18,09 | 9,05 | 24,66 | 12,33 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник шахтного оборудования | 4 | 62,37 | 31,19 | 85,05 | 42,53 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 2,99 | 2,99 | 7,21 | 7,21 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 16,35 | 8,55 | 23,07 | 12,44 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 81,71 | 42,73 | 115,33 | 62,18 |

Продолжение таблицы 154

|  | Т о л к а т е л и | Поворотные |
| --- | --- | --- |
|  | штоковые | круги |
| N | Наименование | Тариф | м а с с а , т |
| п/п | профессии | ный | 1.5-1.7 | 2.0-2.2 | 4.0-4.2 |
| разряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 16,44 | 8,22 | 25,46 | 12,73 | 1,83 | 0,43 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник шахтного оборудования | 4 | 56,70 | 28,35 | 87,78 | 43,89 | 6,30 | 1,47 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 2,48 | 2,48 | 3,42 | 3,42 | 6,34 | 6,34 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 14,80 | 7,71 | 22,80 | 11,83 | 3,16 | 1,96 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 73,98 | 38,54 | 114,00 | 59,14 | 15,80 | 9,77 |

Окончание таблицы 154

|  | Опрокидыватели |
| --- | --- |
|  | лобовой | боковой | круговой |
| N | Наименование | Та | м а с с а , т |
| п/п | профессии | риф | до 3.3 | до 6.6 | до 9.0 |
| ный разряд | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | И Т Р |
| 25,34 | 0,13 | 31,67 | 12,67 | 39,59 | 15,83 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник шахтного оборудования | 4 | 87,36 | 34,94 | 109,20 | 43,68 | 136,50 | 54,60 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 5,13 | 5,13 | 9,30 | 9,30 | 13,99 | 13,99 |
| 4 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 23,13 | 10,02 | 29,63 | 13,25 | 37,62 | 17,15 |
| 5 | Итого рабочих: |
| 115,62 | 50,09 | 148,13 | 66,23 | 188,11 | 85,74 |

39. На подземных горизонтах шахт (табл. 155-158)

Содержание работ. Погрузка оборудования в вагонетки или платформы. Доставка к устью ствола. Погрузка оборудования и материалов в клеть, прием их на горизонте, доставка к месту монтажа в вагонетках. Изготовление металлоконструкций для установки и крепления оборудования. Устройство фундаментов с закладными деталями. Навеска сетей электроосвещения. Монтаж и демонтаж оборудования: стопоры шахтные путевые; переводы стрелочные; рельсовый путь из Р -18 и Р-24; толкатели цепные, канатные, штоковые; лебедки маневровые; платформы перестановочные; поворотные круги; съезды; перестилка временного рельсового пути на постоянный.

Таблица 155

Нормы времени и на монтаж и демонтаж

обменного комплекса на подземных горизонтах шахт

( в ч на единицу оборудования)

| N | Наименование | Масса, | В и д р а б о т |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | оборудования | т | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Переводы стрелочные Р- 18 | 0.6-0.7 | 12.6 | 4.31 |
| 2 | То же, Р- 24 | 0.8-0.98 | 15.75 | 5.15 |
| 3 | Постоянный рельсовый путь (на 10 м) Р- 18 | - | 6.41 | 1.58 |
| 4 | То же, Р- 24 | - | 7.04 | 1.58 |
| 5 | Толкатели цепные | 1.7-2.0 | 62.37 | 31.19 |
| 6 | То же, канатные | 3.8-4.2 | 93.56 | 46.78 |
| 7 | -"- штоковые | 1.5-1.7 | 48.2 | 24.10 |
| 8 | -"- штоковые | 2.0-2-2 | 102.7 | 51.38 |
| 9 | Съезды Р- 18 | 1.1-1.3 | 28.35 | 7.67 |
| 10 | То же Р- 24 | 1.4-1.6 | 34.65 | 10.2 |
| 11 | Перестилка временного пути на постоянный Р- 18 (на 10 м) | - | 5.78 | 1.58 |
| 12 | То же, Р- 24 | - | 5.99 | 1.58 |
| 13 | Поворотные круги | 4.0-4.2 | 6.3 | 1.47 |
| 14 | Платформы перестановочные | 2.1 | 6.3 | 1.47 |
| 15 | То же | 3.0-3.5 | 6.3 | 1.47 |
| 16 | Лебедки маневровые | 0.7-0.85 | 18.9 | 7.56 |
| 17 | Тоже | 0.86-1.0 | 19.55 | 7.98 |
| 18 | Стопоры шахтные путевые | 0.8-1.0 | 110.6 | 18.51 |

Таблица 156

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж оборудования обменного комплекса

на подземных горизонтах шахт

( в чел.- ч на единицу оборудования)

|  | Переводы стрелочные | Съезды | Пост. рельс. путь на 10 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Та | Т и п р е л ь с |
| N | Наименование | риф | Р-18 | Р-24 | Р-18 | Р-24 | Р-18 | Р-24 |
| п/п | профессий | ный | М а с с а , т |
| раз | 0.6-0.7 | 0.8-0.9 | 1.1-1.3 | 1.4-1.6 |
| де |
| де |
| ряд | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | мон таж | монтаж | мон таж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | И Т Р |
| 3.91 | 1.34 | 4.88 | 1.60 | 8.79 | 2.38 | 10.74 | 3.16 | 1.99 | 0.49 | 2.18 | 0.49 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник горного оборудования на поверхности | 5 | 12.60 | 4.31 | 15.75 | 5.15 | 28.35 | 7.67 | 34.65 | 10.20 | 6.41 | 1.58 | 7.04 | 1.58 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 7.81 | 7.78 | 9.54 | 9.49 | 13.30 | 13.23 | 16.01 | 15.91 | 3.06 | 3.24 | 3.83 | 4.05 |
| 4 | Эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 3.76 | 2.30 | 4.64 | 2.80 | 7.51 | 3.91 | 9.11 | 4.96 | 1.72 | 0.93 | 2.00 | 1.11 |
| 5 | Машинист подъемной машины | 5 | 5.39 | 2.90 | 6.72 | 3.48 | 11.67 | 5.29 | 14.29 | 6.86 | 2.58 | 1.12 | 2.91 | 1.27 |
| 6 | Итого рабочих: |
| 29.56 | 17.29 | 36.65 | 20.92 | 60.83 | 30.10 | 74.06 | 37.93 | 13.77 | 6.87 | 15.78 | 8.01 |

Таблица 157

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж оборудования обменного комплекса

на подземных горизонтах шахт

( в чел.- ч на единицу оборудования)

Т о л к а т е л и

|  | Поворотные | Перестилка временного р/пути |
| --- | --- | --- |
| Та | цепные | канатные | штоковые | круги | на постоянный |
| N | Наименование | риф | М а с с а , т | Т и п р е л ь с |
| п/п | профессий | ный | 1.7-2.0 | 3.8-4.2 | 1.5-1.7 | 2.0-2.2 | 4.0-4.2 | Р-18 | Р-24 |
| раз ряд | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж | монтаж | демон таж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | И Т Р |
| 19.33 | 9.67 | 29.00 | 14.50 | 14.94 | 7.47 | 31.85 | 15.93 | 1.96 | 0.46 | 1.79 | 0.49 | 1.86 | 0.49 |
|  | Р а б о ч и е: |
|  | 2 | Монтажник горного оборудования | 5 | 62.37 | 31.19 | 93.56 | 46.78 | 48.20 | 24.10 | 102.74 | 51.38 | 6.30 | 1.47 | 5.78 | 1.58 | 5.99 | 1.58 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 12.72 | 12.64 | 32.09 | 31.90 | 12.25 | 12.18 | 16.88 | 16.75 | 30.72 | 30.54 | - | 3.24 | - | 4.05 |
| 4 | Эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 13.84 | 8.55 | 24.23 | 16.25 | 11.35 | 7.73 | 21.68 | 23.01 | 7.25 | 6.71 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.11 |
| 5 | Машинист подъемной машины | 5 | 25.03 | 14.61 | 41.88 | 26.23 | 20.15 | 12.47 | 39.87 | 22.71 | 8.04 | 7.25 | 1.92 | 1.12 | 2.00 | 1.27 |
| 6 | Итого рабочих: |
| 113.96 | 66.99 | 191.76 | 121.16 | 91.95 | 56.48 | 181.17 | 103.85 | 52.31 | 45.97 | 8.66 | 6.87 | 8.99 | 8.01 |

Таблица 158

Нормы затрат труда на монтаж и демонтаж оборудования обменного комплекса

на подземных горизонтах шахт

( в чел.- ч на единицу оборудования)

| Та | Платформа перестановочная | Лебедки маневровые | Стопора путевые |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | риф | М а с с а , т |
| п/п | профессий | ный | до 2.1 | 3.0-3.5 | 0.7-0.85 | 0.86-1.0 | 0.8-1.0 |
| разряд | монтаж | де монтаж | монтаж | де монтаж | монтаж | демонтаж | монтаж | де монтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | И Т Р |
| 1.95 | 0.46 | 1.95 | 0.46 | 5.86 | 2.34 | 6.18 | 2.48 | 34.26 | 5.74 |
|  | Р а б о ч и е : |
|  | 2 | Монтажник горного оборудования на поверхности | 5 | 6.30 | 1.47 | 6.30 | 1.47 | 18.90 | 7.56 | 19.95 | 7.98 | 110.50 | 18.51 |
| 3 | Доставщик крепежных материалов в шахту | 3 | 15.83 | 15.73 | 26.39 | 26.22 | 7.16 | 6.56 | 8.63 | 7.63 | 58.95 | 15.14 |
| 4 | Эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 4.25 | 3.39 | 6.38 | 5.49 | 4.57 | 2.56 | 5.05 | 2.84 | 30.63 | 6.30 |
| 5 | Слесарь по изготовлению металлоконструкций | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.15 | - |
| 6 | Взрывник | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | - |
| 7 | Машинист подъемной машины | 5 | 5.17 | 3.64 | 7.20 | 5.74 | 7.83 | 3.90 | 8.41 | 4.26 | 46.92 | 8.47 |
| 8 | Машинист электролебедки | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.92 | - |
| 9 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.01 | - |
| 10 | Итого рабочих: |
| 31.55 | 24.23 | 46.27 | 38.92 | 38.46 | 20.58 | 42.04 | 22.71 | 377.08 | 48.42 |

Глава XYI. Оснащение подземных камер различного назначения (табл. 159-160 )

Проходка и крепление камер определяется по нормам основных расходов на проведение горизонтальных подземных выработок соответствующих сечений (глава YI). В настоящей главе представлены:

1. Слесарная мастерская

Предназначена для текущего профилактического осмотра и мелкого ремонта горного ручного оборудования.

В камере предусмотрена прокладка рельсового узкоколейного пути и установка сверлильного и точильно- шлифовального станков.

Камера оснащена ящиками, стволами, верстаками и инструментом. Длина камеры - 8.7 м, сечение -7.5 м2.

2. Раздаточная камера емкостью до 400 кг ВМ.

Предусмотрена для суточного запаса и выдачи ВМ. Содержит ячейки для хранения СВ и ВВ.

Длина камеры - 18 м, сечение 5.8 м2.

3. Склад противопожарных материалов

Служит для хранения материалов: песка, глины, кирпича, бетонитов; в камере предусмотрено нахождение противопожарного поезда, состоящего из вагонеток с противопожарным инструментом, емкостью с водой и ручным насосом.

Длина камеры - 20 м, сечение 9.1 м2.

4. Электровозное депо до трех электровозов с тяговым усилием до 7 т.

Предназначено для профилактического осмотра и мелкого ремонта электровозов, промывки и зарядки аккумуляторных батарей.

Состоит из зарядной камеры, оборудованной столами и зарядными агрегатами типа ЗУК, нишей для хранения и приготовления электролита, ремонтной ямой.

Длина электровозного депо - до 30 м, сечение - 7.0-9.7 м2.

5. Газоубежище вместимостью до 40 человек.

Служит для пребывания в камере рабочего персонала на случай возможного пожара в горных выработках. Оснащается предметами бытового обихода, сидячими и лежачими деревянными нарами; электрооборудованием - стационарным и аварийным автономным, телефонной связью, воздухопроводом.

Длина камеры до 13 м, сечением - 9.3 м2.

6. Расходный склад емкостью до 1000 кг ВМ ячейкового и камерного типов.

Расходный склад в своем составе содержит: камеры для хранения ВВ и СВ, камеру проверки и маркировки СВ, камеру противопожарных материалов, камеру проверки и изготовления зажигательных трубок; подходные выработки и запасной выход, отгороженные от основных камер решетчатыми и противопожарными дверьми.

Камеры оснащаются стеллажами, деревянными настилами, столами, табуретками, шкафами и полками, средствами пожаротушения, электрооборудованием, пусковой аппаратурой и телефонной связью.

Длина выработки - 78.2 м - ячейкового и 61.1 м - камерного типа, сечение от 4.3 до 5.8 м2.

7. Насосные станции главного водоотлива

Предназначены для водоотлива шахтных вод из вертикальных стволов шахт прямоугольного сечения.

Состоят из водозаборного колодца, водотрубного ходка, подходных выработок и насосной камеры, оборудованной фундаментами под центробежные насосы типа ЦНС, бетонными полами, узкоколейным рельсовым путем, пусковой электроаппаратурой, электроосвещением, средствами пожаротушения и телефонной связью. Сечение камер 7.5-9.0 м2.

8. Камеры для бурения геологоразведочных скважин

Предназначены для бурения горизонтальных (наклонных), нисходящих и восходящих скважин.

Таблица 159

| Тип станка и направление скважин |
| --- |
| БСК-2М-100 | СКБ-4 | СКБ-5; ЗИФ-650 | ЗИФ-12000М |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Горизонтальные, нисходящие,

| восходящие | Горизонтальные, нисходящие, восходящие | Нисходящие | Нисходящие |
| --- | --- | --- | --- |

Камеры состоят из подходной выработки, машинного зала для нисходящих скважин дополнительно сооружается восстающая выработка, оборудованная лестничным отделением с площадками, балками с кронблоком, настилом под буровые штанги и пр.

Буровые камеры оснащаются верстаками, стеллажами для буровых штанг, стойкой для ключей, ящиками, полками под инструмент, щитом противопожарным, пусковой аппаратурой и электрооборудованием, средствами пожаротушения, телефонной связью.

Длина буровых камер - 6-8 м, сечение - 5.1-8.3 м2.

Сметные нормы на сооружение восстающей выработки для камер нисходящих скважин, определять по главе YII "Восстающие выработки".

Содержание работ. В подземных камерах различного назначения производится устройство бетонных полов, деревянного настила, сооружение бетонных фундаментов под слесарные и буровые станки, насосные агрегаты, аккумуляторные батареи. Устройство бетонных перемычек под металлические двери с установкой и снятием деревянной опалубки. Устройство металлических решетчатых перегородок и дверей с изготовлением и сварочными работами.

Таблица 160

Нормы времени и затраты труда на оснащение подземных камер

различного назначения

( в ч и чел.- ч на 1 камеру)

|  | Н а и м е н о в а н и е к а м е р |
| --- | --- |

N п/п

Наименование

профессии

| Тарифный разряд | Слесарная мастерская | Раздаточная камера емкостью до 400 кг ВМ | Склад противопожарных материалов | Электровозное депо до 3 электровозов с тяговым усилием до 7т | Газоубежище вместимостью от 10 до 40 чел. | Расходный склад емкостью до 1000 кг ВМ ячейкового и камерного типов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| М о н т а ж |
| 1 | Нормы времени |
| 95.84 | 76.36 | 105.02 | 339.42 | 124.99 | 172.81 |
| 2 | Затраты труда |
|  | 2.1 | И Т Р |
| 29.71 | 23.67 | 32.56 | 105.22 | 38.75 | 53.57 |
|  | Рабочие : |
|  | 2.2 | Монтажник | 4 | 95.84 | 76.36 | 105.02 | 339.42 | 124.99 | 172.81 |
| 2.3 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | 10.40 | 6.58 | 8.29 | 15.40 | 6.20 | 21.62 |
| 2.4 | Горнорабочий подземный | 3 | 64.81 | 50.24 | 61.70 | 211.75 | 68.02 | 111.90 |
| 2.5 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 32.40 | 25.12 | 30.85 | 105.87 | 34.01 | 55.95 |
| 2.6 | И т о г о рабочих: |
| 203.45 | 158.30 | 205.86 | 672.44 | 233.22 | 362.28 |
| Д е м о н т а ж |
| 3 | Нормы времени |
| 35.09 | 22.56 | 26.25 | 106.87 | 11.90 | 53.44 |
| 4 | Затраты труда |
|  | 4.1 | И Т Р |
| 1.88 | 6.99 | 8.14 | 33.13 | 3.69 | 16.57 |
|  | Рабочие : |
|  | 4.2 | Монтажник | 4 | 35.09 | 22.56 | 26.25 | 106.87 | 11.90 | 53.44 |
| 4.3 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Горнорабочий подземный | 3 | 25.97 | 18.74 | 17.48 | 73.13 | 10.13 | 36.69 |
| 4.5 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5 | 12.98 | 9.37 | 8.74 | 36.56 | 5.06 | 18.34 |
| 4.6 | И т о г о рабочих: |
| 74.04 | 50.67 | 52.47 | 216.56 | 27.09 | 108.47 |

Окончание таблицы 160

Н а и м е н о в а н и е к а м е р

N п/п

Наименование

| профессии | Насосные станции главного водоотлива | Камеры для бурения геолого- разведочных скважин |
| --- | --- | --- |
| Приток воды, м3/ч | Водотрубный ходок | БСК--2М2-100 | СКБ-4 | СКБ-5 ЗИФ- 650 | ЗИФ-1200М |
| 30-50 | 60-150 | на 1 м |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| М о н т а ж |
| 1 | Нормы времени | 164.63 | 225.93 | 4.71 | 68.72 | 78.21 | 88.08 | 121.42 |
| 2 | Затраты труда: |
|  | 2.1 | И Т Р | 51.04 | 70.04 | 1.46 | 21.30 | 24.25 | 27.30 | 37.64 |
|  | Рабочие : |
|  | 2.2 | Монтажник | 164.63 | 225.93 | 4.71 | 68.72 | 78.21 | 88.08 | 121.42 |
| 2.3 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 6.75 | 6.75 | - | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
| 2.4 | Горнорабочий подземный | 92.10 | 189.01 | 2.54 | 51.19 | 53.73 | 59.31 | 84.27 |
| 2.5 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 46.05 | 94.51 | 1.27 | 25.59 | 26.86 | 29.65 | 42.13 |
| 2.6 | И т о г о рабочих: | 309.53 | 516.20 | 8.52 | 155.07 | 168.37 | 186.61 | 257.39 |
| Д е м о н т а ж |
| 3 | Нормы времени | 56.39 | 77.87 | 1.21 | 23.20 | 24.67 | 27.21 | 36.01 |
| 4 | Затраты труда |
|  | 4.1 | И Т Р | 17.48 | 24.14 | 0.38 | 7.19 | 7.65 | 8.44 | 11.16 |
|  | Рабочие : |
|  | 4.2 | Монтажник | 56.39 | 77.87 | 1.21 | 23.20 | 24.67 | 27.21 | 36.01 |
| 4.3 | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | - | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 4.4 | Горнорабочий подземный | 33.10 | 84.64 | 0.69 | 19.09 | 19.65 | 21.25 | 29.63 |
| 4.5 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 16.55 | 42.32 | 0.35 | 10.00 | 9.82 | 10.62 | 14.81 |
| 4.6 | И т о г о рабочих: | 106.04 | 204.83 | 2.25 | 54.28 | 56.13 | 61.07 | 82.44 |

Монтаж оборудования и оснастки: устройство рельсового пути, установка станков (камера слесарной мастерской), стеллажей, столов, полок, противопожарных щитов, герметичных, противопожарных и решетчатых дверей. Монтаж трубопроводов сжатого воздуха, технической воды и вентиляции. Установка электрооборудования (магнитных пускателе, кабельных ящиков, проводов электроосвещения, светильников, телефонной связи и сигнализации).

Демонтаж оборудования и оснастки.

Глава XYII. Строительство эстакад на отвалах (табл. 161).

Строительство эстакад высотой до 3 м и длиной до 30 м на отвалах предусматривается при проведении штолен или горизонтальных выработок из стволов шахт в продольном направлении.

Содержание работ. Монтаж эстакады: разработка грунта под стойки эстакады, изготовление, подноска на расстояние до 50 м; установка деревянных рам с раскосами, укладка прогонов, устройство трапов, ограждения и настилов из досок; укладка рельсовых путей, стрелочных переводов, концевого буферного упора; устройство опорного бруса для опрокидывания вагонеток; навеска линий электрического освещения, установка светильников; нанесение антисептических и огнезащитных составов на поверхность эстакады.

Демонтаж эстакады: разборка опорного бруса; снятие линий электрического освещения, светильников; разборка концевого буферного упора, стрелочных переводов, рельсового пути, настилов, трапов, прогонов, стоек эстакады.

Таблица 161

Нормы времени и затраты труда на монтаж и демонтаж

деревянной эстакады

( в чел.- ч и ч на 1 эстакаду)

N

Наименование

| Тарифный | Эстакада длиной до 30 м | На каждые следующие 2 м эстакады |
| --- | --- | --- |
| п/п | профессий | разряд | В и д р а б о т |
|  | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нормы времени | - | 326.07 | 143.25 | 12.64 | 6.12 |
| 2 | Затраты труда | - |
| 2.1 | И Т Р |
| 94.56 | 41.54 | 3.67 | 1.77 |
|  | Рабочие: |
|  | 2.2 | Монтажник | 4 | 326.07 | 143.25 | 12.64 | 6.12 |
| 2.3 | Машинист автокрана | 5 | 2.21 | 2.21 | 0.145 | 0.145 |
| 2.4 | Такелажник | 3 | 4.420 | 4.42 | 0.29 | 0.29 |
| 2.5 | Итого рабочих: |
| 332.70 | 149.88 | 13.08 | 6.56 |

Глава XYIII. Засыпка горных выработок (табл. 162-163)

Технические данные. Нормы времени на засыпку горных выработок предусматривает использование горной массы, выданной при их проходке и расположенной при ручной засыпке - на расстояние одной перекидки ( до 3 м ), при засыпке бульдозером - на расстоянии до 5 м от бровки выработки. Засыпка вручную производится слоями по 0.3 м с послойным трамбованием ручными трамбовками. При засыпке выработки без трамбования к нормам времени применяют коэффициент 0.8. При механизированной засыпке нормы времени установлены для бульдозера емкостью 79 кВт (108 л.с.).

Таблица 162

Нормы времени на засыпку канав (траншей) и шурфов

(в ч на 1 м3 , на 100 м3 выработки)

| N | Способ | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | производства работ | I-II | III-IY | I -II | III -IY | Y-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вручную | 0.77 | 1.10 | 1.15 | 1.60 | 1.70 |
| 2 | Бульдозером: |
|  | 2.1 | выработок, пройденных вручную | 0.39 | 0.49 | 0.62 | 0.84 | 0.96 |
| 2.2 | выработок, пройденных бульдозером | 0.95 | 1.08 | 1.34 | 1.67 | 1.92 |

Таблица 163

Нормы затрат труда на засыпку канав (траншей) и шурфов

( в чел.- днях на 1 рабочую смену)

| N | Наименование | Тарифный | Вариант технологии |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | должностей и профессий | разряд | вручную | бульдозером |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | И Т Р |
|  | 1 | Инженер по горным работам | - | 0.016 | 0.022 |
| 2 | Инженер- механик | - | - | 0.022 |
| 3 | Начальник участка | - | 0.143 | 0.200 |
| 4 | Горный мастер | - | 0.143 | 0.200 |
| 5 | Итого: |
| 0.302 | 0.444 |
|  | Рабочие: |
|  | 6 | Проходчик | 2 | 1.00 | - |
| 7 | Машинист бульдозера | 5 | - | 1.00 |
| 8 | Итого рабочих: |
| 1.00 | 1.00 |

Часть 2. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СЖАТОГО ВОЗДУХА

Настоящие нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха предназначаются для разработки сметных норм на горноразведочные работы и могут быть использованы при составлении сметно- финансовых расчетов на виды и способы работ, не предусмотренные сметными нормами.

Нормы определены исходя из наиболее распространенных условий и обеспечения выполнения соответствующего комплекса производственных процессов геологоразведочных работ и являются усредненными.

Нормы расхода материалов установлены применительно к принятым в Сборнике сметных норм на геологоразведочные работы единицам работ - 1 м проходки подземных горных выработок и 1 м3 при проходке канав, 1 конструктивный элемент.

Открытые горные выработки.

Расчистка и проходка канав (траншей) (табл. 164-166)

Таблица 164

Нормы расхода смазочных материалов

( в % к нормам расхода основного топлива)

N п/п

Вид

| оборудования | Картерные, трансмиссионные и гидросистемные масла | Консистентные смазки | Бензин (для спускового двигателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Экскаваторы | 6.0 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | Бульдозеры | 5.0 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | Компрессоры | 4.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | Электростанции | 3.0 | 1.5 | - |
| 5 | Самоходные бурильные установки | 3.0 | 1.5 | 1.5 |

Таблица 165

Нормы расхода топлива на производство расчисток и проходку канав (траншей)

( в кг на 1 смену)

| Вручную | Полумеханизированным способом | Механизированным способом |
| --- | --- | --- |
| N п/п |

Вид

| оборудования | Вид работ | Мощность двигателя, кВт | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород | без предварит. рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород | без предварит. рыхления пород | с механическим рыхлением пород | с взрывным рыхлением пород | засыпка выработок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Передвижная компрессорная | Рыхление пород | 44 | 30.0 | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - |
|  | станция | Бурение шпуров | - | - | 30.0 | - | - | 30.0 | - | - | 30.0 | - |
| 2 | Передвижная электростанция | Бурение шпуров | 5 | - | 17.5 | - | - | 17.5 | - | - | 17.5 | - |

Подъем

| бадей | - | - | - | 17.5 | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Канатно- скреперная установка |
| передвижная |
| 29 | - | - | - | - | - | 14.0 | - | 14.0 | - |
|  | самоходная |
| 59 | - | - | - | - | - | 48.0 | - | 48.0 | - |
| 4 | Одноковшовый гидравлический | Разработка "навымет" | 44 | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - |
|  | экскаватор | -"- | 59 | - | - | - | - | - | 70.0 | 70.0 | 70.0 | - |
| -"- | 95 | - | - | - | - | - | 105.0 | 105.0 | 105.0 | - |
| Разработка с погрузкой | 44 | - | - | - | - | - | 45.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| -"- | 59 | - | - | - | - | - | 60.0 | 60.0 | 60.0 | - |
| -"- | 95 | - | - | - | - | - | 90.0 | 90.0 | 90.0 | - |
| 5 | Многоковшовый экскаватор: |
| цепной | Разработка "навымет" | 81 | - | - | - | - | - | 85.0 | - | - | - |
|  | роторный | -"- | 118 | - | - | - | - | - | 135.0 | - | - | - |
| 6 | Плужный канавокопатель |
| 79 | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - |
|  | 96 | - | - | - | - | - | 120.0 | - | - | - |
| 7 | Бульдозер | Разработка и перемещение рыхлых | 79 | - | - | - | - | - | 95.0 | - | - | 90.0 |
| пород | 118 | - | - | - | - | - | 125.0 | - | - | 120.0 |
| Перемещение | 79 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - |
| разрыхленных мерзлых пород | 118 | - | - | - | - | - | - | 130.0 | - | - |
| Перемещение | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | - |
| разрыхленных скальных пород | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 115.0 | - |
|  | Бульдозер с | Рыхление | 118 | - | - | - | - | - | - | 135.0 | - | - |
|  | рыхлителем | мерзлых пород | 132 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | - | - |
| 8 | Самоходная бурильная установка | Бурение скважин в мерзлых породах | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - |

Таблица 166

Нормы расхода основных материалов при проходке открытых горноразведочных выработок

| N | Наименование | Единица | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | III | IY | Iм | IIм | IIIм | IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для рыхления пород шпуровыми зарядами (на 1 м3 выработки) |
| 1 | Коронки буровые | шт. | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.027 | 0.315 |
| 2 | Породные резцы | шт. | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.118 | - |
| 3 | Буровая сталь: |
| 3.1 | Для перфораторов | кг | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.050 | 0.212 |
| 3.2 | Для электросверл | кг | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.035 | - |
| 4 | Карборунд | кг | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.004 | 0.036 |
| 5 | Рукава напорные | м | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.038 |
| 6 | Кабель электрический | м | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | - |
| 7 | Масло | кг | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.048 |
| 8 | Взрывчатые вещества | кг | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 2.10 | 3.60 |
| 9 | Детонирующий шнур | м | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.46 | 3.34 | 4.47 |
| Для рыхления пород скважинными зарядами (на 100 м3 выработки) |
| 10 | Коронки буровые | шт. | - | - | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | - | - | - |
| 11 | Штанги буровые | шт. | - | - | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | - | - | - |
| 12 | Пневмоударники | шт. | - | - | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | - | - | - |
| 13 | Круги наждачные | шт. | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | Рукава напорные | м | - | - | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | - | - | - |
| 15 | Масло | кг | - | - | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | - | - | - |
| 16 | Взрывчатые вещества | кг | - | - | 109 | 109 | 109 | 109 | - | - | - |
| 17 | Детонирующий шнур | м | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - |
| Для крепления выработок (на 1 м2 стенки выработки) |
| 18 | Лес круглый | м3/м2 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Лес пиленый: |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1 | крепление сплошь | м3/м2 | 0.024 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.2 | крепление вразбежку | м3/м2 | 0.014 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - |

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

1. Шурфы прямоугольного и круглого сечения (табл. 167-171)

Таблица 167

Нормы расхода разных материалов на проходку шурфов без предварительного рыхления

пород вручную и с БВР

( на 1 м шурфа)

|  | С е ч е н и е в ы р а б о т о к , м2 |
| --- | --- |
| N | Наименование | Единица | 0.8; 0.9 | 1.3; 1.5 | 3.2; 4.0 |
| п/п | материалов | измерения | К а т е г о р и я к р е п о с т и п о р о д |
|  | I | II | III | IY | I | II | III | IY | I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Кабель токопроводящий | м | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 2 | Канат | м | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 |
| 3 | Сталь листовая | кг | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 4 | Сталь сортовая | кг | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5 | Сталь катанка | кг | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 6 | Трубы вентиляционные прорезиненные диаметром 300-900 мм | м | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Таблица 168

Нормы расхода разных материалов на проходку шурфов без предварительного рыхления

пород вручную с забивкой (каркасно- кольцевой) крепью и выдачей породы в бадье воротком

( на 1 м шурфа)

| N | Наименование | Единица | Д и а м е т р ш у р ф а , м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Канат | м | 0.022 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
| 2 | Швеллер N 5 | кг | 33.82 | 30.07 | 26.31 | 22.55 | 18.22 | 14.31 |
| 3 | Скобы диаметром 10 мм | кг | 4.19 | 3.71 | 3.23 | 2.76 | 2.14 | 1.81 |
| 4 | Стяжки диаметром 20 мм | кг | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
| 5 | Доски 35 мм | м3 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |

Таблица 169

Нормы расхода материалов на проходку шурфов c предварительным взрывным рыхлением

( на 1 м шурфа)

|  | С е ч е н и е ш у р ф о в , м2 |
| --- | --- |
| N | Наимено | Еди | 0.8; 0.9 | 1.3; 1.5 | 3.2; 4.0 |
| п/п | вание | ница | К а т е г о р и я к р е п о с т и п о р о д |
|  | материалов | изм. | IIIм- IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX | IIIм- IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX | IIIм- IYм | Y-X | XI-XY | XYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Коронки буровые | шт. | 0.004 | 0.009 | 0.08 | 0.82 | 0.005 | 0.096 | 0.48 | 0.98 | 0.007 | 0.03 | 0.144 | 1.56 |
| 2 | Породные резцы | шт. | 0.006 | 0.014 | 0.62 | - | 0.008 | 0.018 | 0.62 | - | 0.010 | 0.05 | 0.99 | - |
| 3 | Буровая сталь: |
|  | 3.1 | для перфораторов | кг | 0.008 | 0.018 | 0.042 | 0.197 | 0.010 | 0.024 | 0.076 | 0.233 | 0.014 | 0.06 | 0.118 | 0.377 |
| 3.2 | для электросверл | кг | 0.005 | 0.012 | 0.21 | - | 0.006 | 0.018 | 0.024 | - | 0.009 | 0.042 | 0.36 | - |
| 4 | Карборунд | кг | 0.0001 | 0.0001 | 0.018 | 0.322 | 0.0001 | 0.0001 | 0.022 | 0.371 | 0.0001 | 0.0002 | 0.338 | 0.63 |
| 5 | Взрывчатые вещества | кг | 2.35 | 4.6 | 6.7 | 7.5 | 3.00 | 6.1 | 8.0 | 11.7 | 6.00 | 10.1 | 14.5 | 18.3 |
| 6 | Электродетонаторы | шт. | 3.3 | 5.7 | 8.4 | 10.0 | 4.4 | 7.0 | 10.2 | 12.0 | 7.60 | 9.3 | 12.5 | 15.2 |
| 7 | Масло | л | 0.020 | 0.037 | 0.108 | 0.251 | 0.022 | 0.048 | 0.128 | 0.294 | 0.032 | 0.081 | 0.196 | 0.479 |
| 8 | Трубы стальные для воды диаметром 10-50 мм | м | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | Трубы стальные для сжатого воздуха | м | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Таблица 170

Расход материалов при креплении шурфов венцовой крепью

|  | Наимено | Еди | С е ч е н и е ш у р ф о в , м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | вание | ница | П-0.8 | П-0.9 | П-1.3 | П-1.5 | П-3.2 | П-4.0 |
| п/п | материалов | измерения |

| устье | на 1м шурфа |
| --- | --- |

| устье | на 1м шурфа |
| --- | --- |

| устье | на 1м шурфа |
| --- | --- |

| устье | на 1м шурфа |
| --- | --- |

| устье | на 1м шурфа | сопряжение |
| --- | --- | --- |

| устье | на 1м шурфа | сопряжение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Сплошная венцовая крепь |
| 1 | Лес круглый диаметром 140 | м3 | 1.91 | 0.56 | 2.05 | 0.60 | 2.70 | 0.72 | 2.45 | 0.76 | - | - | 1.50 | - | - | 1.50 |
| 2 | Лес круглый диаметром 160 | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | 1.17 | 5.04 | 5.21 | 1.32 | 9.28 |
| 3 | Лес пиленый | м3 | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.32 | - | 0.34 | - | 1.80 | 0.12 | 1.12 | 1.90 | 0.14 | 1.22 |
| 4 | Металл | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.10 | 2.72 | 27.20 | 74.6 | 2.72 | 27.20 |
| 5 | Гвозди | кг | 1.04 | - | 1.08 | - | 1.28 | - | 1.36 | - | 7.20 | 0.62 | - | 7.60 | 0.64 | - |
| 2.Венцовая крепь на стойках с шагом 0.5 м |
| 1 | Лес круглый диаметром 140 | м3 | 1.91 | 0.17 | 2.05 | 0.18 | 2.70 | 0.22 | 2.45 | 0.23 | - | - | 1.50 | - | - | - |
| 2 | Лес круглый диаметром 130 | м3 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | - |
| 3 | Лес круглый диаметром 160 | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | 0.21 | 5.04 | 5.21 | 0.24 | 9.28 |
| 4 | Лес пиленый | м3 | 0.26 | 0.09 | 0.27 | 0.10 | 0.32 | 0.12 | 0.34 | 0.13 | 1.80 | 0.48 | 1.12 | 1.90 | 0.53 | 1.22 |
| 5 | Металл | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.10 | 1.66 | 27.20 | 74.60 | 1.66 | 27.20 |
| 6 | Гвозди | кг | 1.04 | - | 1.08 | - | 1.28 | - | 1.36 | - | 7.20 | - | - | 7.60 | - | - |
| 3. Венцовая крепь на стойках с шагом 1.2 м |
| 1 | Лес круглый диаметром 140 | м3 | 1.91 | 0.08 | 2.05 | 0.09 | 2.70 | 0.11 | 2.45 | 0.12 | - | - | 1.50 | - | - | - |
| 2 | Лес круглый диаметром 130 | м3 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | - | 0.05 | - |
| 3 | Лес круглый диаметром 160 | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | 0.42 | 5.04 | 5.21 | 0.48 | 9.28 |
| 4 | Лес пиленый | м3 | 0.26 | 0.09 | 0.27 | 0.10 | 0.32 | 0.12 | 0.34 | 0.13 | 1.80 | 0.51 | 1.12 | 1.90 | 0.55 | 1.22 |
| 5 | Металл | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.10 | 1.66 | 27.20 | 74.60 | 1.66 | 27.20 |
| 6 | Гвозди | кг | 1.04 | - | 1.08 | - | 1.28 | - | 1.36 | - | 7.20 | - | - | 7.60 | - | - |

Таблица 171

Расход материалов при креплении шурфов инвентарной крепью (КШП)

| Обозначение сечений по ОСТ 41-02-208-81 |
| --- |
| N | Наименование | Шаг | Единица | КШП - 1 |
| п/п | материалов | венцов, | измере | П - 0.8 | П - 0.9 | П - 1.3 | П - 1.5 |
| м | ния | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |

Лес

| пиленый |
| --- |
| м3 | 0.66 | 0.10 | 0.99 | 0.11 | 1.01 | 0.12 | 1.09 | 0.14 |
| 2 | Металл: |
| 2.1 |
| 0.5 | кг |
| 91.15 |
| 97.04 |
| 113.45 |
| 119.00 |
| 2.2 |
| 1.0 | кг | 153 | 49.95 | 156 | 53.05 | 178 | 51.15 | 185 | 64.15 |
| 2.3 |
| 1.5 | кг |
| 35.05 |
| 36.70 |
| 42.65 |
| 44.60 |

Окончание таблицы 171

|  | Еди | Обозначение сечений по ОСТ 41-02-208-81 |
| --- | --- | --- |
|  | Наимено |
| ница | КШП-1 | КШП - 2 | КШП - 1 | КШП - 3 |
| N | вание | Шаг | изме | Кв -1.4 | Кв - 2.0 | Кр-0.9 | Кр-1.5 | П - 1.5 | Кр - 1.5 |
| п/п | материалов | венцов, м | ре ния | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа | устье | на 1м шурфа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 |

Лес

| пиленый |
| --- |
| м3 | 1.08 | 0.13 | 1.13 | 0.15 | 0.68 | 0.10 | 0.75 | 0.11 | 0.99 | 0.13 | 0.78 | 0.11 |
| 2 | Металл: |
| 2.1 |
| 0.5 | кг |
| 115.35 |
| 131.95 |
| 97.75 |
| 119.73 |
| 274.50 |
| 191.50 |
| 2.2 |
| 1.0 | кг | 176 | 62.30 | 200 | 70.90 | 149 | 53.40 | 171 | 64.85 | 1880 | 207.30 | 1590 | 95.80 |
| 2.3 |
| 1.5 | кг |
| 43.40 |
| 49.20 |
| 37.50 |
| 45.30 |
| 69.70 |
| 62.30 |

2. Стволы шахт, горизонтальные, наклонные и восстающие выработки (табл. 172)

2.1 Расход взрывчатых материалов при проходке выработок в скальных породах

Таблица 172

Нормы расхода взрывчатых веществ ( кг на 1 м подземной выработки)

|  | Площадь | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| N п/п | сечения выработки, м2 | Y-YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 10.07 | 10.74 | 11.26 | 12.58 | 13.55 | 14.67 | 15.63 | 16.36 | 18.25 | 19.41 | 21.10 | 25.12 | 27.10 | 27.70 | 27.69 |
| 2 | 8.1-9.0 | 12.06 | 12.82 | 13.85 | 14.95 | 16.19 | 17.50 | 18.60 | 19.50 | 21.70 | 23.15 | 25.08 | 29.94 | 32.21 | 32.74 | 33.04 |
| 3 | 9.1-13.0 | 13.72 | 14.61 | 15.77 | 17.02 | 18.44 | 19.87 | 21.21 | 22.19 | 24.77 | 26.37 | 28.60 | 34.11 | 36.75 | 37.15 | 37.54 |
| 4 | 13.1-15.0 | 15.19 | 16.18 | 17.49 | 18.91 | 20.44 | 22.08 | 23.50 | 24.59 | 27.43 | 29.18 | 31.59 | 37.75 | 40.76 | 41.24 | 41.72 |
| 5 | 15.1 и более | 17.83 | 18.37 | 19.79 | 20.87 | 21.40 | 23.43 | 24.68 | 25.98 | 29.57 | 31.60 | 33.41 | 39.81 | 45.63 | 47.14 | 48.02 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 2.0 | 5.44 | 5.81 | 6.26 | 6.78 | 7.32 | 7.91 | 8.42 | 8.84 | 9.12 | 9.35 | 9.56 | 10.68 | 10.82 | 10.97 | 11.08 |
| 7 | 2.1-3.0 | 6.59 | 7.02 | 7.58 | 8.20 | 8.86 | 9.58 | 10.20 | 10.69 | 11.02 | 11.34 | 11.56 | 12.91 | 13.10 | 13.26 | 13.39 |
| 8 | 3.1-4.0 | 7.75 | 8.27 | 8.92 | 9.67 | 10.41 | 11.27 | 11.98 | 12.58 | 12.98 | 13.30 | 13.61 | 15.19 | 15.41 | 15.61 | 15.76 |
| 9 | 4.1-5.0 | 8.77 | 9.36 | 10.09 | 10.94 | 11.82 | 12.77 | 13.58 | 14.24 | 14.72 | 15.08 | 15.41 | 17.24 | 17.44 | 17.68 | 18.08 |
| 10 | 5.1-6.0 | 9.72 | 10.35 | 11.16 | 12.10 | 13.04 | 14.11 | 15.01 | 15.77 | 16.26 | 16.67 | 17.02 | 19.02 | 19.32 | 19.57 | 19.76 |
| 11 | 6.0-7.0 | 10.51 | 11.25 | 12.14 | 13.09 | 14.15 | 15.31 | 16.32 | 17.11 | 17.64 | 18.06 | 18.48 | 20.68 | 20.91 | 21.20 | 21.43 |
| 12 | 7.1-9.0 | 11.68 | 12.46 | 13.43 | 14.54 | 15.71 | 16.94 | 18.04 | 18.95 | 19.53 | 20.05 | 20.51 | 22.91 | 23.20 | 23.48 | 23.77 |
| 13 | 9.1-11.0 | 13.04 | 13.93 | 14.99 | 16.28 | 17.58 | 18.95 | 20.17 | 21.14 | 21.87 | 22.44 | 22.92 | 25.58 | 25.93 | 26.29 | 26.55 |
| 14 | 11.1-12.0 | 13.96 | 14.19 | 16.11 | 17.41 | 18.81 | 20.30 | 21.60 | 22.72 | 23.46 | 24.02 | 24.58 | 27.44 | 27.75 | 28.16 | 28.47 |
| Восстающие |
| 15 | 2.6 | 7.00 | 7.45 | 8.06 | 8.72 | 9.40 | 10.17 | 10.82 | 11.35 | 11.74 | 12.04 | 12.29 | 13.73 | 13.90 | 14.09 | 14.22 |
| 16 | 4.0 | 8.24 | 8.79 | 9.50 | 10.27 | 11.08 | 11.98 | 12.76 | 13.72 | 13.82 | 14.18 | 14.47 | 16.17 | 16.38 | 16.59 | 16.78 |
| 17 | 5.3 | 9.48 | 10.08 | 10.89 | 11.79 | 12.72 | 13.75 | 14.65 | 15.37 | 15.84 | 16.27 | 16.61 | 18.56 | 18.83 | 19.07 | 19.26 |
| 18 | 6.5 | 10.90 | 11.59 | 12.52 | 13.56 | 14.63 | 15.81 | 16.85 | 17.68 | 18.22 | 18.71 | 19.10 | 21.34 | 21.65 | 21.93 | 22.15 |

Таблица 173

Удельный расход шпурометров на отбойку 1 м3 горной массы в целике при

проходке горно- разведочных выработок с одной обнаженной плоскостью.

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y-YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Канавы и траншеи |
| 1 | - | 1.33 | 1.35 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.65 | 1.78 | 1.93 | 2.12 | 2.33 | 2.56 | 2.81 | 3.07 | 3.34 | 3.65 |
| Шурфы |
| 2 | 1.25-1.50 | 3.54 | 3.78 | 4.09 | 4.42 | 4.77 | 5.16 | 5.49 | 5.75 | 5.95 | 6.10 | 6.23 | 6.32 | 6.41 | 6.49 | 6.56 |
| 3 | 2.0 | 3.34 | 3.56 | 3.85 | 4.17 | 4.49 | 4.86 | 5.17 | 5.42 | 5.61 | 5.75 | 5.87 | 5.96 | 6.04 | 6.12 | 6.18 |
| 4 | 4.0 | 2.55 | 2.72 | 2.94 | 3.18 | 3.43 | 3.71 | 3.95 | 4.14 | 4.28 | 4.39 | 4.48 | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.72 |
| Стволы шахт |
| 5 | 6.0-8.0 | 2.08 | 2.22 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.03 | 3.23 | 3.38 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | 4.72 | 5.09 | 5.16 | 5.20 |
| 6 | 8.1-9.0 | 1.75 | 1.86 | 2.01 | 2.17 | 2.35 | 2.54 | 2.70 | 2.83 | 3.15 | 3.36 | 3.64 | 3.95 | 4.25 | 4.32 | 4.36 |
| 7 | 9.1-13.0 | 1.54 | 1.64 | 1.77 | 1.91 | 2.07 | 2.23 | 2.38 | 2.49 | 2.78 | 2.96 | 3.21 | 3.48 | 3.75 | 3.79 | 3.83 |
| 8 | 13.1-15.0 | 1.39 | 1.48 | 1.60 | 1.73 | 1.87 | 2.02 | 2.15 | 2.25 | 2.51 | 2.67 | 2.89 | 3.14 | 3.39 | 3.43 | 3.47 |
| 9 | 15.1 и более | 1.22 | 1.30 | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 1.77 | 1.88 | 1.97 | 2.20 | 2.34 | 2.55 | 2.76 | 2.97 | 3.01 | 3.04 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 10 | 1.5-2.0 | 3.86 | 4.12 | 4.44 | 4.81 | 5.19 | 5.61 | 5.97 | 6.27 | 6.47 | 6.63 | 6.78 | 6.89 | 6.98 | 7.07 | 7.14 |
| 11 | 2.1-3.0 | 3.20 | 3.41 | 3.68 | 3.98 | 4.30 | 4.65 | 4.95 | 5.19 | 5.35 | 5.49 | 5.61 | 5.70 | 5.78 | 5.85 | 5.91 |
| 12 | 3.1-4.0 | 2.71 | 2.89 | 3.12 | 3.38 | 3.64 | 3.94 | 4.19 | 4.40 | 4.54 | 4.65 | 4.76 | 4.83 | 4.90 | 4.96 | 5.01 |
| 13 | 4.1-5.0 | 2.39 | 2.55 | 2.75 | 2.98 | 3.22 | 3.48 | 3.70 | 3.88 | 4.01 | 4.11 | 4.20 | 4.27 | 4.32 | 4.38 | 4.42 |
| 14 | 5.1-6.0 | 2.17 | 2.31 | 2.49 | 2.70 | 2.91 | 3.15 | 3.35 | 3.52 | 3.65 | 3.72 | 3.80 | 3.86 | 3.92 | 3.97 | 4.01 |
| 15 | 6.1-7.0 | 1.99 | 2.13 | 2.30 | 2.48 | 2.68 | 2.90 | 3.09 | 3.24 | 3.34 | 3.42 | 3.50 | 3.56 | 3.60 | 3.65 | 3.69 |
| 16 | 7.1-9.0 | 1.80 | 1.92 | 2.07 | 2.24 | 2.42 | 2.61 | 2.78 | 2.92 | 3.01 | 3.09 | 3.16 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.33 |
| 17 | 9.1-11.0 | 1.61 | 1.72 | 1.85 | 2.01 | 2.17 | 2.34 | 2.49 | 2.61 | 2.70 | 2.77 | 2.83 | 2.87 | 2.91 | 2.95 | 2.98 |
| 18 | 11.1 и более | 1.50 | 1.60 | 1.73 | 1.87 | 2.02 | 2.18 | 2.32 | 2.44 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | 2.68 | 2.71 | 2.75 | 2.78 |
| Восстающие |
| 19 | 2.6 | 3.42 | 3.65 | 3.95 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| 20 | 4.0 | 2.55 | 2.72 | 2.94 | 3.18 | 3.43 | 3.71 | 3.95 | 4.14 | 4.28 | 4.39 | 4.48 | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.72 |
| 21 | 5.3 | 2.22 | 2.36 | 2.55 | 2.76 | 2.98 | 3.22 | 3.43 | 3.60 | 3.71 | 3.81 | 3.89 | 3.95 | 3.01 | 4.06 | 4.10 |
| 22 | 6.5 | 2.14 | 2.29 | 2.48 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |

Примечание: 1. Удельный расход шпурометров на отбойку 1 м3 горной массы определен при диаметре шпуров 40 мм и применении аммонита N 6ЖВ. При применении других типов ВВ нормы удельного расхода шпурометров умножаются на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 174.

2. При взрывании шпуров в породах, требующих резкого увеличения или снижения удельного расхода шпурометров на 15 % и более от приведенных данных за счет вязкости или трещиноватости. Организациям предоставляется право производить контрольное опробование пород на взрываемость и производить пересчет норм удельного расхода шпуров.

3. При отбойке породы нисходящими шпурами в забое с двумя обнаженными плоскостями данные табл. 173 умножаются на коэфф. К=1.25, тремя - на К=0.94; при отбойке породы восходящими шпурами в забое с тремя обнаженными плоскостями - К=0.75.

Таблица 174

Поправочные коэффициенты к нормам удельного

расхода шпуров при применении различных типов ВВ

| Тип взрывчатых веществ | Значение К |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Детонит М | 0.75 |
| Аммонит скальный N 1, алюмотол, гранулит АС-8В | 0.82 |
| Гранулит АС-4В | 0.95 |
| Аммонит N 6ЖВ, грамонит 79/21 (уголь) | 1.00 |
| Победит ВП-4, игданит, аммонит АП-5ЖВ | 1.13 |
| Аммонит ПЖВ-20 (уголь) | 1.27 |
| Гранулотол | 1.37 |
| Аммонал скальный N 3 (патронированный) | 1.00 |
| Заряды ЗКВК (контурное взрывание) | 1.00 |

Таблица 175

Нормы расхода огнепроводного шнура ( м на 1 м подземной выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y-YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 1 | 2.0 | 9.99 | 11.66 | 11.66 | 13.33 | 13.33 | 15.93 | 15.93 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
| 2 | 2.1-3.0 | 13.33 | 13.33 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 17.68 | 19.46 | 21.22 | 21.22 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 24.10 |
| 3 | 3.1-4.0 | 14.98 | 14.98 | 16.65 | 18.33 | 18.33 | 21.22 | 22.99 | 24.77 | 24.77 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 27.82 | 27.82 |
| 4 | 4.1-5.0 | 16.65 | 18.33 | 18.33 | 20.00 | 20.00 | 24.77 | 26.52 | 26.52 | 37.24 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 41.47 | 41.47 |
| 5 | 5.1-6.0 | 18.33 | 20.00 | 21.65 | 23.32 | 23.32 | 26.52 | 37.24 | 39.55 | 39.55 | 41.47 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 |
| 6 | 6.1-7.0 | 20.00 | 21.65 | 23.32 | 24.99 | 24.99 | 39.55 | 41.89 | 41.89 | 44.22 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 48.79 | 48.79 | 48.79 |
| 7 | 7.1-9.0 | 21.65 | 23.32 | 24.99 | 37.24 | 37.24 | 41.89 | 44.22 | 46.53 | 48.86 | 51.24 | 51.24 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 |
| 8 | 9.1-11.0 | 24.99 | 35.07 | 37.27 | 41.64 | 41.64 | 46.53 | 51.21 | 53.52 | 53.52 | 56.10 | 58.24 | 58.54 | 58.24 | 61.00 | 61.00 |
| 9 | 11.1-12.0 | 35.07 | 37.27 | 39.47 | 43.84 | 43.84 | 51.21 | 53.52 | 58.17 | 58.17 | 61.00 | 61.00 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 65.87 |

Примечание: При количестве зарядов на один забой более 16 для поджигания ОШ применяются зажигательные патроны. При количестве зарядов до 25 применяются два патрона, при 25 и более зарядов применяются три патрона.

Таблица 176

Нормы расхода капсюлей- детонаторов и электродетонаторов

( шт. на 1 м подземной выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y-YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 8.77 | 9.57 | 10.36 | 11.16 | 11.96 | 13.54 | 14.38 | 15.23 | 16.92 | 17.74 | 19.52 | 21.29 | 22.18 | 23.06 | 23.06 |
| 2 | 8.1-9.0 | 11.16 | 11.96 | 12.75 | 13.55 | 14.35 | 16.08 | 16.92 | 17.77 | 19.46 | 21.29 | 23.06 | 24.84 | 26.61 | 27.50 | 27.50 |
| 3 | 9.1-13.0 | 12.75 | 13.55 | 14.35 | 15.14 | 16.74 | 17.77 | 19.46 | 20.31 | 22.85 | 23.95 | 25.73 | 28.39 | 30.16 | 31.05 | 31.05 |
| 4 | 13.1-15.0 | 13.55 | 14.35 | 15.94 | 17.54 | 18.33 | 20.31 | 21.15 | 22.35 | 25.38 | 26.61 | 28.39 | 31.05 | 33.71 | 34.60 | 34.60 |
| 5 | 15.1 и более | 15.94 | 16.74 | 18.33 | 19.93 | 21.52 | 22.85 | 24.54 | 25.38 | 28.77 | 30.16 | 32.82 | 35.48 | 38.15 | 39.68 | 39.68 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 2.0 | 4.78 | 5.58 | 5.58 | 6.38 | 6.38 | 7.62 | 7.62 | 8.46 | 8.46 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |
| 7 | 2.1-3.0 | 6.38 | 6.38 | 7.17 | 7.17 | 7.97 | 8.46 | 9.31 | 10.15 | 10.15 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 11.53 |
| 8 | 3.1-4.0 | 7.17 | 7.17 | 7.97 | 8.77 | 9.57 | 10.15 | 11.00 | 11.85 | 11.85 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 13.31 | 13.31 |
| 9 | 4.1-5.0 | 7.97 | 8.77 | 8.77 | 9.57 | 10.36 | 11.85 | 12.69 | 12.69 | 13.54 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 15.08 | 15.08 |
| 10 | 5.1-6.0 | 8.77 | 9.57 | 10.36 | 11.16 | 11.96 | 12.69 | 13.54 | 14.38 | 14.38 | 15.08 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 |
| 11 | 6.1-7.0 | 9.57 | 10.36 | 11.16 | 11.96 | 12.75 | 14.38 | 15.23 | 15.23 | 16.08 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |
| 12 | 7.1-9.0 | 10.36 | 11.16 | 11.96 | 13.55 | 14.35 | 15.23 | 16.08 | 16.92 | 17.77 | 18.63 | 18.63 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |
| 13 | 9.1-11.0 | 11.96 | 12.75 | 13.55 | 15.14 | 15.94 | 16.92 | 18.62 | 19.46 | 19.46 | 20.40 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 22.18 | 22.18 |
| 14 | 11.1-12.0 | 12.75 | 13.55 | 14.35 | 15.94 | 16.74 | 18.62 | 19.46 | 21.15 | 21.15 | 22.18 | 22.18 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.95 |
| Восстающие выработки |
| 15 | 2.6 | 6.21 | 7.25 | 7.25 | 8.29 | 8.29 | 8.80 | 9.91 | 9.91 | 11.02 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |
| 16 | 4.0 | 7.17 | 7.97 | 8.77 | 9.57 | 10.36 | 11.00 | 11.85 | 11.85 | 12.69 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |
| 17 | 5.3 | 8.77 | 9.57 | 9.57 | 10.36 | 11.96 | 12.69 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.97 | 15.97 | 15.97 |
| 18 | 6.5 | 10.09 | 11.00 | 11.00 | 11.91 | 13.75 | 14.59 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |

Таблица 177

Нормы расхода проводов при электровзрывании ( м на 1 м подземной выработки)

| N | Категория пород |
| --- | --- |
| п/п | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подземные выработки |
| 1 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |

Таблица 178

Нормы расхода зажигательных патронов при проходке горизонтальных выработок

( шт. на 1 м подземной выработки)

|  | Площадь | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| N п/п | сечения выработки, м2 |

YI

YII

YIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIY

XY

XYI

XYII

XYIII

XIX

| XX |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 4.1-5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 |
| 2 | 5.1-6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 3 | 6.1-7.0 | - | - | - | - | - | 1.48 | 1.48 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 4 | 7.1-9.0 | - | - | - | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 5 | 9.1-11.0 | - | - | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2.38 | 2.38 |
| 6 | 11.1-12.0 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |

2.2. Расход буровых коронок, твердых сплавов, буровой стали и карборунда (табл. 179-185)

Таблица 179

Нормы расхода буровых коронок при бурении шпуров бурильными молотками

(шт. на 1 м подземной выработки)

| N п/п | Площадь сечения |
| --- | --- |

| К а т е г о р и я п о р о д |
| --- |
|  | выработок м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 0.039 | 0.041 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.077 | 0.101 | 0.147 | 0.228 | 0.334 | 0.577 | 0.907 | 1.663 | 2.545 | 3.689 | 5.728 |
| 2 | 8.1-9.0 | 0.058 | 0.061 | 0.069 | 0.081 | 0.097 | 0.117 | 0.148 | 0.182 | 0.264 | 0.459 | 0.693 | 1.074 | 1.990 | 3.030 | 4.408 | 6.779 |
| 3 | 9.1-13.0 | 0.067 | 0.072 | 0.083 | 0.097 | 0.116 | 0.139 | 0.174 | 0.212 | 0.310 | 0.520 | 0.784 | 1.228 | 2.251 | 3.457 | 4.976 | 7.694 |
| 4 | 13.1-15.0 | 0.073 | 0.078 | 0.090 | 0.106 | 0.125 | 0.152 | 0.190 | 0.230 | 0.342 | 0.576 | 0.870 | 1.348 | 2.484 | 3.845 | 5.518 | 8.558 |
| 5 | 15.1 и более | 0.084 | 0.090 | 0.104 | 0.121 | 0.143 | 0.175 | 0.217 | 0.262 | 0.392 | 0.655 | 0.991 | 1.558 | 2.882 | 4.378 | 6.314 | 9.722 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 1.5-2.0 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.037 | 0.051 | 0.079 | 0.124 | 0.192 | 0.279 | 0.407 | 0.708 | 1.018 | 1.476 | 2.264 |
| 7 | 2.1-3.0 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.057 | 0.095 | 0.148 | 0.231 | 0.335 | 0.490 | 0.856 | 1.225 | 1.762 | 2.747 |
| 8 | 3.1-4.0 | 0.024 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.054 | 0.074 | 0.113 | 0.176 | 0.274 | 0.400 | 0.584 | 1.012 | 1.454 | 2.102 | 3.252 |
| 9 | 4.1-5.0 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.043 | 0.050 | 0.061 | 0.083 | 0.128 | 0.199 | 0.309 | 0.453 | 0.658 | 1.146 | 1.638 | 2.383 | 3.665 |
| 10 | 5.1-6.0 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.059 | 0.070 | 0.090 | 0.141 | 0.221 | 0.343 | 0.499 | 0.727 | 1.302 | 1.823 | 2.617 | 4.063 |
| 11 | 6.1-7.0 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.060 | 0.070 | 0.082 | 0.103 | 0.153 | 0.239 | 0.368 | 0.539 | 0.789 | 1.374 | 1.958 | 2.854 | 4.415 |
| 12 | 7.1-9.0 | 0.053 | 0.055 | 0.062 | 0.073 | 0.085 | 0.100 | 0.132 | 0.169 | 0.264 | 0.410 | 0.596 | 0.873 | 1.510 | 2.184 | 3.155 | 4.860 |
| 13 | 9.1-11.0 | 0.061 | 0.066 | 0.077 | 0.089 | 0.107 | 0.128 | 0.160 | 0.196 | 0.296 | 0.461 | 0.669 | 0.986 | 1.705 | 2.359 | 3.552 | 5.497 |
| 14 | 11.1-12.0 | 0.067 | 0.072 | 0.083 | 0.097 | 0.115 | 0.141 | 0.174 | 0.211 | 0.317 | 0.493 | 0.714 | 1.045 | 1.812 | 2.592 | 3.778 | 5.820 |
| Восстающие выработки |
| 15 | 2.6 | 0.020 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.038 | 0.047 | 0.065 | 0.101 | 0.160 | 0.247 | 0.360 | 0.530 | 0.915 | 1.313 | 1.906 | 2.947 |
| 16 | 4.0 | 0.026 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.077 | 0.120 | 0.187 | 0.291 | 0.424 | 0.617 | 1.078 | 1.546 | 2.226 | 3.434 |
| 17 | 5.3 | 0.028 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.052 | 0.063 | 0.067 | 0.137 | 0.216 | 0.332 | 0.486 | 0.713 | 1.230 | 1.782 | 2.555 | 3.961 |
| 18 | 6.5 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.060 | 0.072 | 0.089 | 0.158 | 0.248 | 0.382 | 0.559 | 0.820 | 1.415 | 2.061 | 2.938 | 4.555 |

Таблица 180

Нормы расхода твердых сплавов при бурении шпуров бурильными молотками

( г на 1 м подземной выработки)

| N п/п | Площадь сечения |
| --- | --- |

| К а т е г о р и я п о р о д |
| --- |
|  | выработки, м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 3.24 | 3.40 | 3.81 | 4.53 | 5.28 | 6.38 | 8.37 | 12.09 | 18.81 | 27.54 | 47.64 | 74.86 | 137.20 | 209.96 | 304.34 | 472.56 |
| 2 | 8.1-9.0 | 4.80 | 5.06 | 5.70 | 6.65 | 8.03 | 9.63 | 12.23 | 15.03 | 21.82 | 37.86 | 57.17 | 88.60 | 164.18 | 249.98 | 363.66 | 559.27 |
| 3 | 9.1-13.0 | 5.53 | 5.93 | 6.81 | 8.01 | 9.53 | 11.44 | 14.35 | 17.45 | 25.59 | 42.94 | 64.67 | 101.28 | 185.71 | 285.20 | 410.52 | 634.76 |
| 4 | 13.1-15.0 | 6.04 | 6.42 | 7.45 | 8.77 | 10.32 | 12.58 | 15.67 | 18.99 | 28.24 | 47.55 | 71.79 | 111.17 | 204.93 | 317.21 | 455.24 | 706.04 |
| 5 | 15.1 и более | 7.13 | 7.65 | 8.16 | 9.94 | 11.47 | 13.74 | 16.78 | 19.67 | 29.37 | 49.36 | 74.61 | 115.62 | 209.13 | 322.61 | 460.89 | 751.13 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 2.0 | 1.24 | 1.40 | 1.74 | 1.98 | 2.43 | 3.04 | 4.20 | 6.54 | 10.19 | 15.82 | 23.00 | 33.58 | 58.41 | 83.98 | 121.77 | 186.78 |
| 7 | 2.1-3.0 | 1.24 | 1.48 | 1.90 | 2.40 | 2.98 | 3.65 | 4.72 | 7.85 | 12.25 | 19.08 | 27.67 | 40.40 | 70.62 | 101.06 | 145.36 | 226.63 |
| 8 | 3.1-4.0 | 2.00 | 2.23 | 2.65 | 3.11 | 3.61 | 4.42 | 6.10 | 9.31 | 14.53 | 22.61 | 33.01 | 48.19 | 83.49 | 119.60 | 173.42 | 268.29 |
| 9 | 4.1-5.0 | 2.27 | 2.51 | 2.69 | 3.54 | 4.11 | 5.04 | 6.87 | 10.57 | 16.45 | 25.47 | 37.40 | 54.32 | 94.54 | 135.14 | 196.60 | 302.36 |
| 10 | 5.1-6.0 | 2.96 | 2.96 | 3.46 | 4.07 | 4.88 | 5.78 | 7.41 | 11.63 | 18.27 | 28.30 | 41.16 | 59.94 | 107.42 | 150.40 | 215.90 | 335.20 |
| 11 | 6.1-7.0 | 3.42 | 3.64 | 4.18 | 4.93 | 5.78 | 6.77 | 8.46 | 12.59 | 19.75 | 30.38 | 44.44 | 65.06 | 113.36 | 161.54 | 235.46 | 364.24 |
| 12 | 7.1-9.0 | 4.35 | 4.57 | 5.14 | 5.99 | 7.05 | 8.24 | 10.88 | 13.94 | 21.76 | 33.82 | 49.20 | 72.02 | 124.58 | 180.18 | 260.29 | 400.95 |
| 13 | 9.1-11.0 | 5.05 | 5.44 | 6.34 | 7.36 | 8.81 | 10.55 | 13.17 | 16.14 | 24.43 | 38.03 | 55.16 | 81.32 | 140.66 | 194.62 | 293.04 | 453.50 |
| 14 | 11.1-12.0 | 6.54 | 5.91 | 6.84 | 8.03 | 9.52 | 11.60 | 14.33 | 17.41 | 26.19 | 40.69 | 58.91 | 86.23 | 149.49 | 213.84 | 311.68 | 480.15 |
| Восстающие выработки |
| 15 | 2.6 | 1.64 | 1.74 | 2.26 | 2.64 | 3.11 | 3.86 | 5.38 | 8.40 | 13.16 | 20.41 | 29.76 | 43.72 | 75.50 | 108.32 | 157.22 | 243.14 |
| 16 | 4.0 | 2.12 | 2.35 | 2.80 | 3.30 | 3.84 | 4.69 | 6.32 | 9.91 | 15.45 | 23.99 | 34.95 | 50.90 | 88.94 | 127.54 | 183.64 | 283.30 |
| 17 | 5.3 | 2.29 | 2.58 | 3.13 | 3.70 | 4.26 | 5.23 | 5.50 | 11.32 | 17.79 | 27.39 | 40.11 | 58.86 | 101.48 | 147.02 | 210.79 | 326.78 |
| 18 | 6.5 | 2.63 | 2.97 | 3.60 | 4.26 | 4.90 | 6.01 | 6.33 | 13.02 | 20.46 | 31.50 | 46.13 | 67.69 | 116.70 | 169.07 | 242.41 | 375.80 |

Таблица 181

Нормы расхода резцов при бурении шпуров ручными и колонковыми

сверлами при проходке горизонтальных и наклонных выработок

(шт. на 1 м подземной выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработок, м2 | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1.5-2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.54 | 1.32 | 1.36 |
| 2 | 2.1-3.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.69 | 1.59 | 1.64 |
| 3 | 3.1-4.0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.82 | 1.87 | 1.93 |
| 4 | 4.1-5.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.93 | 2.12 | 2.19 |
| 5 | 5.1-6.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.35 | 1.02 | 2.34 | 2.42 |
| 6 | 6.1-7.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 1.11 | 2.55 | 2.63 |
| 7 | 7.1-9.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.39 | 0.42 | 1.23 | 2.82 | 2.91 |
| 8 | 9.1-11.0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.44 | 0.47 | 1.38 | 3.15 | 3.26 |
| 9 | 11.1-12.0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.47 | 0.50 | 1.47 | 3.38 | 3.49 |

Таблица 182

Нормы расхода буровой стали при бурении шпуров бурильными молотками

( г на 1 м подземной выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 68.64 | 82.28 | 102.56 | 126.72 | 171.60 | 221.76 | 279.97 | 426.36 |
| 2 | 8.1-9.0 | 82.28 | 98.74 | 122.43 | 151.38 | 204.05 | 265.19 | 334.49 | 507.76 |
| 3 | 9.1-13.0 | 93.61 | 112.33 | 139.52 | 172.13 | 232.21 | 301.88 | 379.46 | 578.60 |
| 4 | 13.1-15.0 | 103.57 | 124.28 | 154.39 | 190.78 | 257.84 | 334.49 | 421.56 | 640.86 |
| 5 | 15.1 и более | 118.09 | 141.70 | 176.18 | 216.83 | 294.25 | 380.95 | 479.71 | 727.98 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 2.0 | 37.18 | 44.62 | 55.52 | 68.38 | 92.62 | 119.86 | 151.23 | 229.90 |
| 7 | 2.1-3.0 | 44.88 | 53.86 | 66.99 | 82.54 | 111.65 | 144.80 | 182.64 | 277.64 |
| 8 | 3.1-4.0 | 52.91 | 63.49 | 79.00 | 97.50 | 132.00 | 148.54 | 215.45 | 327.14 |
| 9 | 4.1-5.0 | 59.78 | 71.74 | 89.32 | 110.09 | 149.16 | 103.38 | 243.78 | 370.26 |
| 10 | 5.1-6.0 | 66.22 | 79.46 | 98.71 | 121.64 | 164.89 | 213.18 | 269.19 | 408.98 |
| 11 | 6.0-7.0 | 71.66 | 85.99 | 107.42 | 132.64 | 178.64 | 231.66 | 292.60 | 445.28 |
| 12 | 7.1-9.0 | 79.69 | 95.63 | 119.04 | 146.61 | 198.33 | 267.14 | 323.55 | 492.36 |
| 13 | 9.1-11.0 | 88.99 | 106.79 | 133.79 | 163.59 | 222.20 | 287.89 | 362.21 | 550.44 |
| 14 | 11.1-12.0 | 95.32 | 114.38 | 142.30 | 175.82 | 237.60 | 307.96 | 387.77 | 589.60 |
| Восстающие |
| 15 | 2.6 | 47.76 | 57.31 | 71.27 | 88.08 | 119.26 | 154.10 | 194.59 | 295.68 |
| 16 | 4.0 | 56.10 | 67.32 | 83.78 | 103.49 | 139.92 | 181.10 | 228.54 | 347.60 |
| 17 | 5.3 | 64.74 | 77.68 | 96.33 | 118.98 | 160.93 | 208.43 | 262.88 | 399.96 |
| 18 | 6.5 | 74.44 | 89.33 | 110.78 | 136.82 | 185.08 | 239.69 | 302.31 | 459.95 |

Продолжение таблицы 182

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 557.70 | 746.46 | 926.31 | 1151.04 | 1557.60 | 2015.64 | 2724.48 | 3432.99 |
| 2 | 8.1-9.0 | 665.50 | 888.69 | 1106.11 | 1369.28 | 1857.35 | 2398.44 | 3250.72 | 4101.77 |
| 3 | 9.1-13.0 | 756.53 | 1013.76 | 1259.34 | 1560.68 | 2114.77 | 2735.04 | 3685.44 | 4656.26 |
| 4 | 13.1-15.0 | 838.48 | 1122.33 | 1392.93 | 1723.04 | 2340.35 | 3031.38 | 4090.24 | 5172.55 |
| 5 | 15.1 и более | 953.43 | 1277.76 | 1585.43 | 1974.72 | 2671.90 | 3449.82 | 4661.36 | 5885.45 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
|  | 6 | 2.0 | 301.68 | 373.56 | 446.60 | 522.28 | 663.30 | 806.52 | 1088.56 | 1375.00 |
| 7 | 2.1-3.0 | 363.83 | 450.12 | 539.00 | 629.64 | 799.70 | 972.84 | 1312.96 | 1657.70 |
| 8 | 3.1-4.0 | 429.55 | 531.96 | 635.64 | 743.60 | 943.25 | 1148.40 | 1549.68 | 1956.90 |
| 9 | 4.1-5.0 | 485.38 | 602.25 | 719.95 | 840.84 | 1068.65 | 1297.56 | 1753.84 | 2212.10 |
| 10 | 5.1-6.0 | 537.35 | 664.95 | 795.03 | 927.96 | 1178.10 | 1436.16 | 1938.64 | 2448.60 |
| 11 | 6.0-7.0 | 583.55 | 722.04 | 862.40 | 1008.92 | 1282.60 | 1556.28 | 2104.08 | 2658.70 |
| 12 | 7.1-9.0 | 646.25 | 799.59 | 957.50 | 1119.36 | 1421.20 | 1726.56 | 2330.24 | 2949.10 |
| 13 | 9.1-11.0 | 721.33 | 895.62 | 1071.84 | 1251.36 | 1586.20 | 1930.50 | 2609.20 | 3294.50 |
| 14 | 11.1-12.0 | 774.95 | 960.63 | 1147.30 | 1341.56 | 1702.25 | 2065.80 | 2794.88 | 3532.10 |
| Восстающие |
|  | 15 | 2.6 | 387.53 | 480.92 | 575.63 | 671.55 | 852.28 | 1036.42 | 1400.30 | 1767.48 |
| 16 | 4.0 | 455.40 | 564.96 | 676.06 | 788.48 | 1001.00 | 1217.04 | 1643.84 | 2076.80 |
| 17 | 5.3 | 524.70 | 648.78 | 777.32 | 907.28 | 1151.70 | 1402.50 | 1893.76 | 2390.30 |
| 18 | 6.5 | 603.41 | 746.13 | 893.92 | 1043.37 | 1324.40 | 1612.93 | 2176.68 | 2750.00 |

Таблица 183

Нормы расхода буровой стали с выемкой породы отбойными молотками

при проходке горизонтальных выработок

( г на 1 м подземной выработки)

| N | Площадь сечения выработки, м2 | Категория пород по отбойности |
| --- | --- | --- |
| п/п |
| I - IY | Y - X |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2.0 | 46.2 | 112.2 |
| 2 | 2.1-3.0 | 53.9 | 133.1 |
| 3 | 3.1-4.0 | 62.7 | 154.0 |
| 4 | 4.1-5.0 | 68.2 | 168.3 |
| 5 | 5.1-6.0 | 77.0 | 189.2 |
| 6 | 6.1-7.0 | 85.8 | 211.2 |
| 7 | 7.1-9.0 | 86.9 | 214.5 |

Таблица 184

Нормы расхода буровой стали при бурении шпуров ручными и колонковыми

сверлами при проходке горизонтальных и наклонных выработок

( г на 1 м выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | IY-YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2.0 | 29.70 | 79.31 | 85.47 | 92.62 | 209.77 | 226.82 | 172.37 | 362.12 | 373.67 |
| 2 | 2.1-3.0 | 35.86 | 95.70 | 103.18 | 111.65 | 253.33 | 273.90 | 208.23 | 436.70 | 450.23 |
| 3 | 3.1-4.0 | 42.35 | 112.86 | 121.88 | 132.00 | 298.54 | 323.07 | 245.41 | 515.46 | 531.85 |
| 4 | 4.1-5.0 | 47.85 | 127.60 | 137.61 | 149.16 | 338.47 | 365.75 | 277.75 | 582.56 | 602.14 |
| 5 | 5.1-6.0 | 53.02 | 141.02 | 152.02 | 164.78 | 373.12 | 403.81 | 306.79 | 644.71 | 664.84 |
| 6 | 6.1-7.0 | 57.31 | 153.45 | 165.66 | 178.64 | 405.46 | 438.79 | 333.96 | 700.37 | 721.93 |
| 7 | 7.1-9.0 | 63.80 | 170.06 | 183.26 | 198.33 | 450.01 | 485.32 | 369.27 | 775.72 | 799.59 |
| 8 | 9.1-11.0 | 71.17 | 190.19 | 204.49 | 222.20 | 503.80 | 543.29 | 412.94 | 865.59 | 895.40 |
| 9 | 11.1-12.0 | 76.23 | 203.28 | 219.78 | 237.60 | 539.00 | 581.68 | 442.09 | 930.05 | 960.52 |

Примечание. В породах IY-XI категорий бурение производится с помощью витых штанг, а в породах XII-XIY категорий с помощью круглых штанг.

Таблица 185

Нормы расхода карборунда при бурении шпуров бурильными молотками

( г на 1 м подземной выработки)

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 7.32 | 7.65 | 8.57 | 10.19 | 11.88 | 14.36 | 18.83 |
| 2 | 8.1-9.0 | 10.81 | 11.37 | 12.82 | 14.99 | 18.13 | 21.60 | 27.63 |
| 3 | 9.1-13.0 | 12.43 | 13.37 | 15.35 | 16.31 | 21.40 | 25.69 | 32.22 |
| 4 | 13.1-15.0 | 13.56 | 14.46 | 16.74 | 19.79 | 23.29 | 28.37 | 35.31 |
| 5 | 15.1 и более | 15.53 | 16.65 | 19.17 | 22.55 | 26.49 | 32.45 | 40.39 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 2.0 | 2.79 | 3.15 | 3.93 | 4.47 | 5.49 | 6.87 | 9.48 |
| 7 | 2.1-3.0 | 2.79 | 3.33 | 4.27 | 5.42 | 6.74 | 8.27 | 10.68 |
| 8 | 3.1-4.0 | 4.47 | 4.95 | 5.98 | 6.97 | 8.12 | 9.95 | 13.70 |
| 9 | 4.1-5.0 | 5.05 | 5.62 | 6.70 | 7.87 | 9.22 | 11.27 | 15.43 |
| 10 | 5.1-6.0 | 6.10 | 6.64 | 7.82 | 9.17 | 10.97 | 12.99 | 16.63 |
| 11 | 6.0-7.0 | 7.69 | 8.26 | 9.49 | 11.19 | 13.10 | 15.21 | 19.00 |
| 12 | 7.1-9.0 | 9.85 | 10.27 | 11.62 | 13.51 | 15.86 | 18.70 | 24.46 |
| 13 | 9.1-11.0 | 11.41 | 12.29 | 14.30 | 16.47 | 19.88 | 23.62 | 29.72 |
| 14 | 11.1-12.0 | 12.58 | 13.36 | 15.52 | 18.10 | 21.51 | 26.22 | 32.37 |
| Восстающие |
| 15 | 2.6 | 3.29 | 3.91 | 5.09 | 5.94 | 6.98 | 8.70 | 12.09 |
| 16 | 4.0 | 4.76 | 5.28 | 6.31 | 7.42 | 8.63 | 10.56 | 14.23 |
| 17 | 5.3 | 5.14 | 5.79 | 7.03 | 8.31 | 9.56 | 11.77 | 15.56 |
| 18 | 6.5 | 5.91 | 6.66 | 8.08 | 9.56 | 11.00 | 13.54 | 17.89 |

Продолжение таблицы 185

| N | Площадь сечения | К а т е г о р и я п о р о д |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | XII | XIII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Стволы шахт (рядовой участок) |
| 1 | 6.0-8.0 | 24.00 | 29.70 | 40.72 | 59.48 | 90.72 | 136.15 | 193.79 | 299.73 | 408.82 |
| 2 | 8.1-9.0 | 33.93 | 41.46 | 54.94 | 79.18 | 122.03 | 174.96 | 260.01 | 411.38 | 548.89 |
| 3 | 9.1-13.0 | 39.20 | 48.90 | 63.83 | 92.63 | 140.16 | 203.96 | 302.40 | 461.70 | 620.42 |
| 4 | 13.1-15.0 | 42.57 | 52.70 | 68.44 | 96.52 | 144.85 | 211.05 | 330.20 | 499.16 | 657.36 |
| 5 | 15.1 и более | 48.60 | 60.48 | 77.80 | 109.69 | 167.14 | 245.86 | 376.35 | 573.75 | 744.48 |
| Горизонтальные и наклонные выработки |
| 6 | 2.0 | 12.43 | 16.41 | 23.86 | 37.78 | 59.21 | 88.46 | 131.55 | 190.35 | 244.77 |
| 7 | 2.1-3.0 | 14.65 | 18.63 | 24.45 | 38.59 | 65.14 | 99.83 | 157.90 | 214.39 | 276.58 |
| 8 | 3.1-4.0 | 17.65 | 22.25 | 30.24 | 46.57 | 68.49 | 101.98 | 171.68 | 228.52 | 319.68 |
| 9 | 4.1-5.0 | 20.10 | 25.14 | 34.34 | 52.64 | 77.72 | 112.75 | 194.99 | 261.17 | 358.56 |
| 10 | 5.1-6.0 | 21.98 | 27.23 | 35.53 | 54.18 | 91.32 | 141.29 | 206.85 | 293.80 | 390.40 |
| 11 | 6.0-7.0 | 27.78 | 31.59 | 42.34 | 60.84 | 104.54 | 150.61 | 216.89 | 333.40 | 442.08 |
| 12 | 7.1-9.0 | 31.28 | 37.78 | 51.09 | 74.95 | 120.88 | 174.11 | 239.38 | 368.86 | 518.09 |
| 13 | 9.1-11.0 | 36.42 | 44.92 | 59.25 | 85.59 | 130.57 | 187.42 | 281.65 | 436.20 | 578.93 |
| 14 | 11.1-12.0 | 39.55 | 48.82 | 63.18 | 89.50 | 133.71 | 198.90 | 301.79 | 464.74 | 609.84 |
| Восстающие |
| 15 | 2.6 | 16.07 | 20.50 | 30.89 | 47.01 | 69.20 | 101.40 | 172.11 | 231.12 | 221.14 |
| 16 | 4.0 | 18.88 | 23.58 | 32.13 | 49.61 | 72.33 | 105.79 | 182.28 | 243.32 | 337.43 |
| 17 | 5.3 | 20.45 | 25.81 | 34.96 | 57.95 | 79.26 | 115.10 | 199.23 | 264.08 | 372.04 |
| 18 | 6.5 | 23.52 | 29.68 | 40.20 | 66.64 | 91.15 | 132.37 | 229.11 | 303.69 | 427.85 |

2.3. Расход материалов на крепление выработок (табл. 186-213)

Таблица 186

Нормы расхода материалов на крепление устьев стволов

шахт в породах I-IY категории с отметки от 0 до 5 м

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения |

6.9

(7.6)

8.9

(9.7)

12.7

(13.1)

14.2

| (14.5) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лес круглый ( 14 мм | м3 | 1.25 | 1.25 | 1.60 | 1.60 |
| 2 | Брус | м3 | 2.00 | 2.39 | 4.35 | 4.60 |
| 3 | Доска | м3 | 5.60 | 5.80 | 14.30 | 8.05 |
| 4 | Сталь арматурная: |
|  | 4.1 | Сталь арматурная:( 30 А-1 | кг | - | 196.00 | - | 263.00 |
| 4.2 | Сталь арматурная:( 24 А-1 | кг | 123.00 | - | - | - |
| 4.3 | Сталь арматурная:( 20 А-1 | кг | - | 1.00 | - | - |
| 4.4 | Сталь арматурная:( 16 А-1 | кг | 240.00 | 266.00 | 355.00 | 182.00 |
| 4.5 | Сталь арматурная:( 8 А-1 | кг | 203.00 | 205.00 | 251.00 | - |
| 4.6 | Сталь арматурная:( 16 А-П | кг | 445.00 | 733.00 | 779.00 | 802.00 |
| 4.6 | Сталь арматурная:( 12 А-П | кг | 328.00 | 163.00 | 481.00 | 428.00 |
| 5 | Сталь прокатная | кг | 203.00 | 395.00 | 1915.00 | 1913.00 |
| 6 | Метизы | кг | 31.00 | 41.00 | 53.00 | 54.00 |
| 7 | Бетон марки 200 | м3 | 37.00 | 42.00 | 72.00 | 73.00 |
| 7.1 | в т.ч. цемент | т | 10.00 | 11.60 | 19.80 | 20.00 |
| 7.2 | песок | м3 | 17.00 | 19.00 | 33.00 | 33.00 |
| 7.3 | щебень | м3 | 24.00 | 28.00 | 48.00 | 48.00 |
| 8 | Электроэнергия | кВт.ч | 128 | 146 | 195 | 182 |
| 9 | Сжатый воздух | м3 | - | - | - | - |

Таблица 187

Нормы расхода материалов на крепление 1 м устья стволов

шахт в породах I-IY категории с отметкой более 5 м

( на 1 м устья )

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 14.2 |
|  | (7.6) | (9.7) | (13.1) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лес круглый ( 14мм | м3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 2 | Брус | м3 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.43 |
| 3 | Доска | м3 | 0.89 | 0.97 | 1.28 | 1.28 |
| 4 | Сталь арматурная: |
|  | 4.1 | ( 16 АП | кг | 105.90 | 119.50 | 149.50 | 149.50 |
| 4.2 | ( 8-А1 | кг | 45.50 | 51.30 | 64.00 | 64.00 |
| 5 | Сталь прокатная | кг | 16.50 | 18.70 | 18.80 | 18.80 |
| 6 | Метизы | кг | 2.20 | 2.50 | 3.10 | 3.50 |
| 7 | Бетон марки 200 | м3 | 3.50 | 3.90 | 4.90 | 4.90 |
| 7.1 | в т.ч. цемент | т | 0.95 | 1.05 | 1.32 | 1.32 |
| 7.2 | песок | м3 | 1.55 | 1.75 | 2.20 | 2.20 |
| 7.3 | щебень | м3 | 2.30 | 2.56 | 3.20 | 3.20 |
| 8 | Электроэнергия | кВт.ч | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 9 | Сжатый воздух | м3 | 12 | 13 | 15 | 14 |

Таблица 188

Нормы расхода материалов на крепление устьев стволов

шахт в породах Y-XY категорий с отметки от 0 до 5 м

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 14.2 |
|  | (7.6) | (9.7) | (13.1) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Брус | м3 | 0.90 | 2.00 | 2.10 | 2.00 |
| 2 | Доска | м3 | 2.40 | 2.90 | 3.90 | 3.70 |
| 3.1 | Сталь арматурная:( 30 А-1 | кг | - | 196.00 | - | 263.00 |
| 3.2 | Сталь арматурная:( 24 А-1 | кг | 123.00 | - | - | - |
| 3.3 | Сталь арматурная:( 20 А-1 | кг | - | 1.00 | - | - |
| 3.4 | Сталь арматурная:( 16 А-1 | кг | 240.00 | 257.00 | 355.00 | 182.00 |
| 3.5 | Сталь арматурная:( А-1 | кг | 203.00 | 205.00 | 251.00 | - |
| 3.6 | Сталь арматурная:( 16 А-П | кг | 445.00 | 733.00 | 779.00 | 802.00 |
| 3.7 | Сталь арматурная:( 12 А-П | кг | 328.00 | 163.00 | 481.00 | 428.00 |
| 4 | Сталь прокатная | кг | 203.00 | 395.00 | 1915.00 | 1913.00 |
| 5 | Метизы | кг | 21.00 | 23.00 | 32.00 | 31.00 |
| 6 | Бетон марки 200 | м3 | 38.00 | 44.50 | 74.50 | 75.50 |
| 6. | в т.ч. цемент | т | 10.60 | 12.30 | 20.70 | 20.90 |
| 6.2 | песок | м3 | 17.50 | 20.00 | 33.50 | 34.00 |
| 6.3 | щебень | м3 | 26.00 | 29.50 | 49.50 | 50.00 |

Таблица 189

Нормы расхода материалов на армирование устьев стволов

шахт в породах I-XY категорий с отметки от 0 до 5 м

( на 1 устье )

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 14.2 |
|  | (7.6) | (9.7) | (13.1) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Брус | м3 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 2 | Сталь арматурная: |
|  | 2.1 | ( 16 А-1 | кг | - | 83.00 | 134.00 | 143.00 |
| 2.2 | ( 12 А-1 | кг | 27.56 | - | - | - |
| 3 | Сталь прокатная | кг | 522.00 | 562.50 | 912.50 | 873.00 |
| 4 | Сталь рифленая (= 6 мм | кг | 71.50 | 88.50 | 88.50 | 78.50 |
| 5 | Метизы | кг | 23.00 | 70.00 | 71.00 | 81.50 |
| 6 | Электроэнергия | кВт.ч | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 7 | Сжатый воздух | м3 | - | - | - | - |

Таблица 190

Нормы расхода материалов на армирование 1 м устья стволов

шахт в породах I-IY категории с отметки более 5 м

( на 1 м устья )

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 14.2 |
|  | (7.6) | (9.7) | (13.1) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Брус | м3 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2 | Сталь арматурная: |
|  | 2.1 | ( 16 А-1 | кг | - | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2.2 | ( 12 А-1 | кг | 13.82 | - | - | - |
| 3 | Сталь прокатная | кг | 103.68 | 115.24 | 141.10 | 141.00 |
| 4 | Сталь рифленая (=6 мм | кг | 14.23 | 22.10 | 22.10 | 19.43 |
| 5 | Метизы | кг | 3.00 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| 6 | Электроэнергия | кВт.ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Сжатый воздух | м3 | - | - | - | - |

Таблица 191

Нормы расхода материалов на крепление технологических

отходов стволов шахт с деревянной крепью в породах

Y-ХХ категорий

( на 1 технологический отход )

|  | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
| N | Наименование | Единица | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 |
| п/п | материалов | измерения |
|  | (13.1) | (13.4) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крепление сплошной венцовой крепью |
| 1 | Лес круглый | м3 | 20.50 | 34.70 | 45.05 | 53.60 | 59.80 |
| 2 | Доски | м3 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 3 | Метизы | кг | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 |

Таблица 192

Нормы расхода материалов на крепление технологических

отходов стволов шахт с деревянной крепью в породах

XII-ХХ категорий

( на 1 технологический отход )

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 7.6 | 9.7 | 13.1 | 13.4 | 14.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крепление подвесной венцовой крепью с затяжкой боков |
| 1 | Лес круглый | м3 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | Брус разный | м3 | 5.27 | 8.40 | 14.55 | 14.61 | 18.80 |
| 3 | Доски | м3 | 8.30 | 11.11 | 13.50 | 16.34 | 36.60 |
| 4 | Метизы | кг | 249.60 | 371.70 | 476.40 | 476.40 | 499.68 |

Таблица 193

Нормы расхода материалов на крепление и армирование

1 м рядовых участков стволов шахт деревянной крепью

в породах XII-ХХ категорий

( на 1 м ствола)

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 |
|  | (13.1) | (13.4) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крепление сплошной венцовой крепью |
| 1 | Лес круглый | м3 | 2.03 | 2.30 | 2.99 | 2.64 | 2.98 |
| Армирование |
| 2 | Брус | м3 | 0.28 | 0.39 | 0.66 | 1.29 | 0.62 |
| 3 | Доска | м3 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 4 | Металл | кг | 7.65 | 8.25 | 8.25 | 9.59 | 9.59 |

Таблица 194

Нормы расхода материалов на крепление и армирование

1 м рядовых участков стволов шахт деревянной крепью

в породах XII-ХХ категорий

( на 1 м ствола )

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 7.6 | 9.7 | 13.1 | 13.4 | 14.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крепление подвесной венцовой крепью с затяжкой боков |
| 1 | Брус | м3 | 0.53 | 0.56 | 0.97 | 0.72 | 0.94 |
| 2 | Доски | м3 | 0.77 | 0.70 | 0.86 | 0.79 | 1.80 |
| 3 | Металл | кг | 19.14 | 20.90 | 27.88 | 20.91 | 20.91 |
| Армирование |
| 4 | Брус | м3 | 0.14 | 0.22 | 0.38 | 0.53 | 0.60 |
| 5 | Доски | м3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 6 | Металл | кг | 6.15 | 7.38 | 7.38 | 8.15 | 8.15 |

Таблица 195

Нормы расхода материалов на крепление и армирование

сопряжений стволов шахт

( на 1 сопряжение)

|  | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- |
|  | 8.9 (9.7) | 12.7 (13.1) | 14.2 (14.5) |
| N | Наименование | Ед. | Категории пород |
| п/п | материалов | изм. | Y-XY | XYI-XX | Y-XY | XYI-XX | Y-XY | ХYI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| К р е п л е н и е |
| Одностороннее сопряжение |
| 1 | Лес круглый | м3 | 21.10 | 14.50 | 24.90 | 17.60 | 25.60 | 18.00 |
| 2 | Доски | м3 | 3.10 | - | 3.20 | - | 3.40 | - |
| 3 | Электроэнергия | кВт.ч | 228 | 197 | 319 | 285 | 440 | 343 |
| 4 | Сжатый воздух | м3 | 37 | 31 | 36 | 31 | 37 | 31 |
| Двустороннее сопряжение |
| 5 | Лес круглый | м3 | - | - | 49.80 | 35.20 | 51.20 | 36.00 |
| 6 | Доски | м3 | - | - | 6.40 | - | 6.80 | - |
| 7 | Электроэнергия | кВт.ч | - | - | 636.0 | 567.0 | 903.0 | 711.0 |
| 8 | Сжатый воздух | м3 | - | - | 73.0 | 62.0 | 75.0 | 62.0 |
| Армирование |
| 9 | Металл | м3 | 103.60 | 122.40 | 130.00 |
| 10 | Брус | м3 | 7.65 | 7.60 | 8.42 |
| 11 | Доски | м3 | 0.85 | 0.80 | 0.90 |
| 12 | Пластина | м3 | 3.60 | 3.70 | 0.90 |

Таблица 196

Расход материалов на крепление горизонтальных выработок деревянной крепью

( м3 на 1 м выработки)

| N | Наименование | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 2.0-2.5 | 2.6-4.0 | 4.1-5.5 | 5.6-6.5 | 6.6-7.5 | 7.6-9.0 | 9.1-11.0 | 11.1 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установка рам всплошную |
| 1 | Лес круглый диаметром, мм: |
|  | - 140 | 0.495 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - 160 | - | 0.615 | - | - | - | - | - | - |
|  | - 180 | - | - | 0.991 | 1.109 | - | - | - | - |
|  | - 200 | - | - | - | - | 1.332 | - | - | - |
|  | - 240 | - | - | - | - | - | 1.752 | 1.852 | 2.072 |
| Установка рам вразбежку |
| 2 | То же с шагом, м: |
|  | - 0.50 | 0.188 | 0.258 | 0.456 | 0.510 | 0.666 | 1.016 | 1.074 | 1.202 |
|  | - 0.75 | 0.126 | 0.172 | 0.304 | 0.340 | 0.444 | 0.678 | 0.716 | 0.801 |
|  | - 1.00 | 0.094 | 0.129 | 0.228 | 0.255 | 0.333 | 0.508 | 0.537 | 0.601 |
|  | - 1.25 | 0.075 | 0.103 | 0.183 | 0.204 | 0.266 | 0.407 | 0.430 | 0.481 |
| Затяжка кровли |
| 3 | Горбыль ( = 50 | 0.053 | 0.075 | 0.095 | 0.101 | 0.116 | 0.163 | 0.171 | 0.203 |
| Затяжка стен всплошную |
| 4 | То же | 0.180 | 0.182 | 0.244 | 0.277 | 0.286 | 0.244 | 0.264 | 0.284 |
| Частичная затяжка стен |
| 5 | То же | 0.090 | 0.091 | 0.122 | 0.139 | 0.143 | 0.122 | 0.132 | 0.142 |

Расход материалов на сооружение опорных венцов, распорок и лестничного отделения

При определении материалов на крепление наклонных выработок сечением 2.0-7.5 м2 деревянной крепью в зависимости от угла наклона выработок необходимо предусмотреть дополнительные расходы на сооружение опорных венцов, устанавливаемых через 12 м, лестничного отделения при сечении выработок 4.1-7.5 м2 и установку распорок между рам в пятах и замках крепи в соответствии с таблицей 197.

Таблица 197

Расход материалов на сооружение опорных венцов, распорок

и лестничного отделения

|  | Конструктивные элементы |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| материалов | Единица измерения | опорные венцы | Распорки | Лестничное отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лес круглый ( 180мм | м3 | 0.034 | 0.84 | 0.033 |
| 2 | Брусок 50*100 | м3 | - | - | 0.065 |
| 3 | Доски (= 50 мм | м3 | - | - | 0.09 |
| 4 | Гвозди | кг | - | - | 0.119 |

Таблица 198

Нормы расхода лесоматериалов на 1 лежень, м3

| N | Наименование | Площадь сечения выработки, м3 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 2.1-3.0 | 3.1-6.0 | 6.1-9.0 | 9.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лес круглый | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.26 |

Таблица 199

Нормы расхода лесоматериалов на крепление наклонных

выработок деревом

( м3 на 1 м выработки)

| N | Наименование | Площадь сечения выработки, м3 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 2.1-4.0 | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Крепление неполными крепежными рамами вразбежку

| с затяжкой кровли и боков выработки |
| --- |
| 1 | Лес круглый при количестве рам на 1 м выработки: |
|  | 1.1 | 0.91-1.10 | 0.12 | 0.20 | 0.25 |
| 1.2 | 0.71-0.90 | 0.15 | 0.26 | 0.33 |
| 1.3 | 0.40-0.70 | 0.23 | 0.38 | 0.51 |
| 2 | Брус | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 3 | Доски на трапы | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 4 | Доски на кровлю | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Доски на затяжку боков | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
| Крепление неполными крепежными рамами всплошную |
| 6 | Лес круглый | 0.77 |
| 1.39 |
| 7 | Брус | 0.04 |
| 0.06 |
| 8 | Доски | 0.99 |
| 0.14 |

Таблица 200

Расход материалов на металлическую трапециевидную раму

(кг на 1 раму)

| N | Наименование | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 4.1-5.5 | 5.6-6.5 | 6.6-7.5 | 7.6-9.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Р а м а |
| 1 | Двутавр N 14 | 105.80 | 111.64 | - | - |
| 2 | То же N 16 | - | - | 142.09 | 186.56 |
|  | Замок соединительный |
| 3 | Лист стальной (=10 мм | 5.02 | 5.02 | 5.94 | 5.94 |
| 4 | Болт М16 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 5 | Гайка М16 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 6 | Шайба 16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|  | Опорные пяты |
| 7 | Лист стальной (=10 мм | 2.36 | 2.36 | 2.83 | 2.83 |
| 8 | И т о г о: | 114.97 | 120.81 | 152.65 | 197.12 |

Таблица 201

Расход материалов на крепление выработок трапециевидной формы

( на 1 м выработки )

| N |
| --- |
| Единица | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| п/п | Наименование | измере | 4.1- | 5.1- | 6.1- | 7.1- | 9.1- |
|  | материалов | ния | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рама (комплект) |
|  | 1 | Металл при шаге, м: |
| 1.1 | - 0.5 | кг | 229.94 | 242.78 | 289.63 | 408.96 | 436.68 |
| 1.2 | - 0.75 | кг | 153.29 | 161.85 | 193.08 | 272.64 | 291.12 |
| 1.3 | - 1.0 | кг | 114.97 | 121.39 | 144.81 | 204.48 | 218.34 |
| 1.4 | - 1.25 | кг | 91.98 | 97.11 | 115.85 | 163.58 | 174.64 |
|  | Межрамные связи |
|  | 2 | То же при шаге, м: |
| 2.1 | - 0.5 | кг | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 19.41 | 19.41 |
| 2.2 | - 0.75 | кг | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 17.35 | 17.35 |
| 2.3 | - 1.0 | кг | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 16.28 | 16.28 |
| 2.4 | - 1.25 | кг | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 15.61 | 15.61 |
|  | Затяжка кровли всплошную |
| 3 | Доска (=50 мм | м3 | 0.173 | 0.173 | 0.187 | 0.250 | 0.287 |
| 4 | Горбыль (=50 мм | -"- | 0.135 | 0.135 | 0.146 | 0.195 | 0.224 |
|  | Затяжка стен всплошную |
| 5 | Доска (=50 мм | м3 | 0.238 | 0.238 | 0.248 | 0.226 | 0.226 |
| 6 | Горбыль б=50 мм | -"- | 0.238 | 0.186 | 0.194 | 0.176 | 0.176 |
|  | Частичная затяжка стен |
| 7 | Доска б=50 мм | м3 | 0.119 | 0.119 | 0.124 | 0.113 | 0.113 |
| 8 | Горбыль б=50 мм | -"- | 0.093 | 0.093 | 0.097 | 0.098 | 0.088 |

Таблица 202

Расход материалов на металлическую раму

( кг на 1 раму )

| N | Наименование | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | 7.1-9.0 | 9.1-11.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Швеллер N 16 | 108.78 | - | - | - |
| 2 | Швеллер N 18 | - | 132.2 | - | - |
| 3 | Швеллер N 22 | - | - | 185.57 | 199.43 |
|  | Замок соединительный |
|  | 4 | Лист стальной (=10 мм | 7.56 | 7.56 | 11.76 | 11.76 |
| 5 | Болт М16 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 6 | Гайка М16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 7 | Шайба 16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | Опорные пяты |
|  | 8 | Лист стальной (=10 мм | 3.78 | 3.78 | 5.88 | 5.88 |
|  | И т о г о: | 121.39 | 144.81 | 204.48 | 218.34 |

Таблица 203

Расход материалов на металлическую раму из спецпрофиля

( кг на 1 раму )

| N | Наименование | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | 7.1-9.0 | 9.1-11.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Рама |
| 1 | СВП N14 | 133.63 | - | - | - |
| 2 | СВП N17 | - | 170.99 | - | - |
| 3 | СВП N19 | - | - | 179.84 | - |
| 4 | СВП N22 | - | - | - | 216.81 |
|  | Замок соединительный |
|  | 5 | Полоса стальная (= 20 мм | 9.68 | 9.68 | 10.56 | 10.56 |
| 6 | Сталь круглая 016А1 | 4.86 | 5.20 | 5.53 | 5.58 |
| 6 | Гайка М16 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 7 | Шайба 16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|  | Опорные пяты |
|  | 8 | Лист стальной (=10 мм | 2.36 | 3.40 | 4.24 | 4.24 |
|  | И т о г о: | 151.16 | 189.90 | 200.80 | 237.82 |

Таблица 204

Расход материалов на крепление выработок из спецпрофиля

( на 1 м выработки )

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | 7.1-9.0 | 9.1-11.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Рама (комплект) |
| 1 | Металл при шаге, м: |
| - 0.5 | кг | 302.22 | 379.80 | 401.60 | 475.64 |
|  | - 0.75 | кг | 201.56 | 253.20 | 267.73 | 317.09 |
|  | - 1.0 | кг | 151.16 | 189.90 | 200.80 | 237.82 |
|  | - 1.25 | кг | 120.93 | 151.92 | 160.64 | 190.26 |
|  | Межрамные связи |
| 2 | То же при шаге, м: |
| - 0.5 | кг | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
|  | - 0.75 | кг | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 |
|  | - 1.0 | кг | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |
|  | - 1.25 | кг | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
|  | Затяжка кровли |
| 3 | Доска (=50 мм | м3 | 0.173 | 0.187 | 0.250 | 0.287 |
| 4 | Горбыль (=50 мм | -"- | 0.135 | 0.146 | 0.195 | 0.224 |
|  | Затяжка стен всплошную |
| 5 | Доска (=50 мм | м3 | 0.238 | 0.248 | 0.226 | 0.226 |
| 6 | Горбыль (=50 мм | -"- | 0.186 | 0.194 | 0.176 | 0.176 |
|  | Частичная затяжка стен |
| 7 | Доска (=50 мм | м3 | 0.119 | 0.124 | 0.113 | 0.113 |
| 8 | Горбыль (=50 мм | -"- | 0.093 | 0.097 | 0.088 | 0.088 |

Нормы расхода материалов на крепление горизонтальных и наклонных выработок штанговой крепью (табл. 205-207)

Таблица 205

Расход материалов по видам штанговой крепи

( кг на 1 комплект штанги )

| N | В и д ы | Длина штанги |
| --- | --- | --- |
| п/п | к р е п и | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Металлическая: |
| - стержень 0 20 | 2.47 | 2.96 | 3.45 | 3.94 | 4.43 |
|  | - распорный сегмент | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
|  | - опорная плитка | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
|  | - гайка М20 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
|  | И т о г о: | 3.434 | 3.924 | 4.447 | 5.042 | 5.532 |
| 2 | Железобетонная : |
| - стержень 0 20 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
|  | - опорная плитка | 0.20 | 0.20 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
|  | - гайка М20 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
|  | И т о г о: | 2.665 | 3.165 | 3.665 | 4.165 | 4.665 |
| 3 | Цемент марки 400 | 0.524 | 0.659 | 0.744 | 0.879 | 0.980 |
| 4 | Песок | 1.370 | 1.724 | 1.945 | 2.298 | 2.564 |
| 5 | Деревянная: |
| - стержень 0 38 мм | 0.375 | 0.441 | - | - | - |
|  | - распорно- поддерживающий наконечник | 0.135 | 0.135 | - | - | - |
|  | - клин глубинный | 0.114 | 0.114 | - | - | - |
|  | - клин контурный | 0.053 | 0.053 | - | - | - |
| 6 | И т о г о: | 0.677 | 0.743 | - | - | - |

Таблица 206

Расход материалов на крепление горных выработок штанговой крепью

( кг на 1 м выработки)

| Типы штанг в комплекте |
| --- |
| N | Наименование | Металлические | Железобетонные | Деревянные |
| п/п | материалов | Количество штанг, шт./м выработки |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Штанга длиной в м: |
|  | 1.0 | 10.30 | 13.74 | 17.17 | 20.60 | 24.74 | 10.66 | 13.32 | 15.99 | 18.66 | 2.71 | 3.39 | 4.06 |
|  | 1.2 | 11.77 | 15.70 | 19.62 | 23.54 | 27.47 | 12.66 | 15.83 | 18.99 | 22.16 | 2.97 | 3.72 | 4.46 |
|  | 1.4 | 13.34 | 17.79 | 22.24 | 26.68 | 31.13 | 14.66 | 18.33 | 21.99 | 25.66 | - | - | - |
|  | 1.6 | 15.13 | 20.17 | 25.21 | 30.25 | 35.29 | 16.66 | 20.83 | 24.99 | 29.16 | - | - | - |
|  | 1.8 | 16.60 | 22.13 | 27.66 | 33.19 | 38.72 | 18.66 | 23.33 | 27.99 | 32.66 | - | - | - |
| 2 | Цементно- песчаный раствор, м3 при длине штанг в м: |
|  | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.0048 | 0.0060 | 0.0072 | 0.0084 | - | - | - |
|  | 1.2 | - | - | - | - | - | 0.0058 | 0.0072 | 0.0086 | 0.0101 | - | - | - |
|  | 1.4 | - | - | - | - | - | 0.0067 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0118 | - | - | - |
|  | 1.6 | - | - | - | - | - | 0.0077 | 0.0096 | 0.0115 | 0.0134 | - | - | - |
|  | 1.8 | - | - | - | - | - | 0.0086 | 0.0108 | 0.0130 | 0.0151 | - | - | - |

Таблица 207

Расход металлической сетки на крепление горных выработок

(на 1 м выработки)

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 2.1-3.0 | 3.1-4.0 | 4.1-5.0 | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | 7.1-9.0 | 9.1-11.0 | 11.1и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Металлическая сетка | м2 | 2.83 | 3.44 | 3.14 | 3.80 | 4.29 | 9.14 | 10.54 | 11.80 |
| 2 | То же | кг | 5.35 | 5.93 | 6.50 | 7.18 | 8.11 | 17.27 | 19.90 | 22.30 |

Таблица 208

Расход материалов при возведении бетонной крепи

(на 1 м выработки)

N

| Наименование | Единица | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | 7.1-9.0 | 9.1-11.0 | 11.1-12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крепь |
| 1 | Бетон при толщине стен и свода: |
| 1.1 | - 170/200 | м3 | 1.47 | 1.58 | 1.62 | 1.73 | - |
| 1.2 | - 200/250 | то же | - | 1.97 | 2.00 | 2.14 | 2.29 |
| 1.3 | - 200/300 | -"- | - | - | 2.26 | 2.40 | 2.56 |
| Опалубка |
| 2 | Доски (=32 мм (кружальная рама) | м3 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.080 |
| 3 | То же (=40 мм, (затяжка рам) | -"- | 0.298 | 0.327 | 0.344 | 0.372 | 0.402 |
| 4 | Гвозди l=100 мм | -"- | 0.60 | 0.68 | 0.84 | 0.92 | 1.08 |
| Крепление опалубки деревянными распорками |
| 5 | Доска (=40 мм (связка рам) | м3 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 6 | Лес круглый диаметром 120 мм | то же | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.035 | 0.039 |
| 7 | То же диаметром 80 мм | -"- | - | - | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 8 | Гвозди, l=80 мм | кг | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Крепление опалубки металлическими анкерами |
| 9 | Брус 100х100 мм (связка рам) | м3 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 10 | Штанга металлическая, l=1.2 м | шт. | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 11 | То же | кг | 12.95 | 12.95 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |

Таблица 209

Расход цементно- песчаной смеси на крепление

выработок торкрет и набрызг-бетоном

(в м3 на 1 м выработки)

| N | Наименование | Площадь сечения выработок в свету, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 4.1- | 5.1- | 6.1- | 7.1- | 9.1- | 11.1 |
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Торкрет- бетон, t= 30 мм | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| 2 | Набрызг- бетон t= 50 мм | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.49 |
| 3 | То, же t= 80 мм | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.77 |
| 4 | То же, t= 100 мм | 0.68 | 0.72 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.97 |
| 5 | То же, t= 120 мм | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.16 |

Расход материалов для изготовления скреперного полка

Опорная рамка полка выполняется из круглого леса 0 120 мм, обшивка из досок толщиной 50 мм. Разгрузочный люк изготавливается из листовой стали б = 5 мм, направляющие - из брусьев 100 х 200 мм, устанавливаемых в два яруса.

Крепление элементов опорной рамы производится скобами, досок - гвоздями, направляющих брусьев - металлическими тяжами.

Таблица 210

Расход материалов на сооружение скреперного полка

(на 1 полок)

| N п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |

Единица

| измерения | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лес круглый ( 120 мм | м3 | 0.27 |
| 2 | Доска ( = 50 мм | -"- | 2.68 |
| 3 | Брус 100 х 200 мм | -"- | 0.01 |
| 4 | Сталь листовая б= 5 мм | кг | 35.50 |
| 5 | Скобы строительные 200 х 80 х 8 мм | -"- | 1.40 |
| 6 | Гвозди l = 110 мм | -"- | 0.90 |
| 7 | Сталь круглая ( 20 мм - 1 | -"- | 8.35 |

Таблица 211

Нормы расхода материалов на установку одной

камерной рамы на сопряжениях горных выработок

(в измерителях на 1 м выработки)

N

Наименование

| Единица | Площадь сечения камерной рамы в свету, м2 |
| --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 6.0- | 8.1- | 10.1- | 12.1 и |
|  | 8.0 | -10.0 | 12.0 | выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камерная рама из круглого леса |
| 1 | Лес круглый | м3 | 0.515 | 0.693 | 0.749 | 0.806 |
| Камерные рамы с металлическим перекладом |
| 2 | Стойки - лес круглый | -"- | 0.320 | 0.396 | 0.396 | 0.396 |
| 3 | Верхняк: |
|  | 3.1 | - из двутавровых балок N20 а | м | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.8 |
| 3.2 | - из рельса Р24 | -"- | 3.4 | 4.2 | - | - |
| 3.3 | - из двух рельсов Р24 | -"- | 6.8 | 8.4 | 10.0 | 11.6 |

Таблица 212

Нормы расхода лесоматериалов на крепление

восстающих и оборудование отделений

(м3 на 1 м выработки)

| Количество | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| материалов | венцов на 1 м восстающего | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Венцовой крепью на стойках |
| 1 | Лес круглый | 1.3 | 0.222 | 0.341 | 0.452 | 0.554 |
| 2 | Брус | 1.3 | 0.086 | 0.133 | 0.171 | 0.210 |
| 3 | Доски | 1.3 | 0.374 | 0.576 | 0.813 | 0.984 |
| 4 | Лес круглый | 2 | 0.316 | 0.487 | 0.648 | 0.794 |
| 5 | Брус | 2 | 0.063 | 0.097 | 0.133 | 0.168 |
| 6 | Доски | 2 | 0.374 | 0.576 | 0.813 | 0.984 |
| Сплошной венцовой крепью |
| 7 | Лес круглый | - | 0.03 | 1.34 | 1.63 | 2.00 |
| 8 | Брус | - | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| 9 | Доски | - | 0.07 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |

Таблица 213

Нормы расхода лесоматериалов на устройство

предохранительных полков при проходке восстающих

(м3 на 1 м выработки)

| N | Наименование | Площадь сечения выработки, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | материалов | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 6.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лес круглый | 0.062 | 0.096 | 0.127 | 0.156 |
| 2 | Доски | 0.088 | 0.135 | 0.179 | 0.219 |

2.4 Расход прочих материалов при проходке и креплении выработок (табл. 214-219)

Таблица 214

Расход материалов на установку стрелочных переводов и

обустройство рельсового пути сопряжений горизонтальных

горных выработок

(на 1 стрелочный перевод и 1 сопряжение)

|  | Стрелочный перевод с радиусом закругления, м | Сопряжение с радиусом стрелочного перевода, м |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Единица | 8 | 12 | 8 | 12 |
| п/п | материалов | измерения | Тип рельсов |
|  | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Шпалы | шт. | 9 | 14 | 20 | 28 |
| 2 | Рельсы | м | - | - | 7.0 | 10.0 |
| кг | - | - | 126.4 | 168.3 | 180.6 | 240.4 |
| 3 | Накладки | шт. | 12 | 12 |
| кг | 36.7 | 50.6 | 36.7 | 50.6 | 36.7 | 50.6 | 36.7 | 50.6 |
| 4 | Болты | шт. | 24 | 24 |
| кг | 3.3 | 5.8 | 3.3 | 5.8 | 3.3 | 5.8 | 3.3 | 5.8 |
| 5 | Гайки | шт. | 24 | 24 |
| кг | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 |
| 6 | Подкладки | шт. | 20 | 32 | 41 | 62 |
| кг | 22.9 | 39.1 | 36.7 | 62.6 | 47.0 | 80.2 | 71.1 | 121.3 |
| 7 | Костыли | шт. | 40 | 60 | 64 | 96 | 82 | 123 | 124 | 186 |
| кг | 5.2 | 12.7 | 8.3 | 20.4 | 10.7 | 26.1 | 16.1 | 39.4 |
| 8 | Щебень | м3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 4.8 |

Примечание: Расход материалов на разминовку определяется как сумма расходов материалов на стрелочные переводы и удвоенный расход материалов по устройству постоянного рельсового пути на длину подвижного состава. При сквозной разминовке необходимо учитывать два стрелочных перевода, для тупиковой - один.

Таблица 215

Характеристика материалов для устройства рельсового пути

| N | Наименование |
| --- | --- |
| Единица | Тип рельсов |
| п/п | материалов и их показатели | ГОСТ | измерения | Р8 | Р11 | Р15 | Р18 | Р24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Шпалы: | 8993-75 |
|  | - тип |
|  | ША | ША | ША | ША | ША |
|  | - толщина |
| мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | - ширина по нижней постели |
| -"- | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|  | - то же по верхней постели |
| -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Рельсы: | 6368-82 |
|  | - масса 1 м |
| кг | 8.42 | 11.20 | 14.78 | 18.06 | 24.04 |
|  | - длина рельсов |
| м | 7; 6 и 5 | 7; 6 и 5 | 7; 6 и 5 | 8; 7 и 6 | 8; 7 и 6 |
| 3 | Накладки с 4 отв: | 8141-56 |
|  | - тип |
|  | Плоская | Уголковая |
|  | - диаметр отв. |
| мм | 10 | 12 | 16 | 16 | 18 |
|  | - длина |
| -"- | - | 358 | 372 | 372 | 364 |
|  | - масса |
| кг | 0.68 | 1.91 | 2.78 | 3.06 | 4.22 |
| 4 | Болты: | 8144-73 |
|  | - длина |
| мм | 32 | 65 | 78 | 78 | 100 |
|  | - диаметр |
| -"- | 10 | 12 | 16 | 16 | 18 |
|  | - масса |
| кг | 0.015 | 0.073 | 0.139 | 0.139 | 0.242 |
| 5 | Гайки: | 8144-73 |
|  | - масса |
| кг | 0.005 | 0.015 | 0.033 | 0.033 | 0.054 |
| 6 | Подкладки: | 8142-89 |
|  | - тип |
|  | Плоская 2-х дырная | Плоская | Клинчатая 3-х дырная |
|  | - ширина |
| мм | 108 | 118 | 132 | 150 | 200 |
|  | - длина |
| мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - толщина |
| мм | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 17.5 |
|  | - масса |
| кг | 0.510 | 0.721 | 0.905 | 1.147 | 1.957 |
| 7 | Костыли: |
| - размер |
| мм | 11х11х100 | 11х11х100 | 12х12х110 | 12х12х110 | 14х14х130 |
|  | - масса |
| кг | 0.099 | 0.099 | 0.130 | 0.130 | 0.212 |

Таблица 216

Расход материалов на устройство постоянных рельсовых путей

(на 10 м рельсового пути)

|  | Наимено | Еди | Т и п р е л ь с о в |
| --- | --- | --- | --- |
| N | вание | ница | Р8 | Р11 | Р15 | Р18 | Р24 |
| п/п | материалов | изме | Длины звеньев рельсов, м |
| рения | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Шпалы | шт. | 16.00 | 15.00 | 15.70 | 16.0 | 15.0 | 15.7 | 16.0 | 15.0 | 15.7 | 15.0 | 15.7 | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 15.0 |
| 2 | Рельсы | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1 | То же | кг | 168.4 | 224.0 | 295.6 | 361.2 | 480.8 |
| 3 | Накладки | шт. | 8.00 | 6.67 | 5.71 | 8.00 | 6.67 | 5.71 | 8.00 | 6.67 | 5.71 | 6.67 | 5.71 | 5.00 | 6.67 | 5.71 | 5.00 |
| 3.1 | То же | кг | 5.44 | 4.54 | 3.88 | 15.28 | 12.74 | 10.91 | 22.24 | 18.54 | 15.87 | 20.41 | 17.47 | 15.30 | 28.15 | 24.10 | 21.10 |
| 4 | Болты | шт. | 16.00 | 13.34 | 11.42 | 16.00 | 13.34 | 11.42 | 16.00 | 13.34 | 11.42 | 13.34 | 11.42 | 10.00 | 13.34 | 11.42 | 10.00 |
| 4.1 | То же | кг | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 1.17 | 0.97 | 0.83 | 2.22 | 1.85 | 1.59 | 1.85 | 1.59 | 1.39 | 3.23 | 2.76 | 2.42 |
| 5 | Гайки | шт. | 16.00 | 13.34 | 11.42 | 16.00 | 13.34 | 11.42 | 16.00 | 13.34 | 11.42 | 13.34 | 11.42 | 10.00 | 13.34 | 11.42 | 10.00 |
| 5.1 | То же | кг | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.72 | 0.62 | 0.54 |
| 6 | Подкладки | шт. | 32.0 | 30.0 | 31.4 | 32.0 | 30.0 | 31.4 | 32.0 | 30.0 | 31.4 | 30.0 | 31.4 | 30.0 | 30.0 | 31.4 | 30.0 |
| 2.1 | То же | кг | 16.32 | 15.30 | 16.01 | 23.07 | 21.63 | 22.64 | 28.96 | 27.15 | 28.42 | 34.41 | 36.02 | 34.41 | 58.71 | 61.45 | 58.71 |
| 7 | Костыли | шт. | 64.00 | 60.0 | 62.8 | 64.0 | 60.0 | 62.8 | 64.0 | 60.0 | 62.8 | 60.0 | 62.8 | 60.0 | 90.0 | 94.2 | 90.0 |
| 2.1 | То же | кг | 6.34 | 5.94 | 6.22 | 6.34 | 5.94 | 6.22 | 8.32 | 7.80 | 8.16 | 7.80 | 8.16 | 7.80 | 19.08 | 19.97 | 19.08 |
| 8 | Щебень | м3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

Таблица 217

Нормы расхода разных материалов при проведении

выработок

(на 100м выработки)

|  | Выработки |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| материалов | Единица измерения | Шурфы и восстающие | Горизонтальные и наклонные | Вертикальные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вентиляция |
| 1 | Деревянные пробки | шт. | 50 | 50 | - |
| 2 | Трубы металлические диаметром 300-900 мм | м | 100 | 100 | - |
| 3 | Трубы прорезиненные диаметром 300-900 мм | м | 32 | 32 | - |
| 4 | Брезент для уплотнения | м2 | 32 | 32 | - |
| 5 | Подвески для труб | шт./кг | 25/- | 25/- | - |
| 6 | Хомуты быстроразъемного соединения | шт. | 25 | 25 | - |
| Техническая вода |
| 7 | Трубы стальные водогазопроводные диаметром 10-60 мм | м | 100 | 100 | 120 |
| 8 | Хомуты быстроразъемного соединения | шт. | 13 | 13 | - |
| 9 | Фланцы соединительные | -"- | 26 | 26 | 26 |
| 10 | Вентиль- задвижка | -"- | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Подвески для труб | шт./кг | - | - | -/50 |
| 12 | Рукава резиновые напорные | м | - | - | 15 |
| 13 | Деревянные пробки | шт. | 25 | 25 | - |
| Сжатый воздух |
| 14 | Трубы стальные водогазопроводные диаметром 32-150 мм | м | 100 | 100 | 120 |
| 15 | Хомуты быстроразъемного соединения | шт. | 13 | 13 | - |
| 16 | Фланцы соединительные | -"- | 26 | 26 | 26 |
| 17 | Вентиль- задвижка | -"- | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Конструкции крепления | кг | - | - | 250 |
| 19 | Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом диаметром 25 мм | м | - | - | 20 |
| 20 | Деревянные пробки | шт. | 25 | 25 | - |
| Водоотлив |
| 21 | Трубы стальные водогазопроводимые диаметром 65-90 мм | м | 110 | - | - |
| 22 | Вентиль- задвижка | шт. | - | - | 2 |
| 23 | Клапан обратный | -"- | - | - | 2 |
| 24 | Фланцы соединительные | -"- | 13 | 13 | 22 |
| 25 | Подвески для труб | шт./кг | 25 | - | -/500 |
| 26 | Кабель КРПТН-1 (3х50+1х16) | м | - | - | 120 |
| Взрывание |
| 27 | Канат стальной (7.7 мм | м | - | - | 105 |
| 28 | Кабель КРПТН-1 (3х2.5+1.5) | -"- | - | - | 105 |
| 29 | Конструкции крепления | кг | - | - | 50 |
| Забой |
| 30 | Водораспределитель | шт. | - | - | 1 |
| 31 | Воздухораспределитель | -"- | - | - | 1 |
| 32 | Вентили распределительные | -"- | - | - | 2 |
| 33 | Рукава резиновые напорные (для воды) | м | 8 | 15 | 50 |
| 34 | То же (для сжатого воздуха) | м | 8 | 20 | 40 |
| Телефонная связь и сигнализация |
| 35 | Кабель телефонный шахтный ТРШ 5х2х0.8 | м | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Провод телефонный ШРПЛ 2х2.5 | м | - | - | 30 |
| 37 | Телефонная коробка ШТК- 10А | шт. | - | - | 2 |
| 38 | Кабель шахтный КРПСН 3х35 (50) | м | - | 110 | 400 |
| 39 | Лампа сигнальная МО-12-40 | шт. | - | - | 2 |
| 40 | Кнопка управления КУ-91 (92) | -"- | - | - | 2 |
| 41 | Гудок переменного тока | -"- | - | - | 2 |
| Прочие виды обеспечения |
| 42 | Канат подъемный ( 20 мм | м | - | - | 100 |
| 43 | То же | м | - | - | 40 |
| 44 | Канат подвески полка ( 22 мм | -"- | - | - | 200 |
| 45 | То же | -"- | - | - | 60 |
| 46 | Канат подвески отвесов ( 4.8 мм | -"- | - | - | 410 |
| 47 | Кабель высоковольтный СБГ 3х35 (50) | -"- | - |

66

| (S> 5.1м2) | 400 |
| --- | --- |
| 48 | Кабель КРПСН 3х25 | -"- | 100 | 50 | - |
| 49 | Кабель КРПСН 3х4 (6) | -"- | 100 | 100 | - |
| 50 | Сталь листовая | кг | 70 | 70 | - |
| 51 | Сталь сортовая | -"- | 4.1 | 100 | - |

Примечание: 1. При расчете ССН кроме вертикальных выработок к нормам расхода кабеля следует применить К=1.1 учитывающий провисание кабеля и кривизну выработок.

2. Нормы расхода материалов даны без учета оборачиваемости.

3. Нормы расходов по пп.2 и 3, 4 для выработок кроме вертикальных учитываются раздельно.

4. Трубы для водоотлива из шурфов предусмотрены только при S> 4.0 м2.

5. Расход листовой стали приведен с учетом устройства заземления.

Таблица 218

Нормы расхода материалов на устройство

трубопроводов в стволах шахт

( на 10 м труб)

| N | Наименование | Единица | Диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 74-124 | 125-174 | 175-200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трубы металлические | шт. | 102.60 | 189.90 | 278.20 |
| 2 | Детали крепления труб, опорные балки | шт. | 20.70 | 32.40 | 39.30 |
| 3 | Электроэнергия | кВт.час | 15 | 17 | 23 |

Таблица 219

Нормы расхода материалов для освещения

выработок

( на 100 м выработок)

|  | Выработки |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| материалов | Единица измерения | шурфы и восстающие | горизонтальные и наклонные | вертикальные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильники рудничные НСРО 1х100/1Р-54-02 | шт. | 25 | 10 | 18 |
| 2 | То же РВЛО1-2015 (люминесцентные) | шт. | - | 33 (S> 6.1м2) |
| 3 | Светильник проходческий "Свет- 4" | шт. | - | - | 2 |
| 4 | Ящик кабельный ЯРП-11 | шт. | - | - | 1 |
| 5 | Муфты тройниковые ТМ-6 | шт. | 25 | 10 | 18 |
| 6 | Конструкции крепления кабелей, светильников | шт./кг | 66/- | 66/- | 24/50 |
| 7 | Кабель ( магистральный) СБГ 3х35(50) | м | 100 | 100 | - |
| 7.1 | То же ГРШЭ (3х4+1х2.5) | м | 25 | 10 | - |
| 7.2 | То же КРПСН-1(3х10+1х6) | м | - | - | 100 |
| 7.3 | То же КРПСН- (3х10+1х6) | м | - | - | 15 |
| 7.4 | То же КРПСН-1(3х2.5+1х1.5) | м | - | - | 95 |
| 7.5 | То же КРПСН-1(3х2.5+1х1.5 | м | - | - | 15 |
| 8 | Канат стальной ( 7.7 мм | м | - | - | 105 |

Примечание: 1. Материалы п.3.4, 7.4 и 7.5 только для проходки стволов сечением 8.9, 12.7 и 14 м2.

3. Подъем, водоотлив, вентиляция и подземный транспорт (табл. 220-224)

Таблица 220

Нормы расхода материалов и электроэнергии при подъеме при проходке

горных выработок (в измерителях на 1 машино- смену)

N

Наименование

материалов

| Единица | Наклонные выработки | Вертикальные стволы шахт |
| --- | --- | --- |
| п/п | и вида энергии | измерения | Площадь поперечного сечения выработки, м2 |
|  | 5.1-7.0 | 6.9(7.6) | 8.9(9.7) | 12.7(13.0) | 14.2(14.5) | 19.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Стальной канат | м | 0.17 | 0.13 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.07 |
| 2 | ГСМ | кг | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 3 | Электроэнергия | кВт.ч | 119.6 | 119.6 | 527 | 742 | 788 | 788 |

Таблица 221

Нормы расхода материалов на водоотлив из горных выработок

(в измерителях на 1 машино- смену)

| N | Наименование | Единица | Проходческий | Стационарный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | изме | Глубина выработок, м |
| рения | 4 | 20 | 40 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Трубы для откачки воды: |
| 1.1 | dн - 75.5 мм | м | - | - | - | 0.51 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | dн - 102 мм | -"- | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.08 | 0.16 | - | - |
| 1.3 | dн - 121 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | dн - 127 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.72 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
| 1.5 | dн - 168 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
| 1.6 | dн - 219 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
| 2 | Трубы для воздухопровода: |
| 2.1 | dн - 75.5 мм | м | - | - | - | - | 0.66 | 0.22 | 0.137 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | dн - 101.3 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.117 | - | - | - |
|  | 3 | Шланги для воды: |
| 3.1 | d - 38 мм | м | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | d - 50 мм | -"- | - | 0.61 | 0.37 | - | - | 0.045 | 0.09 | 0.054 | 0.021 | - | - | - | - |
| 3.3 | d - 80 мм | -"- | - | - | - | 0.12 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Шланги для |
| 4.1 | воздуха: |
| 4.2 | d - 19 мм | м | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | d - 25 мм | -"- | - | - | - | 0.12 | 0.09 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | d - 32 мм | -"- | - | 0.61 | 0.37 | - | - | - | 0.045 | - | 0.019 | - | - | - | - |
| 5 | Шланги всасывающие | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.05 |
| 6 | Канат для подвески насосов: |
| 6.1 | d - 19 мм | м | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | d - 22.5 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.81 | - | - | - | - | - |
| 6.3 | d - 25 мм | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - |
| 7 | Канат для подвески шлангов: |
| 7.1 | d - 7.8 мм | м | 2.78 | 2.0 | 1.09 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - |
| 8 | Жимки для трубопроводов и кабелей | кг | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.15 | 1.0 | 0.59 | - | - | - | - |
| 9 | ГСМ | -"- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

Таблица 222

Нормы расхода сжатого воздуха и электроэнергии на проходческом

стационарном водоотливе

в измерителях на 1 машино- смену

| N | Приток | Канавы, шурфы | Наклонные выработки | Вертикальные стволы шахт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | воды, | Глубина выработок, м |
|  | м3/г | 4 | 20 | 40 | 30 | 50 | 100 | 200 | 3000 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расход сжатого воздуха на проходческом водотливе (в м3 на 1 машино- смену) |
| 1 | 3 | 1242 | 1242 | 1242 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 8 | - | - | - | - | 1060 | 820 | 414 | - | 414 |
| 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | 994 | - | 994 |
| Расход электроэнергии на проходческом водоотливе (кВт.ч на 1 машино- смену) |
| 4 | 3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | - | - | - | - | 37.1 | 33.3 | 87.7 | 127.2 | 190.7 |
| 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 211 | 306 | 444 |
| Расход электроэнергии на стационарном водоотливе (кВт.ч на 1 машино- смену) |
| 7 | 30 | - | - | - | - | - | 133 | 237 | - | - |
| 8 | 50 | - | - | - | - | - | 237 | 440 | 582 | 1164 |
| 9 | 90 | - | - | - | - | - | 450 | 747 | 901 | 1802 |
| 10 | 150 | - | - | - | - | - | 600 | 1120 | 1393 | 2780 |

Таблица 223

Нормы расхода материалов и электроэнергии на вентиляцию при

проходке горных выработок

(в измерителях на 1 машино- смену)

|  | Горизонтальные выработки | Вертикальные стволы шахт |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Единица | Диаметр вентиляционных | Площадь поперечного сечения ствола, м2 |
| п/п | материалов и | измерения | труб, мм | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 14.2 | 19.6 |
|  | вида энергии |
| 500 | 600 | 800 | 1500 | (7.6) | (9.7) | (13.1) | (14.5) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Трубы металлические | м | 0.36 | 0.21 | 0.21 | - | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.21 | 0.21 |
| 2 | Фланцы | кг | 0.68 | 0.78 | 1.31 | - | 0.68 | 1.25 | 1.21 | 0.78 | 1.31 |
| 3 | Гайки, болты | кг | 0.13 | 0.10 | 0.16 | - | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| 4 | Прорезиненные рукава | м | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 5 | Подвески | кг | 0.16 | 0.13 | 0.29 | - | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.29 |
| 6 | ГСМ | кг | 0.19 | 0.24 | 0.41 | 0.68 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.41 |
| 7 | Электроэнергия | кВт.ч | 104 | 192 | 600 | 880 | 104 | 104 | 192 | 200 | 200 |

Таблица 224

Нормы расхода материалов и электроэнергии на

подземный транспорт

(в измерителях на 1 машино- смену)

|  | Тип электровоза |
| --- | --- |
| N | Наименование | Единица | аккумуляторные | Контактные |
| п/п | материалов | измерения | Сцепная сила тяги (часовая), кН |
|  | 6.8 | 9.5 | 10 | 9 | 16.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГСМ | кг | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | Провод контактный | м | - | - | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 3 | Питающий (силовой) кабель | м | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 4 | Электроэнергия | кВт.ч | 37 | 151 | 62 | 104 | 256 |

4. Прочие виды работ (табл. 225-242)

Таблица 225

Нормы расхода материалов на сооружение

деревянной эстакады

(в измерителях на 1 эстакаду)

N п/п

Наименование

материалов

Единица

| измерения | Эстакада длиной до 30 м | На каждые последующие 2 м эстакады |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лес круглый | м3 | 9.85 | 0.73 |
| 2 | Лес пиленый: |
|  | 2.1 | - брус | -"- | 0.02 | 0.005 |
| 2.2 | - доски | -"- | 3.76 | 0.165 |
| 3 | Скобы строительные | кг | 124.60 | 9.8 |
| 4 | Сталь прокатная | -"- | 60.00 | - |
| 5 | Трубы металлические | -"- | 175.00 | - |
| 6 | Сталь арматурная (20 мм | -"- | 36.00 | - |
| 7 | Гвозди строительные | -"- | 25.52 | 1.16 |
| 8 | Рельс Р18 | м/кг | 84/1517.00 | 4/72.20 |
| 9 | Метизы | кг | 467.50 | 17.50 |
| 10 | Шпалы деревянные, тип 1 | шт./кг | 79/1706.40 | 2.8/64.00 |
| 11 | Электроэнергия | кВт.ч | 80 | 2 |

Таблица 226

Нормы расхода материалов на монтаж и

демонтаж оборудования обменного комплекса

( на 2 комплекта)

N п/п

Наименование

| материалов и | Единица измерения | Место установки стопора путевого |
| --- | --- | --- |
|  | других показателей |
| на поверхности | под землей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взрывчатое вещество | кг | - | 18,87 |
| 2 | Электродетонаторы | шт. | - | 12,29 |
| 3 | Провод магистральный | м | - | 5,64 |
| 4 | Коронки буровые | шт. | - | 0,40 |
| 5 | Сталь буровая | г | - | 649 |
| 6 | Шланги резиновые ( 20мм | м | - | 12,0 |
| 6.1 | То же ( 25 мм | -"- | - | 35,0 |
| 6.2 | То же ( 50 мм | -"- | - | 13,0 |
| 7 |

Трубы металлические

| ( 89 мм | -"- | - | 6,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | То же ( 108 мм | -"- | - | 6,3 |
| 8 | Сталь прокатная | кг | 568,9 | 568,9 |
| 9 | Рельсы Р24 | м | 8,6 | 8,6 |
| 10 | Накладки угловые Р24 | шт. | 4,0 | 4,0 |
| 11 | Сталь рифленая (=6 мм | м2 | 5,19 | 5,19 |
| 12 | Сталь арматурная класса А1-20 | кг | 23,68 | 23,68 |
| 13 | Металл разный | -"- | 120,6 | 120,6 |
| 14 | Метизы | -"- | 54,76 | 37,96 |
| 15 | Брусок | м3 | 0,09 | 0,05 |
| 16 | Доска | -"- | 0,42 | 0,21 |
| 17 | Лес круглый ( 120 мм | -"- | 0,21 | - |
| 18 | Электроэнергия: |
|  | 18.1 | Электроэнергия | кВт.ч | 67 | 455 |
| 18.2 | -демонтаж | -"- | 12 | 75 |
| 19 | Сжатый воздух | м3 | - | 1140 |

Таблица 227

Нормы расхода материалов на устройство рельсового пути,

переводов и съездов

(на 10 м рельсового пути и 1 перевод и съезд)

|  | Рельсовый путь |
| --- | --- |

N п/п

Наименование материалов

Единица изме

| Постоянный | Постоянный и перестилка временного на постоянный |
| --- | --- |

Переводы стрелочные

| Съезды |
| --- |
| рения | Т и п р е л ь с |
|  | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 |
|  | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Рельсы: |
|  | 1.1 | Р18 | м | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Р24 | -"- | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Накладки угловые: |
|  | 2.1 | Р18 | шт. | 5 | - | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - |
| 2.2 | Р24 | -"- | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 3 | Подкладки | -"- | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 4 | Костыли: |
|  | 4.1 | 12х12х110 | -"- | 60 | - | 60 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
| 4.2 | 14х14х130 | -"- | - | 60 | - | 60 | - | - | 26 | 26 | - | - | 26 | 26 |
| 5 | Метизы | кг | 4.38 | 7.22 | - | - | 5.25 | - | 8.67 | - | 5.25 | - | 8.67 | - |
| 6 | Шпалы Ш-1200 | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | Брус переводной | -"- | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Щебень балласт (только для поверхности) | м3 | 3.0 | 3.0 | - | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 9 | Электроэнергия для установки оборудования: |
| - на поверхности | кВт.ч | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - |
|  | - под землей | -"- | 28 | 31 | 10 | 11 | 55 | 26 | 67 | 31 | 116 | 47 | 142 | 61 |

Таблица 228

Нормы расхода материалов на сооружение

шахтных копров

| N | Наименование | Единица | Тип копра |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | КР-13 | КР-17 | ВНИИОМ-ШСА (тип 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Взрывчатое вещество | кг | 100.00 | 378.00 | 363.40 |
| 2 | Электродетонаторы | шт. | 151.00 | 544.00 | 548.00 |
| 3 | Провод магистральный | м | 28.00 | 36.00 | 48.40 |
| 4 | Коронки буровые | шт. | 0.45 | 0.87 | 1.98 |
| 5 | Сталь буровая | г | 1.14 | 1.98 | 2.88 |
| 6 | Сталь прокатная | кг | 50.00 | 755.00 | 45.00 |
| 7 | Сталь круглая | -"- | 410.00 | 1120.00 | 619.00 |
| 8 | Трубы металлические | -"- | - | - | 58.00 |
| 9 | Гвозди строительные | -"- | 11.0 | 25.00 | 12.20 |
| 10 | Лес пиленый: |
|  | - брус | м3 | 0.15 | 0.23 | 0.23 |
|  | - доски | -"- | 0.65 | 1.30 | 1.30 |
| 11 | Бетон марки 200 | -"- | 39.40 | 50.00 | 45.00 |
| 12 | Электроэнергия | кВт.ч | 236 | 492 | 526 |
| 19 | Сжатый воздух | м3 | 4015 | 23545 | 22487 |

Таблица 229

Нормы расхода материалов на обшивку

шахтных копров

|  | Тип копра |
| --- | --- |
| N п/п |

Наименование

| материалов | Единица измерения | КР-13 | КР-17 |
| --- | --- | --- | --- |

ВНИИОМ-ШСА

| (тип 1) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лес пиленый - |
| 1.1 | -брусья, бруски | м3 | 6.8 | 13.52 | 8.40 |
| 1.2 | - доски | -"- | 0.8 | 1.98 | 12.50 |
| 2 | Столярные изделия: |
| 2.1 | - двери | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 2.2 | - блоки оконные | -"- | 3 | 3 | 10 |
| 2.3 | - ворота | -"- | - | - | 2 |
| 3 | Асбестоцементные листы | м2/кг | 120/400 | 120/400 | 960/9504 |
| 4 | Гвозди строительные | кг | 68.00 | 120.00 | 355.00 |
| 5 | Проволока б-4 мм | -"- | 34.00 | 49.00 | 63.00 |
| 6 | Электроэнергия | кВт.ч | 426 | 644 | 768 |

Таблица 230

Нормы расхода материалов на сооружение

породопогрузочных комплексов

N п/п

Наименование

материалов

Единица

| измерения | Проходческого подъема | Клетевого подъема |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сталь прокатная | кг | 5675.11 | 15865.11 |
| 2 | Сталь круглая ( 18 мм | -"- | - | 63.00 |
| 3 | Сталь рифленая (=5 мм | -"- | - | 5205.00 |
| 4 | Сетка металлическая N 25-2.0 | -"- | 20.00 | 40.00 |
| 5 | Рельс Р24 | -"- | - | 361.00 |
| 6 | Лес пиленый - доски | м3 | 3.00 | 2.60 |
| 7 | Лес круглый | -"- | 0.20 | 2.60 |
| 8 | Электроэнергия | кВт.ч | 1010 | 5060 |

Таблица 231

Нормы расхода материалов на установку

проходческих лебедок

|  | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| Еди | 5 - 6.3 |
|  | N | Наименование | ница | тип привода |
|  | п/п | материалов | измерения | электрический | электрический и ручной | до 10 | до 16 | до 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Взрывчатое вещество | кг | 23.3 | 17.5 | 31.6 | 194.4 | 284.2 |
| 2 | Электродетонаторы | шт. | 15.3 | 11.5 | 20.8 | 128.0 | 187.1 |
| 3 | Провод магистральный | м | 10.8 | 8.1 | 14.6 | 89.9 | 131.4 |
| 4 | Коронки буровые | шт. | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 1.27 | 1.86 |
| 5 | Сталь буровая | кг | 0.46 | 0.34 | 0.62 | 3.83 | 7.61 |
| 6 | Сталь арматурная класса П-12 | т | - | - | 0.04 | 0.23 | 8.16 |
| 7 | Электроды | кг | - | - | 1.0 | 5.75 | 204.0 |
| 8 | Гвозди | кг | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 88.0 |
| 9 | Доски | м3 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 1.10 |
| 10 | Брус | -"- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.88 |
| 11 | Бетон марки 150 | -"- | 11.14 | 9.66 | 17.81 | 105.71 | 87.39 |
| 12 | Электроэнергия | кВт.ч |
|  | 12.1 | - сооружение фундаментов | -"- | 10 | 9 | 16 | 98 | 166 |
| 12.2 | - монтаж | -"- | - | - | - | 6 | 6 |
| 12.3 | - демонтаж | -"- | - | - | - | - | 3 |
| 13 | Сжатый воздух: |
| 13.1 | - погрузка горной массы фундаментов вручную | м3 | 494 | - | - | - | - |
| 13.2 | - то же, грейферным грузчиком | -"- | 1286 | 1474 | 1749 | 10747 | 15681 |

Таблица 232

Нормы расхода материалов на установку

подъемных машин

| N | Наименование | Единица | Диаметр барабана, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Взрывчатое вещество | кг | 56.5 | 80.4 | 158.0 | 284.2 |
| 2 | Электродетонаторы | шт. | 37.2 | 52.9 | 104.0 | 187.1 |
| 3 | Провод магистральный | м | 26.1 | 37.2 | 73.0 | 131.4 |
| 4 | Коронки буровые | шт. | 0.37 | 0.53 | 1.03 | 1.86 |
| 5 | Сталь буровая | кг | 1.11 | 1.58 | 3.11 | 5.59 |
| 6 | Сталь арматурная класса АП-12 | т | 1.62 | 2.31 | 4.54 | 8.16 |
| 7 | Электроды | кг | 40.5 | 57.8 | 113.5 | 204.0 |
| 8 | Гвозди | кг | 18.4 | 26.0 | 64.4 | 88.0 |
| 9 | Доски | м3 | 0.23 | 0.33 | 0.81 | 1.10 |
| 80 | Брус | -"- | 0.19 | 0.2 | 0.65 | 0.88 |
| 11 | Бетон марки 150 | -"- | 17.34 | 22.82 | 48.62 | 87.39 |
| 12 | Электроэнергия | кВт.ч |
| 12.1 | - сооружение фундаментов | -"- | 47 | 66 | 130 | 228 |
| 12.2 | - монтаж | -"- | 9 | 17 | 40 | 46 |
| 12.3 | - демонтаж | -"- | 4 | 7 | 18 | 24 |
| 13 | Сжатый воздух: |
|  | 13.1 | - погрузка горной массы фундаментов вручную | м3 | 1148 | 1633 | - | - |
| 13.2 | - то же грейферным грузчиком | -"- | - | 4664 | 8571 | 15412 |

Таблица 233

Нормы расхода материалов на установку

оборудования проходческого подъема

| Единица | Стволы шахт сечением, м2 |
| --- | --- |
| N | Наименование | изме | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 |
| п/п | материалов | рения | (7.6) | (9.7) | (13.1) | (13.4) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Канаты подъемные |
| 1.1 | ( 22 | кг | - | - | 954.2 | 954.2 | 1321.2 |
| 1.2 | ( 20 | -"- | 782.5 | 987.8 | 790.2 | 790.2 | 1094.0 |
| 1.3 | ( 19.5 | -"- | - | 244.4 | 665.2 | 665.2 | 800.9 |
| 2 | Металл: |
| 2.1 | сталь прокатная | кг | 303.8 | 748.0 | 1054.2 | 1054.2 | 1098.9 |
| 2.2 | сталь рифленая | -"- | 263.7 | 697.4 | 1110.0 | 1110.0 | 1112.6 |
| 2.3 | сталь разная | -"- | 9.1 | 17.2 | 9.9 | 9.9 | 7.7 |
| 3 | Электроэнергия: | кВт.ч |
|  | 3.1 | - монтаж | - | 11 | 70 | 86 | 110 | 138 |
| 3.2 | - демонтаж | -"- | - | 70 | 142 | 158 | 238 |

Таблица 234

Нормы расхода материалов на установку

оборудования клетевого подъема

| N | Наименование | Единица | Стволы шахт сечением, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | изме | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 |
| рения | (9.7) | (13.1) | (13.4) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канаты подъемные ( 22 мм | кг | 250.8 | 395.1 | 395.1 | 547.0 |
| 2 | Металл: |
|  | 2.1 | сталь прокатная | кг | 859.2 | 1671.6 | 1571.6 | 1654.4 |
| 2.2 | рельсы Р24 | -"- | 131.3 | 262.4 | 262.4 | 262.4 |
| 2.3 | сталь рифленая | -"- | 383.8 | 660.4 | 660.4 | 641.8 |
| 2.4 | сталь разная | -"- | 65.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 |
| 2.5 | метизы | -"- | 16.6 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| 3 | Электроэнергия: | кВт.ч |
| 3.1 | - монтаж | - | 147 | 244 | 157 | 264 |
| 3.2 | - демонтаж | -"- | 60 | 92 | 63 | 103 |

Таблица 235

Расход материалов на сооружение порталов штолен

(на 1 портал)

|  | Конструкция порталов |
| --- | --- |
| N | Наименование | Единица | железобетонный | деревянный | металлический |
| п/п | материалов | измерения | Крутизна склонов |
|  | до 45( | свыше 45( | до 45( | свыше 45( | до 45( |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бетон марки 150 | м3 | 9.00 | 19.20 | - | - | - |
| 2 | Песчано- гравийная смесь | м3 | - | 1.10 | - | - | - |
| 3 | Лес круглый |
| 3.1 | ( 240 мм | -"- | - | - | 0.53 | 0.61 | 0.32 |
| 3.2 | То же ( 180 мм | -"- | - | - | 0.26 | 1.57 | - |
| 3.3 | То же ( 160 мм | -"- | - | - | - | - | 0.06 |
| 4 | Пластина |
| 4.1 | ( 180 мм | -"- | - | - | - | 0.27 | - |
| 4.2 | То же ( 160 мм | -"- | - | - | - | - | 2.16 |
| 5 | Горбыль ( = 50 мм | -"- | - | - | 0.19 | 0.19 | - |
| 6 | Доски ( = 32 мм | -"- | - | - | - | - | 0.13 |
| 7 | Лес круглый (разный) | -"- | - | - | - | 0.95 | - |
| 8 | Сталь арматурная | кг | 290.00 | 605.00 | - | - | - |
| 9 | Спецпрофиль СВП-17 | -"- | - | - | - | - | 248.40 |
| 10 | Уголок стальной L 75х6 | -"- | - | - | - | - | 15.80 |
| 11 | Сталь круглая ( 20 | -"- | - | - | - | - | 24.10 |
| 12 | Полоса стальная 80х60 | -"- | - | - | - | - | 92.70 |
| 13 | Метизы | -"- | - | - | - | - | 64.00 |

Таблица 236

Нормы расхода материалов на устройство

трапов

(на 10 м трапа)

|  | Вид выработки |
| --- | --- |
|  | горизонтальные | наклонные |
| N | Наименование | Единица | Формы поперечного сечения |
| п/п | материалов | измерения | Трапециевидная | Прямоугольно- сводчатая | Трапециевидная | Прямоугольно- сводчатая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доска (=32 мм | м3 | 0,33 | 0,23 | 0,32 | 0,22 |
| 2 | Брусок 40х40 мм | -"- | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| 3 | То же, 50х50 мм | -"- | - | - | 0,06 | 0,04 |
| 4 | Гвозди | кг | 3,17 | 2,77 | 3,76 | 3,37 |

Таблица 237

Нормы расхода материалов на крепление

водоотливных канавок

(на 10 м канавки)

| N | Наименование | Единица | Площадь сечения канавки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 0.140 | 0.148 | 0.197 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доска (=32 мм | м3 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| 2 | Брусок 50х50 мм | м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | Гвозди | кг | 0.18 | 0.18 | 0.18 |

Таблица 238

Нормы расхода материалов на монтаж гибких

вентиляционных трубопроводов на подвесках из

проволоки с креплением штырями или штангами

(на 100 м трубопровода)

| N | Наименование | Единица | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трубопровод вентиляционный | м | 100 |
| 2 | Подвески из проволоки ( 5 мм | кг | 9.18 | 10.85 | 12.48 | 15.98 |
| 3 | Штыри ( 16 мм, L=130 мм | -"- | 8.14 |
| 4 | Штанги металлические ( 20 мм, L=1.0 м | -"- | 108.00 |

Таблица 239

Расход материалов на монтаж металлических вентиляционных

трубопроводов на подвесках из полосовой стали или из проволоки

с креплением штырями или штангами

(на 100 м трубопровода)

| N | Наименование | Единица | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материала | измерения | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Трубопровод с толщиной стенки, мм |
| 1.1 | - 2.0 | кг | 1479.52 | 1972.80 | 2465.75 | 2959.04 | 3452.66 | - | - |
| 1.2 | - 2.5 | -"- | - | - | - | - | - | 4931.84 | 5548.45 |
| 2 | Количество звеньев | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Фланцевые соединения из уголков стальных с резиновой прокладкой: |
| 3.1 | - 45х45х4 | кг | 154.50 | 198.00 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - 50х50х5 | -"- | - | - | 331.50 | 391.00 | 450.00 | - | - |
| 3.3 | - 63х63х6 | -"- | - | - | - | - | - | 774.00 | 862.50 |
| 4 | Болтовые соединения фланцев: |
| 4.1 | Болты - М10 | кг | 7.4 | 7.4 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | - М12 | -"- | - | - | 13.23 | 13.23 | 13.23 | - | - |
| 4.3 | - М16 | -"- | - | - | - | - | - | 29.4 | 29.4 |
| 4.4 | Гайки - М10 | кг | 2.28 | 2.28 | - | - | - | - | - |
| 4.5 | - М12 | -"- | - | - | 3.85 | 3.85 | 3.85 | - | - |
| 4.6 | - М16 | -"- | - | - | - | - | - | 9.96 | 9.96 |
| 4.7 | Шайбы -10 | кг | 0.82 | 0.82 | - | - | - | - | - |
| 4.8 | -12 | -"- | - | - | 1.577 | 1.577 | 1.577 | - | - |
| 4.9 | -16 | -"- | - | - | - | - | - | 3.39 | 3.39 |
| 5 | Подвеска из проволоки стальной диаметром 5 мм | -"- | 11.0 | 13.50 | 15.95 | - | - | - | - |
|  | или |
| 6 | Подвески из полосы стальной, мм: |
| 6.1 | - 60х6 | -"- | 165.75 | 216.25 | 267.00 | 317.30 | 268.00 | 418.35 | 468.90 |
| 6.2 | - 80х10 | -"- | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 |
| 7 | Болтовые соединения подвесок из полосовой стали: |
| 7.1 | Болт - М14 | -"- | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
| 7.2 | Гайка - М14 | -"- | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 7.3 | Шайба - 14 | -"- | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 8 | Штыри диаметром 16, L=130 мм | -"- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 9 | Штанги металлические диаметром 20, L=1.0 м с болтами и шайбами | -"- | 437.26 | 437.26 | 437.26 | 437.26 | 437.26 | 437.26 | 437.26 |

Расход материалов на устройство трубопроводов сжатого воздуха и технической воды

Для трубопроводов сжатого воздуха и технической воды предусмотрено применение труб диаметром 20-160 мм с фланцами на приварном кольце. Характеристика труб и их соединений даны в табл. 240.

Расход материалов приводится для трубопроводов с длиной звена 4 м с креплением на подвесках из полосовой стали или проволоки из расчета установки двух штук на одно звено. Подвеска из полосовой стали крепится двумя штырями и рассчитана для двух ниток трубопроводов.

Таблица 240

Расход материалов на монтаж трубопроводов

сжатого воздуха и технической воды

(на 100 м трубопровода)

N п/п

Наименование

| материалов | Единица измерения | Условный наружный диаметр труб, м |
| --- | --- | --- |
|  | 20-35 | 36-76 | 77-114 | 115-160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трубы стальные: |
|  | 1.1 | - длиной | м | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | - количество звеньев | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Фланцы соединительные: |
|  | 2.1 | - количество | -"- | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2 | - масса | кг | 26,6-38,0 | 64,0-105,0 | 79,0-163,0 | 202,6-262,6 |
| 3 | Болтовые соединения: |
|  | 3.1 | - количество | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | - масса | кг | 7,5 | 11,8 | 23,7 | 50,6 |
| 4 | Подвеска - 60х6 мм | кг | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 5 | То же из проволоки ( 5 мм | -"- | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Штыри ( 16 мм, L=130 мм | -"- | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |

Таблица 241

Расход материалов на оснащение забоев выработок

вентилями, распределителями и шлангами

(на 1 забой)

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вентиль трубопровода технической воды: |
| 1.1 | - муфтовый Ру=1.0 МПа (марки 1548р) | кг | 1.75-5.16 |
| 1.2 | - фланцевый Ру=1.6 МПа (марки 1549р) | -"- | 3.60-10.30 |
| 2 | Вентиль трубопровода сжатого воздуха фланцевый Ру=16 атм (марки 15414р) | -"- | 10.30-57.60 |
| 3 | Водораспределитель | шт. | 1 |
| 4 | Воздухораспределитель | -"- | 1 |
| 5 | Шланг резиновый технической воды | м | 15 |
| 6 | Шланг резиновый сжатого воздуха | -"- | 15 |

Таблица 242

Нормы расхода материалов по оснащению выработок

осветительной аппаратурой, кабельными сетями и

на устройство заземления

(на 100 м выработок)

| N п/п | Наименование материала |
| --- | --- |

Единица

| измерения | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабель телефонный шахтный | м | 110 |
| 2 | То же силовой | -"- | 110 |
| 3 | То же осветительный | -"- | 143 |
| 4 | Заземление: |
| 4.1 | - сталь листовая (=4 мм | кг | 70 |
| 4.2 | - полоса стальная (=3 мм | м | 100 |
| 5 | Светильник шахтный | шт. | 14 |
| 6 | Муфта тройниковая шахтная | -"- | 17 |
| 7 | Кронштейн для кабелей | кг | 30.1 |

5. Подземные камеры (табл. 243)

Таблица 243

Нормы расхода материалов на оснащение подземных камер

(в измерителях на 1 камеру)

|  | Наименование камер |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Слесарная мастерская | Раздаточная камера емкостью до 400 кг, ВМ | Склад противопожарных материалов | Электровозное депо до 3-х электровозов с т.ус. до 7 т | Газоубежища вместимостью от 10 до 40 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сталь прокатная | кг | 365.11 | 224.93 | 54.26 | 418.13 | 480.90 |
| 2 | Сталь рифленая (=4 мм | -"- | - | - | - | 4.37 | - |
| 3 | Сталь арматурная | -"- | 47.57 | 5.56 | 63.93 | 94.34 | 66.87 |
| 4 | Трубы металлические | м | - | - | - | 2.40 | 38.50 |
| 5 | Трубы вентиляционные металлические | -"- | 72.92 | 17.00 | - | - | - |
| 6 | Рельсы Р18 | кг | 115.58 | - | 288.96 | 1319.0 | - |
| 7 | Метизы | -"- | - | 4.60 | 6.28 | 19.98 | - |
| 8 | Лес пиленый: |
| 8.1 | - брус | м3 | 0.10 | 1.42 | 1.50 | 0.06 | 0.51 |
| 8.2 | - доски | -"- | 0.67 | 1.36 | 4.16 | 0.09 | 1.26 |
| 9 | Лес круглый | -"- | 0.52 | - | 2.12 | - | 0.13 |
| 10 | Шпалы | шт. | 5 | - | 23 | 46 | - |
| 11 | Бетон марки 200 | м3 | 1.35 | 0.60 | - | 3.87 | 6.63 |
| 12 | Бетон марки 150 | -"- | 1.30 | 4.98 | - | 10.40 | 3.90 |
| 13 | Цементно- песчаный раствор | -"- | - | - | - | - | - |
| 14 | Электроэнергия | кВт.ч | 161 | 132 | 240 | 511 | 173 |

Продолжение таблицы 243

|  | Наименование камер |
| --- | --- |
|  | Расходный склад | Насосные станции глав ного водоотлива | Камеры для бурения геолого-разведочных скважин |
| N п/п | емкостью до 1000 кг ВМ | Приток воды, м3/ч | Водо трубный | БСК-2М2- |
| СКБ-5, ЗИФ- |

| ЗИФ- |
| --- |
|  | ячейковых и камерных типов | 30-50 | 60-150 | ходок на 1 м | 100 | СКБ-4 | 650 | 1200М |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 712.12 | 1185.42 | 1784.82 | - | 128.34 | 156.23 | 82.58 | 82.58 |
| 2 | - | 232.00 | 253.20 | - | - | - | - | - |
| 3 | 66.40 | 24.94 | 24.94 | - | 71.81 | 83.17 | 38.83 | 38.83 |
| 4 | 1.27 | 5.00 | 5.00 | - | 12.30 | 18.76 | 19.24 | 19.24 |
| 5 | - | 11.0 | 15.00 | 1.00 | 8.00 | 9.80 | 10.70 | 12.00 |
| 6 | 1253.4 | 54.18 | 54.18 | - | 90.30 | 72.24 | 108.36 | 108.36 |
| 7 | 24.92 | - | - | - | 11.82 | 12.09 | 6.28 | 6.28 |
| 8 |
| 8.1 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.37 | 0.25 | 1.84 | 2.07 |
| 8.2 | 1.64 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.65 | 0.88 | 0.99 | 1.17 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 51 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.91 | 4.99 | 9.70 | 0.05 | - | 1.00 | 1.32 | 1.70 |
| 13 | 6.08 | 0.87 | 1.87 | - | - | - | - | - |
| 14 | 570 | 243 | 556 | 2 | 115 | 145 | 133 | 168 |

6. Расход электроэнергии и сжатого воздуха (табл. 244-250)

Таблица 244

Нормы расхода электроэнергии на проходку конструктивных

элементов стволов шахт

(кВт.ч на 1 конструктивный элемент)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устье стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 |
| 2 | 8.9 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 |
| 3 | 12.7 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 |
| 4 | 14.2 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 49.00 | 50.00 | 51.00 |
| Технологического отхода стволов шахт ( на 1 отход) |
| 5 | 6.9 | 112.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 116.00 | 118.00 | 123.00 |
| 6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8.9 | 195.00 | 195.00 | 197.00 | 199.00 | 201.00 | 203.00 | 208.00 |
| 8 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12.7 (13.1) | 230.00 | 230.00 | 231.00 | 232.00 | 235.00 | 238.00 | 244.00 |
| 10 | 12.7 (13.4) | 352.00 | 352.00 | 355.00 | 355.00 | 381.00 | 386.00 | 395.00 |
| 11 | 13.1 | - | - | - | - | - | 386.00 | 395.00 |
| 12 | 13.4 | - | - | - | - | - | 386.00 | 395.00 |
| 13 | 14.2 | 392.00 | 393.00 | 394.00 | 396.00 | 425.00 | 427.00 | 429.00 |
| 14 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 15 | 8.9 | 1120.00 | 1143.00 | 1166.00 | 1189.00 | 1213.00 | 1237.00 | 1261.00 |
| 16 | 12.7 | 1748.00 | 1800.00 | 1852.00 | 1904.00 | 1956.00 | 2008.00 | 2060.00 |
| 17 | 14.2 | 2527.00 | 2610.00 | 2693.00 | 2776.00 | 2859.00 | 2942.00 | 3026.00 |
| б) двустороннего |
| 18 | 12.7 | 3192.00 | 3292.00 | 3392.00 | 3492.00 | 3592.00 | 3692.00 | 3792.00 |
| 19 | 14.2 | 4824.00 | 4984.00 | 5145.00 | 5305.00 | 5465.00 | 5626.00 | 5786.00 |
| Армирование сопряжений стволов шахт |
| 20 | 8.9(9.7) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 21 | 12.7 (13.1) | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| 22 | 14.2 (14.5) | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |

Продолжение таблицы 244

| N | Категория пород |
| --- | --- |
| п/п | XII | XII | XIY | XY | XYI | XYII | XYIII | XIX | XX |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устье стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 32.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | - | - | - | - | - |
| 2 | 38.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | - | - | - | - | - |
| 3 | 40.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | - | - | - | - | - |
| 4 | 51.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | - | - | - | - | - |
| Технологического отхода стволов шахт ( на 1 отход) |
| 5 | 127.00 | 130.00 | 130.00 | 131.00 | 142.00 | 151.00 | 160.00 | 169.00 | 182.00 |
| 6 | 130.00 | 133.00 | 138.00 | 142.00 | 150.00 | 164.00 | 165.00 | 173.00 | 185.00 |
| 7 | 215.00 | 229.00 | 236.00 | 243.00 | 253.00 | 266.00 | 275.00 | 290.00 | 310.00 |
| 8 | 232.00 | 247.00 | 256.00 | 258.00 | 270.00 | 284.00 | 300.00 | 314.00 | 337.00 |
| 9 | 247.00 | 266.00 | 274.00 | 279.00 | 292.00 | 304.00 | 319.00 | 325.00 | 345.00 |
| 10 | 395.00 | 434.00 | 437.00 | 448.00 | 451.00 | 458.00 | 502.00 | 519.00 | 546.00 |
| 11 | 254.00 | 271.00 | 277.00 | 285.00 | 297.00 | 313.00 | 322.00 | 335.00 | 360.00 |
| 12 | 419.00 | 447.00 | 463.00 | 474.00 | 483.00 | 509.00 | 529.00 | 547.00 | 595.00 |
| 13 | 435.00 | 479.00 | 490.00 | 500.00 | 518.00 | 537.00 | 559.00 | 578.00 | 608.00 |
| 14 | 444.00 | 486.00 | 501.00 | 511.00 | 532.00 | 558.00 | 582.00 | 603.00 | 661.00 |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 15 | 1285.0 | 1309.0 | 1333.0 | 1358.0 | 1468.0 | 1570.0 | 1690.0 | 1810.0 | 1930.0 |
| 16 | 2112.0 | 2164.0 | 2216.0 | 2271.0 | 2436.0 | 2601.0 | 2765.0 | 2930.0 | 3095.0 |
| 17 | 3109.0 | 3192.0 | 3276.0 | 3360.0 | 3531.0 | 3702.0 | 3874.0 | 4045.0 | 4217.0 |
| б) двустороннего |
| 18 | 3892.0 | 3992.0 | 4092.0 | 4198.0 | 4511.0 | 4824.0 | 5136.0 | 5449.0 | 5762.0 |
| 19 | 5946.0 | 6107.0 | 6268.0 | 6430.0 | 6762.0 | 7095.0 | 7427.0 | 7760.0 | 8093.0 |
| Армирование сопряжений стволов шахт |
| 20 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 21 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| 22 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |

Таблица 245

Нормы расхода сжатого воздуха на крепление конструктивных

элементов стволов шахт

(м3 на 1 конструктивный элемент)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Устьев стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9; 8.9; 12.7; 14.2 | 258.00 | 387.00 | 516.00 | 685.00 | 896.00 |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 2 | 6.9 | 55.00 | 71.00 | 91.00 | 113.00 | 140.00 |
| 3 | 7.6 | - | - | - | - | - |
| 4 | 8.9; 12.7; (13.1) | 83.00 | 107.00 | 136.00 | 170.00 | 209.00 |
| 5 | 9.7 (13.1) | - | - | - | - | - |
| 6 | 12.7 (13.4) 14.2 | 111.00 | 143.00 | 182.00 | 227.00 | 278.00 |
| 7 | 13.4; 14.5 | - | - | - | - | - |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 8 | 8.9; 12.7 14.2; | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| б) двухстороннего |
| 9 | 12.7; 14.2 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |

Продолжение таблицы 245

N п/п

Площадь

| сечения | категория пород |
| --- | --- |
|  | выработки, м2 | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устья стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9; 8.9; 12.7; 14.2 | 1161.00 | 1468.00 | 1832.00 | 2263.00 | 2779.00 | 3265.00 |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 2 | 6.9 | 169.00 | 240.00 | 318.00 | 412.00 | 522.00 | 646.00 |
| 3 | 7.6 | - | - | 157.00 | 203.00 | 257.00 | 318.00 |
| 4 | 8.9; 12.7; (13.1) | 253.00 | 360.00 | 477.00 | 619.00 | 782.00 | 969.00 |
| 5 | 9.7 (13.1) | - | - | 235.00 | 304.00 | 385.00 | 476.00 |
| 6 | 12.7 (13.4) 14.2 | 337.00 | 478.00 | 636.00 | 824.00 | 1043.00 | 1292.00 |
| 7 | 13.4; 14.5 | - | - | 313.00 | 406.00 | 513.00 | 635.00 |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 8 | 8.9; 12.7 14.2; | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| б) двухстороннего |
| 9 | 12.7; 14.2 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |

Окончание таблицы 245

N п/п

Площадь

| сечения | категория пород |
| --- | --- |
|  | выработки, м2 | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устья стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9; 8.9; 12.7; 14.2 | - | - | - | - | - |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 2 | 6.9 | 792.00 | 966.00 | 1162.00 | 1388.00 | 1742.00 |
| 3 | 7.6 | 390.00 | 477.00 | 572.00 | 684.00 | 855.00 |
| 4 | 8.9; 12.7; (13.1) | 1188.00 | 1449.00 | 1743.00 | 2083.00 | 2614.00 |
| 5 | 9.7 (13.1) | 584.00 | 716.00 | 858.00 | 1026.00 | 1283.00 |
| 6 | 12.7 (13.4) 14.2 | 1584.00 | 1932.00 | 2324.00 | 2776.00 | 3485.00 |
| 7 | 13.4; 14.5 | 778.00 | 955.00 | 1144.00 | 1367.00 | 1710.00 |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 8 | 8.9; 12.7 14.2; | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| б) двухстороннего |
| 9 | 12.7; 14.2 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |

Таблица 246

Нормы расхода электроэнергии на проходку и освещение горных

выработок

(кВт.ч на 1 м выработки)

N

Площадь

| поперечного | Горизонтальные выработки | Наклонные выработки | Восстаю щие | Вертикальные стволы шахт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | сечения, м2 | К а т е г о р и я п о р о д |
| IV-VII | VIII-XI | XII-XX | IV-VII | VIII-XI | XII-XX | V-XX | V-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С применением ручных перфораторов и уборкой породы скреперной лебедкой |
| 1 | 2.1-3.0 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | - | - |
| 2 | 3.1-4.0 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | - | - |
| 3 | 4.1-5.0 | 14.07 | 14.0 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | - | - |
| 4 | 5.1-6.0 | - | - | - | 28.0 | 28.0 | 28.0 | - | - |
| 5 | 6.1-7.0 | - | - | - | 40.8 | 40.8 | 40.8 | - | - |
| 6 | 7.1-9.0 | - | - | - | 50.2 | 50.2 | 50.2 | - | - |
| С применением ручных электросверл и уборкой породы скреперной лебедкой |
| 7 | 2.1-3.0 | 6.9 | 10.54 | 17.8 | 6.9 | 10.54 | 17.8 | - | - |
| 8 | 3.1-4.0 | 11.6 | 15.73 | 29.4 | 11.66 | 15.73 | 29.4 | - | - |
| C применением колонковых электросверл и уборкой породы погрузочной машиной |
| 9 | 6.1-7.0 | 6.35 | 23.62 | 52.32 | - | - | - | - | - |
| 10 | 7.1-9.0 | 9.03 | 32.63 | 75.02 | - | - | - | - | - |
| 11 | 9.1-11.0 | 12.01 | 42.70 | 97.97 | - | - | - | - | - |
| 12 | 11.1-12.0 | 14.64 | 54.26 | 122.2 | - | - | - | - | - |
| 13 | 5.1-9.0 | - | - | - | 216 | 216 | 216 | - | - |
| Освещение горных выработок |
| 14 | 2.1-12.0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - |
| 15 | 2.6-6.5 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
| 16 | 6.9-12.7 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17 | 13.1-19.6 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |

Таблица 247

Нормы расхода сжатого воздуха на проходку конструктивных

элементов стволов шахт

(м3 на 1 конструктивный элемент)

N п/п

Площадь

| сечения | Категория пород |
| --- | --- |
|  | выработки, м2 | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Устья стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9 | 269.00 | 345.00 | 479.00 | 619.00 | 862.00 |
| 2 | 8.9 | 311.00 | 397.00 | 550.00 | 702.00 | 976.00 |
| 3 | 12.7 | 452.00 | 567.00 | 790.00 | 994.00 | 1355.00 |
| 4 | 14.2 | 8685.00 | 8801.00 | 9028.00 | 9473.00 | 9541.00 |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 5 | 6.9 | 381.00 | 508.00 | 711.00 | 946.00 | 1326.00 |
| 6 | 7.6 | - | - | - | - | - |
| 7 | 8.9 | 659.00 | 866.00 | 1205.00 | 1586.00 | 2211.00 |
| 8 | 9.7 | - | - | - | - | - |
| 9 | 12.7 (13.1) | 818.00 | 1062.00 | 1464.00 | 1896.00 | 2369.00 |
| 10 | 12.7 (13.4) | 17598.0 | 13433.0 | 13868.0 | 14719.0 | 20652.0 |
| 11 | 13.1 | - | - | - | - | - |
| 12 | 13.4 | - | - | - | - | - |
| 13 | 14.2 | 19288.0 | 19637.0 | 20249.0 | 21580.0 | 22599.0 |
| 14 | 14.5 | - | - | - | - | - |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а)одностороннего |
| 15 | 8.9 | 817.00 | 1017.00 | 1257.00 | 1633.00 | 2365.00 |
| 16 | 12.7 | 894.00 | 1224.00 | 1686.00 | 2196.00 | 2894.00 |
| 17 | 14.2 | 4675.00 | 5440.00 | 6205.00 | 6970.00 | 7735.00 |
| б) двухстороннего |
| 18 | 12.7 | 1621.00 | 2501.00 | 3381.00 | 4262.00 | 6125.00 |
| 19 | 14.2 | 7975.00 | 9486.00 | 10997.0 | 12508.0 | 14019.0 |

Продолжение таблицы 247

N п/п

Площадь

| сечения | Категория пород |
| --- | --- |
|  | выработки, м2 | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устья стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9 | 1125.00 | 1524.00 | 1987.00 | 2583.00 | 3477.00 | 4400.00 |
| 2 | 8.9 | 1270.00 | 1701.00 | 2245.00 | 2940.00 | 3853.00 | 5031.00 |
| 3 | 12.7 | 1744.00 | 2313.00 | 2096.00 | 4080.00 | 5311.00 | 7088.00 |
| 4 | 14.2 | 10233.0 | 11174.0 | 11954.0 | 13249.0 | 14467.0 | 16249.0 |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 5 | 6.9 | 1760.00 | 2396.00 | 3171.00 | 4083.00 | 5527.00 | 7070.00 |
| 6 | 7.6 | - | - | 2985.00 | 3248.00 | 5189.00 | 6648.00 |
| 7 | 8.9 | 2926.00 | 3976.00 | 5243.00 | 6759.00 | 9116.00 | 11673.0 |
| 8 | 9.7 | - | - | 5715.00 | 7366.00 | 9936.00 | 12724.0 |
| 9 | 12.7 (13.1) | 3448.00 | 4673.00 | 6164.00 | 7926.00 | 10679.0 | 13622.0 |
| 10 | 12.7 (13.4) | 21733.0 | 23976.0 | 25950.0 | 28880.0 | 32552.0 | 36464.0 |
| 11 | 13.1 | - | - | 6358.00 | 8176.00 | 11014.0 | 14052.0 |
| 12 | 13.4 | - | - | 27382.0 | 30480.0 | 34234.0 | 38490.0 |
| 13 | 14.2 | 23808.0 | 27141.0 | 29430.0 | 33138.0 | 36846.0 | 41206.0 |
| 14 | 14.5 | - | - | 29636.0 | 32958.0 | 37158.0 | 41632.0 |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 15 | 8.9 | 3089.00 | 3837.00 | 3837.00 | 4747.00 | 5662.00 | 6572.00 |
| 16 | 12.7 | 3592.00 | 4290.00 | 4990.00 | 6120.00 | 7250.00 | 8381.00 |
| 17 | 14.2 | 8500.00 | 9265.00 | 10030.0 | 11161.0 | 12292.0 | 13423.0 |
| б) двухстороннего |
| 18 | 12.7 | 7988.00 | 9851.00 | 9851.00 | 11321.0 | 13582.0 | 16632.0 |
| 19 | 14.2 | 15530.0 | 17041.0 | 18551.0 | 20813.0 | 23075.0 | 25337.0 |

Окончание таблицы 247

N п/п

Площадь

| сечения | Категория пород |
| --- | --- |
|  | выработки, м2 | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устья стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9 | - | - | - | - | - |
| 2 | 8.9 | - | - | - | - | - |
| 3 | 12.7 | - | - | - | - | - |
| 4 | 14.2 | - | - | - | - | - |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 5 | 6.9 | 9171.00 | 11825.0 | 15025.0 | 17938.0 | 22837.0 |
| 6 | 7.6 | 8583.00 | 11074.0 | 14021.0 | 16768.0 | 20927.0 |
| 7 | 8.9 | 15079.0 | 19454.0 | 24631.0 | 29456.0 | 36760.0 |
| 8 | 9.7 | 16433.0 | 21201.0 | 26850.0 | 32106.0 | 40063.0 |
| 9 | 12.7 (13.1) | 17557.0 | 22618.0 | 28657.0 | 34092.0 | 42539.0 |
| 10 | 12.7 (13.4) | 43040.0 | 50961.0 | 60195.0 | 68597.0 | 79854.0 |
| 11 | 13.1 | 18109.0 | 23328.0 | 29550.0 | 35166.0 | 43883.0 |
| 12 | 13.4 | 45400.0 | 53772.0 | 63453.0 | 72373.0 | 84221.0 |
| 13 | 14.2 | 48634.0 | 57475.0 | 67765.0 | 77212.0 | 89840.0 |
| 14 | 14.5 | 49195.0 | 58148.0 | 68733.0 | 78244.0 | 91345.0 |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 15 | 8.9 | 8359.00 | 9978.00 | 12078.0 | 14220.0 | 17652.0 |
| 16 | 12.7 | 10673.0 | 12974.0 | 15207.0 | 17870.0 | 22700.0 |
| 17 | 14.2 | 16541.0 | 18842.0 | 21075.0 | 23738.0 | 28568.0 |
| б) двухстороннего |
| 18 | 12.7 | 21216.0 | 24823.0 | 29288.0 | 34611.0 | 44271.0 |
| 19 | 14.2 | 31355.0 | 35958.0 | 40422.0 | 45749.0 | 55409.0 |

Таблица 248

Нормы расхода сжатого воздуха при проходке

подземных горных выработок

(м3 на 1 м выработки)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рядовых участков стволов шахт |
| 1 | 6.9 | - | - | 38.0 | 51.0 | 71.0 |
| 2 | 7.6 | - | - | - | - | - |
| 3 | 8.9 | - | - | 44.0 | 58.0 | 80.0 |
| 4 | 9.7 | - | - | - | - | - |
| 5 | 12.7(13.1) | - | - | 55.0 | 70.0 | 98.0 |
| 6 | 12.7(13.4) | - | - | 880.0 | 896.0 | 925.0 |
| 7 | 13.1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 13.4 | - | - | - | - | - |
| 9 | 14.2 | - | - | 965.0 | 982.0 | 1012.0 |
| 10 | 14.5 | - | - | - | - | - |
| Горизонтальных выработок: |
| а) с применением отбойных молотков и ручной погрузкой породы |
| 11 | 2.1-3.0 | 47.85 | 61.64 | 80.32 | 103.82 | 128.12 |
| 12 | 3.1-4.0 | 64.05 | 82.79 | 107.79 | 139.03 | 171.83 |
| 13 | 4.1-5.0 | 76.54 | 99.25 | 126.16 | 160.64 | 202.70 |
| б) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скрепером или вручную |
| 14 | 2.1-3.0 | - | - | 118.82 | 147.11 | 181.06 |
| 15 | 3.1-4.0 | - | - | 144.92 | 178.37 | 211.81 |
| 16 | 4.1-5.0 | - | - | 156.07 | 200.66 | 245.26 |
| в)с применением колонковых электросверл и уборкой породы погрузочной машиной |
| 17 | 5.1-6.0 | - | 946.10 | 946.10 | 946.10 | 946.10 |
| 18 | 6.1-7.0 | - | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 |
| 19 | 7.1-9.0 | - | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 |
| 20 | 9.1-11.0 | - | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 |
| 21 | 11.1-12.0 | - | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 |
| г) с применением ручных перфораторов и уборкой породы погрузочной машиной |
| 22 | 5.1-6.0 | - | - | 2475.66 | 2557.50 | 2639.34 |
| 23 | 6.1-7.0 | - | - | 2925.78 | 3007.62 | 3109.92 |
| 24 | 7.1-9.0 | - | - | 3519.12 | 3600.96 | 3723.72 |
| 25 | 9.1-11.0 | - | - | 4337.52 | 4439.82 | 4562.58 |
| 26 | 11.1-12.0 | - | - | 4930.86 | 5053.62 | 5176.38 |
| д) с применением буровых кареток и уборкой породы погрузочной машиной |
| 27 | 5.1-6.0 | - | - | - | - | - |
| 28 | 6.1-7.0 | - | - | - | - | - |
| 29 | 7.1-9.0 | - | - | - | - | - |
| 30 | 9.1-11.0 | - | - | - | - | - |
| 31 | 11.0-12.0 | - | - | - | - | - |
| Наклонных выработок: |
| а) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скрепером на устье |
| 32 | 3.1-4.0 | - | - | 153.40 | 188.90 | 224.20 |
| б) с применением отбойных молотков и уборкой породы вручную и канатной откаткой в вагонетках |
| 33 | 5.1-6.0 | 89.30 | 115.83 | 147.20 | 187.42 | 236.50 |
| в) с применением перфораторов и уборкой породы вручную и канатной откаткой в вагонетках |
| 34 | 2.1-3.0 | - | - | 124.76 | 154.50 | 190.10 |
| 35 | 5.1-6.0 | - | - | 182.90 | 230.00 | 277.30 |
| 36 | 6.1-7.0 | - | - | 200.50 | 247.80 | 306.80 |
| 37 | 7.1-8.0 | - | - | 218.50 | 271.40 | 336.00 |
| г) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скреперованием на полок и канатной откаткой в вагонетках |
| 38 | 5.1-6.0 | - | - | 182.90 | 230.00 | 277.30 |
| 39 | 6.1-7.0 | - | - | 200.50 | 247.80 | 306.80 |
| 40 | 7.1-8.0 | - | - | 218.50 | 271.40 | 336.00 |
| Восстающих: |
| а) проходка обычным способом (без КПВ) |
| 41 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 42 | 4.0 | - | - | - | - | - |
| 43 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| б) проходка с применением КПВ и ПЩБ |
| 44 | 4.0 | - | - | - | - | - |
| 45 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 46 | 6.5 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 248

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Рядовых участков стволов шахт |
| 1 | 6.9 | 95.0 | 133.0 | 176.0 | 240.0 | 318.00 | 408.00 | 553.00 |
| 2 | 7.6 | - | - | - | - | 299.00 | 385.00 | 519.00 |
| 3 | 8.9 | 106.0 | 147.0 | 195.0 | 266.0 | 350.00 | 451.00 | 608.00 |
| 4 | 9.7 | - | - | - | - | 381.00 | 491.00 | 663.00 |
| 5 | 12.7 (13.1) | 1277.0 | 176.0 | 230.0 | 312.0 | 411.00 | 529.00 | 712.00 |
| 6 | 12.7 (13.4) | 981.0 | 1033.0 | 1087.0 | 1199.0 | 1298.00 | 1444.00 | 1628.0 |
| 7 | 13.1 | - | - | - | - | 96.0 0 | 105.00 | 107.00 |
| 8 | 13.4 | - | - | - | - | 1370.00 | 1524.00 | 1716.0 |
| 9 | 14.2 | 1079.0 | 1130.0 | 1190.0 | 1358.0 | 1471.00 | 1657.00 | 1842.0 |
| 10 | 14.5 | - | - | - | - | 1482.00 | 1668.00 | 1855.0 |
| Горизонтальных выработок: |
| а) с применением отбойных молотков и ручной погрузкой породы |
| 11 | 2.1-3.0 | 161.41 | 196.23 | 237.66 | - | - | - | - |
| 12 | 3.1-4.0 | 216.35 | 263.22 | 318.67 | - | - | - | - |
| 13 | 4.1-5.0 | 252.32 | 306.16 | 367.54 | - | - | - | - |
| б) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скрепером или вручную |
| 14 | 2.1-3.0 | 237.64 | 305.53 | 396.05 | 569.22 | 656.33 | 826.07 | 1001.47 |
| 15 | 3.1-4.0 | 278.70 | 356.74 | 468.22 | 590.84 | 769.21 | 958.73 | 1170.54 |
| 16 | 4.1-5.0 | 312.14 | 401.33 | 523.96 | 668.88 | 869.54 | 1081.36 | 1326.61 |
| в)с применением колонковых электросверл и уборкой породы погрузочной машиной |
| 17 | 5.1-6.0 | 946.10 | 946.10 | 946.10 | 946.10 | 946.10 | 946.10 | 946.10 |
| 18 | 6.1-7.0 | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 | 1135.32 |
| 19 | 7.1-9.0 | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 | 1378.61 |
| 20 | 9.1-11.0 | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 | 1721.01 |
| 21 | 11.1-12.0 | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 | 1973.30 |
| г) с применением ручных перфораторов и уборкой породы погрузочной машиной |
| 22 | 5.1-6.0 | 2782.56 | 2966.70 | 3212.22 | 3519.12 | 3907.86 | 4357.98 | 4828.56 |
| 23 | 6.1-7.0 | 3273.60 | 3457.74 | 3723.72 | 4051.08 | 4480.74 | 4971.78 | 5483.28 |
| 24 | 7.1-9.0 | 3907.86 | 4112.46 | 4419.36 | 4767.18 | 5237.76 | 5790.18 | 6363.06 |
| 25 | 9.1-11.0 | 4767.18 | 5012.70 | 5340.06 | 5749.26 | 6260.76 | 6874.56 | 7529.28 |
| 26 | 11.1-12.0 | 5401.44 | 5646.96 | 6015.24 | 6444.90 | 7038.24 | 7672.50 | 8368.14 |
| д) с применением буровых кареток и уборкой породы погрузочной машиной |
| 27 | 5.1-6.0 | - | 2136.17 | 2278.58 | 2485.70 | 2731.70 | 3029.50 | 3366.10 |
| 28 | 6.1-7.0 | - | 2472.80 | 2628.20 | 2861.20 | 3120.20 | 3443.77 | 3806.30 |
| 29 | 7.1-9.0 | - | 2911.50 | 3094.20 | 3340.20 | 3637.97 | 3987.52 | 4401.81 |
| 30 | 9.1-11.0 | - | 3521.50 | 3715.70 | 4000.47 | 4324.20 | 4712.53 | 5178.60 |
| 31 | 11.0-12.0 | - | 3948.68 | 4168.77 | 4466.54 | 4816.10 | 5243.30 | 5735.30 |
| Наклонных выработок: |
| а) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скрепером на устье |
| 32 | 3.1-4.0 | 294.95 | 377.60 | 489.60 | 625.40 | 808.00 | 1014.50 | 1238.90 |
| б) с применением отбойных молотков и уборкой породы вручную и канатной откаткой в вагонетках |
| 33 | 5.1-6.0 | 294.40 | 357.13 | 428.72 | - | - | - | - |
| в) с применением перфораторов и уборкой породы вручную и канатной откаткой в вагонетках |
| 34 | 2.1-3.0 | 249.50 | 320.80 | 415.90 | 534.70 | 689.20 | 867.40 | 1051.60 |
| 35 | 5.1-6.0 | 365.80 | 466.10 | 607.70 | 784.70 | 1008.90 | 1268.50 | 1545.80 |
| 36 | 6.1-7.0 | 401.15 | 507.40 | 660.80 | 849.50 | 1097.39 | 1374.50 | 1675.50 |
| 37 | 7.1-8.0 | 566.40 | 737.45 | 776.85 | 943.95 | 1215.35 | 1528.00 | 1858.00 |
| г) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скреперованием на полок и канатной откаткой в вагонетках |
| 38 | 5.1-6.0 | 365.80 | 466.10 | 607.70 | 784.70 | 1008.90 | 1268.50 | 1545.80 |
| 39 | 6.1-7.0 | 401.15 | 507.40 | 660.80 | 849.50 | 1097.39 | 1374.50 | 1675.50 |
| 40 | 7.1-8.0 | 566.40 | 737.45 | 776.85 | 943.95 | 1215.35 | 1528.00 | 1858.00 |
| Восстающих: |
| а) проходка обычным способом (без КПВ) |
| 41 | 2.6 | - | - | - | 1111.00 | 1117.00 | 1290.30 | 1300.00 |
| 42 | 4.0 | - | - | - | 2154.50 | 2155.00 | 2497.60 | 2497.60 |
| 43 | 5.3 | - | - | - | 2593.10 | 2600.00 | 2700.00 | 2800.00 |
| б) проходка с применением КПВ и ПЩБ |
| 44 | 4.0 | - | - | - | 2273.40 | 2290.00 | 2500.00 | 2550.00 |
| 45 | 5.3 | - | - | - | 2766.91 | 2800.00 | 2900.00 | 3000.00 |
| 46 | 6.5 | - | - | - | 2125.75 | 2200.00 | 2300.00 | 2400.00 |

Окончание таблицы 248

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Рядовых участков стволов шахт |
| 1 | 6.9 | 707.00 | 918.00 | 1183.00 | 1503.00 | 1794.00 | 2239.00 |
| 2 | 7.6 | 665.00 | 859.00 | 1108.00 | 1402.00 | 1677.00 | 2093.00 |
| 3 | 8.9 | 778.00 | 1005.00 | 1297.00 | 1642.00 | 1964.00 | 2450.00 |
| 4 | 9.7 | 849.00 | 1096.00 | 1413.00 | 1790.00 | 2140.00 | 2671.00 |
| 5 | 12.7 (13.1) | 909.00 | 1170.00 | 1508.00 | 1910.00 | 2273.00 | 2836.00 |
| 6 | 12.7 (13.4) | 1824.00 | 2152.00 | 2549.00 | 3010.00 | 3430.00 | 3993.00 |
| 7 | 13.1 | 108.00 | 114.00 | 119.00 | 123.00 | 128.00 | 138.00 |
| 8 | 13.4 | 1924.00 | 2270.00 | 2689.00 | 3173.00 | 3619.00 | 4211.00 |
| 9 | 14.2 | 2060.00 | 2432.00 | 2874.00 | 3388.00 | 3861.00 | 4492.00 |
| 10 | 14.5 | 2082.00 | 2460.00 | 2907.00 | 3437.00 | 3912.00 | 4568.00 |
| Горизонтальных выработок: |
| а) с применением отбойных молотков и ручной погрузкой породы |
| 11 | 2.1-3.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 3.1-4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 4.1-5.0 | - | - | - | - | - | - |
| б) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скрепером или вручную |
| 14 | 2.1-3.0 | 1210.81 | 1459.76 | 1759.64 | 2076.49 | 2500.84 | 3162.82 |
| 15 | 3.1-4.0 | 1415.80 | 1694.50 | 2051.23 | 2419.12 | 2909.63 | 3678.84 |
| 16 | 4.1-5.0 | 1594.16 | 1917.46 | 2318.78 | 2731.26 | 3288.66 | 4158.20 |
| в)с применением колонковых электросверл и уборкой породы погрузочной машиной |
| 17 | 5.1-6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 6.1-7.0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 7.1-9.0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 9.1-11.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 11.1-12.0 | - | - | - | - | - | - |
| г) с применением ручных перфораторов и уборкой породы погрузочной машиной |
| 22 | 5.1-6.0 | 5380.98 | 6056.16 | 6833.64 | 7692.36 | 8818.26 | 10598.30 |
| 23 | 6.1-7.0 | 6097.08 | 6813.18 | 7692.96 | 8593.20 | 9820.80 | 11764.50 |
| 24 | 7.1-9.0 | 7079.16 | 7856.64 | 8838.72 | 9841.26 | 11191.62 | 13442.22 |
| 25 | 9.1-11.0 | 8306.76 | 9186.54 | 10250.46 | 11396.11 | 12930.72 | 15365.46 |
| 26 | 11.1-12.0 | 9166.08 | 10127.70 | 11273.46 | 12480.60 | 14178.78 | 16736.30 |
| д) с применением буровых кареток и уборкой породы погрузочной машиной |
| 27 | 5.1-6.0 | 3793.30 | 4272.40 | 4971.50 | 5709.50 | 6563.90 | 7884.50 |
| 28 | 6.1-7.0 | 4272.40 | 4816.10 | 5541.10 | 6317.90 | 7250.10 | 8687.10 |
| 29 | 7.1-9.0 | 4906.72 | 5528.16 | 6292.00 | 7159.40 | 8182.20 | 9813.50 |
| 30 | 9.1-11.0 | 5748.25 | 6460.30 | 7301.83 | 8285.76 | 9438.00 | 11250.50 |
| 31 | 11.0-12.0 | 6343.79 | 7068.79 | 7975.04 | 9010.76 | 10253.60 | 12182.70 |
| Наклонных выработок: |
| а) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скрепером на устье |
| 32 | 3.1-4.0 | 1492.50 | 1793.50 | 2165.20 | 2554.50 | 3073.50 | 3893.50 |
| б) с применением отбойных молотков и уборкой породы вручную и канатной откаткой в вагонетках |
| 33 | 5.1-6.0 | - | - | - | - | - | - |
| в) с применением перфораторов и уборкой породы вручную и канатной откаткой в вагонетках |
| 34 | 2.1-3.0 | 1271.40 | 1532.80 | 1847.62 | 2180.30 | 2625.80 | 3320.96 |
| 35 | 5.1-6.0 | 1864.35 | 2241.90 | 2702.18 | 3197.70 | 3846.70 | 4873.35 |
| 36 | 6.1-7.0 | 2023.60 | 2436.50 | 2803.80 | 3463.27 | 4176.90 | 5292.00 |
| 37 | 7.1-8.0 | 2247.80 | 2702.20 | 3262.50 | 3840.87 | 4507.50 | 5864.60 |
| г) с применением ручных перфораторов и уборкой породы скреперованием на полок и канатной откаткой в вагонетках |
| 38 | 5.1-6.0 | 1864.35 | 2241.90 | 2702.18 | 3197.70 | 3846.70 | 4873.40 |
| 39 | 6.1-7.0 | 2023.60 | 2436.50 | 2803.80 | 3463.27 | 4176.90 | 5292.00 |
| 40 | 7.1-8.0 | 2247.80 | 2702.20 | 3262.50 | 3840.87 | 4507.50 | 5864.60 |
| Восстающих: |
| а) проходка обычным способом (без КПВ) |
| 41 | 2.6 | 1350.00 | 1403.60 | 1403.60 | 1450.00 | 1500.00 | 1550.00 |
| 42 | 4.0 | 2500.00 | 2600.00 | 2700.00 | 3000.00 | 3068.00 | 3090.00 |
| 43 | 5.3 | 2900.00 | 2939.50 | 3000.00 | 3100.00 | 3300.00 | 3560.40 |
| б) проходка с применением КПВ и ПЩБ |
| 44 | 4.0 | 2621.00 | 2625.00 | 2700.00 | 2800.00 | 2900.00 | 2901.50 |
| 45 | 5.3 | 3100.00 | 3122.50 | 3150.00 | 3300.00 | 3500.00 | 3743.34 |
| 46 | 6.5 | 2500.00 | 2627.02 | - | - | - | - |

Таблица 249

Нормы расхода сжатого воздуха при креплении

подземных горных выработок

(м3 на 1 м выработки)

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крепление рядовых участков стволов шахт |
| 1 | 6.9-14.2 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 14.00 |
| 2 | 7.6-14.5 | - | - | - | - | - |
| Армирование рядовых участков стволов шахт |
| 3 | 6.9-9.7 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 12.7(13.1)-14.5 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Крепление горизонтальных выработок торкретбетоном с применением цемент-пушки |
| 5 | 4.1-5.0 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |
| 6 | 5.1-6.0 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |
| 7 | 6.1-9.0 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | 217.80 |
| 8 | 9.1-10.0 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 290.40 |
| Крепление горизонтальных и наклонных выработок металлическими штангами с затяжкой металлической сеткой |
| 9 | 2.1-4.0 | 40.50 | 41.24 | 42.00 | 43.30 | 45.00 |
| 10 | 4.1-5.0 | 48.00 | 49.00 | 50.00 | 50.69 | 55.00 |
| 11 | 5.1-6.0 | 80.00 | 85.00 | 86.59 | 90.00 | 92.00 |
| 12 | 6.1-8.0 | 115.00 | 120.00 | 128.00 | 129.83 | 132.00 |
| 13 | 8.1-10.0 | 149.00 | 150.00 | 151.80 | 152.00 | 160.00 |
| Крепление горизонтальных и наклонных выработок железобетонными штангами с затяжкой металлической сеткой |
| 14 | 5.1-6.0 | 140.00 | 145.00 | 149.23 | 150.00 | 155.00 |

Продолжение таблицы 249

N

Площадь

| сечения | Категория пород |
| --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Крепление рядовых участков стволов шахт |
| 1 | 6.9-14.2 | 17.00 | 24.00 | 32.00 | 41.00 | 52.00 | 65.00 | 80.00 |
| 2 | 7.6-14.5 | - | - | 16.00 | 20.00 | 26.00 | 32.00 | 39.00 |
| Армирование рядовых участков стволов шахт |
| 3 | 6.9-9.7 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 12.7(13.1)-14.5 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Крепление горизонтальных выработок торкретбетоном с применением цемент-пушки |
| 5 | 4.1-5.0 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |
| 6 | 5.1-6.0 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |
| 7 | 6.1-9.0 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | 217.80 |
| 8 | 9.1-10.0 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 290.40 |
| Крепление горизонтальных и наклонных выработок металлическими штангами с затяжкой металлической сеткой |
| 9 | 2.1-4.0 | 46.00 | 46.00 | 46.46 | 57.50 | 58.00 | 59.14 | 60.00 |
| 10 | 4.1-5.0 | 60.00 | 63.36 | 64.00 | 70.00 | 75.00 | 76.03 | 78.00 |
| 11 | 5.1-6.0 | 95.00 | 97.00 | 98.15 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 116.50 |
| 12 | 6.1-8.0 | 136.00 | 139.39 | 144.00 | 145.00 | 149.00 | 150.00 | 153.33 |
| 13 | 8.1-10.0 | 170.00 | 175.30 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 230.00 | 234.43 |
| Крепление горизонтальных и наклонных выработок железобетонными штангами с затяжкой металлической сеткой |
| 14 | 5.1-6.0 | 160.00 | 168.86 | 175.00 | 190.00 | 200.00 | 215.00 | 215.99 |

Окончание таблицы 249

| N | Площадь сечения | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | выработки, м2 | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Крепление рядовых участков стволов шахт |
| 1 | 6.9-14.2 | 97.00 | 117.00 | 139.00 | 175.00 |
| 2 | 7.6-14.5 | 48.00 | 58.00 | 68.00 | 86.00 |
| Армирование рядовых участков стволов шахт |
| 3 | 6.9-9.7 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 12.7(13.1)-14.5 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Крепление горизонтальных выработок торкретбетоном с применением цемент-пушки |
| 5 | 4.1-5.0 | - | - | - | - |
| 6 | 5.1-6.0 | - | - | - | - |
| 7 | 6.1-9.0 | - | - | - | - |
| 8 | 9.1-10.0 | - | - | - | - |
| Крепление горизонтальных и наклонных выработок металлическими штангами с затяжкой металлической сеткой |
| 9 | 2.1-4.0 | - | - | - | - |
| 10 | 4.1-5.0 | - | - | - | - |
| 11 | 5.1-6.0 | - | - | - | - |
| 12 | 6.1-8.0 | - | - | - | - |
| 13 | 8.1-10.0 | - | - | - | - |
| Крепление горизонтальных и наклонных выработок железобетонными штангами с затяжкой металлической сеткой |
| 14 | 5.1-6.0 | - | - | - | - |

Таблица 250

Нормы расхода электроэнергии на крепление конструктивных

элементов стволов шахт

(кВт.ч на 1 конструктивный элемент)

| N | Площадь поперечного | Категория крепости пород |
| --- | --- | --- |
| п/п | сечения выработки, м2 | I-IV | V-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устья стволов шахт (на 1 устье) |
| 1 | 6.9 | 128 | 121 | 123 |
| 2 | 8.9 | 146 | 140 | 142 |
| 3 | 12.7 | 195 | 189 | 191 |
| 4 | 14.2 | 182 | 178 | 180 |
| Технологического отхода стволов шахт (на 1 отход) |
| 5 | 6.9 | - | 43 | 43 |
| 6 | 7.6 | - | 24 | 24 |
| 7 | 8.9 | - | 54 | 54 |
| 8 | 9.7 | - | 30 | 30 |
| 9 | 12.7 (13.1) | - | 62 | 62 |
| 10 | 12.7 (13.5);14.2 | - | 92 | 92 |
| 11 | 13.1 | - | 35 | 35 |
| 12 | 13.4; 14.5 | - | 49 | 49 |
| Сопряжение стволов шахт (на 1 сопряжение) |
| а) одностороннего |
| 13 | 8.9 | - | 228 | 197 |
| 14 | 12.7 | - | 319 | 285 |
| 15 | 14.2 | - | 440 | 343 |
| б) двухстороннего |
| 16 | 12.7 | - | 636 | 567 |
| 17 | 14.2 | - | 903 | 711 |

7. Нормы оборачиваемости материалов, используемых при проходке выработок.

Таблица 251

Нормы оборачиваемости материалов, используемых

при проходке выработок

N п/п

Наименование

материала

| Единица измерения | Норма оборачиваемости | Оборачиваемость материала, учитываемая поправочным коэф-том |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рельсы в выработках протяженностью | м | 3 | 0.33 |
| 1.1 | до 300 м |
|  | 1.2 | 301-1000 м | -"- | 2 | 0.5 |
| 1.3 | свыше 1000 | -"- | 1 | 1.0 |
| 2 | Трубы водогазопроводные, трубы вентиляционные металлические в выработках протяженностью |
|  | 2.1 | до 300 | м | 2 | 0.5 |
| 2.2 | 301-1000 | -"- | 2 | 0.5 |
| 2.3 | свыше 1000 | -"- | 1 | 1.0 |
| 3 | Трубы вентиляционные прорезиненные в выработках протяженностью: |
|  | 3.1 | до 100 | м | 3 | 0.33 |
| 3.2 | 101-300 | -"- | 2 | 0.5 |
| 4 | Токопроводящий кабель для силовой и осветительной сети в выработках протяженностью |
|  | 4.1 | до 300 м | м | 3 | 0.33 |
| 4.2 | 301-1000 м | -"- | 2 | 0.5 |
| 4.3 | свыше 1000м | -"- | 1 | 1.0 |
| 5 | Муфты соединительные | шт. | 13 | 13 |
| 6 | Кран- вентиль | -"- | 1 | 1 |
| 7 | Пробки деревянные | -"- | 50 | 50 |
| 8 | Трубы стальные водогазопроводные ( 65 мм (для водоотлива) | м | 110 | - |
| 9 | Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ( 12.5 мм (для воды) | -"- | 8 | 20 |
| 10 | Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ( 16-14 мм (для сжатого воздуха) | -"- | 8 | 20 |
| 11 | Токопроводящий кабель марки: |
|  | 11.1 | высоковольтный СБГ-6 | м | - | 66 (S> 5.1) |
| 11.2 | кабель 3х4+1х4+1х4 | -"- | 111 | 56 |
| 11.3 | кабель ГРШЭ 3х16+1х10 | -"- | 111 | 113 |
| 12 | Кабель телефонный | -"- | 100 | 100 |
| 13 | Сталь листовая | кг | 70.0 | 70.0 |
| 14 | Сталь сортовая | -"- | 4.1 | 100 |
| 15 | Проволока стальная ( 1.5 мм | -"- | 0.4 | 0.4 |
| 16 | Сталь катаная (6-12 мм | -"- | 20.0 | 52.0 |
| 17 | Гвозди разные (75-150 мм | -"- | 3.0 | 3.0 |

Примечание:

1. При расчете сметных норм к нормам расхода кабеля следует применять К=1.1, учитывающий провисание кабеля и кривизну выработки.

2. Нормы расхода материалов даны без учета оборачиваемости.

3. Нормы расхода вентиляционных прорезиненных и металлических труб учитываются раздельно.

4. Трубы для водоотлива из шурфов предусмотрены только при S> 4.0 м2.

5. Расход листовой стали приведен с учетом устройства заземления.

Часть 3. Перечни базового оборудования и приборов, применяемых на горно- разведочных работах

1. Открытые горно- разведочные выработки (табл. 252)

Таблица 252

Проходка канав (траншей), производство расчисток

N п/п

Наименование

рабочих операций

Оборудование и его

| характеристика | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Коэффициент на резерв |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Марка

| оборудования |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурение шпуров и скважин | Переносной перфоратор (энергия единичного удара -63.74 Дж) | - | 32 | 1.33 | ПП63СВП |
| Горное ручное электросверло | 1.2 | 17 | 1.33 | ЭРВ |
| Мотоперфоратор (мотобур) | 2.9 | 16 | 2.0 | МП-2(М-1) |
| Самоходная бурильная установка | 81 | 17000 | 1.43 |

НКР-100М

| трактор ТТ-4 |
| --- |
| 2 | Рыхление пород | Отбойный молоток ( энергия единичного удара - 42 Дж) | - | 9 | 1.43 | МО-3 |
| Гидромолот сменный экскаваторный | - | 120 | 1.67 |
|  | Зуб-рыхлитель сменный экскаваторный | - | 320 | 1.08 |
|  | Бульдозерный рыхлитель | - | 1400 | 1.67 |
|  | 3 | Разработка породы, перемещение и погрузка горной массы | Одноковшовый гидравлический экскаватор обратная лопата: |
| 2-ой разменной группы | 44 | 5700 | 1.61 | ЭО-2621В-2 |
| 3-ей размерной группы | 59 | 14300 | 1.08 | ЭО-3121В |
| 4-ой размерной группы | 95 | 22400 | 1.08 | ЭО-4121В |
| Многоковшовый экскаватор: |
| цепной | 81 | 20900 | 1.67 | ЭТЦ-252А |
| роторный | 118 | 33500 | 1.43 | ЭТР2223 |
| Бульдозеры: трактор Т-100М | 79 | 14000 | 1.67 | ДЗ-17 |
| трактор Т-130Г | 118 | 15700 | 1.67 | ДЗ-27С |
| трактор Т-180Г | 132 | 18000 | 1.67 | ДЗ-24 |
| Канатно-скреперная установка: |
| - переносная | 29 | 1500 | 2.6 | МСУ-01М |
| - самоходная (трактор ВТ-1М) | 59 | 13500 | 1.67 | УСС |
| Плужный канавокопатель: |
| - трактор Т-4-АП-1 | 96 | 7800 | 1.67 | КМ-1400 |
| - отвальный плуг | - | 1200 | 1.08 |
|  | 4 | Выдача горной массы в бадьях | Переносной кран- укосина | 3.3 | 360 | 1.19 | СМ-28 "Пионер" |
| Проходческая бадья (вместимостью 0.03 м3) | - | 5 | 1.13 |
|  | 5 | Энергообеспечение | Передвижная компрессорная станция: |
| производительность- 5 м3/мин | 44 | 1870 | 1.67 | ЗИФ-ПВ-5 |
| производительностью- 10 м3/мин | 132 | 2780 | 1.67 | НВ-10/8М2 |
| Передвижная электростанция | 5 | 700 | 1.67 | АД-5Т |

Примечание: оборудование, приведенное в графе 3 по отдельным операциям (графа 2), учитывает различные условия и технологии проведения канав (траншей) и расчисток.

Таблица 253

Подземные горно- разведочные выработки

Проходка шурфов

| N п/п | Наименование рабочих операций |
| --- | --- |

Оборудование и его

| характеристика | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Коэффициент на резерв | Примечание. Марка оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурение шпуров | Переносной перфоратор (энергия единичного удара - 63.74 Дж) | - | 32 | 1.33 | ПП63ВП11 |
| Горное ручное электросверло | 1.2 | 17 | 1.33 | ЭРВ |
| 2 | Рыхление пород | Отбойный молоток ( энергия единичного удара - 42 Дж) | - | 9 | 1.43 | МО-3 |
| 3 | Выдача горной массы | Кран шурфопроходческий | 4.0 | 2500 | 1.67 | КШ-2М |
| Подъемник шурфопроходческий | 3.0 | 1000 | 1.67 | ПМШ-2М |
| Проходческая бадья (вместимостью 0.03 м3) | - | 5 | 1.13 |
|  | 4 | Проветривание | Вентиляторы шахтные местного | 3.75 | 42 | 1.67 | СВЦ-78 |
| проветривания | 4.0 | 70 | 1.67 | ВМП-4М |
| 5 | Бурение шурфов | Буровая установка | - | 6600 | 1,67 | КШК-30А |
| Буровая установка | - | - | 1.67 | ЛВУ-50А |
| 6 | Энергообеспечение | Передвижная компрессорная установка: |
| производительность- 5 м3/мин | 44 | 1870 | 1.67 | ЗИФ-ПВ-5 |
| производительностью- 10 м3/мин | 132 | 2780 | 1.67 | НВ-10/8М2 |
| Передвижная электростанция | 5 | 700 | 1.67 | АД-5Т |

Примечание: Оборудование, приведенное в графе 3 по отдельным операциям (графа 2) учитывает разные условия и технологии проведения шурфов.

Таблица 254

Проходка вертикальных стволов шахт прямоугольного сечения

N

Наименование

оборудования

Основная

техническая

| Масса, | Количество при площади(м2) сечения ствола шахты, м2 | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| п/п | (тип, марка) | характеристика | кг | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 | на |
| (7.6) | (9.7) | (13.1) | (13.4) | (14.9) | резерв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проходка устьев |
| 1 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9194 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед. уд. ДЖ-63.74 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.33 |
| 3 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед. уд. ДЖ-29.50 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.43 |
| 4 | Бадья проходческая самоопрокидывающаяся (тип БПСМ) | Вместимость, м3-0.75 | 320 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1.16 |
| 5 | Грузчик грейферный КС-3М | Вместимость, м3/0.25 | 1000 | - | - | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 6 | автосамосвал | Г/п - 7 т | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 7 | Породоразгрузочный комплекс | - | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| Бетонирование устьев |
| 8 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед. уд. ДЖ-63.74 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 10 | Бадья для подачи бетона | V- 0.5 м3 | 46 | 1 | 1 | - | - | - | 1.16 |
| V- 1.0 м3 | 89 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.16 |
| 11 | Бетоносмеситель | Емкость, л - 900 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 12 | Вибратор ИВ-47Б | N дв., кВт - 0.75 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.33 |
| 13 | Аппарат сварочный | Мощность, кВт - 11 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| Армирование устьев |
| 14 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 15 | Аппарат сварочный | Мощность, кВт - 11 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| Проходка технологических отходов |
| 16 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9194 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 17 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед. уд. ДЖ-63.74 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.33 |
| 18 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед. уд. ДЖ-29.50 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.43 |
| 19 | Бадья проходческая самоопрокидывающаяся (тип БПСМ) | Вместимость, м3-0.75 | 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.16 |
| 20 | Грузчик грейферный КС-3М | Вместимость, м3/0.25 | 1000 | - | - | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 21 | Автосамосвал МАЗ-205 | Г/п - 7 т | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 22 | Породоразгрузочный комплекс | - | 5700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 23 | Аппарат телефонный (Тип ТАШ) | - | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| Крепление технологических отходов |
| 24 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9194 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 25 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед. уд. ДЖ-29.9 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.43 |
| 26 | Бадья проходческая самоопрокидывающаяся (тип БПСМ) | Вместимость, м3-0.75 | 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.16 |
| 27 | Пила шахтная электрическая | N дв., кВт-1.0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| Проходка рядовых участков |
| 28 | Копры шахтные: |
|  | КР-13 | Конструкции Гипрогеолстроя | 27000 | 1 | 1 | - | - | - | 1.0 |
|  | КР-17 | то же | 32000 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 29 | Шкивы копровые: |
|  | ШК-1.2т | диаметр ШК-1320 мм | 400 | 1 | - | - | - | - | 1.33 |
|  | ШК-1.6т | диаметр ШК-1690 мм | 850 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1.33 |
|  | ШК-2.0т | диаметр ШК-2110 мм | 1300 | - | - | - | - | 1 | 1.33 |
| 30 | Шкивы проходческие |
|  | ШКП-1-04 | диаметр ШК-480 мм | 76 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.33 |
| 31 | Машины подъемные |
|  | однобарабанные | N дв., кВт-100 | 10000 | 1 | - | - | - | - | 1.0 |
|  | двухбарабанные | N дв., кВт-160 | 17000 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| N дв., кВт-320 | 35000 | - | - | - |
| - | 1.0 |
| 32 | Лебедка проходческая | N дв., кВт-6 | 5800 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 33 | Лебедка ручная | Тяговое усилие, кН-10 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.33 |
| 34 | Лебедка вспомогательная | Тяговое усилие, кН-50 | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 35 | Лебедка пневматическая | Подвеска грейфера к полку | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.33 |
| 36 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед.уд. ДЖ-63,74 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.33 |
| 37 | Молотки отбойные (тип МО) | Энергия ед.уд. ДЖ-29,5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.43 |
| 38 | Рамка направляющая (Тип РН) | Расстояние между канатами, мм - 1350 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 39 | Устройство прицепное (тип УПП) | Г/п, кН - 27.47 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 40 | Бадья проходческая самоопрокидывающаяся (тип БПСМ) | Вместимость, м3 - 0.75 | 320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.16 |
| 41 | Грузчик грейферный КС-3М | Вместимость грейфера - 0.25 | 1000 | - | - | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 42 | Комплекс породоразгрузочный | Вместимость бадьи, м3 -0.75 | 5700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 43 | Полок проходческий | Нестандартное оборудование |
| - одноэтажный |
| 3200 | 1 | - | - | - | - | 1.0 |
|  | - двухэтажный |
| 5600 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 44 | Аппарат телефонный (тип | ТАШ) | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 45 | Комплекс громкоговорящей связи (тип ГСШ) | - | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 46 | Копры шахтные: |
|  | КР-13 | Конструкции Гипрогеолстроя | 27000 | 1 | 1 | - | - | - | 1.0 |
|  | КР-17 |
| 32000 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 47 | Шкивы копровые: |
|  | ШК -1.25 | диаметр ШК-1320 мм | 400 | 1 | - | - | - | - | 1.33 |
|  | ШК -1.6 | диаметр ШК-1690 мм | 850 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1.33 |
|  | ШК -2.0 | диаметр ШК-2110 мм | 1300 | - | - | - | - | 1 | 1.33 |
| 48 | Шкивы проходческие ШКП-1-0.4 | диаметр ШК - 480 мм | 76 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.33 |
| 49 | Машины подъемные |
|  | однобарабанные | N дв., кВт-100 | 10000 | 1 | - | - | - | - | 1.0 |
|  | двухбарабанные | N дв., кВт-160 | 17000 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| N дв., кВт-320 | 35000 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 50 | Лебедка проходческая | N дв., кВт - 6 | 5800 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 51 | Лебедка ручная | Тяговое усилие, кН-10 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.33 |
| 52 | Молотки отбойные (тип МО) | Энергия ед.уд. ДЖ-29,5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.43 |
| 53 | Рамка направляющая (Тип РН) | Расстояние между канатами, мм - 1350 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 54 | Устройство прицепное (тип УПП) | Г/п, кН - 27.47 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 55 | Бадья проходческая самоопрокидывающаяся (тип БПСМ) | Вместимость, м3 - 0.75 | 320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.16 |
| 56 | Полок проходческий: |
|  | - одноэтажный | Нестандартное оборудование | 3200 | 1 | - | - | - | - | 1.0 |
|  | - двухэтажный |
| 5600 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 57 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | - | 7.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 |
| 58 | Комплекс громкоговорящей связи (тип ГСШ) | - | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 59 | Пила шахтная электрическая | N дв., кВт - 1.0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| Армирование рядовых участков |
| 60 | То же, что и на крепление рядовых участков стволов и дополнительно: |
| 61 | Машинка сверлильная (тип ИП) | Мощность, кВт - 0.34 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| Проходка одно- и двухсторонних сопряжений |
| 62 | То же, что и на проходку рядовых участков стволов и дополнительно: |
| 63 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед.уд. ДЖ-40 | 24 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.33 |
| 64 | Перфоратор телескопный (тип ПТ) | Энергия ед.уд. ДЖ-86.3 | 47 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 65 | Лебедка скреперная (тип ЛС) | Мощность, кВт - 10 | 408 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 66 | Скрепер цельнолитой (тип С) | Емкость, м3 - 0.3 | 440 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 67 | Блоки скреперный и подвесной | Тяговое усилие, кН - 10 | 10 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| Крепление одно- и двухсторонних сопряжений |
| 68 | То же, что и на крепление рядовых участков стволов |
| Армирование одно- и двухсторонних сопряжений |
| 69 | То же, что и на армирование рядовых участков стволов шахт прямоугольного сечения |

Таблица 255

Проходка горизонтальных горных выработок

Основная

Количество в штуках при площади сечения выработок, м2 (длина, м)

| Марка | Коэффициент |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования |

техническая

| характеристика | Масса, кг | 2.1-3.0 (200) | 3.1-4.0 (300) | 4.1-5.0 (500) | 5.1-6.0 (1000) | 6.1-7.07.1-9.0 (1000) | 9.1- 11.0; 11.1-12.0 (1000) | оборудования | на резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оборудование общее для проходки и освещения (независимо от схемы проходки) |
| 1 | Вагонетка шахтная | Г/п, кН-10 | 496 | - | 2.0 | 10.0 | - | - | - | ВО-0.4 | 2.0 |
| 2 | Вагонетка шахтная | Г/п, кН-20 | 690 | - | - | - | 15 | 15 | 20 | ВО-0.8 | 2.0 |
| 3 | Перфоратор | Эн. ед. уд. ДЖ- 63.74 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПП-63В2 | 1.33 |
| 4 | Пневмоподдержка | Усилие подачи, кН-1.9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | П1 | 1.33 |
| 5 | Молотки отбойные | Эн. ед. уд. ДЖ-36 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МО-2 | 1.43 |
| 6 | Стол зарядный аккумуляторных ламп | на 50 светильников | 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | "Заряд-2" | 1.0 |
| 7 | Зарядное устройство автомат | Iв-200А | 965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43А-200 230-У5 | 1.08 |
| 8 | Разрядное устройство | - | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.08 |
| 9 | Трансформатор сухой шахтный | 4 кВА | 140 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | СШ-4/0.66-38 | 1.08 |
| 10 | Магнитный пускатель | Iн-32А | 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| 11 | Вентилятор | d=400 мм Р- 1.4 м3/с | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВМП-4М | 1.25 |
| 12 | Реле контроля утечки |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | РКУ.3АР.1М | 1.08 |
| 13 | Реле утечки |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | РУ-3880 | 1.08 |
| 14 | Автоматический фидерный выключатель | Iн-200А | 220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | АФВ-1А | 1.08 |
| 15 | Вагонетка пассажирская | Число мест - 12 | 180 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ВПГ-12 | 2.0 |
| 16 | Вагонетка для доставки ВВ | Число ящиков ВВ - 6(30 кг) | 770 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ВВ-600 | 2.0 |
| 17 | Пресс рельсогибочный | Усилие, кН-50 | 27.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ПРГ-1 | 1.0 |
| 1 шт. на 60м или 0.17 на 1м (1:60) | 2 шт. на 150м или 0.013 на 1м (1:75) |
| 18 | Переводы стрелочные |
| 625.5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 26 | ПС624-/4-12П(л) | 1.0 |
|  | односторонние |
| и 476 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 26 | ПС618-1/4 -12П(л) | 1.0 |
| 19 | Съезды |
| 1190 | - | - | - | - | - | - | С618-1/4 | 1.0 |
| 20 | Переносной сварочный трансформатор | N ДВ-13 кВА | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТДМ-3194х Л-5 | 1.08 |
| 21 | Телефон шахтный | С кабелем и аппаратурой | 7.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ТА-200 ШТК-10А, | 1.0 |
| 22 | Бурозаправочный станок | Производительность шт./ч - 11 | 2350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | БЗС-А | 1.1 |
| 23 | Станок для заточки перфораторных коронок | диаметр коронок 36-60 мм | 1190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВЗ-130М | 1.1 |
| 24 | Вагонетка для инструмента, огнетушителя | Вместимость кузова, м3 - 1.3 | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВДИ-600 | 2.00 |
| 25 | Насосы для подачи воды в бачок |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | НГР 250/50 ЗИФ-Р-20/40 | 1.33 |
| Проходка выработок без применения взрывных работ с погрузкой породы в вагонетки вручную (2.1 - 5.0 м2) |
| 26 | Отбойный молоток | Эн. ед, уд. ДЖ-36 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | МО-2 | 1.43 |
| Проходка выработок с бурением шпуров ручным перфоратором с поддержек или других установочных приспособлений и погрузкой породы погрузочными машинами |
| 27 | Установка переносная бурильная | Усилие подачи, кН - 13.7 | 102 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | УПБ-1А | 1.33 |
| 28 | Колонка распорная | Усилие подачи кН-1.0 | 65 | - | - | - | - | - | - | ЛКР-У | 1.33 |
| 29 | Погрузочная машина | Производительность м3/мин - 1.25 | 3800 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ППН-1 | 1.43 |
| 30 | Платформа перекатная роликовая | Г/п, кН-40 | 222 | - | - | - | 2 | 2 | - | ПП-600 | 1.06 |
| 31 | Электровоз | Сила тяги Кн - 6.8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4.5.АРП- 2М-600 | 1.64 |
| С погрузкой породы - скреперами |
| 32 | Установка переносная бурильная | Усилие подачи, кН - 13.7 | 102 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | УПБ-1 | 1.33 |
| 33 | Колонка распорная | Усилие подачи кН-1.0 | 65 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ЛКР-У | 1.33 |
| 34 | Скреперная лебедка | Тяговое усилие, кН - 15.7 | 670 | - | - | 1 | - | - | - | 17ЛС-2СМА | 2.0 |
| 35 | Скреперная лебедка | Тяговое усилие, кН - 9.8 | 408 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10ЛС-2СМА | 2.0 |
| 36 | Cкреперы цельнолитые | Емкость, м3 -0.3 | 440 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | СТ-0.3 | 2.0 |
| 37 | Магнитный пускатель | Напряжение сети В-380 | 215 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| С погрузкой породы - вручную |
| 38 | Учтено в общем оборудовании |
| Проходка выработок с бурением шпуров с буровых кареток и погрузки породы погрузочными машинами |
| 39 | Установка бурильная шахтная | Производительность, м/ч - 32 | 6000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | УБШ-207 | 1.43 |
| 40 | Погрузочная машина | Производительность, м3/мин. 1.25 | 3800 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ППН-1 | 1.43 |
| 41 | Платформа перекатная роликовая | Г/п, кН - 40 | 222 | - | - | - | 2 | 2 | - | ПП-600 | 1.06 |
| 42 | Электровоз | Сила тяги, кН - 6.8 | 3300 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4.5АРП- 2М-600 | 1.64 |
| Проходка выработок с бурением шпуров колонковыми электросверлам и погрузкой породы погрузочными машинами |
| 43 | Сверла ручные электрические | N дв., кВт-1.4 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | ЭР-18Д-2М | 1.33 |
| 44 | Электросверло горное с виброзащитой | N дв., кВт-1.2 | 17 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ЭРВ | 1.33 |
| 45 | Магнитный пускатель | Напряжение сети, В-380 | 130 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| 46 | Погрузочная машина (эл.) | Производительность, 1.0 м3/мин. | 3800 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ППН-1Э | 1.43 |
| 47 | Платформа перекатная роликовая | Г/п, кН - 40 | 222 | - | - | - | 2 | 2 | - | ППА-600А | 1.06 |
| 48 | Электровоз | Сила тяги, кН - 3.3 | 3300 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | АК-ГУ600 | 1.64 |
| Проходка выработок с бурением шпуров ручными электросверлами с погрузкой породы скреперами |
| 49 | Электросверло ручное | N дв., кВт-1.4 | 16.5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ЭР-18Д-2М | 1.33 |
| 50 | Магнитный пускатель | Напряжение сети, В-380 | 130 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| 51 | Скреперная лебедка | Тяговое усилие, кН - 15.7 | 670 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 17ЛС-2СМА | 2.0 |
| 52 | Cкрепера цельнолитые | Емкость, м3 -0.3 | 440 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | С -0.3 | 2.0 |
| 53 | Магнитный пускатель | Напряжение сети В-380 | 130 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| Крепление горизонтальных выработок деревом |
| 54 | Молоток отбойный | Эн.ед.уд. ДЖ-36 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МО-2 | 1.43 |
| 55 | Вагонетки лесодоставочные | Г/п, кН-14 | 535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВЛ-600 | 2.0 |
| 56 | Пила шахтная легкая | Производительность см2/с - 46 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПШЛ2А | 1.33 |
| металлическими штангами |
| 57 | Молоток отбойный | Эн.ед.уд. ДЖ-36 | 8.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МО-2 | 1.43 |
| 58 | Перфоратор телескопный | Эн.ед. уд. ДЖ-86.3 | 47 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ПТ-48А | 1.33 |
| железобетонными штангами |
| 59 | Вагонетка для сухой смеси и воды | Емкость - 0.8 м3 | 690 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ВО-0.8 | 2.0 |
| 60 | Молоток отбойный | Эн.ед.уд. ДЖ-36 | 8.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МО-2 | 1.43 |
| 61 | Перфоратор телескопный | Эн.ед. уд. ДЖ-86.3 | 47 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ПТ-48А | 1.33 |
| 62 | Бетоносмесительная установка | Емкость - 100 л | 150 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ВГЦ-1 | 1.33 |
| 63 | Магнитный пускатель | Напряжение сети, В380 | 130 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| набрызг- бетоном |
| 64 | Молоток отбойный | Эн.ед.уд. ДЖ-36 | 8.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МО-2 | 1.43 |
| 65 | Вагонетка для сухой смеси | Г/п, кН-10 | 496 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ВО-0.4, ВО-0.8 | 2.0 |
| 66 | Вагонетка для воды | Г/п, кН-12 | 500 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ПОЗ-600 | 2.0 |
| 67 | Электровоз | Сила тяг., кН - 3.3 | 3300 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | АК-ГУ 600 | 1.64 |
| 68 | Установка для набрызг- бетона | Производительность, м3/ч - 2 | 740 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | СБ-117 | 1.33 |
| 69 | Магнитный пускатель | Напряжение сети В- 380 | 130 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| Крепление устьев штолен - бетоном |
| 70 | Бетоносмесительная установка | Емкость - 500 л | 1600 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ВГЦ-3 | 1.33 |
| 71 | Магнитный пускатель | Напряжение сети 380 В | 215 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| 72 | Пила шахтная | Производительность cм2/c - 46 | 12.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ПШЛ2А | 1.33 |
| 73 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9154 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | КС-2571А | 1.0 |
| 74 | Вибратор | N дв, кВт - 0.75 | 55 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ИВ-47 Б | 1.33 |
| 75 | Вагонетка для перевозки бетона | Г/п, кН - 20 | 690 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ВО-0.8 | 2.0 |
| 76 | Магнитный пускатель | Напряжение сети В- 380 | 130 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| Сооружение бетонного портала |
| 77 | Бетоносмесительная установка | Емкость - 500 л | 1600 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ВГЦ-3 | 1.33 |
| 78 | Вибратор | N дв, кВт-0.75 | 55 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ИВ-47Б | 1.33 |
| 79 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН-63 | 9154 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | КС-2571А | 1.0 |
| 80 | Магнитный пускатель | Iн - 32А | 130 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ПВИ-32У5 | 1.08 |
| 81 | Электропила | N дв, кВт - 1.0 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ЭП-4М | 1.33 |
| 82 | Пневмопила (эл. пила) | Производительность- 46 см2/с | 12.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ПШЛ-2А | 1.33 |
| 83 | Бадья для подъема бетона | V - 0.70 м3 | 60 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | БПН-0.75 | 1.13 |
| 84 | Перфоратор | Эн.ед. уд. ДЖ-63.74 | 32 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ПП-63В | 1.33 |
| 85 | Отбойный молоток | Эн.ед.уд. ДЖ-36 | 8.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | МО-2 | 1.43 |

Таблица 256

Проходка крепление и армировка восстающих

Количество оборудования, шт.

N

Основная

Масса,

с применением

| комплексов | без применения комплексов | Коэффициент | Марка обору |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | техническая | кг | поперечное сечение восстающих, м2 | на | дования |
|  | оборудования | характеристика |
| 4.0 | 5.3 | 6.5 | 2.6 | 4.0 | 5.3 | резерв |
|  | высота восстающего, м |
| 80 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Проходка восстающего |
| 1 | Комплекс проходческий типа КПН |

Гр.- 6 КН

| Qв- 7500 м3/мин | 14700 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | КПН-4 (КПВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Щит Будряновича ПЩБ | N - 10 л.с. (7,36 кВт) | 3200 | - | - | 1 | - | - | - | 1.0 | ПЩБ |
| 3 | Перфоратор телескопный |

Э - 86.3 ДЖ

| Qв- 3.2 м3 /мин | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | ПТ-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Перфоратор ручной |

Э - 63.74 ДЖ

| Qв- 3.5 м3/мин | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | ПП-63 В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Погрузочная машина | Р - 1.25 м3/мин N - 9 кВт | 3800 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1.43 | ППН-1С |
| 6 | Вагонетки шахтные | Гр. - 20 кН | 690 | 14 | 14 | 18 | 10 | 12 | 14 | 2.0 | ВО-0.8 |
| 7 | Пневмоподдержки | - | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | П-1 |
| 8 | Лебедки шахтные вспомогательные | Ту - 24 кН | 575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | ЛШВ-2.5 |
| 9 | Люковый затвор | - | 200 | - | - | 1 | - | - | - | 1.0 | - |
| 10 | Вибраторы | N- 0.75 кВт | 55 | - | - | 1 | - | - | - | 1.33 | ИВ-47Б |
| 11 | Вентилятор осевой типа ВМП |

Д - 400 мм

| Р - 1.4 м3/с | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | СВМ-4М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Пункт силовой распределительный |
| 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ПР-24 |
| 13 | Коробка тройниковая |
| 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1.08 | ТМ-6 |
| 14 | Трансформатор шахтный |
| 136 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1.08 | 2ТСВ |
| 15 | Трансформатор однофазный (осветительный) |
| 6.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1.08 | ТСШ-4 |
| 16 | Магнитный пускатель |
| 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ПВИ-32У5 |
| 17 | Автоматический выключатель |
| 203 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1.08 | АФВ-1 |
| 18 | Кнопка управления |
| 0.28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1.08 | ПКЕ |
| 19 | Взрывная машинка |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ВМК-500 |
| 20 | Электровоз | N - 12 кВт | 6900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.64 | 4.5РП-2М |
| 21 | Оросители | Qводы- 2.3л/мин | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | ОК-1; 0.3-1 |
| 22 | Отбойный молоток | Э - 29.5 ДЖ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | МО-1 |
| 2. Крепление восстающего |
| 23 | Отбойный молоток | Э - 42 ДЖ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | МО-1 |
| 24 | Пневмопила шахтная | N - 1.0 кВт | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | ПШЛ2А |
| 25 | Вагонетка лесодоставочная | Гр. - 14 кН | 478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ВЛ-600 |
| 26 | Лебедка пневматическая | Ту - 24 кН | 575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ЛШВ-2.5 |

Примечание: Гр - грузоподъемность, кН; Qв - расход воздуха, м3/мин; Э - энергия единичного удара, Дж; Р - производительность, м3/мин; N - мощность, кВт; Ту - тяговое усилие на канате, кН; Д - диаметр, мм; Q воды - расход воды, л/мин.

Таблица 257

Проходка наклонных выработок

| Основная |
| --- |
| Количество в штуках при площади сечения выработок, м2 | Коэффи |

| Марка |
| --- |
| N | Наименование | техническая | Масса, | 2.1- | 3.1- | 4.1- | 5.1- | 6.1- | 7.1- | циент | обору |
| п/п | оборудования | характеристика | кг | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | на ре зерв | дования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оборудование общее для проходки и освещения (независимо от схемы проходки) |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд.ДЖ-63.74 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | ПП63В2 |
| 2 | Пневмоподдержка | Усилие подачи, кН-1.9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | П-1; П-2 |
| 3 | Отбойный молоток | Эн.ед.уд.ДЖ-36 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | МО-1, МО-2 |
| 4 | Реле контроля утечки | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | РКУ-3АР.1М |
| 5 | Реле утечки | - | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | РУ-380 |
| 6 | Автоматический фидерный выключатель | Iн - 200А | 210 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | АФВ-1А |
| 7 | Стол зарядный аккумуляторных ламп | - | 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
| 8 | Зарядное устройство автоматическое | Iв - 200А | 965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | УЗА-200-230-25 |
| 9 | Разрядное устройство | - | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | - |
| 10 | Трансформаторы сухие шахтные | 4 кВА | 136 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 |

ТСШ4/

| 0.66238 |
| --- |
| 11 | Магнитный пускатель | Iн - 32А | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | ПВИ-32У5 |
| 12 | Переносной сварочный трансформатор | N дв - 13 кВА | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ТОМ-3194Х |
| 13 | Телефон шахтный | - | 7.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ШТК-10А |
| 14 | Бурозаправочный станок | Произв. шт./ч - 11 | 2350 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | БЭС-А |
| 15 | Станок для заточки перфораторных коронок | Диаметр коронок 36-60 мм | 1190 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ВЗ-140М |
| 16 | Вентилятор | d = 400 мм Р = 1.4 м3/с | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | ВМП-4М |
| 17 | Взрывная машинка | - | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | КПМ-3 |
| 18 | Оросители | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | ОК, 03 |
| 19 | Пневмопила (эл. пила) | 1 кВт | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | ПШЛ 2Б (ЭП-4М) |

Проведение наклонных выработок с бурением шпуров ручными перфораторами

| с пневмоподдержек или других установочных приспособлений |
| --- |
|  | - погрузка породы скреперами на устье выработки |
| 20 | Скреперная лебедка | Тяг. усилие, кН-19.7 | 670 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.0 | 17ЛС-2СМА |
| 21 | Магнитный пускатель | - | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.08 | ПВИ-32У5 |
| 22 | Скрепера цельнолитые | Емкость, м3 - 0.3 | 440 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2.0 | С-0.16 |
| 23 | Блок скреперный | 31.4 кН | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2.0 | БС-20 |
|  | - скреперование породы на полок и канатная откатка ее в вагонетках |
| 24 | Буровая установка | Ус.подачи 13.7 кН | 102 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 1.33 | УПБ-1А |
| 25 | Скреперная лебедка | Тяг. усилие, кН-19.7 | 670 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 17ЛС-2СМА |
| 26 | Магнитный пускатель | - | 130 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ПВИ-32У5 |
| 27 | Скрепера цельнолитые | Емкость, м3 - 0.3 | 440 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2.0 | С-0.16 |
| 28 | Передвижной металлический полок (скреперный) | - | 1000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | передвигается через каждые 30 м |
| 29 | Вагонетка шахтная | Вместимость м3 1.0 520 | - | - | - |
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | ВГ-1.0 |
| 30 | Вагонетка для доставки ВВ | Число ящиков ВВ - 6 (30 кг) | 770 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ВВ-600 |
| 31 | Пресс рельсогибочный | Усилие, кН-50 | 27.6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ПРГ-1 |
| 32 | Переводы стрелочные | - | 626.5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ПО618-1-2-4П |
| 33 | Подъемная лебедка | Диаметр dб-1200 мм | 10000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Ц-1,2-1АР |
| 34 | Блок скреперный | 31.4 кН | 18 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2.0 | БС-20 |
|  | - погрузка породы вручную и канатная откатка ее в вагонетках |
| 35 | Вагонетка шахтная | Вместимость 0.8 - 1.0м3 | 520 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ВГ-1.0 |
| 36 | Вагонетка для доставки ВВ | Число ящиков ВВ - 6 (30 кг) | 770 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ВВ-600 |
| 37 | Пресс рельсогибочный | Усилие, кН-50 | 27.6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ПРГ-1 |
| 38 | Переводы стрелочные | - | 378.0 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ПО618-1-2-4П |
| 39 | Подъемная лебедка | Стат. натяжение каната - 25 кН N =100кВт | 10000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Ц-1,2х1АР |

Проходка выработок с выемкой породы отбойными молотками с погрузкой

| породы вручную и канатной откаткой ее в вагонетках |
| --- |
| 40 | Отбойный молоток | Энергия ед. удара ДЖ- 36 | 8.5 | - | - | - | 1 | - | - | 1.43 | МО-2 |
| 41 | Вагонетка шахтная | Вместимость 0.8 - 1.0м3 | 520 | - | - | - | 1 | - | - | 2.0 | ВГ-1.0 |
| 42 | Пресс рельсогибочный | Усилие, кН-50 | 27.6 | - | - | - | 1 | - | - | 1.0 | ПРГ-1 |
| 43 | Переводы стрелочные | Тип рельса Р18 25кН | 378.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1.0 | ПО618-1-2-4П |
| 44 | Подъемная лебедка | Стат. натяжение каната N =100 кВт | 10000 | - | - | - | 1 | - | - | 1.0 | Ц-1,2х1АР |
| Крепление наклонных выработок: |
|  | - деревом |
| 45 | Отбойный молоток | Энергия ед. удара ДЖ- 36 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.43 | МО-2 |
| 46 | Вагонетка лесодоставочная | г/п, кН-14 | 535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ВЛ-1.0 |
| 47 | Пила шахтная | Производительность см2/с - 46 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | ЭП-4М |
|  | - металлическими и железобетонными штангами |
| 48 | Отбойный молоток | Энергия ед. удара ДЖ- 36 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.43 | МО-2 |
| 49 | Перфоратор телескопный | Энергия ед. удара ДЖ- 86.3 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.33 | ПТ 48А |
| 50 | Бетоносмесительная установка | Вместимость 100 л | 150 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | БГЦ-1 |
| 51 | Магнитный пускатель | Iн - 32А | 130 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ПВИ-32У5 |
| 52 | Вагонетка для сухой смеси и воды | Вместимость - 0.8 м3 | 690 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ВО-0.8 |
| 53 | Пневмонагнетатель | Вместимость - 0.7 м3 | 75 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | СБ-117 |

Таблица 258

Шахтный подъем

| Основная |
| --- |
| Количество оборудования, шт. | Коэффи | Марка |
| N | Наименование | техническая | Масса, | площадь поперечного сечения ствола, м2 | циент | обору |
| п/п | оборудования | характе | кг | 6.8 | 8.9 | 12.7 | 14.2 | 5.1- | на | дования |
| ристика |
| (7.6) | (9.7) | (13.1) | (14.5) | 7.0 | резерв |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Машина подъемная шахтная (однобарабанная) |

Дб - 1.2 м

| N- 100 кВт | 12000 | 1 | - | - | - | 1 | 1.0 | Ц-1.2х1Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Машина подъемная шахтная (двухбарабанная) |

Дб - 1.6 м

| N - 180 кВт | 14000 | - | 1 | 1 | - | - | 1.0 | 2Ц-1.6х0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Машина подъемная шахтная (двухбарабанная) |

Дб - 2.0 м

| N - 400 кВт | 40000 | - | - | - | 1 | - | 1.0 | 2Ц-2х1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Бадья проходческая | Vб - 0.75 м3 | 280 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | БПН-0.75 |
| 5 | Клеть шахтная | Гр - 23.5 кН | 1060 | - | 2 | 2 | - | - | 1.0 | 61НВ1.4 |
| 6 | Клеть шахтная | Гр - 40 кН | 2000 | - | - | - | 2 | - | 1.0 | 61НВ2.0 |
| 7 | Вагонетка глухая х) | Vв - 1.3 м3 | 515 | - | - | - | - | 1 | 2.0 | ВГ-1.3 |
| 8 | Шкив копровый | Дш - 1320 мм | 400 | 1 | - | - | - | 1 | 1.33 | ШК-1.25 |
| 9 | Шкив копровый | Дш - 1690 мм | 850 | - | 1 | 1 | - | - | 1.33 | ШК-1.6 |
| 10 | Шкив копровый | Дш - 2110 мм | 1300 | - | - | - | 1 | - | 1.33 | ШК-2.0 |
| 11 | Копер шахтный | h - 13 м | 27000 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.0 | КР-13 |
| 12 | Копер шахтный | h - 17.6 м | 32000 | - | - | - | 1 | - | 1.0 | КР-17 |
| 13 | Лебедка вспомогательная | Ту - 14 Кн | 700 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1.33 | ЛШВ-2.5 |
| 14 | Устройства подвесные | Сн - 63 кН | 215 | - | 2 | 2 | - | - | 1.33 | УП-6.3 |
| 15 | Парашюты шахтные | Сн 63 кН | 1700 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 | ПТКПА6.3-01 |
| 16 | Устройства прицепные | Гр - 27.47 кН | 95 | 1 | - | - | - | 1 | 1.33 | УПП-2.8 |
| 17 | Устройства подвесные | Сн - 125 кН | 425 | - | - | - | 2 | - | 1.33 | УП-6.3 |
| 18 | Толкатели цепные | Тук - 8 кН | 1165 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 | ТУК8-3.5 |
| 19 | Кулаки посадочные | Сн.к - 112 кН | 1700 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 | КП 112-6Э |
| 20 | Площадки качающиеся | Сн - 110 | 3860 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 | ПК 150-60Э |
| 21 | Стопоры путевые шахтные (наклонные выработки) | Эс - 1400 ДЖ | 900 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 1.0 | СП 140-6Э |
| 22 | Тормозы путевые шахтные (под вагонетки) (наклонные выработки) | Vв -0.7; 1.0; 1.3 м3 | 1450 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 | 1ТП 6.7 |
| 23 | Агрегаты цепные разгрузочные | Ту - 9.8 кН | 9700 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.0 | 1.5АЦМ-600 |
| 24 | Платформы перестановочные | Гр - 36 кН | 4100 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1.0 | ПП |
| 25 | Противовес для клетей | - | 2500 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | - |
| 26 | Автоматическая шахтная сигнализация | U - 380В | 2775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | АСПС-1М |
| 27 | Стволовые предохранительные двери | - | 100 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 1.0 | - |
| 28 | Концевые выключатели | U - 380В (660В) | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1.08 | ВАШ |
| 29 | Опрокидыватель шахтных вагонеток типа ВГ | N = 5.5 кВт | 11000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ОК1-1.2-600А |
| 30 | Пульт шахтного подъема | - | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ПШП.1М |
| 31 | Аппарат задания и контроля хода шахтной подъемной машины | - | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | АЗК-1 |
| 32 | Ограничитель скорости | - | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ЭОС-3 |
| 33 | Комплекс аппаратуры автоматически регулируемого предохранительного торможения - |
| 272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | АРПТ |
| 34 | Датчик контроля положения подвижных объектов | - | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ДКП-М |
| 35 | Комплекс управления приводом тормоза | - | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | КУПТ |
| 36 | Рамки направляющие | Тип бадьи БПН-0.75 | 152 | 1 | - | - | - | 1 | 1.0 | - |
| 37 | Световое табло | U - 127В | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | ТС4-1 |

Индексация: Сн - статическая нагрузка, кН; Ту - тягальное усилие, кН; Гр - грузоподъемность, кН; Тук - толкающее усилие на кулак, кН; Сн.к - статическая нагрузка на кулак, кН; Эс - энергия стопорения, Дж; Vб, Vв - емкость, м3; Д - диаметр, мм; h - высота, м; N - мощность, кВт; И - напряжение, В.

Примечание: В случае проходки промежуточных горизонтов учитывать: 1. Качающиеся площадки в количестве - 1 шт. на 1-о клетевом подъеме и 2 шт. - на 2-х клетевом;

2. Стопоры путевые - 4 шт. при 1-о клетевом и 8 шт. - при 2-х клетевом подъеме на каждом горизонте;

3. Стволовые предохранительные двери - 2 шт. - при 1-о клетевом и 4 шт. - при 2-х клетевом - на каждом горизонте (во всех 3-х случаях).

Таблица 259

Стационарный водоотлив

| Количество оборудования, шт. | Коэф |
| --- | --- |
|  | Масса, | из вертикальных стволов шахт, при глубине выработки, м | фици |
| N п/п | Наименование оборудования |

Основная

| техническая | кг | 100 | 200 | 300 | ент на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| характеристика |
| приток воды, м3/ч | ре |
| 30 | 50 | 90 | 150 | 30 | 50 | 90 | 150 | 50 | 90 | 150 | зерв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп - 38 м3/ч

| H - 110 м | 191 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ1803-2) | N = 22 кВт | 1775 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 3 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп - 60 м3/ч

| H - 132 м | 322 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 200L-2) | N = 40 кВт | 300 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 5 | Центробежный насос типа ЦНС | Qп - 105 м3/ч H - 147 м | 536 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа ВРП- 2503-2) | N = 75 кВт | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 7 | Центробежный насос типа ЦНС | Qп - 180 м3/ч H - 128 м | 747 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 2803-2) | N = 110 кВт | 756 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 9 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп - 38 м3/ч

| H - 220 м | 415 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа ВРП 200 -2) | N = 45 кВт | 300 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 11 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп - 60 м3/ч

| H - 231 м | 410 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 250-3-2) | N = 75 кВт | 490 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 13 | Центробежный насос типа ЦНС | Qп - 105 м3/ч H - 245 м | 603 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 280М-2) | N = 132 кВт | 780 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.1 |
| 15 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп -180 м3/ч

| H - 255 м | 1165 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 315-3-4) | N = 200 кВт | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1.1 |
| 17 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп - 60 м3/ч

| H - 330 м | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 250М-2) | N = 100 кВт | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1.1 |
| 19 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп -105 м3/ч

| H - 343 м | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 280 -2) | N =160 кВт | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.1 |
| 21 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп -180 м3/ч

| H - 340 м | 1394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АМ 3555-4) | N =250 кВт | 1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.1 |
| 23 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп -180 м3/ч

| H - 612 м | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Электродвигатель к центробежному насосу (типа 4АЗМЛ 500/6000) | N =500 кВт | 2070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.1 |
| 25 | Фидерный автомат типа ФВ (выключатели автоматические) | А - 300А | 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.08 |
| 26 | Пускатель электромагнитный типа ПВИ ( низковольтный) | А - 32А | 130 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1.08 |
| 27 | Масляный выключатель типа ВРН ( высоковольтный) | А - 200А | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.08 |
| 28 | Блок управления задвижками |
| 587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 29 | Кран ручной мостовой | Гр - 0.5 т | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |

Примечание: Qп - производительность насоса, м3/ч; Н - напор насоса, м; N - мощность электродвигателя, кВт; А - сила тока, а; Гр - грузоподъемность, т

Таблица 260

Проходческий водоотлив

| Количество оборудования, шт. |
| --- |
|  | из наклонных выработок | из вертикальных стволов шахт |
|  | Основная | Масса, | При глубине выработки, м | Коэффи |
| N | Наименование | техническая |
| 30 | 50 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | циент |
| п/п | оборудования | характеристика | кг | Количество ступеней водоотлива | на |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | резерв |
| Приток воды, м3/ч |
|  | 3 | 8 | 20 | 30 | 150 | 8 | 20 | 20 | 20 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проходческий винтовой насос ПВН-15М |

Произв.

Qп- 15 м3/ч

| Напор Н - 40м | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Забойный турбонасос Н-1М |

Qп- 25 м3/ч

| Н-40 м | 30 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп- 38 м3/ч

| Н-110 м | 191 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подвесной центробежный насос типа ППН50-12М |

Qп- 50 м3/ч

| Н-250 м | 3250 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп- 60 м3/ч

| Н-132 м | 322 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Центробежный насос типа ЦНС |

Qп- 60 м3/ч

| Н-330 м | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Магнитный пускатель ПВИ | - | 130 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1.08 |
| 8 | Комплекс автоматизации управления насосной установкой ВАШ | - | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.08 |
| 9 | Электродвигатель к центробежному насосу ЦНС (типа 4АМ 1809-2) | Мощн. N=22 кВт | 175 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.1 |
| 10 | Электродвигатель к центробежному насосу ЦНС (типа 4АМ 200 -2) | N=40 кВт | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.1 |
| 11 | Электродвигатель к центробежному насосу ЦНС (типа 4АМ250.М-2 | N= 100 кВт) | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.1 |
| 12 | Фидерный автоматический выключатель (типа АФВ) | Cила тока А=300А | 203 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |

Таблица 261

Вентиляция горноразведочных выработок

| Количество оборудования, шт. | Коэф |
| --- | --- |
| N |
| Основная | Масса, | Вентиляция из: | фи |
| п/п | Наименование | техническая | кг | стволов шахт | горизонтальных выработок | циент |
|  | оборудования | характеристика |
| Диаметр вентиляционных труб, мм | на |
| 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 1500 | резерв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вентилятор ВМЭ-5/1 | Произв. 3.65 м3/с N = 13 кВт | 270 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1.25 |
| 2 | Вентилятор ВМ-6 |

Произв. 5.5 м3/с

| N = 24 кВт | 415 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Вентилятор ВМЭ-6/1 | Произв. 7.00 м3/с N = 25 кВт | 420 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.25 |
| 4 | Вентилятор ВМЦ-8 |

Произв. 6.7 м3/с

| N = 75 кВт | 1625 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Вентилятор ВЦ-15 |

Произв. 33 м3/с

| N =110 кВт | 6290 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Магнитный пускатель ПВИ | Iн - 32А | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 7 | Проходческая лебедка ЛПЭП | Г/п, 6.3 т | 700 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.33 |
| 8 | Фидерный автоматический выключатель (АФВ-1А) | Iн - 200А | 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |

Таблица 262

Откатка породы электровозами по горизонтальным выработкам

| Количество оборудования, шт. |
| --- |
|  | Тип электровоза |
|  | Основная | Масса, | аккумуляторные | контактные | Коэффи | Марка |
| N | Наименование | техническая |
| Длина откатки, м | циент |
|  | п/п | оборудования | характеристика | кг | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | на | оборудования |
| сила тяги часовая, кН | резерв |
|  | 6.8 | 9.5 | 9 | 16.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электровоз аккумуляторный | N - 12 кВт | 6900 | 1 | - | - | - | 1.64 | 4.5АРП2М (ЭРН-4.5) |
| 2 | Электровоз аккумуляторный | N - 20 кВт | 7000 | - | 1 | - | - | 1.64 | АРП-7 |
| 3 | Электровоз контактный | N - 24 кВт | 4250 | - | - | 1 | - | 1.64 | 3КР-600; 4КР |
| 4 | Электровоз контактный | N - 66 кВт | 7550 | - | - | - | 1 | 1.64 | 7КРМ-1 |
| 5 | Самостав | Дн - 1000 кН | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
| 6 | Вентилятор (в зарядной) |

dтр - 500 мм

| Р - 3.15 м3/с | 150 | 1 | 1 | - | - | 1.25 | ВМП-4М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Тележка с зарядным столом | - | 150 | 2 | 2 | - | - | 1.0 | - |
| 8 | Кран электровозного депо | Гр - 150 кН | 4500 | 1 | 1 | - | - | 1.0 | КЭД-6 |
| 9 | Устройство зарядное автоматическое | Iв - 200 А | 965 | 2 | 2 | - | - | 1.08 | УЗА-200-230-У5 |
| 10 | Разрядное устройство | - | 1000 | 2 | 2 | - | - | 1.08 | УРУШ |
| 11 | Ванна эмалированная | - | 120 | 1 | 1 | - | - | 1.33 | - |
| 12 | Магнитный пускатель | Iн - 32 А | 130 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.08 | ПВИ-32У5 |
| 13 | Выпрямитель | N - 137.5 кВт | 320 | - | - | 1 | 1 | 1.08 | В-ТПЕ-500-275-УХЛ5 |
| 14 | Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов - | - | 50 | - | - | 1 | 1 | 1.08 | АБСС.1М |
| 15 | Указатель сигнальный световой | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1.08 | ССУ-2 |
| 16 | Выключатель путевой | - | 0.8 | - | - | 1 | 1 | 1.08 | ВПВ-1 |
| 17 | Трансформатор преобразовательный | N- 160 кВА | 1570 | - | - | 1 | 1 | 1.08 | ТСП-160-77УХЛ5 |
| 18 | Опрокидыватель шахтных вагонеток (типа ВГ) | N - 5.5 кВт | 11000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ОК-2.8-200-60 ОК1-1.2-600А |

Примечание: Дн - допустимая нагрузка, кН; dтр - диаметр трубопровода, мм; Р - производительность, м3/с; Гр - грузоподъемность, кН; Iв - номинальный выпрямленный ток, ; N, Nн - мощность, кВт; К - колея, мм

.

Таблица 263

Прочие виды работ

| N | Наименование оборудования | Основная техническая | Масса, | Тип копра | Коэффи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (тип, марка) | характеристика | кг | КР-13 | КР-17 | ВНИИОМШСа (тип1) | циент на резерв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Сооружение шахтных копров |
| 1 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН - 63 | 9154 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед.уд. ДЖ - 63.74 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 3 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед.уд. ДЖ - 29.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1.43 |
| 4 | Лебедка вспомогательная | Тяг. усилие, кН - 50 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 5 | Аппарат сварочный | Мощность, кВА- 11 | 270 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 6 | Бетоносмеситель | Емкость, л - 500 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 7 | Вибратор ИВ-47Б | N, кВт - 0.75 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1.33 |
| 2. Устройство обшивки шахтных копров |
| 8 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН - 160 | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 9 | Лебедка вспомогательная | Тяг. усилие, кН - 50 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
| 3. Сооружение породоразгрузочного комплекса проходческого подъема |
| 10 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН - 63 | 9154 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 11 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед.уд. ДЖ - 29.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1.43 |
| 12 | Аппарат сварочный | Мощность, кВА- 11 | 270 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
| 4. Сооружение породоразгрузочного комплекса клетевого подъема |
| 13 | То же, что и на сооружение породоразгрузочного комплекса проходческого подъема |

Таблица 264

Прочие виды работ

| N п/п | Наименование оборудования (тип, марка) |
| --- | --- |

Основная техническая

характеристика

Масса,

| кг | Количество | Коэффициент на резерв |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Установка оборудования проходческого подъема |
| 1 | Автокран на пневмоходу | Г/п, кН - 63 | 9154 | 2 | 1.0 |
| 2 | Перфоратор ручной (тип ПП-63) | Энергия ед.уд. ДЖ - 63.74 | 32 | 4 | 1.33 |
| 3 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед.уд. ДЖ - 29.5 | 8.5 | 2 | 1.43 |
| 4 | Бадья проходческая неопрокидная (тип БПН) | Вместимость, м3 - 0.75 | 320 | 1 | 1.16 |
| 5 | Грузчик грейферный КС-3М | Вместимость грейфера, м3 - 0.75 | 1000 | 1 | 1.0 |
| 6 | Бетоносмеситель | Емкость, л - 500 | 1600 | 1 | 1.0 |
| 7 | Емкость для подачи бетона | V - 0.5 м3 | 46 | 2 | 1.0 |
| 8 | Аппарат сварочный | Мощность, кВА- 11 | 37 | 1 | 1.08 |
| 9 | Автосамосвал | Г/п, - 7 т | - | 1 | 1.0 |
| 10 | Вибратор ИВ-47Б | N дв, Вт - 0.75 | 55 | 2 | 1.33 |
| 2. Установка оборудования клетевого подъема |
| 11 | Лебедка вспомогательная | Тяговое усилие, кН - 10 | 800 | 1 | 1.33 |
| 12 | Лебедка монтажная | Тяговое усилие, кН - 25 | 2400 | 1 | 1.33 |
| 13 | Машины подъемные шахтные (тип 2Ц) | Мощность эл. двиг. кВт - 160 | 17000 | 1 | 1.0 |
| 14 | То же | Мощность эл. двиг. кВт - 320 | 35000 | 1 | 1.0 |
| 15 | Шкивы копровые | Диаметр шкива, мм - 1690 | 850 | 1 | 1.33 |
| 16 | То,же | Диаметр шкива, мм - 2110 | 1300 | 1 | 1.33 |
| 17 | Копры шахтные: КР-13 | Конструкции Гипрогеолстроя | 27000 | 1 | 1.0 |
|  | КР-17 | Конструкции Гипрогеолстроя | 32000 | 1 | 1.0 |
| 3. Устройство оборудования обменного комплекса на поверхности |
| 18 | То же, что и на установку оборудования проходческого подъема (ХV1) |
| 4. Устройство оборудования обменного комплекса на подземных горизонтах шахт |
| 19 | То же, что и на установку оборудования клетевого подъема (ХVП) |
| 5. Оснащение подземных камер различного назначения |
| 5.1. Слесарная мастерская |
| 20 | Точильно- шлифовальный станок |

Габаритные размеры, мм:

| длина - 1000; ширина - 665, высота - 1230 | 195 | 1 | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Настольно- сверлильный станок | Габаритные размеры, мм: длина - 665; ширина - 500; высота - 960 | 47 | 1 | 1.1 |
| 22 | Магнитный пускатель (тип ПМЕ) | Uном - 380В | 6 | 1 | 1.08 |
| 23 | Автомат пусковой (тип АПШ) | Мощность, кВа - 4 | 210 | 1 | 1.08 |
| 24 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном - 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 25 | Огнетушитель (тип ОП) | - | 14 | 1 | 1.00 |
| 5.2. Раздаточная камера емкостью до 400 кг ВМ |
| 26 | Пускатель магнитный (тип ПВИ) | Jном - 32 А | 130 | 1 | 1.08 |
| 27 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном - 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 5.3. Склад противопожарных материалов |
| 28 | Вагонетка пассажирская | Число посадочных мест - 12 | 1800 | 1 | 2.0 |
| 29 | Вагонетка для доставки песка, насосов (тип ВО) | Грузоподъемность, кН - 20 | 690 | 1 | 2.0 |
| 30 | Вагонетка для доставки леса(тип ВЛ) | Грузоподъемность, кН - 14 | 478 | 1 | 2.0 |
| 31 | Вагонетка для доставки инстру мента, огнетушителей (тип ВДИ) | Вместимость кузова, м3 - 1.3 | 650 | 1 | 2.0 |
| 32 | Порошковая установка (тип УП) | - | 250 | 1 | 2.0 |
| 33 | Мотопомпа (тип МП) | - | 90 | 1 | 2.0 |
| 34 | Аппарат телефонный (тип ТШ) | Uном - 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 5.4. Электровозное депо до 3-х электровозов с тяговым усилием до 7 т |
| 35 | Вентилятор (типа ВМ-4) | Диаметр - 500 мм | 150 | 1 | 1.25 |
| 36 | Устройство зарядное автоматическое | Сила тока - Jв = 200А | 965 | 3 | 1.08 |
| 37 | Пускатель магнитный (тип ПВИ) | Jном = 32А | 130 | 3 | 1.08 |
| 38 | Устройство разрядное (тип УРУШ) | - | 1000 | 1 | 1.08 |
| 39 | Трансформатор преобразовательный | Мощность, кВт - 160 | 1570 | 1 | 1.08 |
| 40 | Выпрямитель | Мощность, кВт - 137.5 | 320 | 1 | 1.08 |
| 41 | Тельфер | Грузоподъемность, кН - 150 | 4500 | 1 | 1.0 |
| 42 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном = 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 43 | Огнетушитель (тип ОП) | - | 14 | 1 | 1.0 |
| 5.5. Газоубежище вместимостью от 10 до 40 человек |
| 44 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном = 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 45 | Огнетушитель (тип ОП) | - | 14 | 1 | 1.0 |
| 5.6. Расходный склад емкостью до 1000 кг ВМ ячейкового и камерного типов |
| 46 | Тележка для доставки ВМ | - | 147 | 1 | 1.1 |
| 47 | Пускатель магнитный (тип ПВИ) | Jном = 32А | 130 | 1 | 1.08 |
| 48 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями (тип ЯВЗ) | - | 18 | 1 | 1.08 |
| 49 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном = 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 50 | Вентилятор (типа ВМ-4) | Диаметр 500 мм | 150 | 1 | 1.25 |
| 5.7. Насосные станции главного водоотлива |
| 51 | Пускатель магнитный (тип ПВИ) | Jном = 32А | 130 | 2 | 1.08 |
| 52 | Трансформатор понижающий(тип ОСОВ) | Мощность, кВт - 0.25 | 6.5 | 1 | 1.08 |
| 53 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном = 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 5.8. Камеры для бурения геологоразведочных скважин |
| 54 | Пускатель магнитный (тип ПВИ) | Jном = 32А | 130 | 1 | 1.08 |
| 55 | Лебедка электрическая (тип ШВ) | Мощность, кВт - 1.6 | 60 | 1 | 1.33 |
| 56 | Аппарат телефонный (тип ТАШ) | Uном = 24В | 7.6 | 1 | 1.08 |
| 6. Устройство деревянных эстакад на отвалах |
| 57 | Автокран на пневмоходу | Г/п, КН - 63 | 9154 | 1 | 1.0 |
| 58 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия, ед. уд. ДЖ - 29.5 | 8.5 | 1 | 1.33 |
| 59 | Аппарат сварочный | Мощность, кВт - 11 | 37 | 1 | 1.08 |

Часть 4. Масса перевозимых грузов по видам выполненных работ на горном участке

1. Открытые горноразведочные выработки

1.1. Производство копуш, расчисток, проходка канав (табл. 265-276)

Таблица 265

Масса перевозимых грузов при производстве

расчисток вручную

(кг на 1 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов | Без рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 0.90 |
| 2 | Отбойный молоток | - | 0.24 | - |
| 3 | Передвижная компрессорная станция | - | 37.4 | 37.4 |
| 4 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 0.02 | 0.35 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | 1.17 | 3.16 |
| 6 | ГСМ | - | 5.88 | 1.23 |
| 7 | И т о г о | - | 44.7 | 43.0 |
| 8 | Крепежный лес | - | - | - |
| 9 | В с е г о | - | 44.7 | 43.0 |

Таблица 266

Масса перевозимых грузов при производстве

расчисток бульдозером

(кг на 100 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов | Без рыхления пород | С механичес ким рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 45.0 |
| 2 | Передвижная компрессорная станция | - | - | 1870.0 |
| 3 | Навесной рыхлитель | - | 1470.0 | - |
| 4 | Материалы для рыхления пород и бурения шпуров | - | 2.0 | 35.5 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | - | 316.0 |
| 6 | ГСМ | 21.9 | 61.6 | 254.5 |
| 7 | И т о г о | 21.9 | 1533.6 | 2521.0 |

Таблица 267

Масса перевозимых грузов при проходке канав вручную

(кг на 1 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов | Без рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 0.50 |
| 2 | Отбойный молоток | - | 0.14 | - |
| 3 | Передвижная компрессорная станция | - | 20.8 | 20.8 |
| 4 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 0.02 | 0.35 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | 1.17 | 3.16 |
| 6 | ГСМ | - | - | - |
| 7 | И т о г о | - | 22.1 | 24.8 |
| 8 | Крепежный лес | 42.2 | 42.2 | - |
| 9 | В с е г о | 42.2 | 64.3 | 24.8 |

Таблица 268

Масса перевозимых грузов при проходке канав

с механизированной выдачей горной массы

(кг на 1 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов | Без рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 0.14 |
| 2 | Отбойный молоток | - | 0.04 | - |
| 3 | Передвижная компрессорная станция | - | 5.67 | 5.67 |
| 4 | Переносной кран | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 5 | Переносная электростанция | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| 6 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 0.02 | 0.35 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | 1.17 | 3.16 |
| 6 | ГСМ | 6.5 | 9.75 | 7.24 |
| 7 | Итого | 9.8 | 19.9 | 19.9 |
| 8 | Крепежный лес | 23.7 | 23.7 | - |
| 9 | Всего | 33.5 | 43.6 | 19.8 |

Таблица 269

Масса перевозимых грузов при проходке канав

канатно- скреперной установкой

(кг на 1 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов | Без рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 0.35 |
| 2 | Передвижная компрессорная станция | - | - | 14.7 |
| 3 | Переносная скреперная установка | 12.4 | - | 12.4 |
| 4 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | - | 0.35 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | - | 3.16 |
| 6 | ГСМ | 0.64 | - | 2.83 |
| 7 | И т о г о | 13.0 | - | 31.0 |
| 8 | Крепежный лес | 30.6 | - | - |
| 9 | В с е г о | 43.6 | - | 31.0 |

Таблица 270

Масса перевозимых грузов при проходке канав

одноковшовым экскаватором

(кг на 100 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов |

Без

| рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 50.0 |
| 2 | Передвижная компрессорная станция | - | - | 199.0 |
| 3 | Сменный гидромолот | - | 17.0 | - |
| 4 | Материалы для рыхления пород и бурения шпуров | - | 2.0 | 35.5 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | - | 316.0 |
| 6 | ГСМ | 48.2 | 77.7 | 249.3 |
| 7 | И т о г о | 48.2 | 96.7 | 849.8 |
| 8 | Крепежный лес | 2140.0 | 2140.0 | - |
| 9 | В с е г о | 2188.2 | 2236.7 | 849.8 |

Таблица 271

Масса перевозимых грузов при проходке канав

многоковшовым экскаватором

(кг на 100 м3)

N п/п

Наименование оборудования

и материалов

Без рыхления

| пород |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГСМ: экскаватор цепной | 12.5 |
|  | экскаватор роторный | 20.5 |

Таблица 272

Масса перевозимых грузов при проходке канав бульдозером

(кг на 100 м3)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов |

Без

| рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перфоратор | - | - | 7.00 |
| 2 | Передвижная компрессорная станция | - | - | 297.0 |
| 3 | Навесной рыхлитель | - | 233.0 | - |
| 4 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 2.0 | 35.5 |
| 5 | Взрывчатые материалы | - | - | 316.0 |
| 6 | ГСМ | 50.4 | 32.3 | 283.0 |
| 7 | И т о г о | 50.4 | 267.2 | 938.5 |
| 8 | Крепежный лес | 1230.0 | 1230.0 | - |
| 9 | В с е г о | 1280.4 | 1497.2 | 938.5 |

Таблица 273

Масса перевозимых грузов при проходке канав

комплексом "самоходная бурильная установка - бульдозер"

(кг на 100 м3)

N п/п

Наименование оборудования

| и материалов | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материалы для бурения скважин | 22.5 |
| 3 | Взрывчатые материалы | 153.5 |
| 4 | ГСМ | 182.2 |
| 5 | И т о г о | 358.2 |
| 6 | Крепежный лес | 1070.0 |
| 7 | В с е г о | 1428.2 |

Таблица 274

Масса перевозимых грузов при проходке канав

плужным канавокопателем

(кг на 100 м3)

N п/п

Наименование оборудования

и материалов

Без рыхления

| пород |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отвальный плуг | 800 |
| 3 | ГСМ | 6.4 |
| 4 | И т о г о | 806.4 |
| 5 | Крепежный лес | 6650.0 |
| 6 | В с е г о | 7456.4 |

Таблица 275

Масса перевозимых грузов при производстве

копуш, расчисток и канав (траншей)

|  | Варианты технологии |
| --- | --- |
| N п/п | Способы проходки | Единица измерения | Без рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчистка вручную | кг/м3 | - | 45 | 43 |
| 2 | Расчистка бульдозером | кг/100 м3 | 22 | 1534 | 2521 |
| 3 | Проходка канав вручную | кг/м3 | 42 | 64 | 25 |
| 4 | Проходка канав с механизированной выдачей горной массы | -"- | 34 | 44 | 20 |
| 5 | Проходка канав канатноскреперной установкой | -"- | 43 | - | 31 |
| 6 | Проходка канав одноковшовым экскаватором | кг/100м3 | 2188 | 2237 | 850 |
| 7 | Проходка канав многоковшовыми экскаваторами: |
|  | - цепными | -"- | 13 | - | - |
|  | - роторными | -"- | 21 | - | - |
| 8 | Проходка канав бульдозером | -"- | 1280 | 1497 | 939 |
| 9 | Проходка канав комплексом "Самоходная бурильная установка - бульдозер" | -"- | - | - | 1428 |
| 10 | Проходка канав плужным канавокопателем | -"- | 7456 | - | - |
| 11 | Засыпка копуш, расчисток и канав (траншей): |
|  | - вручную | -"- | 12 | 12 | 12 |
|  | - бульдозером | -"- | 25 | 25 | 25 |

Таблица 276

Масса перевозимых грузов при засыпке выработок бульдозером

(кг на 100 м3)

| N | Наименование оборудования | Выработки, пройденные |
| --- | --- | --- |
| п/п | и материалов | вручную | бульдозером |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГСМ | 11.8 | 24.7 |

2. Подземные горно- разведочные выработки

2.1. Проходка и крепление шурфов (табл. 277 - 281)

Таблица 277

Масса перевозимых грузов при проходке шурфов

(в кг на 1 м выработки)

| Сечение шурфов , м2 |
| --- |
| N | Варианты технологии | 0.8- | 1.2 | 1.3- | 1.6 | 1.8 | 3.2-4 |
| п/п |
| 0.9 |
| 1.5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Вручную с выдачей породы воротком |
| 1 | Без рыхления пород | 343 | - | - | - | - | - |
| 2 | С механическим рыхлением | 542 | - | - | - | - | - |
| 3 | С взрывным рыхлением | 221 | - | - | - | - | - |
| П. Выдачей горной массы в бадьях механизированным способом |
| 4 | Без рыхления пород | - | - | 437 | - | - | - |
| 5 | С механическим рыхлением | - | - | 550 | - | - | - |
| 6 | С взрывным рыхлением | - | - | 502 | - | - | - |
| Ш. Выдачей горной массы в бадьях шурфопроходческим краном |
| 7 | Без рыхления пород | - | - | - | - | - | 796 |
| 8 | С механическим рыхлением | - | - | - | - | - | 864 |
| 9 | С взрывным рыхлением | - | - | - | - | - | 733 |
| 1У. Выдачей породы воротком в бадьях |
| 10 | С каркасно- кольцевой крепью | 95 | 130 | - | 170 | 198 | - |

Таблица 278

Масса перевозимых грузов при проходке шурфов

сечением 0.8-0.9 м2 вручную с выдачей

породы воротком

(в кг на 1 м выработки)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования |

Без

| рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вороток ручной | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Бадья шурфопроходческая | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Перфоратор | - | - | 3.3 |
| 4 | Отбойный молоток | - | 0.9 | - |
| 5 | Передвижная компрессорная станция | - | 187.0 | 187.0 |
| 6 | Передвижная электростанция | - | - | - |
| 7 | Вентилятор | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 8 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 0.03 | 0.52 |
| 9 | Взрывчатые материалы | - | - | 4.6 |
| 10 | ГСМ | - | 11.8 | 7.7 |
| 11 | Прочие материалы | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | И т о г о: | 18.2 | 217.0 | 221.3 |
| 13 | Крепежный лес и пр. | 325.2 | 325.2 | - |
| 14 | В с е г о: | 343.4 | 542.2 | 221.3 |

Таблица 279

Масса перевозимых грузов при проходке шурфов

сечением 3.2-4.0 м2 и выдачей горной массы в бадье

(в кг на 1 м выработки)

Варианты технологии

N п/п

Наименование оборудования

и материалов

Без

| рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кран шурфопроходческий | 62.6 | 62.5 | 62.5 |
| 2 | Бадья шурфопроходческая | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 3 | Перфоратор | - | - | 1.7 |
| 4 | Отбойный молоток | - | 0.5 | - |
| 5 | Передвижная компрессорная станция | - | 46.80 | 46.80 |
| 6 | Передвижная электростанция | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 7 | Вентилятор | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 8 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 0.10 | 1.6 |
| 9 | Взрывчатые материалы | - | - | 14.5 |
| 10 | ГСМ | 22.3 | 43.3 | 32.9 |
| 11 | Прочие материалы | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 12 | И т о г о: | 117.5 | 185.9 | 192.7 |
| 13 | Крепежные материалы | 678.0 | 678.0 | 540 |
| 14 | В с е г о: | 795.5 | 863.9 | 732.7 |

Таблица 280

Масса перевозимых грузов при проходке шурфов

сечением 1.3-1.5 м2 и выдачей

горной массы в бадьях

(в кг на 1 м выработки)

| Варианты технологии |
| --- |
| N п/п | Наименование оборудования и материалов |

Без

| рыхления пород | С механическим рыхлением пород | С взрывным рыхлением пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подъемник шурфопроходческий | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | Бадья шурфопроходческая | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | Перфоратор | - | - | 1.7 |
| 4 | Отбойный молоток | - | 0.5 | - |
| 5 | Передвижная компрессорная станция | - | 93.50 | 93.50 |
| 6 | Передвижная электростанция | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Вентилятор | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 8 | Материалы для бурения шпуров и рыхления пород | - | 0.05 | 0.8 |
| 9 | Взрывчатые материалы | - | - | 6.1 |
| 10 | ГСМ | 23.6 | 42.4 | 40.4 |
| 11 | Прочие материалы | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 12 | И т о г о: | 118.7 | 231.4 | 237.5 |
| 13 | Крепежные материалы | 318.6 | 318.6 | 264.6 |
| 14 | В с е г о: | 437.3 | 550.0 | 502.1 |

Таблица 281

Масса перевозимых грузов при проходке шурфов

с каркасно- кольцевой крепью и выдачей

породы воротком в бадьях

(в кг на 1 м выработки)

| N | Наименование оборудования | Сечение выработок, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | и материалов | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вороток ручной | 10 | 6.7 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | Бадья проходческая | 1.5 | 1.0 | 0.75 | 0.75 |
| 3 | Вентилятор | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
| 4 | Швеллер N 5 | 30.1 | 26.3 | 18.8 | 15.0 |
| 5 | Стяжки | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 6 | Скобы | 3.7 | 3.28 | 2.3 | 1.8 |
| 7 | Лесоматериалы | 135.6 | 120.6 | 90.4 | 60.3 |
| 8 | Прочие материалы | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.0 |
| 9 | В с е г о | 198.0 | 169.7 | 129.6 | 95.0 |

2.2. Проходка и крепление вертикальных стволов шахт прямоугольного сечения (табл. 282)

Таблица 282

Масса груза на сооружение конструктивных элементов стволов шахт

(в кг на конструктивные элементы и на 1 м ствола)

| Площадь сечения ствола шахты, м2 |
| --- |
| п/п | Наименование работ | 6.9 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | 12.7 (13.1) | 13.1 | 12.7 (13.4) | 13.4 | 14.2 | 14.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Устья стволов шахт |
| 1 | Проходка: |
|  | - в породах У-ХУ кат. | 4558 | 4558 | 4569 | 4569 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 6123 | 6123 |
| 2 | Крепление: |
|  | - в породах 1-1У кат. | 96085 | 96085 | 108430 | 108430 | 1887661 | 1887661 | 1887661 | 1887661 | 185229 | 185229 |
|  | - в породах У-ХУ кат. | 94169 | 110744 | 110744 | 110744 | 182601 | 182601 | 182601 | 182601 | 184479 | 184479 |
|  | - 1 м в породах 1-1У кат. | 9286 | 9286 | 10189 | 10189 | 12806 | 12806 | 12806 | 12806 | 12807 | 12807 |
| 3 | Армирование: |
|  | - в породах 1-ХУ кат. | 828 | 828 | 1147 | 1147 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1518 | 1518 |
|  | - 1 м в породах 1-1У кат. | 174 | 174 | 251 | 251 | 277 | 277 | 277 | 277 | 274 | 274 |
| Технологические отходы стволов шахт |
| 4 | Проходка | 2158 | 2221 | 2631 | 2635 | 2795 | 2797 | 3234 | 3270 | 3278 | 3283 |
| 5 | Крепление | 16030 | 10694 | 26795 | 15324 | 34634 | 21905 | 41128 | 24118 | 45841 | 42667 |
| Рядовые участки стволов шахт (1 м) |
| 6 | Проходка | 43 | 49 | 55 | 55 | 66 | 65 | 67 | 68 | 68 | 67 |
| 7 | Крепление | 1539 | 1005 | 1535 | 976 | 2266 | 1414 | 2001 | 1165 | 2262 | 2097 |
| 8 | Армирование | 243 | 158 | 365 | 220 | 570 | 349 | 523 | 456 | 542 | 524 |
| Сопряжение ствола шахты с выработками околоствольного двора |
| 9 | Проходка: |
|  | - одностороннего сопряжения | - | - | 639 | 639 | 658 | 658 | - | - | 739 | 739 |
|  | - двухстороннего сопряжения | - | - | - | - | 1238 | 1238 | - | - | 1339 | 1339 |
| 10 | Крепление: |
|  | - одностороннего сопряжения | - | - | 11002 | 11002 | 13345 | 13345 | - | - | 13649 | 13649 |
|  | - двухстороннего сопряжения | - | - | - | - | 26689 | 26689 | - | - | 27297 | 27297 |
| 11 | Армирование | - | - | 9277 | 9277 | 9295 | 9295 | - | - | 7883 | 7883 |

2.3. Проходка горизонтальных выработок (табл. 283-284)

Таблица 283

Масса грузов при проходке горизонтальных выработок

(кг на 1 м)

| N |
| --- |
| Сечение выработок, м2 |
| п/п | Наименование работ | 2.1-3 | 3.1-4 | 4.1-5 | 5.1-9 | 9.1-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выемка породы отбойными молотками с погрузкой вагонеток вручную | 151.0 | 149.0 | 247.0 | - | - |
| 2 | Выемка породы вручную и погрузка вагонеток вручную | 92.0 | 92.0 | 108.0 | - | - |
| 3 | Бурение шпуров ручными перфораторами и уборкой погрузмашиной | - | - | - | 468.0 | 693.0 |
| 4 | Бурение шпуров ручными перфораторами и уборкой скрепером | 74.0 | 71.0 | 66.0 | - | - |
| 5 | Бурение шпуров ручными перфораторами и уборкой породы в вагонетки вручную | 168.0 | 173.0 | 272.0 | - | - |
| 6 | Бурение шпуров с буровых кареток и погрузкой породы погрузмашиной | - | - | - | 485.0 | 676.0 |
| 7 | Бурение шпуров колонковыми электросверлами и уборкой породы погрузмашинами | - | - | - | 431.0 | 617.0 |
| 8 | Бурение шпуров ручными электросверлами и уборкой породы скрепером | 68.0 | 64.0 | - | - | - |
| 9 | Бурение шпуров ручными электросверлами и уборкой породы вручную | 161.0 | 165.0 | 258.0 | - | - |

Таблица 284

Масса грузов при креплении горизонтальных выработок

(в кг на 1 м)

| N | Наименование работ | Сечение выработок, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | (тип крепления) | 2.1-3 | 3.1-4 | 4.1-5 | 5.1-9 | 9.1-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Неполные дверные оклады (2 рамы на 1 м выработки) | 769.0 | 769.0 | 854.0 | 1160.0 | 1821.0 |
| 2 | Металлические штанги | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 |
| 3 | Железобетонные штанги | - | - | 73.0 | 80.0 | 90.0 |
| 4 | Набрызг- бетон | - | - | 1393.0 | 2084.0 | 2354.0 |
| 5 | Бетон (устье штольни) | 1696.0 | 1890.0 | 2203.0 | 3020.0 | 4008.0 |
| 6 | Бетон (портал устья штольни) | 3392.0 | 3392.0 | 4748.0 | 6700.0 | 9098.0 |

2.4. Проходка и крепление наклонных выработок (табл. 285-286)

Таблица 285

Масса грузов при проходке наклонных выработок

(в кг на 1 м)

| N |
| --- |
| Сечение выработок, м2 |
| п/п | Наименование работ | 2.1-3 | 3.1-4 | 4.1-5 | 5.1-6 | 6.1-7 | 7.1-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бурение ручными перфораторами и уборка породы скрепером на устье | 304.0 | 307.0 | 309.0 | - | - | - |
| 2 | Бурение ручными перфораторами и погрузка вагонеток вручную, канатная откатка | - | - | - | 474.0 | 511.0 | 536.0 |
| 3 | Бурение ручными перфораторами и скреперная погрузка на полок, канатная откатка вагонеток | - | - | - | 583.0 | 585.0 | 612.0 |
| 4 | Отбойка отбойными молотками и погрузка вагонеток вручную, канатная откатка | - | - | - | 422.0 | - | - |

Таблица 286

Масса перевозимых грузов при креплении

наклонных выработок

(в кг на 1 м)

| N | Наименование работ | Сечение выработок, м2 |
| --- | --- | --- |
| п/п | (крепление) | 2.1-4.0 | 4.1-6.0 | 6.1-9.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Неполные дверные рамы всплошную | 676.0 | 676.0 | 1166.0 |
|  | То же вразбежку (2 рамы на 1 м выработки) | 477.0 | 477.0 | 811.0 |
| 2 | Металлические штанги | 10.0 | 51.0 | 66.0 |
| 3 | Железобетонные штанги | 10.0 | 51.0 | 69.0 |

2.5. Проходка и крепление восстающих (табл. 287)

Таблица 287

Масса грузов при проходке и креплении восстающих

(в кг на 1 м)

|  | При креплении |
| --- | --- |
| N п/п | Сечение выработки |

При

| проходке | венцовая крепь на стойках | Сплошная венцовая | Распорная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 |
| 1.3 венца | 2 венца | крепь | крепь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Без применения комплексов |
| 1 | 2.6 | 1099 | - | - | - | 142 |
| 2 | 4.0 | 1168 | 824 | 923 | 1342 | 58 |
| 3 | 5.3 | 1255 | 1078 | 1190 | 1513 | 58 |
| 2. С применением комплексов |
| 4 | 4.0 | 1022 | 824 | 923 | 1342 | 58 |
| 5 | 5.3 | 915 | 1078 | 1190 | 1513 | 58 |
| 6 | 6.5 | 519 | 1358 | 1508 | 1964 | 58 |

3. Шахтный подъем, водоотлив, вентиляция и подземный транспорт (табл. 288-292)

Таблица 288

Масса грузов при шахтном подъеме

(в кг/маш.- смену)

| N | Сечение стволов шахт, м2 |
| --- | --- |
| п/п | 6.9(7.6) | 8.9(9.7) | 12.7(13.1) | 14.2(14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 78.9 | 97 | 98 | 137 |

Таблица 289

Масса грузов при электровозной откатке

(в кг/маш.- смену)

| N | Длина откатки, | Тип электровозов |
| --- | --- | --- |
| п/п | м | аккумуляторные | контактные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3000 | 51 | - |
| 2 | 4000 | - | 33 |
| 3 | 5000 | 52 | 41 |

Таблица 290

Масса грузов на стационарном водоотливе

(в кг/маш.- смену)

| N | Приток воды | Глубина ствола, м |
| --- | --- | --- |
| п/п | м3/час | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 30 | 2.3 | 3 | - | - |
| 2 | 50 | 3 | 3.5 | 4 | 8 |
| 3 | 90 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | 150 | 7 | 8 | 11 | 10 |

Таблица 291

Масса грузов на проходческом водоотливе

(в кг/маш.- смену)

N п/п

Глубина ствола,

| м | Количество ступеней водоотлива | Масса грузов кг/маш.- смену |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30 | 1 | 5 |
| 2 | 50 | 1 | 10 |
| 3 | 100 | 1 | 6 |
| 4 | 200 | 1 | 12 |
| 5 | 200 | 2 | 13 |
| 6 | 300 | 1 | 13 |
| 7 | 500 | 1 | 14 |

Таблица 292

Масса грузов при вентиляции

(в кг/маш.- смену)

| N | Диаметр трубо |
| --- | --- |

Вентиляция из стволов шахт

| (1460 смен в году) | Вентиляция из горизонтальных выработок |
| --- | --- |
| п/п | прово | Сечение стволов шахт, м2 | местное | главное |
|  | дов, мм | 6.9 (7.6) | 8.9 (9.7) | 12.7 (13.1) | 14.2 (14.5) | 19.6 | проветривание (1220 смен в году) | проветривание (1460 смен в году) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 500 | 11 | 18 | - | - | - | 0.65 | - |
| 2 | 600 | - | - | 17 | 12 | - | 0.9 | - |
| 3 | 800 | - | - | - | - | 18 | 2.5 | - |
| 4 | 1500 | - | - | - | - | - | - | 8 |

4. Прочие виды работ (табл. 293-304)

Таблица 293

Масса груза на установку труб сжатого

воздуха и технической воды в отвалах шахт

(в кг на 10 м труб)

| N | Диаметры труб, мм |
| --- | --- |
| п/п | 75-124 | 125-174 | 175-200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтаж - демонтаж |
|  | 1 | 142 | 256 | 365 |

Таблица 294

Масса груза на установку и обшивку шахтных

копров и породоразгрузочного комплекса

(в кг на 1 копер или комплекс)

N п/п

Шахтные копры

| по типам | Обшивка по типам копров | Породоразгрузочный комплекс по видам подъемов |
| --- | --- | --- |
|  | Н-19 | Кр-17 | Кр-13 | Н-19 | Кр-17 | Кр-13 | проходческий | клетевой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Монтаж |
|  | 1 | 147292 | 154389 | 120853 | 27521 | 15521 | 9530 | 16382 | 34409 |
| Демонтаж |
|  | 2 | 32725 | 25682 | 21050 | 11265 | 3773 | 3767 | 15159 | 32405 |

Таблица 295

Масса груза на установку подъемных машин и проходческих лебедок

(в кг на единицу оборудования)

| N | Категория | Подъемные машины | Проходческие лебедки |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | пород для фундаментов | Ц-1.2х 1.0 | 2Ц-1.6х 0.8 | 2Ц-2.0х 1.2 | 2Ц-2.5х 1.2 | ЛПЭРП-6.3 | ЛПЭП-6.3 | ЛПЭП-10 | ЛПЭП-16 | ЛР-1.25 | ЛМ-0.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Фундаменты |
| 1 | У-Х | 41841 | 55238 | 117468 | 210623 | 25455 | 22060 | 40709 | 241380 | - | - |
| 2 | ХI-ХШ | 42202 | 55790 | 118572 | 212616 | 25692 | 22272 | 41087 | 243761 | - | - |
| 3 | ХIУ-ХУ | 42617 | 56308 | 119700 | 214675 | 25933 | 22487 | 41493 | 246149 | - | - |
| Монтаж |
| 4 | - | 13605 | 23129 | 47617 | 81626 | 10491 | 10614 | 20744 | 30753 | 36 | 1447 |
| Демонтаж |
| 5 | - | 13603 | 23125 | 47609 | 81613 | 10491 | 10614 | 20744 | 30751 | 36 | 1447 |

Таблица 296

Масса груза на установку оборудования шахтного подъема

( в кг на один подъем )

|  | Шахтный подъем по сечениям стволов шахт |
| --- | --- |
| N | Проходческий | Клетевой |
| п/п | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 | 6.9 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 14.2 |
|  | (7.6) | (9.7) | (13.4) | (13.4) | (14.5) | (7.6) | (9.7) | (13.4) | (13.4) | (14.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж |
| 1 | 3504 | 9992 | 17064 | 19387 | 22628 | - | 11508 | 17032 | 14345 | 19881 |
| Демонтаж |
| 2 | 2713 | 7869 | 13070 | 15393 | 16655 | 1248 | 14511 | 19720 | 17679 | 28083 |

Таблица 297

Масса груза на установку оборудования обменного комплекса шахтного

оборудования (в кг на 1 единицу оборудования)

|  | Оборудование обменного комплекса, располагаемого на поверхности шахты |
| --- | --- |
| N | Переводы | стрелочные |

Постоянный

| рельсовый путь | Толкатели | Опрокидыватели |
| --- | --- | --- |
| п/п | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | канатные | цепные | штоковые | ОК-1.2 | АРП | ВОК-1М |
|  | Р=2.2т | Р=1.6т | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Монтаж |
| 1 | 4915 | 5206 | 6178 | 6311 | 5717 | 2628 | 2997 | 2179 | 12247 | 4493 | 8139 |
| Демонтаж |
| 2 | 1314 | 1606 | 778 | 911 | 5714 | 2627 | 2994 | 2178 | 12242 | 4490 | 8135 |

Таблица 298

Масса груза на установку оборудования

обменного комплекса шахтного подъема

(в кг на 1 единицу оборудования)

| N | Оборудование обменного комплекса, располагаемого на поверхности шахт |
| --- | --- |
| п/п | поворотный круг | платформы перестановочные | лебедки маневровые | стопор путевой |
| Р=2,1т | Р=3,5т | МК-7 | ЛМГ-3600 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Монтаж- демонтаж |
| 1 | 5576 | 2856 | 4760 | 1293 | 1103 | 18024 |

Таблица 299

Масса груза на установку оборудования

обменного комплекса шахтного подъема

(в кг на 1 единицу оборудования)

|  | Оборудование обменного комплекса, располагаемого на подземных горизонтах шахты |
| --- | --- |
| N п/п | переводы стрелочные | съезды | постоянный рельсовый путь | перестилка врем. пути на постоянный | поворотный |
|  | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | Р18 | Р24 | круг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Монтаж- демонтаж |
|  | 1 | 1314 | 1606 | 2343 | 2852 | 778 | 911 | - | - | 5576 |

Таблица 300

Масса груза на установку оборудования

обменного комплекса шахтного подъема

(в кг на 1 единицу оборудования)

|  | Оборудование обменного комплекса, располагаемого на подземных горизонтах шахты |
| --- | --- |
| N п/п |

| Толкатели | Платформы перестановочные | Лебедки маневровые |
| --- | --- | --- |

| Стопор |
| --- |
|  | канатные | цепные | штоковые Р=2,2т | штоковые Р=1,6т | Р=2,1т | Р=3,5т | МК-7 | ЛМГ-3600 | путевой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Монтаж- демонтаж |
|  | 1 | 5718 | 2629 | 2998 | 2179 | 2856 | 4760 | 1103 | 1293 | 17913 |

Таблица 301

Масса груза на установку деревянной эстакады на отвалах

(в кг на одну эстакаду)

N

| п/п | Эстакада длиной 30м и высотой до 3м | Наращивание эстакады на каждые последующие 2м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Монтаж |
| 1 | 15684 | 853 |
|  | Демонтаж |
| 2 | 5205 | 155 |

Таблица 302

Масса груза на оснащение подземных камер разведочного

бурения, раздаточной, слесарной мастерской

(в кг на 1 камеру)

| N | Камеры для разведочного бурения по типам станций | Раздаточная емкостью до | Слесарная мастерская |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | БСК-2М2-100 | СКБ-4 | СКБ-5, ЗИФ-650 | ЗИФ-1200М | 400кг ВМ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Монтаж |
| 1 | 2561 | 5115 | 7168 | 13480 | 3501 | 9559 |
|  | Демонтаж |
| 2 | 163 | - | - | - | 398 | 817 |

Таблица 303

Масса груза на оснащение насосных станций

(в кг на 1 камеру)

| N | Насосные станции главного водоотлива с водопритоком | Перекачные насосные станции с водопритоком до, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| п/п | до, м3/ч | 50 | 150 |
|  | 50 | 150 | водотрубный ходок 1м | насосная | водосборник (1м) | насосная | водосборник (1м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Монтаж |
|  | 1 | 17631 | 32249 | 125 | 27564 | 1775 | 45192 | 1675 |
|  | Демонтаж |
|  | 2 | 119 | 119 | - | - | - | 794 | - |

Таблица 304

Масса груза на оснащение подземных камер

газоубежища, склада противопожарных материалов,

расходного склада, электровозного депо

(в кг на 1 камеру)

| N п/п | Газоубежище вместимостью до 40 человек | Расходный склад емкостью до 1000 кг ВМ | Склад противопожарных материалов | Электровозное депо до 3 электровозов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Монтаж |
|  | 1 | 29170 | 20585 | 22412 | 38919 |
| Демонтаж |
|  | 2 | - | 2519 | 15009 | 1698 |

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

Распределение типичных представителей пород по категориям

в зависимости от способа их разработки

|  | Физическое состояние пород |
| --- | --- |
|  | н е м е р з л ы е | м е р з л ы е |
| Наименование | К а т е г о р и и п о р о д п р и и х р а з р а б о т к е |
| и характеристика | экскаваторами |
| Буровыми |
| Одноковшовыми |
|  | пород | Одноковшовыми | Многоковшовыми цепными и роторными | Бульдозерами | шурфопроходческими установками | Вручную | экскаваторами, бульдозерами и скреперами | Вручную |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алевролиты слабые | IY | - | III | III | - | - | - |
| Глина мягкая без примесей | II | II | II | II | II | IIIм | IIIм |
| Глина мягкая с примесью щебня, гравия и гальки до 10 % | II | II | III | II | II | IIIм | IIIм |
| Глина мягкая с примесью щебня, гравия и гальки более 10 % | III | II | III | III | III | IIIм | IY м |
| Глина сухая, рыхлая в отвалах | I | I | II | II | I | II м | II м |
| Глина тяжелая жирная | IY | - | III | IY | IY | IIIм | IY м |
| Гравийно- галечные отложения, сцементированные мелкозернистым песком и супесью | IY | - | IY | III | IY | Iм | - |
| Гравийно - галечные грунты не сцементированные с размером частиц до 80 мм | I | II | II | II | II | Iм | IIм |
| То же, с размером частиц более 80 мм | II | II | III | III | III | Iм | IIIм |
| Дресва | II | II | III | III | III | - | - |
| Лед | - | - | - | - | IIIм | - | - |
| Лесс мягкий без примесей | I | II | I | II | I | IIм | Iм |
| То же с примесью щебня, гравия и гальки | I | II | I | II | II | IIм | IIм |
| Лесс отвердевший | IY | - | III | IY | III | IIIм | IIIм |
| Мел мягкий, мергель мягкий, трепел слабый | IY | - | III | III | - | IIIм | - |
| Песок и супесь с примесью щебня, гравия и гальки до 10% | I | II | II | II | I | Iм | Iм |
| Песок и супесь с примесью щебня, гравия и гальки до 30% | I | II | II | II | II | Iм | IIIм |
| Песок и супесь с примесью щебня, гравия и гальки более 30% | I | II | II | III | III | Iм | IIIм |
| Песок и супесь с примесью гравия, гальки и валунов при количестве гравия и гальки до 10% | I | II | II | II | II | Iм | IIм |
| Песок и супесь с примесью гравия, гальки и валунов при количестве гравия и гальки более 10% | I | II | II | II | III | Iм | IIIм |
| Растительный слой без корней и примесей | I | I | I | I | I | Iм | Iм |
| То же с корнями кустарника и деревьев толщиной до 30 мм с примесью щебня, гравия и гальки | I | I | II | II | II | Iм | IIм |
| Слабо связанные продукты механического разрушения скальных пород | IY | - | - | - | IY | - | - |
| Солончак и солонец мягкие | I | II | I | II | II | IIм | IIIм |
| То же, отвердевшие | III | - | III | III | IY | IIм | IY м |
| Суглинок легкий без примесей | I | I | I | I | I | IIм | I м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки до 10 % | I | II | I | II | I | IIм | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки более 10 % | II | II | II | II | II | IIм | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки до 10% | I | II | I | II | II | II м | II м |
| Суглинок легкий с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки более 10% | II | II | II | II | III | II м | IY м |
| Суглинок тяжелый без примесей | II | II | II | II | I | II м | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки более 10 % | III | II | II | III | II | IIIм | IIIм |
| Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки до 10% | II | II | II | II | III | II м | IY м |
| Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки более 10% | III | II | II | III | IY | IIIм | IY м |
| Торф без древесных корней | I | I | I | I | I | Iм | Iм |
| То же, с древесными корнями толщиной до 30 мм | I | I | I | I | II | IIм | II м |
| То же, с древесными корнями толщиной более 30 мм | II | II | II | II | II | IIм | II м |
| Угли мягкие | IY | - | III | III | IY | - | - |
| Щебень размером до 50 мм | II | II | III | - | II | - | - |
| То же, размером до 100 мм | II | II | III | - | III | - | - |
| Щебенистые грунты плотные, сцементированные глиной, с крупными угловатыми обломками | IY | - | IY | IY | IY | IIIм | IY м |

Приложение 2

Таблица 1

Единая классификация пород по буримости

Категория пород по буримости

| Наименование пород | Давление, при котором происходит разрушение породы, Н/см2 | Коэффициент разрыхления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IY | Слабосвязанные продукты механического разрушения коренных пород. Глина тяжелая жирная. Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия и гальки. Угли весьма мягкие. Соли мелко- и среднезернистые. | 800 | 1.25- 1.40 |
| Y | Алевролиты глинистые, слабосцементированные Аргилиты слабые. Конгломераты осадочных пород. Марганцевые окисные руды. Мергель глинистый. Песчаники слабосцементированные песчано- глинистым цементом. Угли мягкие. Мелкие желваки фосфорита. | 1200 | 1.25-1.45 |
| YI | Мерзлые породы I-IY категорий. Гипс пористый. Доломиты, затронутые выветриванием. Железная руда- синька. Известняки оталькованные. Меловые породы мягкие. Мергель неизменный. Руды охристо- глинистые с включением желваков бурого железняка до 50 %. Пемза. Сланцы углистые. Трепел. Угли средней крепости с ясно выраженными плоскостями напластования. | 1600 | 1.30-1.45 |
| YII | Алевролиты плотные глинистые. Гипс плотный. Глины песчанистые. Доломиты неизмененные. Мартитовые руды мягкие. Змеевики оталькованные. Известняки мягкие. Ил плотный мелководный. Конгломераты осадочных пород с известково- глинистым цементом. Мергель известковистый. Опоки тонкозернистые. Сильвиниты с прослойками каменной соли. Сланцы сильновыветрелые: аспидные, хлористые, слюдистые. Сланцы охристые и углистые с прослойками и включениями ангидрита. Солончак плотный. Угли выше средней крепости. | 2100 | 1.30-1.45 |
| YIII | Антрациты и другие крепкие угли. Аргиллиты средней плотности. Глины отвердевшие. Железные руды мягкие. Змеевики с включением асбеста. Колчеданы, зоны выщелачивания. Карналлит. Ракушечник. Свинцово- цинковые окисленные руды. Сильвиниты мелкокристаллические. Сланцы: метаморфизованные хлористые, кальцито- хлористые, глинистые, углисто- глинистые, слабые песчанистые. Туфы выветрелые. | 2700 | 1.35-1.50 |
| IX | Алевролиты песчано- глинистые. Антрациты плотные и весьма крепкие вязкие угли. Совершенно выветрелые каолинизированные: граниты, гранодиориты, диориты. Диабазы совершенно выветрелые. Выветрелые: железные руды пористые, известняки мергелистые. Лимониты. Мел плотный. Песчаники выветрелые каолинизированные и глинистые крупнозернистые. Совершенно выветрелые каолинизированные: порфириты, сиениты. Соль калийная. Туфы, затронутые выветриванием. | 3400 | 1.35-1.50 |
| X | Апатитовая сахаровидная руда. Граниты сильновыветрелые. Гипсо- ангидрит. Дуниты сильновыветрелые. Руды буро- железняковые оолитовые. Змеевики сильно выветрелые. Известняки мергелистые средней крепости. Конгломераты с глинистым цементом. Перидотиты сильно выветрелые. Песчаники с сильно глинистым цементом. Сланцы глинистые, кристаллические: слюдяные, серицитовые и талько- хлоритовые, углистые и горючие. Сульфидные медно- никелевые и сульфидные, брекчеевидные руды. Фосфориты слабосцементированные желваковые. Церусситовые руды. | 4300 | 1.35-1.50 |
| XI | Алевролиты с включение кварца. Амфиболиты выветрелые. Аргиллиты плотные. Березиты выветрелые. Бокситы слабоуплотненные. Джаспероиды и роговики кварцевые, в значительной степени раздробленные. Гнейсы биотитовые и пироксеновые разрушенные. Сильновыветрелые: гранодиориты, диабазы. Дуниты выветрелые. Руды гематитовые и мартитовые. Змеевики выветрелые. Известняки крупнозернистые, доломитизированные, мраморизованные. Кварциты выветрелые минерализованные. Колчеданные руды выветрелые. Марганцевые руды крупнозернистые. Перидотиты выветрелые. Песчаники с известковым цементом. Роговики железистые выщелоченные. Сланцы известково- хлористые, известково- глинистые, серицитовые и кварцево- серицитовые, амфиболовые, плотные глинистые. Сульфидные свинцово- цинковые руды. Медно- никелевые руды. Туфы альбитофировые. Филлиты неокварцованные. | 5400 | 1.35-1.55 |
| XII | Выветрелые андезиты. Апатито- нефелиновая руда. Аргиллиты весьма плотные. Ангидриты. Базальты, затронутые выветриванием. Березиты слабовыветрелые. Бокситы плотные. Выветрелые: габбро, гнейсы, граниты, диабазы. Диориты крупнозернистые выветрелые. Доломиты плотные. Дуниты сильносерпентинизированные. Кварцево- турмалиновые выветрелые породы и кварцевые жильные породы с прожилками сульфидов. Змеевики неизменные. Известняки средензернистые доломитизированные плотные. Кварцево- карбонатные породы. Кварциты слабовыветрелые минерализованные. Медноколчеданные руды. Конгломераты с галькой из изверженных пород с известковым цементом. Липариты сильновыветрелые. Песчаники аркозовые, медистые. Полиметаллические руды среднезернистые. Порфиры кварцевые сильновыветрелые. Роговики пироксенплагиоклазовые. Выветрелые сиениты, скарны. Сланцы бескварцевые, хлоритовые, хлорит- серицитовые, крепкие глинистые. Фосфориты пластовые. Слабые хромитовые руды в серпентинитах. | 6600 | 1.35-1.55 |
| XIII | Амфиболиты среднезернистые. Андезиты крупнозернистые выветрелые. Березиты невыветрелые. Габбро крупнозернистые выветрелые. Слабовыветрелые: граниты, гранодиориты, диабазы. Диориты средне- зернистые выветрелые. Железные руды магнетитовые крупнозернистые и мартитовые плотные. Змеевики плотные. Известняки мелкозернистые доломитизированные и слабоскарнированные. Кварциты крупнозернистые выветрелые. Кератофиры оруденелые кварцевые. Колчедан медный. Липариты крупнозернистые выветрелые. Магнезиты мелкокристаллические. Мончикиты выветрелые. Руды петландитовые и пирротиновые медно- никелевые. Песчаники медистые мелкозернистые с известняково- кремнистым цементом. Пироксениты оруденелые. Руды полиметаллические с кварцем. Порфиры выветрелые крупнозернистые кварцевые. Роговики оруденелые баритоносные. Сиениты крупно- зернистые выветрелые. Сидериты неизмененные. Руды сульфидные массивные. Хромитовые руды в серпентинитах. | 8200 | 1.40-1.60 |
| XIY | Андезиты средензернистые выветрелые. Березиты плотные. Габбро неизмененные. Крупнозернистые: гнейсы, граниты, гранодиориты. Джаспероиды дробленые и интенсивно трещиноватые. Диабазы крупнозернистые. Руды крупнозернистые магнетито- гематитовые. Змеевики весьма плотные. Известняки тонкозернистые баритизированные плотные и доломитизированные очень плотные. Кварцевые золотоносные жилы с большим содержанием сульфидов. Кварциты трещиноватые минерализованные. Меднопорфировые крупнозернистые руды. Опоки кремнистые. Пегматиты слюдистые оловосодержащие. Перидотиты слабовыветрелые. Песчаники среднезернистые плотные. Пироксениты измененные. Порфиры кварцевые среднезернистые выветрелые. Роговики оруденелые. Сиениты среднезернистые. Скарны слабовыветрелые. Липариты среднезернистые выветрелые. Магнезиты окварцованные. Сланцы окварцованные: глинистые, углисто- глинистые, слюдистые, хлоритовые, серицитовые, песчанистые, филлиты. Сульфидные магнетитовые руды. Титано- магнетитовые руды крупнозернистые. Туфопесчаники. Плотные хромитовые руды в серпентинитах. | 9900 | 1.40-1.60 |
| XY | Альбитофиры неизмененные. Амфиболиты мелкозернистые. Березиты окварцованные золотосодержащие. Среднезернистые: граниты, гранодиориты. Джеспероиды трещиноватые. Джаспилиты, затронутые выветриванием. Диабазы среднезернистые. Доломиты окварцованные. Руды рассланцованные магнетитовые, гематитовые и окремнелые бурые железняки. Мраморы. Кварц жильный трещиноватый. Кератофиры неизмененные. Колчедан окварцованный. Конгломераты из галек изверженных пород с кремнистым цементом. Руды браунитпсиломелановые. Мончикиты, не затронутые выветриванием. Пироксениты оловорудные. Руды полиметаллические мелкозернистые с преобладанием пирита. Гранит- порфиры весьма плотные, мелкозернистые, кварцевые. Руды свинцово- цинковые и сурьмяные с прожилками кварца. Скарны с оруденением. Сланцы аспидные. Туфы порфировые. Туффиты известковые пористые. Туфобрекчии альбитофиров. Филлиты. | 11900 | 1.40-1.60 |
| XYI | Альбитофиры кварцевые. Базальты пористые. Габбро среднезернистые. Габбро- амфиболиты. Среднезернистые гнейсы. Диориты с включением рудных минералов. Дуниты среднезернистые. Магнетитовые руды с включением скарновых минералов. Известняки сильноокварцованные. Кварцево- турмалиновые породы и кварцевые жилы с небольшим содержанием сульфидов. Кварциты вторичные с прослойками железной руды. Кварциты мелкозернистые. Колчеданы сильноокварцованные. Липариты мелкозернистые. Руды браунитовые. Перидотиты среднезернистые. Песчаники кремнистые. Порфиры кварцевые среднезернистые. Роговики гидрогематитовые. Порфириты среднезернистые. Сидериты окремненные. Скарны гранат- пироксеновые. Фосфориты окремненные. Хромитовые руды мелкозернистые. | 14300 | 1.50-1.70 |
| XYII | Альбитофиры кварцевые плотные. Базальты среднезернистые. Мелкозернистые: габбро, граниты, гранодиориты. Грейзены среднезернистые. Джаспероиды сильноокремненные. Джеспилиты плотные. Диабазы мелкозернистые. Диориты окварцованные. Дуниты плотные. Руды магнетито- гематитовые, мелкозернистые. Змеевики окремненные. Известняки кремнистые. Кварц жильный без сульфидов. Микрокварциты с сульфидами. Колчеданы тонкозернистые окварцованные. Пегматиты слабые. Песчаники кремнистые плотные. Порфиры кварцевые очень плотные. Роговики с кварцево- турмалиновыми прожилками. Сиениты плотные нефелиновые. Скарны датолито- геденбергитовые. Сланцы кремнистые. Трахиты среднезернистые. Яшмы плотные. | 17100 | 1.50-1.80 |
| XYIII | Андезиты плотные. Базальты мелкозернистые. Гнейсы биотитовые, биотит- гранатовые и пироксеновые окварцованные. Грейзены кварцевые. Диориты мелкозернистые. Кварцевые брекчии с кварцевым цементом. Микрокварциты с прожилками кварца. Кератофиры мелкозернистые. Песчаники кварцитовидные плотные. Сиенит- порфиры. Порфиры кварцевые. Порфиры мелкозернистые весьма плотные. Роговики железистые. Сиениты мелкозернистые весьма плотные. Скарны мелкозернистые. Сланцы яшмовые кремнистые. Титано- магнетитовые руды мелкозернистые. Трахиты мелкозернистые весьма плотные. Яшмы весьма плотные. | 20400 | 1.60-1.90 |
| ХIX | Альбитофиры мелкозернистые окварцованные. Весьма плотные: андезиты, базальты. Микрограниты. Джеспилиты очень плотные. Весьма плотные: диабазы, диориты. Руды плотные гематитовые. Микрокварциты неизмененные. Колчеданные мелкозернистые сильноокварцованные брекчеевидные руды. Песчаники кварцитовидные неизмененные. Порфириты весьма плотные, совершенно не затронутые выветриванием. Роговики железистые весьма плотные. Скарны окремненные. Титано- магнетитовые руды весьма плотные. Яшмы неизмененные. | 24200 | 1.70-2.00 |
| XX | Неизмененные сливные: андезиты, джаспилиты, базальты. Железные руды неизмененные гематитовые сливные. Кварц сливной. Кремень. Микрокварциты очень плотные сливные. Микрограниты. Роговики магнетито- роговообманковые и магнетитовые. Скарны интенсивно окремненные. Титано- магнетитовые неизмененные сливные руды. Яшмы в высшей степени плотные сливные. | 30000 и более | 1.70-2.00 |

Буримость горных пород (табл. 1-3) определена для следующих условий работы:

- диаметр коронки (резца) - 40 мм;

- давление сжатого воздуха у перфоратора - 0.5 Мпа;

- частота вращения шпинделя для колонковых сверл оптимальная, а для ручных сверл - 700-750 об./мин.;

- угол наклона выработки до 15(;

- воды на подошве выработки и капежа из кровли нет.

Таблица 2

Основное (чистое) время бурения на 1 м шпура ручными, телескопными

и колонковыми перфораторами

|  | ПП63В | ПТ48А | ПК-60А |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | П р е д е л ы в р е м е н и , м и н |
| пород | От | До | Среднее | От | До | Среднее | От | До | Среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YII | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | 2.20 | 2.44 | 2.32 | 1.01 | 1.22 | 1.12 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| X | 2.45 | 3.04 | 2.74 | 1.23 | 1.47 | 1.35 | 1.01 | 1.20 | 1.10 |
| XI | 3.05 | 3.74 | 3.40 | 1.48 | 1.77 | 1.62 | 1.21 | 1.50 | 1.35 |
| XII | 3.75 | 4.60 | 4.18 | 1.78 | 2.11 | 1.94 | 1.51 | 1.70 | 1.60 |
| XIII | 4.61 | 5.63 | 5.12 | 2.12 | 2.52 | 2.32 | 1.71 | 2.10 | 1.90 |
| XIY | 5.64 | 6.85 | 6.24 | 2.53 | 2.97 | 2.75 | 2.11 | 2.40 | 2.25 |
| XY | 6.86 | 8.29 | 7.58 | 2.98 | 3.52 | 3.25 | 2.41 | 2.70 | 2.55 |
| XYI | 8.30 | 9.98 | 9.14 | 3.53 | 4.13 | 3.83 | 2.71 | 3.10 | 2.90 |
| XYII | 9.99 | 11.96 | 10.98 | 4.14 | 4.85 | 4.50 | 3.11 | 3.70 | 3.40 |
| XYIII | 11.97 | 14.27 | 13.12 | 4.86 | 5.64 | 5.25 | 3.71 | 4.30 | 4.00 |
| XIX | 14.28 | 16.92 | 15.60 | 5.65 | 6.55 | 6.10 | 4.31 | 5.10 | 4.70 |
| XX | 16.93 | 19.99 | 18.46 | 6.56 | 7.56 | 7.06 | 5.11 | 6.40 | 5.75 |

Таблица 3

Основное (чистое) время бурения 1 м шпура электросверлами

|  | С в е р л а |
| --- | --- |
| Категория | Ручные сверла | Колонковые электросверла |
| пород | Пределы времени, мин |
|  | От | До | Среднее | От | До | Среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IY | 0.54 | 0.77 | 0.66 | - | - | - |
| Y | 0.78 | 1.09 | 0.93 | 0.76 | 1.02 | 0.89 |
| YI | 1.10 | 1.52 | 1.31 | 1.03 | 1.35 | 1.19 |
| YII | 1.53 | 2.11 | 1.82 | 1.36 | 1.77 | 1.56 |
| YIII | 2.12 | 2.89 | 2.51 | 1.78 | 2.32 | 2.05 |
| IX | 2.90 | 3.92 | 3.41 | 2.33 | 3.00 | 2.66 |
| X | 3.93 | 5.24 | 4.58 | 3.01 | 3.86 | 3.44 |
| XI | 5.25 | 6.94 | 6.10 | 3.87 | 4.92 | 4.40 |
| XII | 6.95 | 9.09 | 8.02 | 4.93 | 6.24 | 5.59 |
| XIII | 9.10 | 11.76 | 10.43 | 6.25 | 7.83 | 7.04 |
| XIY | 11.77 | 15.24 | 13.50 | 7.84 | 9.76 | 8.80 |

Приложение 3

Классификация пород по отбойности отбойными молотками

Категория

| Наименование пород | Основное (чистое) время отбойки 1 м3 породы в массиве, мин |
| --- | --- |
| пород |
| Пределы времени |
| От | До | Среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III | Лед. Лесс отвердевший. Отвалы породы IY и более высоких категорий. Суглинок тяжелый, песок, супесь и суглинок легкий с примесью гравия, щебня и гальки. Угли с большим количеством развитых трещин, свободно отбиваются. | 6.266 | 8.333 | 7.30 |
| IY | Глина тяжелая жирная и сланцевая. Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия, гальки и валунов массой до 50 кг. Гравийно- галечные отложения, сцементированные мелкозернистым песком и лессовидной супесью. Мелкоразборные скальные породы, продукты механического разрушения коренных пород, слабосвязанные. Угли с выраженным кливажем и развитыми трещинами, хорошо отбиваются без предварительного подбоя. | 8.334 | 11.083 | 9.71 |
| Y | Антрациты с явно выраженным кливажем и угли, при выемке которых необходимо производить подбой, отбиваются крупными кусками. Алевролиты глинистые, слабосцементированные. Аргиллиты слабые. Конгломераты осадочных пород, мергель глинистый, песчаники слабосцементированные с песчано- глинистым цементом. Песчано- глинистые породы с включением мелких желваков фосфорита, сидерита и других пород. Угли мягкие. Мерзлые породы - I-IY категорий. | 11.084 | 14.353 | 12.72 |
| YI | Гипс пористый. Железная руда - синька. Меловые породы мягкие. Мергели. Пемза. Сланцы углистые. Трепел. Антрациты со слабовыраженным кливажем и вязкие угли, не имеющие кливажа и трещин, требующие предварительного подбоя, отбиваются кусками средней величины. | 14.354 | 18.461 | 16.41 |
| YII | Антрациты плотные и весьма вязкие, угли, не имеющие кливажа и трещин, с большим количеством включений колчедана и почек, сильно спаянные с боковыми породами, выемка которых требует производства предварительного подбоя, отбиваются мелкими кусками и мелочью. Алевролиты плотные, глинистые. Глины песчанистые. Гипс плотный. Змеевики оталькованные. Известняки мягкие. Ил плотный мелководный. Конгломераты слабых осадочных пород с известково- глинистым цементом. Мартитовые руды мягкие. Опоки тонкозернистые. Сильно выветрелые аспидные, слюдистые, хлоритовые сланцы. Сланцы охристые и углистые с прослойками глины. Солончак плотный. | 18.462 | 23.213 | 20.84 |
| YIII | Аргиллиты. Глины отвердевшие. Железные руды мягкие. Колчеданы зоны выщелачивания. Ракушечник. Сажистые руды. Свинцово- цинковые окисленные руды. Туфы выветрелые. | 23.214 | 28.881 | 26.05 |
| IX | Алевролиты песчано- глинистые. Граниты и диориты совершенно выветрелые каолинизированные. Железные руды пористые, выветрелые. Известняки мергелистые. Лимониты. Мел плотный. Песчаники выветрелые каолинизированные и глинистые крупнозернистые. Совершенно выветрелые, каолинизированные: порфириты, сиениты. Сланцы углисто- глинистые и соль калийная и каменная. | 28.882 | 35.195 | 32.04 |
| X | Апатитовая сахаровидная руда. Брекчии рудные. Граниты сильно выветрелые. Гипсоангидрит. Дуниты сильно выветрелые. Руды бурожелезняковые оолитовые. Змеевики сильновыветрелые. Известняки мергелистые средней крепости. Конгломераты с глинистым цементом. Перидотиты сильно выветрелые. Песчаники с глинистым цементом. Сланцы глинистые, кристаллические: слюдяные, серицитовые и талько- хлоритовые, углистые и горючие. Сульфидные брекчеевидные и сульфидно- медно- никелевые руды. Фосфориты слабосцементированные желваковые. Церусситовые руды. | 35.196 | 42.338 | 38.78 |

Отбойность горных пород (табл. 1-3) определена для следующих условий работы:

- отбойка производится отбойными молотками типа МО-2;

- давление сжатого воздуха у молотка - 0.5 МПа;

- высота забоя от 1.61 м;

- угол наклона выработки до 15(;

- воды на подошве выработки и капежа из кровли нет.

Приложение 4

Максимальные суммарные расстояния между забоями

выработок и объектами и соответствующие нормы обслуживания

горных мастеров, занятых на геологоразведочных работах

1. Нормы обслуживания для горных мастеров на геологоразведочных работах (табл. 1-4) разработаны в зависимости от приведенного расстояния между объектами обслуживания (бригадами, звеньями, одновременно находящимися в работе забоями горных выработок и т.п.) и с учетом средней продолжительности нахождения мастера на каждом объекте не менее 1 часа в течение рабочей смены. Приведенное расстояние между объектами обслуживания определяется в зависимости от характеристики пути и принятого основного способа передвижения путем умножения фактического расстояния на переводной коэффициент трудности пути (таблица 5). Переводные коэффициенты трудности пути рассчитаны как отношение соответствующих норм времени на передвижение между объектами (СУСН 1983-84 гг., выпуски 2,3) к норме времени на преодоление 1 км пути по дороге первой категории трудности пешком.

2. Нормами для горных мастеров предусмотрено, что для эффективного контроля правильности выполнения технологических операций, использования и расходования взрывчатых веществ и материалов, безопасных условий труда, а также для сдачи и приемки смены горный мастер обязан побывать на каждом обслуживаемом объекте не менее 2-х раз в течение рабочей смены.

Таблица 1

Нормы обслуживания на 1 горного мастера в смену

при проведении горноразведочных выработок

из стволов шахт и шурфов

| Шифр норм | Количество действующих горизонтов | Максимальное суммарное приведенное расстояние между действующими забоями, м | Норма обслуживания одновременно находящихся в работе забоев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | до 250 | 6 |
| 2 | 1 | 252 - 500 | 5 |
| 3 | 1 | 501 - 1000 | 4 |
| 4 | 1 | 1001 - 2000 | 3 |
| 5 | 1 | 2001 - 3000 | 2 |
| 6 | 2 | до 700 | 3 |
| 7 | 2 | 701 - 1500 | 2 |

Таблица 2

Нормы обслуживания на 1 горного мастера в смену

при проведении горноразведочных выработок

из штолен

| Шифр норм | Максимальное суммарное приведенное расстояние между действующими забоями, м | Норма обслуживания одновременно находящихся в работе забоев |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 250 | 6 |
| 2 | 251 - 500 | 5 |
| 3 | 501 - 1000 | 4 |
| 4 | 1001 - 2000 | 3 |
| 5 | 2001 - 3000 | 2 |

Таблица 3

Нормы обслуживания на 1 горного мастера в смену

при проходке канав, траншей и шурфов

буровзрывным способом

| Шифр норм | Максимальное суммарное приведенное расстояние между действующими выработками, м | Норма обслуживания выработок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 250 | 9 |
| 2 | 251 - 500 | 8 |
| 3 | 501 - 750 | 7 |
| 4 | 751 - 1000 | 6 |
| 5 | 1001 - 2000 | 5 |
| 6 | 2001 - 3000 | 4 |
| 7 | 3001 - 4000 | 3 |
| 8 | 4001 - 5000 | 2 |

Таблица 4

Нормы обслуживания на 1 горного мастера в смену

при проходке канав, траншей и шурфов без применения

буровзрывных работ (вручную или механизированным способом)

Шифр норм

Максимальное суммарное приведенное расстояние между действующими

| выработками, м | Норма обслуживания выработок |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 500 | 9 |
| 2 | 501 - 1000 | 8 |
| 3 | 1001 - 2000 | 7 |
| 4 | 2001 - 3000 | 6 |
| 5 | 3001 - 4000 | 5 |
| 6 | 4001 - 5000 | 4 |
| 7 | 5001 - 6000 | 3 |
| 8 | 6001 - 7000 | 2 |

Таблица 5

Переводные коэффициенты трудности

пути между объектами обслуживания

Категория труд

| Характеристика пути | Переводные коэффициенты трудности пути в зависимости от способа передвижения |
| --- | --- |
| ности пути |
| пешком | на автомобиле | на вездеходе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементно- бетонные, брусчатые, гидронированные, клинкерные) | 1 | 0.115 | - |
| 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) | 1 | 0.145 | - |
| 3 | Дороги естественные грунтовые сухие, ровная малопересеченная местность с твердым покрытием; укатанный санный путь; твердый снежный наст | 1.15 | 0.195 | - |
|  | Горизонтальная горная выработка, освещенная и оборудованная трапом | 1.25 | - | - |
| 4 | Бездорожье; пашня; пересеченная местность; грязные грунтовые дороги, рыхлый снежный покров мощностью до 0.2 м; местность с уклоном до 10 ( | 1.45 | 0.38 | 0.405 |
|  | Горизонтальная горная выработка освещена, обводнена и не оборудована трапом | 2.0 | - | - |
| 5 | Гористые склоны; участки густо заросшие кустарником; сильная распутица; рыхлый снежный покров мощностью более 0.2 м; гололедица | 2.4 | - | 0.715 |
|  | Наклонные горные выработки до 45 ( | 3.25 | - | - |
| 6 | Лавы очистных забоев наклонных пластов; лестничные отделения восстающих, шурфов и стволов шахт; выработки с углом наклона более 45(; выработки сечением до 2.0 м2 | 5.00 | - | - |

Приложение 5

Температурые зоны по Российской Федерации

| Наименование областей, краев и республик | Температурные зоны |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Алтайский край, в т.ч. Горно-Алтайская советская социалистическая республика (ССР) | 5 |
| - Амурская область: |
|  | южнее линии Ерофей Павлович-Невер-Баладек (исключительно) | 5 |
| севернее линии Ерофей Павлович-Невер-Баладек (включительно) | 6 |
| Архангельская область: |
|  | западнее 60-го меридиана и восточнее линии Мезень-Вожгора (исключительно) | 5 |
| восточнее 60-го меридиана | 6 |
| остальная часть | 4 |
| - Астраханская область | 2 |
| - Башкирская ССР | 4 |
| - Белгородская область | 3 |
| - Брянская область | 3 |
| - Бурятская ССР: |
|  | юго-западнее линии Сосновка Мухор-Кондуй исключительно) | 5 |
| северо-восточнее линии Сосновка Мухор-Кондуй (включительно) | 6 |
| - Владимирская область | 3 |
| - Вологодская область | 4 |
| - Волгоградская область | 3 |
| - Воронежская область | 3 |
| - Вятская область | 4 |
| - Ивановская область | 3 |
| - Иркутская область : |
|  | южнее линии Кондратьево-Братск-Баяндай-Коса (исключительно) | 5 |
| южнее 62-й параллели и севернее линии Кондратьево-Братск-Баяндай-Коса (включительно) | 6 |
| - Кабардино-Балкарсая ССР | 1 |
| - Калмыцкая ССР | 2 |
| - Калужская область | 3 |
| - Камчатская область : |
|  | южнее линии Кихчик-Пущино-Средне-Камчатск (исключительно) | 3 |
| южнее линии Белоголовое-Эссо-Еловка и севернее линии Кихчик-Пущино-Средне-Камчатск (включительно) | 4 |
| южнее линии Хейлюля-Аманино и севернее линии Белоголовое-Эссо-Еловка (исключительно) | 5 |
| южнее линии Тымлат-Лесная и севернее линии Хейлюля-Аманино (включительно) | 6 |
| - Карельская ССР | 3 |
| - Кемеровская область | 5 |
| - Коми ССР : |
|  | южнее линии Вожгора-Нижняя Вочь (исключительно) | 4 |
| западнее 60-го меридиана и севернее линии Вожгора-Нижняя Вочь (включительно) | 5 |
| восточнее 60-го меридиана | 6 |
| - Костромская область (за исключением Костромы) | 4 |
| - Кострома | 3 |
| - Краснодарский край | 1 |
| - Красноярский край: |
|  | южнее линии Максимкин Яр-Подтесово-Мотыгино-Чунояр (исключительно) | 5 |
| севернее линии Максимкин Яр-Подтесово-Мотыгино-Чунояр (включительно) | 6 |
| - Курганская область | 4 |
| - Курская область | 3 |
| - Липецкая область | 3 |
| - Магаданская область | - |
| - Марийская ССР | 4 |
| - Мордовская ССР | 4 |
| - Московская область | 3 |
| - Мурманская область | 4 |
| - Нижне-Новгородская область | 4 |
| - Новгородская область | 3 |
| - Новосибирская область | 5 |
| - Омская область | 5 |
| - Оренбургская область | 4 |
| - Орловская область | 3 |
| - Пензенская область | 4 |
| - Пермская область: |
|  | юго-западнее линии Керчевский-Березники-Губаха-Усьва-Чусовая-Лысьва (исключительно) | 4 |
| северо-восточнее линии Керчевский-Березники-Губаха-Усьва-Чусовая-Лысьва (включительно) | 5 |
| - Петербургская область : |
|  | пункты, расположенные на побережье Финского залива и г. Санкт-Петербург | 2 |
| остальная территория | 3 |
| - Приморский край: |
|  | южнее линии бухта Находка-Тетюхе (исключительно) | 3 |
| севернее линии бухта Находка-Тетюхе (включительно) | 4 |
| северо-западнее линии Спасск-Дальний-Арсеньев-Чугуевка-Кавалерово-Дальнегорск (Тетюхе-рудник)- Черемшаны (Синанча) - Ясная Поляна-Агэу (включительно) | 5 |
| - Псковская область | 3 |
| - Ростовская область | 2 |
| - Рязанская область | 3 |
| - Самарская область | 4 |
| - Саратовская область | 3 |
| - Сахалинская область: |
|  | Курильские острова | 2 |
| южнее линии Яблочный-Углезаводск (исключительно) западнее линии Мгачи-Поронайск (исключительно) и | 3 |
| севернее линии Яблочный-Углезаводск (включительно) | 4 |
| восточнее линии Мгачи-Поронайск (включительно) | 5 |
| - Свердловская область | 5 |
| - Северо-Осетинская ССР | 1 |
| - Смоленская область | 3 |
| - Ставропольский край: |
|  | южнее линии Ставрополь-Моздок (исключительно) | 1 |
| севернее линии Ставрополь-Моздок (включительно) | 2 |
| - Советская республика Тува | 5 |
| - Тамбовская область | 3 |
| - Республика Татарстан | 4 |
| - Тверская область | 3 |
| - Томская область | 5 |
| - Тульская область | 3 |
| - Тюменская область: |
|  | южнее линии Саранпауль-Хангокурт-Ханты-Мансийск-Таурово-Ларломкины (исключительно) | 5 |
| севернее линии Саранпауль-Хангокурт-Ханты-Мансийск-Таурово-Ларломкины (включительно) | 6 |
| - Республика Удмуртия | 4 |
| - Ульяновская область | 4 |
| - Хабаровский край: |
|  | южнее линии Облучье-Комсомольск-на-Амуре-Мариинские (исключительно) | 4 |
| южнее линии Баладек-Усолгин-Маго (исключительно) и севернее линии Облучье-Комсомольск-на-Амуре- Мариинские (включительно) | 5 |
| южнее 60-параллели и севернее линии Баладек- Усолгин-Маго (включительно) | 6 |
| - Челябинская область | 4 |
| - Чечено-Ингушская республика | 1 |
| - Читинская область: |
|  | южнее линии Мухор-Кондуй-Букачача-Ксеньевка-Амазар (исключительно) | 5 |
| севернее линии Мухор-Кондуй-Букачача-Ксеньевка- Амазар (включительно) | 6 |
| - Республика Чувашия | 4 |
| - Республика САХА (Якутия): |
|  | южнее линии Дулга-Кюель-Нюя-Еланское-Чагда (включительно) | 6 |
| севернее линии Дулга-Кюель-Нюя-Еланское-Чагда (исключительно) | - |
| - Ярославская область | 3 |

Приложение 6

Методика расчета статей затрат "Амортизация",

"Износ" и "Услуги"

1. Статья "Амортизация" определяется по формуле:

n

( (Qc x Kрез х Нрен) х Нвр

i=1

А = -------------------------------------- , руб/м

В х 100

где:

Qс - стоимость оборудования принимается по ценам поставщика с начислением транспортно- заготовительных расходов;

Крез - коэффициент на резерв в соответствии с постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 (ССН-92, часть 3, гл.1);

Нрен - норма амортизации на полное восстановление (реновацию) основных производственных фондов (ОПФ). (ССН-92, прилож.7). К ОПФ относится все, что служит более 1 года и стоит более 300 руб.;

В - годовой фонд рабочего времени, смен (табл. );

n - количество оборудования (ССН-92, часть 3, гл.1);

Нвр - комплексная норма времени, ч/м (ССН-92, часть 1, "Общие положения", пункты 38 и 39);

2. Статья "Износ", включающая нормы износа инструмента, приборов, инвентаря и снаряжения определяется в % от "Основной заработной платы" ИТР и рабочих:

- 3% на проходке и креплении канав, шурфов и подземных выработках;

- 6 % - на прочих видах работ (подъем, водоотлив, вентиляция, камеры).

3. Статья "Услуги", включающая затраты на проведение капитального и текущего ремонтов, техобслуживание N2 и N3 оборудования и затраты на производственный транспорт внутри участка определяется в % от статьи "Амортизация":

- 30 % - на проходке канав и шурфов;

- 40 % - на проходке стволов шахт, горизонтальных и наклонных выработок, восстающих, камер, засыпке выработок, подъеме, вентиляции;

- 50 % - на откатке породы электровозами и водоотливе.

При этом стоимость зарплаты в стоимости "Услуг" составляет 40 %, за исключением откатки породы и водоотлива, где она составляет 50 %.

Таблица 1

Годовой фонд рабочего времени, смен

Шифр норм

| Наименование вида выработок | Годовой фонд рабочего времени | Наиболее распространенная сменность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |

Проходка и крепление канав, траншей и шурфов

| Проходка восстающих выработок без применения комплексов и крепление восстающих | 305 | Односменная работа |
| --- | --- | --- |
| 2 |

Проходка и крепление горизонтальных и наклонных выработок

| Проходка восстающих с применением комплекса типа КПВ и щита Будряновича | 915 | Трехсменная работа |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проходка и крепление стволов шахт | 1428 | Четырехсменная работа |

Приложение 7

Нормы амортизационных отчислений

на полное восстановление основных фондов

| Группы и виды основных фондов | Шифр | Норма амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прочее силовое оборудование | 407 |
|  | Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства (электрооборудование открытых и закрытых распределительных устройств, выключатели, реакторы, шины, измерительные трансформаторы, распределительные щиты, изоляторы, силовые трансформаторы и сборки со всей аппаратурой, преобразователи и другое оборудование) | 40701 | 4.4 |
| Щиты вводные и распределители | 40702 | 9.1 |
| Выпрямители селеновые, кремниевые и теристорные, выпрямительные и преобразовательные устройства всех видов,стабилизаторы напряжений всех видов | 40708 | 7.1 |
| Аккумуляторы: стационарные кислотные | 40709 | 5.9 |
| - " - щелочные | 40710 | 12.5 |
| переносные кислотные | 40711 | 33.3 |
| Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства на угольных шахтах, пускатели ручные,пусковые агрегаты, трансформаторы осветительные, реле утечки во взрывобезопасном исполнении, ящики кабельные, электромагниты и специализированные источники питания | 40712 | 33.3 |
| Реверсоры переменного тока высокого напряжения от 3 до 12 кВ | 40713 | 14.3 |
| Пускатели электромагнитные, взрывозащищенные (нереверсивные типа ПВ и ПВИ на ток 63, 250, 320, 114А, ПВВ и ПМВИ, реверсивные типа ПВИР). Комплексные устройства управления взрывозащитные и рудничные (типа СУВ-350, КУУВ-450 и др.) | 40714 | 16.1 |
| Аппаратура защиты и техники безопасности (типа АЗАК-380, АЗАК-660, АЗШ-3, РУ-380 и др.) | 40715 | 20.0 |
| Трансформаторы малой мощности шахтные рудничные (типа ТСШ) | 40716 | 25.0 |
| Взрывоопасные трансформаторы шахтные, подстанции передвижные, ящики распределительные высоковольтные, комплектные распределительные устройства высокого напряжения (шкафы КРУ), преобразовательные подстанции, конденсаторы, выпрямители всех типов, трансформаторы и трансформаторные подстанции, используемые при строительстве нефтяных и газовых скважин, комплектные трансформаторные подстанции (типа ТСВП-100-630, ПСТ-100-400, ТСВЭ-630) | 40717 | 10.0 |
| Батареи электровозные | 40718 | 16.7 |
| Зарядные станции для шахтных ламп | 40719 | 10.5 |
| Компрессорные машины и оборудование | 414 |
|  | Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм. (производительностью до 20 м3 в минуту) | 41400 | 5.4 |
| Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм. (производительностью до 20 м3 в минуту); компрессоры, используемые в газовой промышленности (газомоторные, газотурбинные, электроприводные) | 41401 | 6.7 |
| Компрессоры и компрессорные станции и установки передвижные и специальные | 41404 | 14.3 |
| Насосы | 415 |
|  | Насосы артезианские, пневматические винтовые, погружные; мотопомпы | 41500 | 20.0 |
| Насосы центробежные, осевые, вихревые, диагональные (водопроводные, канализационные) | 41502 | 12.5 |
| Машины и оборудование для очистки газов и вентиляционные машины и оборудование | 416 |
|  | Оборудование механической и электрической очистки газов (пылевые камеры, циклоны, скрубберы, промывные башни, электрофильтры, дымососы и др.), вентиляционные системы главного проветривания шахт и метрополитена (включая камеру увлажнения и др.) | 41600 | 10.0 |
| Вентиляционные системы (включая вентиляторы, воздухопроводы, камеры увлажнения) отраслей и нефтехимической промышленности; пылеулавливающие устройства, установки вентиляционные передвижные | 41601 | 16.1 |
| Вентиляторы частичного проветривания | 41604 | 27.0 |
| Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватели, воздухосборники и маслоотделители, аппараты кесонные и шлюзовые | 41606 | 11.1 |
| Подъемно- транспортные и погрузочно- разгрузочные машины и оборудование | 417 |
|  | Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т; краны на пневматическом ходу грузоподъемностью до 16 т | 41701 | 10.0 |
| Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью более 10 т до 25 т; краны на пневматическом ходу грузоподъемностью более 16 т до 40 т | 41702 | 7.7 |
| Домкраты винтовые и реечные | 41710 | 16.7 |
| Домкраты гидравлические | 41711 | 8.3 |
| Разгрузочные машины и разгрузчики сыпучих и пылевидных материалов; погрузчики одноковшовые гусеничные и пневмоколесные грузоподъемностью до 10 т | 41719 | 12.5 |
| Тали ручные и электрические; оборудование однорельсовых подвесных дорог; подъемные электромагниты (очиститель электромагнитный); вышки телескопические с ручным приводом и подмости передвижные; подмости самоходные; мачты монтажные; устройства загрузочные для скипов; краны тракторные, шахтные клети неопрокидные | 41722 | 14.3 |
| Подъемники и путепередвигатели; подъемные машины | 41724 | 5.9 |
| Лебедки шахтные горнорудные (скреперные и тягальные); оборудование для монтажных работ; шахтные скипы; шахтные клети опрокидные; лебедки рычажные; машины монтажные с шарнирной стрелой типа МШТС-2 и вышки рычажногидравлические | 41725 | 25.0 |
| Блоки полиспастные и обоймы блочные монтажные грузоподъемностью от 10 до 50 т; лебедки приводные, ручные, электрические; посадочные устройства; опрокидыватели для разгрузки шахтных вагонеток; вышки телескопические на базе трактора ТВТ-1 | 41726 | 16.7 |
| Монтажно- тяговые механизмы грузоподъемностью 3.2 т; комплексы самоопрокидывающихся проходческих бадей | 41728 | 33.3 |
| Бадьи проходческие, устройства прицепные | 41729 | 50.0 |
| Машины и оборудование для земляных и карьерных работ | 418 |
|  | Экскаваторы одноковшовые на гусечном и пневматическом ходу с емкостью ковша до 0.4 м3; экскаваторы траншейные цепные и роторные для открытия траншей глубиной до 1.6 м; экскаваторы многоковшовые, канавокапатели шнековые, роторные и фрезерные с глубиной копания до 3 м; экскаваторы многоковшовые траншейные (роторные, карьерные, цепные) | 41800 | 12.5 |
| Экскаваторы одноковшовые на гусечном и пневматическом ходу с емкостью ковша от 0.4 м3 до 0.8 м3, универсальные гидравлические с емкостью основного ковша 1 м3; траншеекопатели на базе тракторов | 41801 | 11.1 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателей до 75 л.с. | 41813 | 15.0 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателей от 76 л.с. до 180 л.с. | 41814 | 14.3 |
| Машины и оборудование для бетонных и отделочных работ | 420 |
|  | Автобетоносмесители, авторастворовозы, автоцементовозы, автобетоновозы, бетономешалки стационарные и передвижные, бетоно- и растворосмесители, передвижные механические установки с комплектом всех необходимых машин | 42000 | 12.5 |
| Бетононасосы, известегасители, растворонасосы | 42002 | 16.7 |
| Передвижные малярные станции; станции малярные; пескоструйные аппараты; цемент- пушки и установки для вакуумирования бетона | 42004 | 12.5 |
| Машины для крепления бетоном горных выработок | 42005 | 20.0 |
| Насосные установки для гидравлической разработки грунта и водоотлива; скреперные установки | 42405 | 12.5 |
| Машины и оборудование для электрогазосварки и резки | 425 |
|  | Сварочные преобразователи и полупроводниковые выпрямители однопостовые и многопостовые, трансформаторы для автоматической и электрошлаковой сварки, установки для ручной дуговой сварки в аргоне, автоматы и полуавтоматы для дуговой и электрошлаковой сварки | 42502 | 16.7 |
| Машины и установки для термической резки металлов (кислородной, плазменной и лазерной резки листового и профильного проката труб) с линейными, магнитными, фотокопировальными и программными системами управления: |
| - стационарные | 42504 | 12.5 |
| - переносные | 42505 | 25.0 |
| Геологоразведочное оборудование | 427 |
|  | Буровые установки геологоразведочного, геофизического и структурно- поискового бурения и буровое оборудование в карьерах (машины буровые на базе трактора, станки для бурения взрывных скважин, шарошечного, ударно- вращательного, ударно-канатного бурения и т.п.) | 42700 | 20.0 |
| Оборудование, включая энергетическое и приборы, применяемые при горно- разведочных работах | 42702 | 22.2 |
| Машины буровые типа БТС | 42703 | 16.7 |
| Комплексы для бурения с гидротранспортом керна, оборудование для поискового бурения, мотобуры (без учета шасси автомобиля) | 42704 | 33.3 |
| Машины и оборудование для подземных и открытых горных работ | 428 |
|  | Комбайны очистные, узкозахватные; отдельная секция механизированной крепи в сборе на шахтах; полки самоходные для проходки восстающих выработок; проходческо- очистные комплексы на монорельсовом ходу; машины для уборки выработок и очистки водоотливных канавок | 42800 | 22.2 |
| Струговые установки; насосные станции механизированной крепи; установки бурильные шахтные самоходные; гидропередвижчики, индивидуальные крепи и посадочные стойки; зарядные установки для заряжания скважин и камер | 42801 | 33.3 |
| Комбайны очистные широкозахватные; врубовые машины; комбайны проходческие; комплексы стволовые; проходческие; машины для очистки шахтных вагонеток; крепеукладчики; зарядные и забойные машины на открытых горных работах, машины погрузочные шахтные, буропогрузочные, закладочные | 42802 | 20.0 |
| Установки бурильные; каретки буровые; станки для бурения взрывных скважин на подземных горных работах; погрузочно- транспортные машины; экскаваторы подземные; вагоны самоходные для подземных работ; машины на базе самоходного шасси для выполнения вспомогательных работ; щиты проходческие механизированные; станки для штанговой крепи | 42803 | 25.0 |
| Растворонагреватели и блокотюбингоукладчики; щиты и полущиты тоннельные, машины сбоечно- буровые | 42804 | 14.3 |
| Инструменты | 600 |
|  | Бурильные и отбойные молотки, перфораторы и другой механический, пневматический и электрофизированный инструмент | 60000 | 50 |
| Краскопульты, пистолеты-распылители и вибраторы (кроме вибраторов специального применения стоимостью менее 300 руб. или со сроком службы менее 1 года для гидротехнического строительства, для комплекса машин ДС, для укладки бетона при формировании железобетонных напорных труб) | 60001 | 44.3 |
| Прочий инструмент | 60002 | 20.0 |
| Инструмент для обслуживания и ремонта железнодорожного пути |
| Гидравлические разгоночные приборы, рихтовщики, шуруповерты, костыли- забивщики | 60003 | 24.7 |
| Рельсорудные, рельсосверлильные и рельсошлифовальные станки переносные | 60004 | 10.9 |
| Прочий путевой инструмент | 60005 | 11.1 |

Приложение 8

Список оборудования на подземных работах и

коэффициенты его использования и резерва

N п/п

Наименование типов и марок

| оборудования | Коэффициент использования оборудования | Коэффициент на резерв |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Буровое и режущее оборудование |
| 1.1 | Буровые каретки | 0.7 | 1.43 |
| 1.2 | Машины бурильно- крановые | 0.8 | 1.25 |
| 1.3 | Молотки отбойные | 0.7 | 1.43 |
| 1.4 | Мотоперфораторы | 0.5 | 2.0 |
| 1.5 | Перфораторы и пневмоподдержки | 0.75 | 1.33 |
| 1.6 | Установка переносная бурильная | 0.75 | 1.33 |
| 1.7 | Электросверла | 0.75 | 1.33 |
| 1.8 | Электропилы (пневмопилы) | 0.75 | 1.33 |
| 2 | Погрузо- доставочные машины |
| 2.1 | Грузчик грейферный | 1 | 1 |
| 2.2 | Машины погрузочные | 0.7 | 1.43 |
| 2.3 | Машины погрузочно-доставочные | 0.7 | 1.43 |
| 3 | Электровозы шахтные и вагонетки |
| 3.1 | Электровозы | 0.61 | 1.64 |
| 3.2 | Вагонетки | 0.5 | 2.0 |
| 4 | Опрокидыватель вагонеток | 1 | 1 |
| 5 | Устройства обмена вагонеток и составов, приспособления для обмена |
| 5.1 | Перегружатели, конвейеры | 1 | 1 |
| 5.2 | Передвижной металлический полок скреперной лебедки | 1 | 1 |
| 5.3 | Устройства для обмена вагонеток (вагоноперестановщики, перекатные платформы и пр.) | 0.94 | 1.06 |
| 5.4 | Стрелочные переводы и съезды | 1 | 1 |
| 5.5 | Пресс рельсогибочный, самоставы | 1 | 1 |
| 6 | Вентиляторы шахтные | 0.8 | 1.25 |
| 7 | Подъемные машины, лебедки шахтного подъема и скреперные лебедки, сосуды |
| 7.1 | Лебедки шахтные подъемные | 0.75 | 1.33 |
| 7.2 | Подъемные машины | 1 | 1 |
| 7.3 | Проходческие бадьи | 0.86 | 1.13 |
| 7.4 | Скреперные лебедки, скреперы, блоки | 0.5 | 2.0 |
| 8 | Оборудование шахтного подъема |
| 8.1 | Копры шахтные, направляющие рамки, комплексы и агрегаты породоразгрузочные, клети, парашюты, толкатели, площадки качающиеся, полок проходческий, стопоры, тормозы, противовесы для клетей, стволовые двери и пр. | 1 | 1 |
| 8.2 | Шкивы копровые и проходческие, прицепные устройства, подвесные устройства | 0.75 | 1.33 |
| 9 | Оборудование для проходки восстающих |
| 9.1 | Комплексы КПВ, щит Будряновича, люковые затворы | 1 | 1 |
| 9.2 | Вибраторы | 0.75 | 1.33 |
| 10 | Насосы для проходческого и стационарного водоотлива |
| 10.1 | Насосы | 1.0 | 1.0 |
| 10.2 | Электродвигатели к насосам | 0.92 | 1.10 |
| 10.3 | Мотопомпа | 0.75 | 1.33 |
| 11 | Станки и аппараты |
| 11.1 | Бурозаправочный, заточный, сверлильный, шлифовальный | 0.92 | 1.1 |
| 11.2 | Аппарат сварочный | 0.93 | 1.08 |
| 12 | Компрессоры и электростанции |
| 12.1 | Передвижные компрессоры и электростанции | 1.0 | 1.0 |
| 12.2 | Стационарные компрессоры и электростанции | 1.0 | 1.0 |
| 13 | Силовое электрооборудование |
| 13.1 | Выключатели (масляные, фидерные) концевые | 0.93 | 1.08 |
| 13.2 | Выпрямители, зарядные и разрядные устройства | 0.93 | 1.08 |
| 13.3 | Пункт силовой распределительный, трансформаторы силовые и сварочные | 0.93 | 1.08 |
| 13.4 | Пусковое оборудование (пускатели) | 0.93 | 1.08 |
| 14 | Подъемно- транспортное оборудование |
| 14.1 | Кран (мостовой), тельферы, автокран, автосамосвал | 1 | 1 |
| 15 | Вспомогательное оборудование (бетоносмесители, цемент- пушки и др.) эмалированная ванна, оросители | 0.75 | 1.33 |
| 16 | Измерительная и контрольная электроаппаратура |
| 16.1 | Автоматическая шахтная сигнализация, аппаратура связи, аппарат задания и контроля хода шахтной подъемной машины, аппаратура торможения, аппаратура автоматическая, взрывные машинки, датчик контроля положения клети, кнопки управления, комплекс управления приводом тормоза, ограничитель скорости, пульт шахтного подъема, реле утечки, световое табло, аппаратура автоматическая | 0.93 | 1.08 |

# Footnotes

Затраты труда ИТР и рабочих даны в чел.-дн. на 1 смену.

Проходка ствола шахт обычным способом при указанных водопритоках допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании в проектах.

Приведенный коэффициент не применяется на откатку породы.

Затраты труда ИТР на открытых работах и проходке шурфов, даются в соответствующих таблицах. Часть I. Раздел 1 (главы 1,2,3) и раздел 2 (глава 4).

Нормы времени учитывают время на зачистку дна выработки по скальным породам на глубину 0.6 м.

Здесь и далее приводятся без скобок площади сечений стволов шахт со сплошной венцовой крепью, в скобках - площади сечений стволов с подвесной венцовой крепью с затяжкой стен ствола.

Сметные нормы на планировку, разработку и перемещение породы (грунта) I-IY категорий экскаваторами или бульдозерами и обратную засыпку определять по СУСН вып.8.

Вне зависимости от количества отделений

Вне зависимости от количества отделений

Вне зависимости от количества отделений

Вне зависимости от количества отделений

Сметные нормы на разработку фундаментов под ноги и укосины копров в породах I-IY категорий при помощи экскаватора или бульдозера, засыпку вручную или бульдозером фундаментов ног и укосины копров, определять по ССН, вып. 8 в зависимости от конкретных объемов работ.

Нормы расходов взрывчатых веществ в зависимости от объемов горных пород принимать:

- для устьев стволов шахт по нормам расходов взрывчатых веществ канав и траншей;

- для технологических отходов стволов шахт - стволы шахт (рядовой участок);

- для сопряжений стволов шахт с выработками околоствольного двора - горизонтальных и наклонных выработок.

См. примечание к табл.172. Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 6 ЖВ

См. примечание к табл.172. Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 6 ЖВ

См. примечание к табл.172. Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 6 ЖВ.

См. примечание к табл.172 Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 6 ЖВ

См. примечание к табл.172 Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 6 ЖВ

См. примечание к табл.172 Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 62 ЖВ

См. примечание к табл.172 Нормы расхода взрывчатых веществ - аммонит N 62 ЖВ

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Нормы расхода материалов, независящие от протяженности выработок.

Приведены материалы на сооружение фундаментов под ноги и укосину копров.

Предназначены для выработок трапециевидного сечения.

Предназначены для выработок прямоугольно- сводчатой формы.

Количество вентилей определяется в соответствии с диаметрами их, приведенными в табл. 240.

Количество вентилей определяется в соответствии с диаметрами их, приведенными в табл. 240.

Количество вентилей определяется в соответствии с диаметрами их, приведенными в табл. 240.

Проходка стволов с погрузкой породы вручную.

Проходка стволов с погрузкой породы грейферным грузчиком.

Проходка стволов с погрузкой породы вручную.

Проходка стволов с погрузкой породы грейферным грузчиком.

Проходка стволов с погрузкой породы вручную

Проходка стволов с погрузкой породы гррейферным грузчиком

Проходка стволов с погрузкой породы вручную

Проходка стволов с погрузкой породы гррейферным грузчиком

Проходка стволов с погрузкой породы вручную

Проходка стволов с погрузкой породы гррейферным грузчиком

Проходка стволов с погрузкой породы вручную

Проходка стволов с погрузкой породы грейферным грузчиком

Проходка стволов с погрузкой породы вручную

Проходка стволов с погрузкой породы грейферным грузчиком

Проходка стволов с погрузкой породы вручную

Проходка стволов с погрузкой породы грейферным грузчиком

Оборудование "Общее для проходки и освещения" учитывается в каждом способе проходки.

Оборудование "Общее для проходки и освещения" учитывается в каждом способе проходки.

Наклонные выработки.

При глубине ствола 500 м.

При глубине ствола 500 м.

Главное проветривание (центробежный вентилятор) N - мощность, кВт; Iн - сила тока, A.

При отклонении сменности от наиболее распространенной применяются корректирующие коэффициенты:

- на проходке горизонтальных, наклонных и восстающих, проходимых комплексом типа КПВ при четырехсменной работе - 0.75 и при двухсменной - 1.5;

- на проходке восстающих обычным способом при двухсменной работе - 0.5;

- на проходке и креплении стволов шахт при трехсменной работе - 1.33;

Для отдельной секции механизированной крепи с двойной гидравлической раздвижностью гидростоек типа Пиома, Глиник и т.п. применяется коэффициент 0.7